ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-ai ülésére

Megállapodás kötése a Szombathely Nádtó utcához csatlakozó 3903/5 hrsz-ú út építésére és a kialakításra kerülő telkek közművesítésére

A Szombathely, Nádtó utcához csatlakozó 3903/5 hrsz-ú út kiépítésére és a kialakításra kerülő telkek közművesítésére vonatkozóan 2010 július 23-án megállapodást kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Tóth Péter mint építtető.

A 3903/5 hrsz-ú területen út, csapadékvíz-elvezető rendszer, közvilágítás, valamint a vízi közművek létesítésére került volna sor. A közművek kiépítésére a mai napig nem került sor, az építtető a megállapodásban foglalt határidőt (2013. április 15.) nem tudta betartani. 2013. augusztus 21-ei levelében kezdeményezte a megállapodás felbontását.

Időközben az érintett ingatlanok tulajdonosai 2013. július 10-én megalapították az Aranypatak Építőközösséget azzal a céllal, hogy területeiken lakóépületeket létesíthessenek, melynek előfeltétele a közművesítés.

Az Építőközösség képviselőinek tájékoztatása alapján a közműépítési munkákat még ez évben el kívánják végezni.

A vízi közművek építéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély időközben lejárt, melynek újbóli megszerzéséhez az engedélyezési eljárás során a 3903/5 hrsz-ú területre vonatkozóan az Önkormányzat kezelői és tulajdonosi hozzájárulása is szükséges.

Fenti hozzájárulások kiadásának feltétele az aktualizált megállapodás (I. sz. melléklet) megkötése az új építtető féllel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Szombathely, 2013. szeptember „ …… ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati Javaslat

…/2013. (IX.26.) Kgy. számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely, Nádtó utcához csatlakozó 3903/5 hrsz-ú út építésére és a kialakításra kerülő telkek közművesítésére vonatkozó Megállapodás tervezetet megtárgyalta és azt elfogadja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.

- Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tóth Péterrel 2010. július 23-án a fenti terület közművesítése tárgyában kötött megállapodás megszüntetését a 2. melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Marton Zsolt, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	2013. 10. 30.