**Parkerdő Lakópark:**

Falunagy utcai buszmegállóknál leszálló peronok és a hozzávezető járda építés:

 34 + 94 = 128 m2 x 23.432 Ft/m2 2.999.232,- Ft

Szt. II. János Pál pápa krt. 45. D-E. előtt leszálló peron kiépítése:

 34 m2 x 23.432 Ft/m2  796.688,- Ft

Út teljes pályaszerkezetes helyreállítása (közművek megsüllyedt nyomvonalán):

 Vikárius utca 12. előtt 24 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 31 – 33. előtt 10 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 30/A. előtt 3 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 53. – Káptalan u. sarok 4 m2

 Nótárius u. 1/A. előtt 1 m2

 Összesen: 42 m2 x 43.400,- Ft/m2 1.822.800,- Ft

Kifakult jelzőtáblák cseréje:

 Nótárius u. „Zsákutca” 1 db

 Szt. II. János Pál krt. 32/B „Zsákutca” 1 db

 Vikárius u. „Elsőbbségadás kötelező” 2 db

 Káptalan u. „Elsőbbségadás Kötelező” 3 db + 1 db „Zsákutca”

 Összesen: 8 db x 15.000,- Ft/db 120.000,- Ft

Járda teljes pályaszerkezetes helyreállítása:

 Szt. II. János Pál pápa krt. 45. D-E. előtt 6 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 39-43/A. előtt 2 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 2/A. előtt 6 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 30/A. előtt 3 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 32/B. előtt 6 m2

Szt. II. János Pál pápa krt. 63. előtt 8 + 4 m2

 Szt. II. János Pál pápa krt. 65. előtt 24 m2

Szt. II. János Pál pápa krt. 71/A. előtt 6 m2

 Vikárius u. 16761 hrsz. és 16746 hrsz. előtt 2 x 30 m2

 Összesen: 125 m2 x 23.430,- Ft/m2 2.928.750,- Ft

Hézag kiöntés: 100 fm x 172 Ft/fm 172.000,- Ft

**Összesen: 8.839.470,- Ft**

**Zanat (Áfonya u., Fenyő u., Eper u., Korpás u.):**

Áfonya u. 1-3. 80 m2

Fenyő u. 13. 18 m2

Fenyő u. 19. 30 m2

Fenyő u. észak-keleti vége 80 m2

Fenyő u. 26. 18 m2

Korpás u. 1. 6 m2

Korpás u. 2. 8 m2

Korpás u. 5-6. 15 m2

Eper u. 2. 6 m2

Eper u. 23. 12 m2

 Összesen: 273 m2 x 19.000,- Ft/m2= **5.187.000,- Ft**

**Bruttó összegek, a SZOVA NZrt. egység árait figyelembe véve.**

**A kapubejárókon található hibák nem lettek figyelembe véve.**