| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Nagy Tibor :/ jegyzői feladatokat ellátó aljegyző |
| --- | --- |

SÜRGŐSSÉGI  INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 16-i ülésére

### Javaslat a Neumann János Általános Iskola fűtési rendszerének felújítására.

Az elavult fűtési hálózattal (kazánházzal) rendelkező intézményekben az üzemeltetés fenntartására folyamatosan átmeneti intézkedések megtétele vált szükségessé. A fűtési szezon kezdetén plusz költséggel lehet üzembe helyezni a kazánházakat, valamint  a szezon alatt is  költeni kell a biztonságos üzem fenntartására. Ez hosszú távon nem tartható, rendkívül gazdaságtalan, továbbá veszélyezteti az intézmények működését. Mindenképpen indokolt a kritikussá vált fűtési rendszerek teljes felújítása a kazánok cseréjével.

Legkritikusabb állapotban a  Neumann János Általános Iskola kazánháza van.

Az 1990-ben létesített berendezések teljesen leamortizálódtak, minden fűtési szezon elején jelentős költséggel lehet üzembe helyezni, de ez nem biztosítja megnyugtatóan az intézmény zavartalan működését. Az intézmény átlag éves fűtési díja (gázdíj, villamosenergia díj)  több, mint 8.000.000,- Ft. 2009. évben  460.000,-Ft-ot, 2010. évben 1.000.000,-Ft-ot költöttünk javításra a folyamatos, biztonságos üzem fenntartása érdekében. A berendezés amortizációjával ezek az összegek évről évre emelkednek amíg egyszer javíthatatlanná nem válik.

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei korlátozottak, ezért a harmadik fél által történő finanszírozás kiválasztása látszik a legcélszerűbbnek. A felújítás (kazáncserék) költségeit külső vállalkozó biztosítaná 15 %-os EU-s támogatás igénybe vételével. A támogatást csak a finanszírozó veheti igénybe, és érvényesíti az intézmény felé. A kiépített új  berendezést hőszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti – javaslatunk szerint hosszabb távú 12 éves futamidő végéig, amikor a berendezések maradványértéken ( max. 100.000,-Ft + ÁFA) átkerülnek önkormányzati tulajdonba.

A korszerű berendezésekkel történő üzemeltetés mintegy 35-40 %-os gázenergia megtakarítással jár, ami a futamidő végéig fedezi a beruházás költségeit, utána a teljes megtakarítás az intézmény költségvetésében marad.

Olyan megoldást kellett keresni, amellyel az üzemeltetés és a hőszolgáltatás összege közel azonos vagy alacsonyabb árszinten fog mozogni a jelenlegi, ill. az éves inflációval növelt fűtési költségekkel (kivéve az előre nem kalkulálható költségek pl. az energia áremelés), és saját erőt nem igényel. Erre a fenti megoldás látszott a legcélszerűbbnek, amely a tapasztalatok szerint (többek között: Nagy Lajos Gimnázium, Paragvári Ált. Iskola, Zrínyi Ilona kisiskola. Hefele M. Szakközépiskola, Kanizsai D. Gimnázium, Gotthárd J. Ált. Iskola, Pipitér óvoda ) jól működik.

A befektetés pénzügyi alapját tehát az energia-megtakarítás képezi. A meglevő elavult, gyenge hatásfokú berendezések korszerűre történő cseréje ill. az ezekkel való szolgáltatás biztosítja a beruházás futamidő alatti megtérülését.

A fentiek szerinti korszerű fűtési berendezésekkel történő hőszolgáltatási konstrukció megvalósítására a hatályos jogszabályok szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, ami jelen esetben egyszerű hirdetmény nélküli eljárást jelent, amit az iskola bonyolítana le.

A hőszolgáltatás évi becsült költsége évi bruttó 8,5 millió Ft amely tartalmazza a gázenergia költségét is. A futamidő végéig az intézményt más költség (karbantartás, anyag, szerviz, villamosenergia díj, munkabér stb.) nem terheli.

Az Új Széchenyi Tervben szereplő pályázatok szerint lehetőség nyílik a külső homlokzati hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére is, ami tovább növelné a fűtési energia megtakarítását. Ez egy következő projekt lenne.

Jelenlegi ismereteink szerint a fűtéskorszerűsítés megvalósítása nem befolyásolja a pályázati lehetőségeket.

Mivel az iskola fűtési rendszerének felújítása illetve a hőszolgáltatási szerződés megkötése éven túli kötelezettséggel jár, szükséges a Közgyűlés jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az  SZMSZ 21. §. alapján a sürgősségi indítványt megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. június  „         „

(:Dr. Puskás Tivadar:)

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2011. ( VI. 16.) Kgy. számú határozat

1./ A  Közgyűlés elhatározza, hogy a Neumann János Általános Iskola fűtéskorszerűsítését végrehajtja harmadik fél által történő finanszírozással, a finanszírozó által igénybe vehető EU-s támogatás igénybe vételével.

2./ A  Közgyűlés felhatalmazza a Neumann János Általános Iskola igazgatóját, hogy a fűtéskorszerűsítést a beszerzésre vonatkozó jogszabályi feltételek figyelembe vételével valósítsa meg.

A felújítás nem járhat az intézmény rendelkezésére álló – a jelenlegi árakon számított, évente az inflációval növelt -  pénzügyi kereteken felül további költségvetési igénnyel (kivéve gázár emelés).

Felelős:	 Dr. Puskás Tivadar

Molnár Miklós  alpolgármester

Marton Zsolt  alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Csapó Erzsébet Neumann János Általános Iskola igazgatója

a végrehajtás ellenőrzéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Heckenast Gusztáv, az Oktatási Osztáy vezetője)

Határidő: azonnal