Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-i ülésére

Tájékoztató a Grenor Hungária Energetikai Kft. által megvalósítani kívánt szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs kiserőmű létesítésével kapcsolatos projekt állásáról

A Sárdi ér úti iparterületen biomassza erőmű létesítése már többször szerepelt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének napirendjén. Az eddigi döntésekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

1./ 2010. áprilisában a SZOVA Zrt. tájékoztatást adott a Közgyűlésnek arról, hogy tárgyalásokat folytatnak a Grenor Hungária Energetikai Kft-vel a szombathelyi 12607/3 hrsz-ú ingatlanon szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs kiserőmű létesítése tárgyában. A 170/2010. (IV. 29.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés felhatalmazta a SZOVA Zrt-t, hogy folytassa tovább az egyeztetéseket, és ennek eredményét az Egészségügyi Szakmai Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményének kikérését követően terjessze a Közgyűlés elé.

2./ A fenti döntést követően a SZOVA Zrt. által műszaki koncepcióval, vázrajzzal, szándéknyilatkozat tervezetével felszerelt anyagot a Közgyűlés a 2010. júniusi ülésén tárgyalta.

A SZOVA Zrt. olyan szándéknyilatkozathoz kérte az önkormányzat hozzájárulását, amely

- a Grenor Hungária Energetikai Kft. által Szombathelyen megvalósítani kívánt szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs kiserőmű létesítésének támogatására,

- a szombathelyi 12607/3 hrsz-ú ingatlan Grenor Hungária Energetikai Kft. részére, erőmű létesítése céljára történő értékesítésére irányult.

A 373/2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés úgy döntött, hogy olyan tartalmú szándéknyilatkozat kiadását támogatja, amely tartalmazza, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészülte után, annak és a lakosság véleményének ismeretében dönt a végleges szándéknyilatkozat kiadásáról.

A Közgyűlés felkérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy terjessze a Közgyűlés augusztusi ülése elé a döntés megalapozása érdekében a környezetvédelmi hatástanulmányt a lakossági véleményekkel együtt, egyúttal készítse elő az értékesítésre vonatkozó részletes javaslatát és az adásvételi szerződés tervezetét.

3./ 2010. augusztusában a vezérigazgató úr a fenti döntést magában foglaló szándéknyilatkozatot terjesztette a Közgyűlés elé elfogadásra.

A 405/2010. (VIII. 12.) Kgy. számú határozatban a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. a Grenor Hungária Energetikai Kft. felé a szándéknyilatkozatát kiadja úgy, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészülte után, annak és a lakosság véleményének ismeretében dönt arról, hogy támogatja-e a biomassza erőmű létesítését.

A Közgyűlés ismét felkérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülése elé a döntés megalapozása érdekében a környezetvédelmi hatástanulmányt a lakossági véleményekkel együtt, egyúttal készítse elő az ingatlan értékesítésére vonatkozó részletes javaslatát és az adásvételi szerződés tervezetét.

4./ A SZOVA Zrt. 2011. június 14. napján tájékoztatást adott a Grenor Kft-vel folytatott tárgyalásokról, és eljuttatta önkormányzatunkhoz a társasággal 2011. június 10. napján aláírt újabb szándéknyilatkozatot, amelynek hatályba lépését a Közgyűlés jóváhagyásához kötötte. A vezérigazgató úr tájékoztatást adott arról, hogy az erőmű létesítésére vonatkozó elvi építési engedély jogerőre emelkedett, a környezeti hatástanulmány elkészítésére és a szükséges lakossági egyeztetésekre a végleges műszaki koncepció kialakítása után kerülhet sor.

A 296/2011. (VI. 16.) Kgy. sz. határozat értelmében a Közgyűlés a Grenor Hungária Energetikai Kft. és a SZOVA Zrt. által 2011. június 10. napján aláírt szándéknyilatkozatot kizárólag az alábbi kiegészített tartalommal hagyta jóvá:

Amennyiben az erőmű létesítésére irányuló projekt nem valósul meg, valamint az ingatlan adásvételi szerződés nem jön létre, illetve nem hatályosul, akkor a szerződő felek egymással szemben nem támasztanak semmilyen követelést. (A szándéknyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.)

A Közgyűlés továbbra is fenntartotta a 373/2010. (VI. 17.) és 405/2010. (VIII. 12.) Kgy. számú határozatokban foglaltakat, vagyis csak a projektre vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészülte után, annak és a lakosság véleményének ismeretében dönt véglegesen arról, hogy támogatja-e a biomassza erőmű létesítését.

A Közgyűlés a fenti határozatok tartalmával egyezően kérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy terjessze a Közgyűlés elé a döntés megalapozása érdekében a környezetvédelmi hatástanulmányt a lakossági véleményekkel együtt, egyúttal készítse elő az ingatlan értékesítésére vonatkozó részletes javaslatát és az adásvételi szerződés tervezetét.

5./ A SZOVA Zrt. jelenlegi előterjesztése mellékletét képezi a Grenor Kft. projekt-előkészítési munkákról készített tájékoztatója, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság GYMMBH/844-1/2011/MU-SZH iktatószámú elvi építési engedélye, amely 2011. március 30-án jogerőre emelkedett.

A SZOVA Zrt. arra hivatkozva, hogy a határozatban a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint szakhatóság megadta a hozzájárulását – miszerint a tervezett létesítmény környezetvédelmi és vízügyi érdeket nem sért –, kéri a környezetvédelmi hatástanulmány készítése kötelezettségtől történő eltekintést, továbbá álláspontja szerint a lakosság tájékoztatása a projekt végleges műszaki tartalmának ismeretében válik szükségessé.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott szakvélemény csupán azt tartalmazza, hogy „a tervezett létesítmény elvi építési engedélyének kiadása környezetvédelmi és vízügyi érdeket sem sért.” Álláspontom szerint ez a szakvélemény – amely csupán az elvi építési engedély kiadásához való hozzájárulásról szól - nem teszi feleslegessé a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését.

A Grenor Hungária Energetikai Kft. által készített anyagban olvasható, hogy a beruházással kapcsolatos szerződések (opciós keretszerződés, ingatlan adásvételi szerződés, adásvételi szerződés a Mikes Fafűtőmű megvásárlására vonatkozóan, hosszú távú hőszállítási szerződés) kidolgozása folyamatban van, ugyanakkor ezekről és az ezekhez fűződő konstrukcióról nem áll rendelkezésünkre információ.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a csatolt előterjesztésről alakítsa ki álláspontját. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság álláspontjáról szóban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

Szombathely, 2011. december „8.”

/: dr. Puskás Tivadar :/

Mellékletek: 	SZOVA Zrt. előterjesztése

Szándéknyilatkozat

Határozati javaslat

…/2011. (XII. 15.) Kgy. sz. határozat

1./ A Közgyűlés megtárgyalta a Grenor Hungária Energetikai Kft. biomassza tüzelésű kogenerációs projektjének előkészítési munkáit bemutató tájékoztatót.

2./ A Közgyűlés továbbra is fenntartja a 373/2010. (VI. 17.), 405/2010. (VIII. 12.) és 296/2011. (VI. 16.) Kgy. számú határozatokban foglaltakat, és csak a projektre vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészülte után, annak és a lakosság véleményének ismeretében dönt véglegesen arról, hogy támogatja-e a biomassza erőmű létesítését.

A Közgyűlés a fenti határozatok tartalmával egyezően továbbra is kéri a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy terjessze a Közgyűlés elé a döntés megalapozása érdekében a környezetvédelmi hatástanulmányt a lakossági véleményekkel együtt, egyúttal készítse elő az ingatlan értékesítésére vonatkozó részletes javaslatát és az adásvételi szerződés tervezetét, továbbá az erőmű létesítésével kapcsolatos teljes konstrukcióról (így többek között a Grenor Hungária Energetikai Kft. által említett opciós keretszerződésről, a Mikes Fafűtőmű megvásárlásáról, a hosszú távú hőszállítási szerződésről) adjon részletes tájékoztatást.

Felelős:	dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester, a SZOVA Zrt. felügyelő bizottságának elnöke

Molnár Miklós alpolgármester

dr. Popgyákunik Péter, a SZOVA Zrt. igazgatóság elnöke

dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtásért:

dr. Németh Gábor, a SZOVA Zrt. vezérigazgatója

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos