A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 25–i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AT-HU ETE 2007-2013 SZÁMÚ, „HATÁRTALAN KERÉKPÁROS ÉLMÉNY A BOROSTYÁNKŐ-ÚT MENTÉN” CÍMŰ KERÉKPÁRÚT PROJEKT AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 386/2009. (VI.18) számú határozatában elhatározta, hogy pályázatot nyújt be az Európai Területi Együttműködés program keretében az osztrák-magyar határon átnyúló Borostyánkő kerékpárút kialakítására, a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésére és bemutatására. Egyben SZMJV Önkormányzata kinyilvánította, hogy vállalja a fenti, pályázatban a vezető partner szerepét.

Az említett közgyűlés óta eltelt időszakban tárgyalások folytak a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulással, hogy a projekt jellege miatt vállalja át Szombathelytől a vezető partner szerepét, amelyet elsősorban a projekt fenntarthatósága indokol.

Támogatási forrás: AT-HU Európai Területi Együttműködés (ETE) program

Célkitűzés

Az egykori Borostyánkő út mentén (Carnuntumtól – Kelet-Stájerországig) meglévő kerékpárutak és kerékpározható utak hálózatának létrehozása. A hiányzó infrastruktúrák kiépítése. Az útvonal mentén lévő épített és természeti örökség, idegenforgalmi látványosságok egységes bemutatása, határon átnyúló közös termékké fejlesztése.

Tervezett útvonal:

Carnuntum – Fertő nyugati partja – Mörbisch am See – Fertőrákos – Sopron – Harka – Raiding/Doborján – Lutzmannsburg/Locsmánd – Kőszeg – Gyöngyös völgye és Kőszeg hegyalja két alternatív útvonalként – Szombathely – Ják – Körmend – Őrség – Szentgotthárd – Dél-Burgenland – Kelet-Stájerország – Szlovénia.

Partnerek

Magyarország:

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás (vezető partner)

Szombathely MJV Önkormányzata

Vas Megyei Önkormányzat

Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Vas Megyei Állami Közútkezelő Zrt.

Sé Önkormányzata

Torony Önkormányzata

Dozmat Önkormányzata

Bucsu Önkormányzata

Narda Önkormányzata

Ausztria:

Land Burgenland / Burgenland Tartomány (Burgenland)

Tourismusverband Südburgenland / Dél-Burgenlandi Turizmus Szövetség (Burgenland)

Tourismusverband Thermenland Oststeiermark / Kelet-stájer Termáltérség Turizmus Szövetség (Steiermark)

Auland Carnuntum / Leader egyesület (Niederösterreich)

Tevékenységek (munkacsomagok)

- projektmenedzsment

- kerékpárút hálózat kijelölése, átfogó irányító és információs rendszer kialakítása, hiányzó kerékpárút infrastruktúra kiépítése (Narda – Szombathely, Mörbisch am See – Fertőrákos)

- a kerékpárút mentén működő idegenforgalmi szolgáltatások felmérése, rendszerezett bemutatása, képzése és minőségbiztosítása

- kerékpáros túraajánlatok, - csomagok kialakítása, kínálatfejlesztés

- marketing, nyilvánosság biztosítása – útikönyv, térkép, közös arculat, kiadvány, kerékpáros rendezvények

Finanszírozás: 85 % ERFA és 15 % nemzeti közpénz (10 % állami forrás, 5 % saját forrás közpénzből)

Költségvetés

- a projekt tervezett költségvetése 2.700.000 €

- magyar partnerek költségvetése 2.000.000 €

- Szombathelyi Kistérség költségvetése 1.600.000 € , amiből 1.200.000 € a Narda-Szombathely kerékpárút építés, 400.000 € pedig az egyéb munkacsomagokra tervezett költségvetés (táblázás, információs pontok kialakítása, marketing, rendezvények, termék és kínálatfejlesztés, projektmenedzsment)

A projekt mintegy 2,7 millió eurós költségvetéséből a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásra, mint vezető partnerre jutó projekttartalom 1,6 millió Euró. Az erre az összegre jutó önrész mértéke a pályázatban 5%, vagyis 80000 €. (265 Ft-os € árfolyammal számolva ez 21 200 000,- Ft.)

Mivel ekkora összeget a Szombathelyi Kistérség egyedül nem tud vállalni, az önrészhez több partner is hozzájárul: A partnerek közül a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 1-1 millió forinttal járul hozzá a 2011-2012. évben a pályázati önerő finanszírozásához, a Vas Megyei Önkormányzat 2-2 millió forintos kötelezettséget vállalt ugyanerre a célra.

Szombathely Megyei Jogú Város 2010-es költségvetését a pályázati önrészhez való hozzájárulás nem terheli, az önrésszel kapcsolatos kiadások két részletben (2011-ben 7 500 000,- Ft  és 2012-ben 7 500 000,- Ft ) jelentkeznek. Az önrészt fejlesztési célú pénzeszköz formájában adja át SzMJV Önkormányzata a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásnak.

Határidők

- pályázat benyújtási határideje 2010. április 14. (VÁTI Sopron)

- Közös Monitoring Bizottság ülése (döntés a pályázatokról) 2010. június 23-24.

A pályázat előkészítésének feladatára pályázati eljárás keretében a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás a Scardobona Consulting Kft-t kérte fel.

A megbízás a projektfelelősi feladatokra szól:

- Szombathely MJV Önkormányzata és a pályázatban résztvevő partnerek képviselete a projektelőkészítés során

- a projektelőkészítés teljes körű koordinációja: kapcsolattartás az osztrák projektpartnerekkel, kiíró és támogató szervekkel

- a projekt előkészítésének szakmai támogatása, a támogatási forrás, és a vonatkozó Európai Területi Együttműködési Program alapos ismerete, beleértve az aktualitások folyamatos nyomon követését

- pályázati partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás

- részvétel a pályázat megírásában

- minden egyéb feladat, amivel a megbízó a projekt sikere érdekében megbízza

A pályázat előkészítési munkáira a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás 1.500.000, Ft-ot hagyott jóvá a Scardobona Consulting Kft. számára. A végleges pályázati anyag elkészítéséhez, a konzorciumi partnerek közötti megállapodások előkészítéséhez további 3 000 000,- Ft szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2010. március  „     „

(: Dr. Ipkovich György :)

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2010. (III. 25.) Kgy. számú határozat

1./	A Közgyűlés a Tájékoztató az  Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 AT-HU ETE 2007-2013 számú, „Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő-út mentén” című kerékpárút projekt aktuális kérdéseiről című előterjesztést elfogadja és támogatja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata partneri közreműködésével a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás mint vezető partner benyújtsa az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 AT-HU ETE 2007-2013 számú, „Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő-út mentén” című pályázatot.

2./	A Közgyűlés felkéri Dr. Szabó Gábor alpolgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a projektben érdekelt önkormányzatokkal, társulásokkal és cégekkel a partnerségük módjának és szerepvállalásuk mértékének véglegesítéséről, valamint a partnereket érintő tevékenységekről.

3./	A Közgyűlés elhatározza, hogy a 2011. és 2012. évi költségvetés terhére 7 500 000,- Ft – 7 500 000,- Ft. támogatást biztosít a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás mint vezető partner számára a pályázathoz.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás biztosításáról a 2011. évi és 2012. évi költségvetésben gondoskodjanak.

Felelősök:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal, ill. a 3. pont esetében a 2011. és 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása