| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010.  április 29-i ülésére

Javaslat a 2011. évi illetve a következő évek útfelújítási programjára.

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten kezeli az útfelújítási programot. Minden évben jelentős összeg szerepel a költségvetésében az út, járda építésekre és  felújításokra.

A 2008-2009. évi jóváhagyott útfelújítási programból az alábbi utcák előkészítése, terveztetése megtörtént, de fedezethiány miatt a beruházásokat elindítani nem lehetett, így javasoljuk elsősorban ezeknek az utcáknak a felújítását (előterjesztés melléklete I., II. )

I. 2009 évi útfelújításra jóváhagyott építési engedély köteles (fedezethiány miatt elmaradt) utcák:

Az időközbeni költségvetés módosítások valamint a beérkezett vállalkozói ajánlatok alapján a 2009. évben jóváhagyott útfelújítások egy részét (2009. év III. ütem  építési engedély köteles utcák, a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, részben befejeződtek) fedezet hiány miatt nem tudjuk indítani. Ezeknek az utcáknak a felújítását már 2010. évben is, vagy  a 2011. évi programmal együtt lehet indítani a szükséges fedezet rendelkezésre állása után. A becsült költsége 110 millió Ft.

II. 2009 évi útfelújításra jóváhagyott nem építési engedély köteles (fedezethiány miatt elmaradt) utcák:

A 2008. évben a 317/2008. (VI. 16.) Kgy. számú határozattal elfogadott, de fedezethiány miatt elmaradt (164/2009. (III. 26.) Kgy. sz. módosító határozat), utcákat tartalmazza. Ezeknek az utcáknak a tervdokumentációi illetve a   kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációi elkészültek (nem építési engedély köteles munkák), így a fedezet rendelkezésre állása után, már 2010. évben is, vagy  a 2011. évi programmal együtt lehet indítani. A becsült költsége 290 millió Ft.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a szakmai szempontok figyelembe vételével elkészítette a  2011-ben, illetve az azt követő években felújításra

( kiépítésre) javasolt utcák listáját és a becsült bekerülési összeget, melyet az előterjesztés melléklete (III.) tartalmaz.

III. 2011. évtől felújítandó ill. kiépítendő utcák:

A listán szereplő felújítások harmadik  része (mintegy két és félmilliárd Ft) a 2011. évtől felújítandó, illetve kiépítendő utcákat tartalmazza. Ezek az utcák nem rendelkeznek kiviteli tervvel, illetve a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációval, ezért a Közgyűlési döntés alapján kiválasztott utcák terveztetésére (ajánlati dokumentáció összeállítására) vonatkozó közbeszerzési eljárást még 2010. évben el kell indítani, valamint az ehhez szükséges fedezetet is biztosítani kell.

A gyűjtő utakra vonatkozó esetleges pályázati lehetőség kihasználása érdekében a Puskás T. u., Saághy I. u., és a Ferenczi I. u. terveinek elkészítését elsődlegesen javasoljuk a többi kiválasztásra kerülő út mellett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az útfelújítási listát tekintse át, rangsorolja és határozza meg a 2011. évi felújítási feladatokat.

Szombathely, 2010. április   „            „

(:Dr. Ipkovich György:)

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2010. (IV. 29.) Kgy. sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi útfelújítási programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

2010. évben felújítandó utcák:

-----------------------------

-----------------------------

2010. évben megtervezésre kerülő utcák:

------------------------------

------------------------------

2011. évben felújítandó utcák:

------------------------------

------------------------------

2011. év utáni években kiépítendő valamint felújítandó utcák:

------------------------------------

------------------------------------

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évben megindítandó tervezési és kivitelezési eljárásokra a következő költségvetés módosítása során a szükséges fedezetet biztosítsa.

Felelős:   Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

Soós József, a Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője 2. pont esetében Ávár János Tisztségviselői Osztály vezetője, Stéger Gábor a Költségvetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos, a 2. pont tekintetében a 2010. évi költségvetés soron  következő módosítása.