## Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Kaczmarski János :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 27-i ülésére

Javaslat a Szombathelyi Történelmi-régészeti Városrész kialakítása II. ütem – az ISEUM rekonstrukciójához kapcsolódó útépítés kivitelezési szerződésének megkötéséhez szükséges többletforrás biztosítására

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számú projekt keretében a Szombathelyi Történelmi-régészeti Városrész kialakítása II. ütem – az ISEUM rekonstrukciójához kapcsolódó útépítés kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2010. május 14. volt. A megadott legalacsonyabb ajánlati ár:		 nettó 189.999.999,- Ft.

A projekt költségvetésében rendelkezésre álló keret nettó 130.000.000,-Ft.

A beérkezett ajánlati ár tartalmazza a II. Rákóczi F. utca teljes felújítását (út és járda építés, utcafásítás, utcabútorok, teresedések burkolása), a II. Rákóczi F. utca és a Thököly I. utca kereszteződésében egy új körforgalmi csomópont kialakítását, valamint a teljes köz- és díszvilágítás kiépítését. A jelenlegi piaci árak mellett a közbeszerzési eljárás megismétlése sem eredményezhet lényegesen kedvezőbb ajánlati árat.

A Támogatási szerződés megvalósulási mutatói között szerepel az útfelújítás és a körforgalmi csomópont kialakítása is. Amennyiben a létesítmények nem készülnek el, a projekt nem megvalósultnak minősül, így az Önkormányzat a teljes támogatási összegtől (1.354.912.101,-Ft) elesik, ebből adódóan a már leigényelt támogatást is vissza kell fizetnie.

Tekintettel a projekt megvalósulási és elszámolási határidőire javaslom, hogy a Közgyűlés a megvalósításhoz szükséges különbözetet, nettó 60.000.000,- (bruttó 75.000.000,-) Ft-ot az önrész megemelésével a 2010. évi költségvetésben biztosítsa a Fejlesztési célú kiadások – Nagyprojektek – Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (önrész + támogatás) - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 soron.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Szombathely, 2010. május „     „

Dr. Ipkovich György

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

………./2010(V. 27.) Kgy. sz. határozat

1.) A Közgyűlés a Szombathelyi Történelmi-régészeti Városrész kialakítása II. ütem – az ISEUM rekonstrukciójához kapcsolódó útépítés kivitelezési szerződésének megkötéséhez szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A kivitelezési szerződés megkötéséhez szükséges nettó 60.000.000,- Ft-os, bruttó 75.000.000,- Ft-ot az önrész megemelésével a 2010. évi költségvetésben a Fejlesztési célú kiadások – Nagyprojektek – Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (önrész + támogatás) - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 sor megemelésével - ……….. forrás terhére - a következő költségvetési rendeletmódosítás során biztosítja.

2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önrész megemelt összegét a következő költségvetési rendelet módosítás előkészítése során a tervezetbe foglalja bele.

3.) A közbeszerzési eljárás eredményét csak az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 14/2010.(V.12.) Kgy. sz. rendelet módosításának hatályba lépését követően, de legkésőbb 2010. július 9. napján lehet kihirdetni.

4.) Amennyiben az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 14/2010.(V.12.) Kgy. sz. rendelet módosítása 2010. július 8. napjáig nem lép hatályba a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.

Felelős:			         Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző a 2. pontban foglaltakra

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal

a fedezet biztosítására a következő költségvetési rendeletmódosítás

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT (B)

………./2010(V. 27.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a Szombathelyi Történelmi-régészeti Városrész kialakítása II. ütem – az ISEUM rekonstrukciójához kapcsolódó útépítés kivitelezési szerződésének megkötéséhez szükséges többletforrás biztosítása vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A tervezett beruházáshoz a Közgyűlés plusz fedezetet nem biztosít, a projekt megvalósulása érdekében a közbeszerzési eljárás megismétlése mellett döntött.

Felelős:	         Dr. Ipkovich György polgármester

(A végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2010. június 30.