| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének - Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága - Oktatási Bizottsága A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: (: Dr. Kaczmarski János :) jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. november 25-i ülésére

J A V A S L A T

A GÉPIPARI INFORMATIKAI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TETŐFELÚJÍTÁSÁRA

A Gépipari Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium főépülete (amely 60 éves) 1993 évben kapott egy toldaléképületet, melyben az intézmény számítástechnika-informatika tantermei helyezkednek el. Az épület lapos tetős, alapterülete 16,88 x 21,84 m.

A lapos tetős épület teteje körben fallal van lehatárolva, a tetőn 4 db vízösszefolyó került kialakításra, melyben esőzések idején a víz az épület tetejéről a lefolyókon belül távozik. Ugyanezzel a lapos tetős megoldással készült a számítástechnikai épület melletti, 26,3 x 15 m-es tornatermi folyosó, illetve öltöző rész is.

Évek óta visszatérő gond, hogy a jelzett lefolyócsövek, a tetőszerkezeten történő javítások ellenére (bitumenes szigetelés, újrahegesztés) is, folyamatosan a belső területeken beázásokat idéznek elő.

A 2009. valamint idei évi nagy esőzések idején, már a belső villamos hálózatból és a számítástechnika miatt kiépített informatikai hálózatból is folyt a víz.

Az épület felső szintjén 5 tanteremben közel 100 számítógép működik, illetve itt található az intézmény szerver központja is, ahonnét még további 250 számítógép van a hálózatra rákötve.

Az intézmény, illetve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály szakembereinek véleménye szerint, ha  a közeljövőben nem történik meg ezen probléma megoldása, az intézményben lévő számítástechnika-informatika oktatás  a hálózat használhatatlanná válása miatt veszélybe kerül.

A felújítás műszaki megoldásának meghatározásához az intézmény a Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodájának segítségét kérte.

A korábbi statikai vizsgálatok szerint az épület teherhordó szerkezete gyenge, így újabb szint ráépítésére, a tetőszerkezet alatt hasznosítható területrész kialakítására nincs lehetőség.

Az Iroda a beázási problémák megszüntetésére kishajlású, acél trapézlemez fedésű tető megépítését javasolta, mely magasabb beruházási költséggel valósítható ugyan meg, de lényegesen hosszabb a várható élettartama, kisebb a karbantartási költségigénye, a vízelvető rendszer átlátható és könnyen javítható, a kivitelezés időjáráshoz kevésbé kötött.

A beruházás becsült költsége nettó 20 millió Ft, pénzügyi fedezete az intézmény korábbi évek szakképzési hozzájárulása maradványából rendelkezésre áll. Az előzőekben leírt magas tető ráépítés engedélyeztetési és kiviteli terveit az iskola elkészíttette.

Az intézmény tisztelettel kéri a Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 14/2010. (V.12.) számú rendeletének 17. § (9) bekezdése alapján az előterjesztésben jelzett magas tető ráépítést támogatni szíveskedjék.

A szakképzési hozzájárulás felhasználása nem ellentétes a törvényben meghatározott előírásokkal.

Szombathely, 2010. november   „      „

(: Dr. Puskás Tivadar :)

HATÁROZATI  JAVASLAT

............./2010. (XI. 25.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 14/2010. (V.12.) számú rendeletének 17. § (9) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Gépipari Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium – a korábbi évek szakképzési hozzájárulása maradványa terhére – az iskola főépülethez kapcsolódó számítástechnikai és tornatermi öltöző épületrészén, valamint ezeket a főépülettel összekötő átjáró folyosón, kishajlású, acél trapézlemez fedésű tető megépítését elvégeztesse.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

(Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal