Beruházási program

a Savaria Art Mozi külső felújítása és az

árkád átalakítása

Készült: 2009. január			Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O. Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás ismertetése

	II.1. Történeti áttekintés, előzmények					3

	II.2. A projektfejlesztés indokoltsága					4

	II.3. Tervezett építészeti kialakítás					4

III. A beruházás megvalósítása	

	III.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		6

    	III.2. A Beruházás költségei						7

  	III.3. A Beruházás pénzügyi fedezete					7

	III.4. A Beruházás megvalósításának ütemezése			8

IV. Záradék											8

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	Savaria Art Mozi külső felújítás és Árkád átalakítás

3. Beruházás helye:		Szombathely, Mártírok tere 1. sz., 6226/8 ill. 6226/7 hrsz.

4. Beruházás kezdete: 		2009. június.

5. Beruházás befejezése:		a kivitelezővel történő szerződés aláírását követő 6 hónap, de legkésőbb 2010. augusztus 30.

6. Beruházás bonyolítója:		közbeszerzési pályázaton kerül

kiválasztásra

7. Tervezők: 			Mátis Lajos építész tervező

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési pályázaton került kiválasztásra

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

10. Projektmenedzser:	SZOVA ZRT

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

### II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS – ELŐZMÉNYEK, A BERUHÁZÁS SZÜKSÉGESSÉGE :

A Savaria Mozi jövőjével foglalkozó elképzelést Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. évben dolgozta ki, majd a 2003. májusi ülésén tárgyalta az Art-mozivá történő átalakításának koncepcióját. A 158/2003. (V. 29.) Kgy. számú határozatában arról döntött, hogy a Savaria Mozit 2003-évtől 2006-ig - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által „art mozik műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására” kiírt pályázatok állami támogatásából, valamint az önkormányzat által biztosított önrészből - Art-mozivá alakítja.

A Közgyűlés ugyanezen határozatával jóváhagyta a tervezett I. ütem beruházási programját. Az I. ütem - a mozi épület földszintjének teljes átalakítása, art-terem és kávézó megvalósítása volt. A külső nyílászárókat csak a legszükségesebb mértékben cserélték.

A 2003. évben készített beruházási program tartalmazta már a II. és a III. ütemben tervezett átalakítási munkák leírását. A város nehéz anyagi helyzetére tekintettel, az önrész csökkentése érdekében, szükséges volt az eredetileg tervezett II. ütem munkálatainak további szakaszolása, figyelembe véve a többfunkciós célra történő használhatóságot.

Így a II/A. ütem csak az emeleti nagyterem padló átalakítását, új padlóburkolat készítését, valamint új székek elhelyezését foglalta magába, a kapcsolódó építőmesteri, illetve gépészeti munkákkal. Székek cseréje a szék- és sortávolság növelésével, a széksorok megosztásával, a feljáratok módosításával, 360 férőhelyre csökkent a nézőszám. Így a nagyterem multifunkcionálissá tétele megtörtént, előadó- vagy konferencia terem funkcióval is használható.

A II/B. ütem keretében az emeleti nagyterem szellőző- és klímaberendezés gépészeti munkái, a légkezelő berendezések teljes cseréje, új fűtő és hűtő egységek kiépítése készült el. Megtörtént a légcsatornák átalakítása és kiegészítése új befuvó és elszívó elemekkel. A nagyterem falburkolatát megtisztították, festették, emeleti folyosókat festették. A villamos vezetékeket és berendezéseket cseréltek, új vetítő és hangtechnikai eszközöket építettek be.

A III/A. ütem megvalósítására, - mely a SAVARIA MOZI épületének tetőfelújítását, homlokzati felújítását tartalmazza – az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDP-3.1.1/B számú  „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című pályázat keretében van lehetőség.

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Szombathely város Közgyűlése 2008. február 28-i ülésén fogadta el. A KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú projekt eleme a SAVARIA ART MOZI épületének külső felújítása. Az IVS-ben döntés született a belváros rehabilitációjának megvalósításáról, mely lépéseit, az akció terület kijelölését az előzetes akcióterületi terv tartalmazza. A „Belváros I. ütem- északi irányú kiterjesztése” akcióterület első ütemében tervezett fejlesztések egyike az Art Mozi felújítása.

A SAVARIA ART MOZI épület külső arculatának megújítása része a belváros turisztikai, kulturális célú szolgáltatásainak teljessé tételét célzó fejlesztéseknek, a város kulturális–régészeti városnegyedének kialakításának, melynek eredményeként a turisztikai vonzerő növekedik. A beruházás következtében a működtetés hosszú távú biztosítása érdekében megvalósul a mozi teljes épületének felújítása, illetve javul a mozi körüli üzleti környezet, illeszkedve a Fő térhez kapcsolódó egységes térbe.

II.2. A PROJEKTFEJLESZTÉS INDOKLOTSÁGA, A TERVEZŐI PROGRAM:

A Savaria mozi 1971-ben épült. Az épület a Kőszegi utca és a Mártírok tere sarkán áll, zártsorú beépítésként illeszkedve a szomszéd épülethez. Modern épületként jellemző, kiemelkedő eleme környezetének. Az épület körül fedett árkád fut körbe. Ez az Uránia udvar és a Mártírok tere felé konzolos kialakítású, a Kőszegi utcát és az Uránia udvart összekötő átjáró pillérekre állított gerendarácsos lapostető. Az építkezés óta eltelt időben a mozi épületének belső kialakítását több ütemben felújították. Az épület külső homlokzata gyakorlatilag az 1971-es állapotot tükrözi. A SAVARIA ART MOZI épületének külső felújítását az épület lassan balesetveszélyessé váló állapota, az árkádok alatt levő ideiglenes használatbavételi engedéllyel rendelkező bevásárló utca korszerűsítésének szükségessége indokolja.

A külső rész felújítása során a gazdaságos üzemeltetés érdekében a falak és tetőszerkezet hőszigetelését is meg kell oldani. Az épület korszerűsítésével energia-megtakarítás várható. A külső részen a falburkolatok cseréjének, a tetőfedés átalakításának megoldása is feladat. A csapadékvíz elvezetés korszerűsítése a lejtésviszonyok megváltoztatásával jár, emiatt a jelenlegi felbetonok, attikák magassági igazítása szükséges. A régi nyílászáró szerkezeteket ki kell cserélni. Épületen belül az aula padozata új burkolatot kap, illetve új székekkel lesz berendezve.

Az árkád jelenleg fedetlen 5 áttört egységéből 3 darab acélszerkezetű üveg felülvilágítóval történő lefedése is tervezett, természetesen a rendezési tervi előírások szerinti zöldterület kialakításával. Egy áttörésnél felülről részben nyitott és a csapóeső elleni védelem érdekében oldalról üvegezett tér kerül kialakításra, amelyben igényes növényzet lesz telepítve. Az 5. áttörés megmarad. Az árkád világítása átépítésre kerül, az Uránia udvar felől fűthető ülőfelületeket helyeznek el. A Kőszegi utca felőli szélhatások ellen védő elem épül. Az árkád térburkolatát kicserélik. Az üzletsor átépítése az IVS külön eleme.

II.3. A TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS

Az épület tartószerkezete monolit vasbetonból készült, változatlanul megmarad.

földszinti homlokzat:

Jelenleg a földszinti a homlokzat és az árkád pillérei egyaránt 2×2 cm méretű mozaikcsempével burkoltak, ezek elbontásra kerülnek. Helyette csiszolt mészkő burkolatot helyeznek el, vagy mechanikus (rozsdamentes acél tartószerkezet és színre fújt acél kapcsok) rögzítés alkalmazásával, vagy (pillérek, portálok között, íves felületek) ragasztott kivitelben. A burkolat mérete általános helyeken 60×90, fektetve, kötésben elhelyezve.

körbefutó előtető, árkád (lapostető):

A körbefutó előtető részben konzolosan kinyúló, részben az árkádnál pillérekkel alátámasztott monolit vasbeton szerkezet, gerendaráccsal alátámasztva. A tetején lapostetős, vízszigetelt. A jelenlegi vízelvezetés (kifelé lejtő) nem megfelelő, a homlokzatot több helyen is áztatja. Az árkád alatti rész gerendák, födém alsó síkja szintén vakolt, festett felület, a gerendarács miatt az árkád részen kazettás jellegű. Az épület körbefutó árkádrészének vakolt felületeit (homlokrész, mennyezeti rész, gerendák) visszabontják a vasbeton szerkezetig, melyre új vakolat készül fehérre színezve. A gerendarács kazettái közé álmennyezet kerül a lapostető csapadékvíz elvezetésének takarása érdekében. Az álmennyezetbe helyezhetők el a süllyesztett világítótestek. A jelenlegi pvc anyagú világító szövegfelületek helyett, folyadékkristályos kijelzésű, futó fényreklámot helyeznek el mindkét oldalon a moziműsor ismertetéséhez, valamint esetlegesen reklámszöveg kiírásához.

emeleti homlokzat:

Az emeleti homlokzat a 45°-os szögben levágott négy sarkon kívül burkolva van. A burkolat típusa Zsolnai pirogránit, fehér mázolással, mely felragasztása sok helyen meglazult, balesetveszélyes. Az emeleten lévő pirogránit burkolatot visszabontják. A felületen új szürkés-fehér színű kerámiaburkolat 60/90 cm mérettel készül, mechanikus rögzítéssel. A sarkokon, a levágott épületrészek vakolt felületek maradnak.

tetőszerkezet és tetőfedés:

Az épület tetőzete acél rácsos tartókon fekszik. Ezen egy 8 cm vastag monolit vasbeton kéreg található kőszivacslap hőszigeteléssel, majd erre került a vízszigetelés, és az épület jelenlegi alumínium lemez tetőfedése. Az épület tető-rétegrendjét a monolit vasbeton lemezig visszabontják. Innen új réteg készül. A tetőfedés 5 cm légrés felett teljes deszkaburkolatra fektetett, 7 mm-es fémlemez burkolat (Rheinzink) állókorcos kivitelben.

nyílászáró szerkezetek:

A földszinten az I. ütemben végzett átalakítási munkák során néhány nyílászárót már kicseréltek. Ezek alumínium szerkezetek, kék színben. A többi eredeti nyílászáró is elavult szerkezet. A felújítás során az összes régi nyílászárót cserélik, az I. ütemben cserélt portálokhoz hasonló kivitelű, alumínium szerkezettel kék színben, a meglévőhöz igazodó osztásrendszerben. A használaton kívüli szellőzőzsalukat elburkolják, a többit fixlamellás acélzsaluzatra cserélik a nyílászárókkal azonos színben.

épületen belüli munkák:

Az aulába új padozati burkolat készül, továbbá új székekkel lesz az aula berendezve.

homlokzati embléma:

A Kőszegi utca és a Mártírok tere felőli homlokzaton látható a Savaria Mozi emblémája. A felirat vörösréz lemezből készült egyedi tervezésű. A jelenlegi emblémákat cserélni kell. A meglévőkkel megegyező kialakítással, 2 db új homlokzati embléma készül.

hőszigetelés:

A homlokzati felületeket az építéskor nem hőszigetelték.

A homlokzati felületeken 10 cm vastagságban ásványgyapot hőszigetelés készül a burkolatok alatt 5 cm légréssel kialakítva. (ragasztott burkolatnál hőszigetelés nem készül). A tetőszerkezet felett pallóváz között, 16 cm ásványgyapot hőszigetelés készül, felette 5 cm légréssel kialakítva. A homlokzati hőszigetelés miatt a tetőattika 20 cm-es magasítása szükséges.

csapadékvíz-elvezetés:

A tetőzetről és a lapostető jelenlegi vízelvezetése nem megfelelő. A jelenlegi vízelvezetés kiváltásával a tetőzetről a csapadékvizet a homlokzati külső részen vezetik le, elfalazott, rejtett megoldással a négy sarki részen. A lapostetős résznél a vízelvezetés vonalának megváltoztatásával a tervezett elvezetési pontokhoz vezetik a vizet, és itt kötik be az elvezető rendszerbe. Az előtető attikáját a vízelvezetés lejtési irányának megváltoztatása miatt + 20 cm magassággal növelni kell.

árkád átalakítás:

A tetőre a Kőszegi utca irányából számított 3 db áttörésnél üveg felülvilágító készül. A felülvilágító É-i oldalán monolit vasbeton falszerkezet kerül kialakításra, ez egyrészt a felülvilágító tartószerkezete, másrészt a jelenleg sötét árkádba a déli oldalról a napsugarakat vetítő reflexiós felületként is szolgál. A felülvilágító hőszigeteletlen alumínium szerkezetű, üvegezett nyílászáró, amelybe 1-1 db esőérzékelős, elektromos távműködtetéssel nyitható felülvilágító elem kerül beépítésre a nyári hőterhelés csökkentése érdekében.

A 4. áttörésnél térelhatárolóval ellátott zöldfelület kerül kialakításra. A térelhatárolás a csapóeső ellen véd, lehetővé teszi igényes, vandálbiztos zöldfelület kialakítását, ezen kívül a tér funkcionális kettéosztását is biztosítja. A zöldfelültet és az üvegdobozt az oszlopokra támaszkodó, monolit vasbeton szerkezetű, mészkő ülőfelületű pad keretezi.

A telek Kőszegi utcai bejáratánál kialakítandó zöldfelület körül a „belső” térhez hasonlóan vasbeton szerkezetű, mészkő ülőfelületű pad kerül megépítésre.

térburkolat árkádnál:

A térburkolat a teljes területen ki lesz cserélve. A jelenlegi aszfaltot fel kell törni, és az alátét szerkezetet állékonysági vizsgálat eredményeinek függvényében kell a rétegfelépítést meghatározni. A térburkolat anyagának és fektetésének végleges kialakítása kiviteli tervek alapján készül. Az új térburkolaton keletkező csapadékvizet a közterületre lejtetjük, és az utcai csapadékcsatornába vezetjük.

III.  A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA:

III.1. AZ ENGEDÉLYEK ÉS A DOKUMENTÁCIÓK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA:

Elkészült a felújítás megvalósításának engedélyezési tervdokumentációja. Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

A kiviteli tervek elkészítésének határideje: 2009. január 31.

Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárása 2009 tavaszán kerül lefolytatásra.

III.2. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI:

- A beruházás előkészítésével kapcsolatosan a 2008. évi költségvetésben biztosított költségek bruttóban:

Engedélyezési és kiviteli terv				     13 920 000,- Ft

- A BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGEI

2009 évi költségek (bruttó összegek):

Tetőfelújítás várható költségei			  33 700 000,-

Homlokzat felújítás költségei			119 600 000,-

Előre nem látható munkákra vonatkozó tartalékkeret		  14 800 000,-

Savaria Art Mozi külső felújítás költségei: 		168 100 000,-

Árkád felújítás költségei					  42 500 000,-

Előre nem látható munkákra vonatkozó tartalékkeret		    4 200 000,-

Árkád felújítás költsége összesen: 			   46 700 000,-

A 2009 évi kivitelezési költségek összesen:

bruttó  214 800 000,-Ft

### III.3. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI  FEDEZETE

A beruházás forrásai:

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDOP-3.1.1/B számú  „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című pályázat keretében van lehetőség a SAVARIA ART MOZI felújítás és árkád átalakítás beruházási programjának finanszírozására. A projekt kódszáma: KIEPR-2008-0006/NYDR, mely a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program vonatkozó akciótervében tételes nevesítésre került.

A támogatási összeg a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akciótervben meghatározottak szerint a SAVARIA ART MOZI külső felújítása. és az árkád átalakítás 15 %-os önrész mellett 85 % os támogatási arányú. A támogatási forrás a Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá. A 15 %-os önrész biztosításáról a 2009 évi költségvetésben gondoskodni kell.

### III.4. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

- A beruházási program jóváhagyása :	2009. január

- Építési engedély megszerzése:	2009. március

- Kivitelező kiválasztására közbeszerzés kiírása	2009. április

- Támogatási szerződés aláírása	2009. ll. n.év

- Kivitelezői szerződés megkötése, munkakezdés	2009. június

- Kivitelezés befejezése	szerz. + 6 hó, de legkésőbb	2010. augusztus

- Használatba vétel, működési engedélyek	2010. november

### IV. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SAVARIA ART MOZI felújítás és árkád átalakításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. január „……”

a jóváhagyó aláírása