Az előterjesztést megtárgyalta:

- Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést  törvényességi 								szempontból  megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 10-i ülésére

Javaslat az Új Városliget építése

Előzetes Akcióterületi Terve első olvasatának elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program regionális Akciótervében NYDOP-2009-3.1.1/B számú, „Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című konstrukciójára projektfejlesztési dokumentációt készít. A dokumentáció részét képezi az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Új városliget építése Előzetes Akcióterületi Terv.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, benne az akcióterületek kijelölését a közgyűlés a 61/2008 (II. 28.) és a 494/2008.(XI.27.) Kgy. sz. határozatokban hagyta jóvá.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vonatkozó pályázati felhívása 2009. szeptember 09-én megjelent, és a szakaszos támogatási kérelem következő benyújtási határideje 2010. január 31.

A Vitalpro Kft. 2009. február 20-án kapott Önkormányzatunktól megbízást azzal a céllal, hogy az IVS és a pályázati felhívás alapján készítse el az Új Városliget építése c. előzetes akcióterületi tervet, ami jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A projektfejlesztő szakértő javaslata alapján az akcióterület főbb fejlesztési projektjeit az alábbiakban mutatjuk be, amelyeket a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Előzetes Akcióterületi Terv részletesen bemutat:

A projekt költségvetésének terve (M Ft)

| Projektek | Teljes ktg | Elérhető maximális támogatási arány | Támogatás | Saját erő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SZMJV | SZOVA | Oladi Sportliget Kft |
| 1.1 Sport-, labdacsarnok építése | 381,8 | 50,0% | 190,9 |  |  | 190,9 |
| 1.2 Csónakkölcsönző + csónakállomás létesítése | 27,9 | 30,0% | 8,4 |  | 19,6 |  |
| 2.1 Emlékmű alatti dombon sportcélú hasznosítás kialakítása | 16,8 | 85,0% | 14,3 | 2,5 |  |  |
| 2.2 Szabadtéri sportpályák teljes megújítása | 163,4 | 85,0% | 138,9 |  |  | 24,5 |
| 3.1 Csónakázó tó és környezetének rendezése (sétáló és futó pálya felújítása, közvilágítás, sziget felújítása) | 208,1 | 85,0% | 176,9 | 31,2 |  |  |
| 3.2 Parkolók felújítása, bővítése (Emlékmű mellett, Csónakázó-tó mellett, Tóvendéglő előtt, Sportpályák, Kalandváros előtt) | 57,8 | 85,0% | 49,1 | 8,7 |  |  |
| 3.3 Oladi kilátó felújítása, játszótér építése kertészeti munkák | 56,9 | 85,0% | 48,3 | 8,5 |  |  |
| 4.1 é 4.2 Egyéb közösségi program (ESZA) | 26,2 | 85,0% | 22,3 | 3,9 |  |  |
| Akcióterületi terv készítése | 5,0 | 85,0% | 4,3 | 0,8 |  |  |
| Nyilvánosság (1%) | 10,8 | 85,0% | 9,2 |  |  |  |
| Összesen | 954,7 |  | 662,5 | 55,6 | 19,6 | 215,4 |

Szombathely MJV Önkormányzata támogatásban részesülő konzorciumi partnerei a SZOVA ZRt. és az Oladi Sportliget Kft. lehetnek.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. december „…….”

/: Dr. Szabó Gábor :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2009. (XII. 10.) Kgy. sz. határozata

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat az Új Városliget építése

Előzetes Akcióterületi Terve első olvasatának elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az előzetes akcióterületi tervet az alábbi javaslatokkal és kiegészítésekkel elfogadta:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

2. A Közgyűlés felkéri Dr. Szabó Gábor alpolgármestert a NYDOP-2009-3.1.1/B „Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz pályázati felhívás eljárásrendjének megfelelően Új Városliget építése Előzetes Akcióterületi Tervet jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés 2010. januári ülésére.

Felelős:	Dr. Szabó Gábor alpolgármester

(Végrehajtás előkészítéséért: Ávár János, Tisztségviselői Osztály, osztályvezető

Határidő:	2010. januári Közgyűlés

A három gazdasági tevékenysége költségvetése nettóban értendő, míg a többi költség bruttó.