MELLÉKLET

2009. évi útfelújítás

1. Kevert felületi bevonatos felújítások

(kátyúzás, hézagkiöntés, kétrétegű kevert felületi bevonat, szükség szerint padka-árokrendezés vagy szegélyjavítás, fedlapok szintbe helyezése

fajlagos becsült költség 3.200 Ft/m2)

| Megnevezés | Hossz (fm) | Ter. m2 | Terv | Megjegy zés | Becsült költség | hrsz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Körmendi u. (ÖMW benzinkúttól 400 fm) (Tinódi-Brenner kb 50 m. elmaradt szakasz) | 400 50 | 5500 700 | ajánlati dok. ajánlati dok |  | 17.600.000,- 2.200.000,- |  |
| Körmendi u. (Dózsa Gy. u. – Győrffy U.) | 380 | 3100 | ajánlati dok. |  | 10.000.000,- |  |
| Deák F. u. (Hadnagy u. – Paragvári u.) | 490 | 3600 | ajánlati dok. |  | 11.500.000,- |  |
| Sörház u. - Hollán E. u. | 290 | 3000 | ajánlati dok. |  | 9.600.000,- |  |
| Szalónok u. (Kodolányi u. – Németújvár u.) | 230 | 1150 | ajánlati dok. | csapadék | 3.700.000,- |  |
| Muraszombat u. | 80 | 400 | ajánlati dok. | csapadék | 1.300.000,- |  |
| Dudás J. u. | 160 | 800 | ajánlati dok. | csapadék +járda | 7.600.000,- |  |
| Németújvár u. (Vasvári P. u. -Rumi u. – Rákóczi u.) | 160 | 800 | ajánlati dok. | csapadék +járda | 7.600.000,- |  |
| Bártfa u. (Zanati u. – Alkotás u.) | 500 | 2500 | ajánlati dok. | csapadék+ járda | 15.000.000,- |  |
| Körmöc u. | 350 | 1600 | ajánlati dok. | csapadék+ járda | 15.600.000,- |  |
| Krudy Gy. u. | 280 | 1700 | ajánlati dok. |  | 5.500.000,- |  |
| Munkácsy M. u. | 300 | 1500 | ajánlati dok. | +járda | 14.000.000,- |  |
| Négyesi u. (Hunyadi u.-Gyöngyös patak) | 180 | 900 | ajánlati dok. | +járda | 6.000.000,- |  |
| Karmelita u. | 230 | 900 | ajánlati dok. |  | 3.000.000,- |  |
| Móra F. u. | 720 | 3960 | ajánlati dok. | csapadék | 13.000.000,- |  |
| Lipp V. u. (Sugár u. – Dr. Szabolcs Z. u.) | 220 | 1200 | ajánlati dok. | csapadék | 3.800.000,- |  |
| Székely B. u. | 350 | 1750 | ajánlati dok. |  | 5.600.000,- |  |

becsült költség igénye: 152.600.000,-Ft

2. Aszfaltos burkolaterősítések

(kátyúzás, hézagkiöntés, profilozás, szükség szerint padka-árokrendezés szegélyek javítása, cseréje, fedlapok szintbe-helyezése, aszfaltburkolat készítése fajlagos becsült költség 8.500 Ft/m2)

| Megnevezés | Hossz (fm) | Ter. (m2) | Terv | Megjegyzés | Becsült költség. | hrsz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kismezei | 230 | 1150 | ajánlati dok. | csapadék+ járda | 13.300.000,- |  |
| Bartók B. krt. (Rohonci u. – Perint híd.) (Hazatius F. u. –Paragvári u.) | 300 80 | 3000 720 | ajánlati dok. ajánlati dok. |  | 26.000.000,- 6.000.000,- |  |
| Jókai u. | 500 | 4500 | ajánlati dok. |  | 38.000.000,- |  |
| Dózsa u. | 380 | 3040 | ajánlati dok. |  | 26.000.000,- |  |
| Vízöntő u. (Nefelejcs u. - Levendula u.) | 330 | 2100 | ajánlati dok. |  | 18.000.000,- |  |
| Szedresbe vezető u. + a templom előtti járda | 70 160 | 420 240 | ajánlati dok. |  | 5.000.000,- 2.000.000,- |  |
| Ond vezér u. (Hétvezér u.-Török I. u. ) | 300 | 1800 | ajánlati dok. |  | 15.000.000,- |  |
| Török Ignác u. (Ond v. – Szt. István kir. u.) | 150 | 750 | ajánlati dok. |  | 6.400.000,- |  |

becsült költség igénye:  155.700.000 ,-Ft

3. Aszfaltbetonos burkolat (szerkezetcserével)

(teljes pályaszerkezet csere, szegélyek javítása, cseréje, fedlapok szintbe-helyezése fajlagos becsült költség 25.000 Ft/m2)

| Megnevezés | Hossz (fm) | Ter. (m2) | Terv | Megjegy- zés | Becsült költség. | hrsz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertész u. | 380 | 2300 | van |  | 58.000.000,- |  |

becsült költség igénye:  58.000.000 ,-Ft

4. Járdák, kerékpárutak, térburkolatok

| Megnevezés | Megjegyzés. | Becsült költség |
| --- | --- | --- |
| Hollósi S. u. járda | ajánlati dok. 440 m | 5.500.000,- |
| Bem J. u. 9-19 járda + épületek előtti járda felújítása | ajánlati dok. 600+200 m | 12.000.000,- |
| Külső Zanati u. D-i old. járda | terv készül | 15.000.000,- |
| Kenderesi u. - Kárpáti K. u. járda | terv van | 15.000.000,- |
| Gábor Á u. D-i old. járda (Rumi u. – Kismarton u.) | ajánlati dok. 500 m | 7.500.000,- |
| Honvéd u. járda (Pelikán park melletti szakasz) | ajánlati dok. 200 m | 4.000.000,- |
| Rákóczi u 21 előtt (30 m2) járda | ajánlati dok. | 300.000,- |
| 11-es Huszár u. 27. (35 m2) járda | ajánlati dok. | 350.000,- |
| Horváth B. krt.2. (30 m2) járda | ajánlati dok. | 300.000,- |
| Rumi u. 96-100 előtti járda | ajánlati dok. 50 m | 750.000,- |
| Erkel F u. (Temesvár u.-templomig) | ajánlati dok. 200 m | 3.000.000,- |
| Pázmány P. krt. 42-52 épület körüli járda | ajánlati dok. | 8.000.000,- |
| Gyöngyöshermáni gyógyszertár melletti járda + gyalogátkelő | terv kell 130 m 1,5 m sz. | 2.500.000,- |
| Brener krt. járda (Alsóhegyi u. – Nárai u. ) | ajánlati dok. 180 m | 3.000.000,- |
| Május 1. u. járda | ajánlati dok. 500 m | 6.000.000,- |
| Szt. István kir u. járda (Rumi u. – Kond v.) | terv kell 300 m | 4.500.000,- |
| Élmunkás u. járda | ajánlati dok. 700 m | 9.000.000,- |

A tervezett járda és kerékpárút felújítási munkák becsült költségigénye: 96.700.000,- Ft.

5. Parkolók

| Megnevezés | Megjegyzés | Becsült költség |
| --- | --- | --- |
| Honvéd tér | terv van | 20.000.000,- |

Ajánlati dok.: Ezeknél az utcáknál egyszerűsített tervet kell készíttetni a kivitelezés megpályáztatásához ill. az ajánlati dokumentációhoz.

Megjegyzés: Azon utcák, amelyeknél csak utcanév van megnevezve, ott az utcát teljes hosszban tervezzük felújíttatni. Azoknál az utcáknál, amelyek nem kerülnek teljes hosszban felújításra, ott zárójelben a felújítandó útszakaszt adtuk meg. Ezen megjegyzés az összes, előző technológiákra is vonatkozik.

###### Főösszesítő a becsült költségigényekről technológiánkénti bontásban

1.	Kevert felületi bevonat	                                                       152.600.000,-Ft

2.	Aszfalt-betonos burkolaterősítés	                                            155.700.000,-Ft

3.	Teljes pályaszerkezet cserék	                                              58.000.000,-Ft

4.	Kerékpárutak, járdák				                        96.700.000,- Ft

5.        Parkoló                                                                                      20.000.000,-Ft

6.       Bonyolítás, eng. díjak                                                                   7.000.000,-Ft

Összesen:				                   	                      490.000.000,- Ft

A fenti listát a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2008. június  …………-i ülésén ……………..sz. határozatával  jóváhagyta.