A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. március 30–i ülésére

J A V A S L A T

AZ „ART” MOZI FELÚJÍTÁSÁNAK, KORSZERŰSÍTÉSÉNEK III. ÜTEMÉRE

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. májusi ülésén tárgyalt a Savaria Mozi Art Mozivá történő átalakításának koncepciójáról.

A 158/2003. (V. 29.) Kgy. számú határozatában elhatározta, hogy a Savaria Mozit 2003. és 2006. között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az art mozik műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok támogatásából és az önkormányzat által biztosított önrészből art mozivá alakítja.

Az első ütemben megvalósított felújítás összköltsége 50.000 e Ft volt, amelyből pályázat révén 32.500 e Ft-ot nyert, míg 17.500 e Ft önrészt vállalt az önkormányzat.

Az átalakítás I. ütemében a földszint belső területének átépítése történt meg. A munkák négy fő funkcionális egységre terjedtek ki. Új art-terem (kamaraterem), art kávézó és videotéka, WC-csoportok és üzemi kiszolgáló helyiségek, a közönség által használt közlekedő és várakozó helyiségek kialakítása történt meg.

A város által tervezett átalakítás II. ütemére 2005. évben került sor, amelynek összköltsége 31.500 e Ft volt, amelyből pályázat révén 24.000 e Ft-ot nyert, míg 7.500 e Ft önrészt vállalt az önkormányzat.

Az átalakítás II. ütemében az első emeleti nagyterem korszerűsítése, burkolatok, székek cseréje (sortáv növelés, széksorok megosztása, feljárat módosítása, padló átalakítása), vetítővászon kicserélése valósult meg.

A 2005. évi CLIII. törvény IX. fejezet (helyi önkormányzatok támogatása) 2. cím, 12. alcím, „Art mozi-hálózat fejlesztésének támogatása” előirányzat – mindösszesen 100.000 e Ft – újabb lehetőséget ad a Savaria Mozi további korszerűsítésére. A minisztérium támogatásának felső határa pályázatonként 20.000 e Ft lehet és a támogatás nem haladhatja meg a bekerülési költség 75 %-át. Így önkormányzatunknak legalább 7.500 e Ft önrészt kell vállalnia.

Az elnyerhető támogatás és az önrész összköltsége nem teszi lehetővé, hogy az eredetileg 2003-ban III. ütemként tervezett fejlesztést, a mozi homlokzatának, külső falainak felújítását megvalósítsuk.

A szakemberekkel és a Savaria Filmszínház vezetőjével folytatott konzultációk és tárgyalások alapján javasolom az első emeleti nagyterem további korszerűsítését a pályázat feltételei szerint.

A III. ütemben megvalósítható korszerűsítés műszaki tartalma és várható költségei:

- Az emeleti nagyterem elavult légtechnikai rendszerének cseréje. Az új légtechnika biztosítaná a telt háznál szükséges (800 m³/óra) légcserét, a meglévő fűtést kiegészítő, azt teljes értékűvé tevő légfűtést, valamint egy csökkentett hatásfokú hűtést a nyári időszakra. (A teljes értékű nyári hűtés a beruházási költségeket megduplázná, az üzemeltetési költségeket megháromszorozná.) Ennek várható költsége kb. 17.000.000 Ft.

- Az emeleti nagyterem hangtechnikai rendszerének felújítása Dolby digitális hangrendszerrel. A  hangtechnika várható költsége 5.500.000 Ft.

- Az emeleti nagyterem akadálymentes megközelítésének biztosítása kerekesszék szállítására alkalmas lépcsőnjáró szerkezettel. Az akadálymentesítés várható költsége 5.000.000 Ft.

A pályázat feltételei hasonlóak az előző évihez:

- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy öt éven keresztül art moziként működteti a Savaria Mozit, illetve

- a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy az új tulajdonost vagy üzemeltetőt is kötelezze az Art Moziként való öt éves üzemeltetésre

- biztosítani kell a pályázatban megjelölt önrészt

- a fejleszteni kívánt mozi üzemeltetésére vonatkozóan üzleti tervet kell csatolni.

(A Savaria Mozi 2006-2011 üzleti tervét mellékelem.)

2006. évben a megpályázható összeg maximum 20 millió forint. A pályázatot az elnyerhető maximum összegre javasolom benyújtani.

A pályázathoz alapvetően 25 % önrészt kell biztosítani.

e Ft-ban

|  | A beruházás teljes összege | Pályázaton elnyert/elnyerhető támogatás | Önrész |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ütem | 50.000 | 32.500 | 17.500 |
| II. ütem | 31.500 | 24.000 | 7.500 |
| III. ütem | 27.500 | 20.000 | 7.500 |
| Összesen | 109.000 | 76.500 | 32.500 |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Art Mozi korszerűsítésének 2006. évben elnyerhető támogatására vonatkozó pályázat benyújtását támogatni és az ehhez szükséges 7.500 e Ft önrészt biztosítani szíveskedjék.

Szombathely, 2006. március  „    „

(: Dr. Ipkovich György :)

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2006. (III. 30.) Kgy. számú határozat

1./	A Közgyűlés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által a 7/2006. (III.14.) NKÖM rendelet alapján az „Art mozik korszerűsítésének támogatása 2006.” évben elnyerhető támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását az előterjesztés tartalma szerint támogatja.

2./	A pályázat benyújtásához szükséges 7.500 e Ft önrészt – a nagyterem további korszerűsítéséhez – az önkormányzat a 2006. évi költségvetésében biztosítja.

3./	A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a fejlesztés igazolt befejezésétől számított öt évig a Savaria Mozit Art Moziként üzemelteti. A mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezi az Art Moziként való öt éves üzemeltetésre.

5./	Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy eredményes pályázat esetén a 2./ pontban megjelölt 7.500 e Ft önrészt összegének betervezéséről gondoskodjon a pályázat elbírálását követő költségvetési rendelet módosításakor.

Felelősök:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője,

Németh Sándor, a Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

Határidő:	2006. április 28. (a pályázat benyújtása)