Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató

E-Savaria II. nagyprojekt előkészítésének jelenlegi helyzetéről

1. Munkacsoport vezető:	Keringer Zsolt	Informatikai Iroda vezetője

2. A projekt neve:	Digitális Önkormányzat: ASP alapú informatikai rendszer Szombathelyen és a kistérségekben

(E-Savaria II.)

3. A projekt előzménye:	E-Savaria projekt: Elektronikus Önkormányzat Szombathelyen és Kistérségében (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4.3.1.)

4. A projekt tartalmának rövid ismertetése:

A jövőben az önkormányzati rendszer is minden bizonnyal az eddiginél dinamikusabb fejlődési szakaszába léphet, ahol nagyon fontos lesz, hogy képesek legyünk gyorsan, szakszerűen reagálni a környezeti kihívásokra, a változásokra. A korszerű szolgáltatásokat csak egységes alapokon nyugvó belső rendszerekkel képzelhetők el, s ugyanezt igényli a belső működési, szervezeti hatékonyság növelése, a dinamikusan változó környezethez alkalmazkodó, a kihívásokra gyorsan válaszolni tudó szervezet és belső folyamatok kialakítása és még további feladatok is. A belső rendszerek mellett fejleszteni kell ügyfél oldalt is, amely lehetőséget ad a különböző közigazgatási szolgáltatások szélesebb körű elérésére, alkalmazására.

A fenti korszerű szolgáltatásokat biztosítani kizárólag egy jól működő és korszerű infrastruktúra segítségével lehetséges. Ebbe beletartoznak a számítógépek, a lokális hálózatok, a szoftverek és a megfelelő sebességű és megbízhatóságú Internet hozzáférés is (széles sávú Internet).

Szintén mindkét oldal szempontjából fontos a továbbképzés, azaz az e-Önkormányzat, e-Ügyintézés működtetéséhez, használatához szükséges ismeretek és készségek megszerzésének támogatása, elősegítése.

A közigazgatás korszerűsítésével egyre nagyobb mennyiségű új feladat kerül önkormányzati feladatkörbe, mely kapcsán egyre magasabb elvárások fogalmazódnak meg, úgymint

- A belső működési folyamatok hatékonyságának növelése

- A döntési és az ügyintézési folyamatok átláthatóvá tétele

- Szolgáltató önkormányzat kialakítása

- Ügyfélbarát ügyintézés kialakítása

- Stb.

A szolgáltató önkormányzat, az ügyfél-központú hivatali ügyintézés leghatékonyabb eszköze az e-önkormányzat és ezen belül is az e-ügyintézés megvalósítása. Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége az elmúlt években a GVOP 2004-4.3.1. EU pályázati ablak segítségével megkezdte ezen fejlesztéseket.

- Az eddigi fejlesztéseinkkel elindítottuk az ügyfelek, azaz a lakosság és a vállalkozók, vállalkozások részére nyújtott szolgáltatásokat, illetve az önkormányzat és az „ügyfelek” közti információcserét Internet segítségével.

- A meglévő eredményekre építve a következő 2007-2013 közötti időszakban szeretnénk tovább fejleszteni mind a belső, mind a külső szolgáltatásokat, valamint ezen rendszerek alkalmazásának alapjául szolgáló ASP alapú info-kommunikációs környezetet a térségben.

A fenti fejlesztési célokból a pályázati keretek függvényében határoznánk meg a kiemelt elemeket. Külön kell kezelni az infrastruktúra kapcsán szükséges fejlesztéseket és külön az informatikai rendszereket.

5. Eddig elvégzett tevékenységek

- A közös gondolkodás érdekében a térségben lévő 8+1 kistérségi társulással megállapodást kötöttünk a kistréségi digitális ügyfélszolgálati rendszer (KDÜR) létrehozására (2007. április 2.)

- Ezen elképzeléssel a térségben (vas megye) kialakulhat egy minta értékű egységes közigazgatási szolgáltatás a lakosság részére.

A 2007 májusában az együttes bizottsági ülésen elfogadott tematika szerint megkezdtük a pályázathoz szükséges dokumentációk elkészítését.

| Dokumentum megnevezése | Költség | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Helyzetfelmérés (vas megye) | 5 640 000 Ft | Elkészült (kistérségek elfogadták) |
| Megvalósíthatósági tanulmány ASP rendszer kialakítására (vas megye) |  | Elkészült (kistérségek elfogadták) |
| Informatikai Stratégia (2007-2011) | 3 960 000 Ft | Elkészült (a közgyűlés 2007. decemberében elfogadta) |
| Pályázatírás | 10 000 000 Ft | 2008 második felére várható |
| Támogatási szerződés |  | 2009 első félév |

A szakminisztériumok és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakemberei az elmúlt egy év alatt 4 alkalommal voltak Szombathelyen, hogy felmérjék a térség szakmai felkészültségét a projekt megvalósítása kapcsán. Ezen szakmai konzultációk során megállapították, hogy a szükséges szakmai alapfeltételek biztosítottak a rendszer kialakítására.

Elkészült és 2008. januárjától éles rendszerben működik öt kistérségi településen a pályázat részét képező ASP alapú mintarendszer (iktatás, szociális rendszer, adórendszer).

6. További teendők:

Jelenleg a pályázati kiírás kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzati Stratégiai Központ a szakmai előkészítés utolsó elfogadásán dolgozik. Várhatóan a szakmai döntések után a pályázati ablak megnyitásra kerül és az 5. pontban megjelölt pályázatírás is elindulhat.

A Regionális Operatív Program 2009-ben megnyíló pályázati forrásra mindenképpen pályázni kell, ugyanis a helyzetfelmérésből megállapítható, hogy a térségi infrastruktúra a kistelepülések tekintetében komoly fejlesztésre szorul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április ”          ”

/: Keringer Zsolt :/

irodavezető