Tájékoztató

Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projektről a 2007. 01. 25.- 2008. 03. 31. időszakra

1. Témafelelős:	Lakézi Gábor	Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető

2. A projekt neve:	Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt

3. A projekt előzménye:

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (a továbbiakban KvVM FI) a megbízásából az ÖKO Rt és az MKM Consulting Kft elkészítette a Megvalósíthatósági terv a hulladékgazdálkodás szempontjából fehérfoltos terület felmérésére alapozott projektgenerálási lehetőségekről a 2007-2013 közötti Operatív Program keretében” című projektben a Nyugat-Dunántúli regionális hulladékgazdálkodási program előkészítéshez alapot adó tanulmányt. A tanulmány értelmében, a projektben érintett Szombathely és 194 település. Tekintettel Szombathely megyei és regionális szerepére a minisztérium Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát találta legmegfelelőbbnek a gesztor szerepére.

4. A projekt tartalmának rövid ismertetése:

Megvalósulás helyszíne: Szombathely és a projektben érintett 194 település.

Tulajdonviszonyok: A fejlesztésben érintett létesítmények, területek különböző települési önkormányzati tulajdonban, illetve a jelenleg szolgáltatást ellátó cégek tulajdonában vannak.

Projekt céljai: A projekt célja a régió eddigi már ISPA vagy Kohéziós Alap pályázatokkal lefedett területein (Nyugat-Balaton Zala völgye hulladékgazdálkodási rendszer, Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár térségének hulladékgazdálkodási rendszere) kívül eső Vas megyei fehér foltos területeknek a hulladékgazdálkodási körülményeit, a hulladékgyűjtési és elhelyezési lehetőségeit rendszer-szemléletben kezelni. A projekt terültén képződő hulladék kezelése, hulladéklerakók rekultivációja, a szükséges gépek, berendezések beszerzése.

Az érintett településeknek a szilárdhulladék kezelés megoldására együttesen, együttműködve Társulást kell alakítani ahhoz, hogy pályázatot nyújthassanak be a KEOP keretén belül a Kohéziós Alapokból biztosítandó Európai Uniós támogatások igénybevételére. A Társulás, a megalakulását követően, ellátja a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A részletes és pontos műszaki tartalom meghatározására, a pályázat benyújtására a társulás megalakulása után a KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, a megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány és költség-haszon elemzés elkésztését követően kerülhet sor a 2008. IV. negyedév - 2010 időszakban. A pályázat az eljárásrendje szerint kétfordulós.

5. A projektben 2008. 03. 31-ig elvégzett tevékenységek összefoglalása:

5.1. A közgyűlési határozatok végrehajtása:

- 24/2007. (I. 25.) Kgy. sz. határozat értelmében a tárgyi projekt „Szombathely Megyei Jogú Város és agglomerációja területfejlesztési programja”-ként megvalósítandó nagyprojekt. A projekt megvalósítására a munkaszervezet megalakult a 4/2007. (IV. 4.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltak szerint, a projekt előkészítése megkezdődött.

- 217/2007. (IV. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés 20.000.000,-Ft forrást biztosított a társulás előkészítésre. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát követően pedig a 47/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában még 9.896.000,-Ft kiegészítő forrást biztosított ugyanezen célra. A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő, a TECHNOPLUS Környezetvédelmi és Technológiai Fejlesztő Kft, 1124 Budapest, Réskay Lea u. 77., ajánlatának értéke 24.680.000,-Ft+Áfa (azaz bruttó 29.616.000,-Ft) volt.

5.2. A projekt munkatervében feltüntetett feladatok teljesülése:

- A társulás megalakításához szükséges önkormányzati szándékok kinyilatkoztatása: A szándéknyilatkozatok megkértük, a települések által igényelt tájékoztatásokat megadtuk, a szándéknyilatkozatokat összegeztük.

- A társulási szerződés és a társulás működtetéshez szükséges egyéb szabályzatok, dokumentumok, valamint a projekt dokumentációk előkészítéshez szükséges közbeszerzési eljárás dokumentumainak előkészítéshez szükséges szakértő kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása: A közbeszerzési eljárást lefolytattuk.

6. A pályázat benyújtó szervezet és lehetséges partnerei

Benyújtó szervezet:	A megalakuló társulás.

Lehetséges partnerek:	Az érintett települési önkormányzatok, akik a szükséges önerőt biztosítják, a tulajdonukban lévő területeket, létesítményeket szükség szerint a fejlesztés megvalósítása érdekében rendelkezésre bocsátják. Továbbá a szolgáltatók, akik műszaki, jogi szakértőként, valamint leendő üzemeltetőként vesznek részt a projektben.

7. Becsült költségvetés:
Előkészítés várható költségei (időszak: 2007-2010):

A társulás megalakításának előkészítése, megalakítása: 30 millió

Projekt Végrehajtó Szervezet felállítása és működtetése: 15-20 millió Ft/év a projekt zárás időpontjáig

A projekt dokumentációk elkészítése, környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása, létesítmények tervezése, építési engedélyezési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk elkészítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása: 500 millió Ft (+ÁFA)

A beruházás becsült költségei (időszak: 2010-2013):

15.200 millió Ft, a támogatás mértéke a mindenkori központi költségvetési rendelettől függ.

Lehetséges pályázati források (NFT Intézkedés): KEOP

A költségvetés véglegesítésére a KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, a megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány és költség-haszon elemzés elkésztését követően kerülhet sor.

Szombathely, 2008. április 3.

Lakézi Gábor

osztályvezető