### Szombathely Megyei Jogú Város

#### Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és

Üzemeltetési osztály

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató az Északi Ipari Zóna és Logisztikai Központ projektről

Szombathely Északi Ipari Zóna és Logisztikai Központ

Témafelelős osztályvezető:	Lakézi Gábor

Projekt manager:Magyar Márta (polg. szakértő)

Északi Ipari Zóna

Az alábbi összefoglaló az Ipari Park Kft. tájékoztatása alapján készült:

A Szombathely, Gencsapáti, Söpte települések közigazgatási területén elhelyezkedő „gyakorlótér” megnevezésű ingatlanokra 2005-2006. évek folyamán Szombathely igényt nyújtott be az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésükre vonatkozóan.

A szóban forgó ingatlanok – amelyek a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében vannak - tételesen a következők:

- a szombathelyi 019/6 hrsz-ú, 53 ha 1381 m2 területű, „kivett” telephely megnevezésű;

- a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú, 1 ha 7282 m2 nagyságú, „kivett” telephely megnevezésű;

- és a söptei 0104/1 hrsz-ú, 326 ha 5908 m2 területű, „kivett” telephely megnevezésű ingatlanok.

A honvédelmi miniszter úgy döntött, hogy - a tárca fejlesztési terveire, bevételképzési kötelezettségeire figyelemmel - az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését nem, de a forgalmi értéken történő, zártkörű értékesítését támogatja.

Tekintettel arra, hogy a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlanra Szombathely M.J. Város mellett egyidejűleg Söpte Község Önkormányzata is térítésmentes tulajdonszerzési igényt nyújtott be, ezért Szombathely M.J. Város Közgyűlése a 169/2007. (IV. 26.). sz. határozatában döntött az ingatlan zártkörű értékesítési eljárás keretében történő megszerzésének Söpte Község Önkormányzatával közösen történő vállalásáról. A közgyűlési döntést követően a két önkormányzat 2007. május 18. napján, egy ennek megfelelő tartalmú közös nyilatkozatot juttatott el a Honvédelmi Minisztériumhoz, amelyet további szóbeli tárgyalások is kísértek.

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség a 2008. február 6. napján kelt, 263/22/2008. számú levelében a szóban forgó ingatlanok forgalmi értékét az alábbiak szerint állapította meg:

| Település, helyrajzi szám | (Nettó) forgalmi érték (Ft) |
| --- | --- |
| szombathelyi 019/6 | 159.583.333,- |
| gencsapáti 0100/5 | 1.458.333,- |
| söptei 0104/1 | 345.000.000,- |

Az Ügynökség arra kérte az önkormányzatokat, hogy küldjék meg a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Szombathely M.J. Város és Söpte Község Önkormányzat között megkötött, a közös tulajdonszerzésre vonatkozó együttműködési megállapodást, illetve Szombathely küldje meg nyilatkozatát, hogy a fenti forgalmi értékek ismeretében kíván-e élni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontja szerinti - pályáztatás nélküli értékesítés lehetőségével.

A 76/2008. sz. Szombathely M.J. Város Közgyűlési határozata alapján az ingatlanok vételára fedezetének biztosítása érdekében egyeztetések kezdődtek az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságával, a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-vel.

Az előzetes tárgyalások során az a végső megoldási javaslat körvonalazódott, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Söpte Község Önkormányzata a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlant 60 – 40 %-os arányban vásárolná meg. Erre vonatkozóan Söpte Község Önkormányzata és Szombathely M.J. Város Önkormányzata külön-külön közgyűlési döntését meghozta. Tekintettel azonban arra, hogy Söpte Község Önkormányzata nem rendelkezik a szükséges forrással, a rá eső vételárrészt önkormányzatunknak kellene megelőlegeznie.

A söptei 104/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában egy szindikátusi szerződés megkötésére kerül sor a söptei és a szombathelyi önkormányzatok között. A szerződésben a felek megállapodnak, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonjogának megszerzését követően az ingatlant ipari parkként kívánják hasznosítani, ennek érdekében egy közös projekttársaságot hoznak létre, melyben az SZMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága a SZOVA ZRt is részt vesz. A SZova Zrt nyújtja a társaság működéséhez szükséges pénzbeli hozzájárulást, a kialakítandó ipari parkhoz szükséges szakértelmet és apparátust.

A fenti tevékenységeken kívül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. januárjában elkészíttette a „Szombathely Északi Ipari Zóna – Ipari Park” megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet a Goeview Systems Kft. szakértői készítették el.

Az Északi Ipari Zóna és Logisztikai Központ projekt folytatása a tárgyalások előrehaladásainak és eredményeinek figyelembe vételével folytatható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április „….”

/: Lakézi Gábor :/ s.k.

osztályvezető