Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-13 közötti időszakára vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. április 24-i ülésére

Beszámoló a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projekt előrehaladásáról

A projekt célja a szombathelyi ipari műemlék jellegű víztorony felújításával és a közvetlen közelében elhelyezkedő KRESZ-park rehabilitációjával egy egyedi turisztikai vonzerő fejlesztése, amely családi időtöltésre is alkalmas közösségi és kulturális teret hoz létre.

Az elmúlt évben megkezdődött a projekt előkészítése. Az Önkormányzat versenyszabályzata alapján kiválasztásra került a Víztorony állapot-felmérésének, a megvalósíthatósági tanulmánynak és az építési engedélyezési terveknek a készítője, és megkötöttük a tervezési és a vállalkozási szerződéseket.

A Víztorony állapotának felmérése és a hozzá kapcsolódó statikai szakvélemény 2007. májusában elkészült, a vállalkozási díj, 939.000,-Ft, júniusban kifizetésre került.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya októberre készült el, bekerülési költsége 9.480.000,-Ft volt, a kifizetést az önkormányzat novemberben teljesítette.

A Víztorony rekonstrukciójának és átalakításának, valamint a KRESZ-park felújításának építési engedélyezési terve 2007 augusztusában elkészült, és decemberben építési engedélyt kapott. A Víztorony felújítását és átalakítását követően az épületben információs pont, étterem, valamint az öt érzésszervre ható interaktív játszótér működhet. Az engedélyezési terv teljes bekerülési költsége 8.600.000,-Ft volt, amelyből 8.125.000,-Ft kifizetésre került, a fennmaradó 475.000,-Ft 2008-ban esedékes. Az engedélyezési eljárás további 23.000,-Ft költséget kívánt (illeték és térképmásolat díja).

A Víztorony városi tulajdonba vétele 2007. augusztusában megtörtént, a szerződés összege: 2.969.317,-Ft.

A 2007-re tervezett előkészítési feladatok megvalósultak, az előkészítés költsége 2007-ben 21.533.317,-Ft volt.

További elkészítési feladatok és költségigény:

Jelenlegi ismereteink szerint a projekt továbbfejlesztését és megvalósítását a vezetés nem támogatja. Erről az álláspontról a Városfejlesztési Bizottságnak és a Közgyűlésnek döntést kell hozni. Amennyiben a projekt megvalósításra kerül, az előkészítési feladatokat folytatni kell.

A projektmenedzseri feladatokat Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője látta el. Tekintve, hogy Börzsei Csaba munkaviszonya a Polgármesteri Hivatalban megszűnt, új projektmenedzser kijelölése szükséges.

A projekt kiviteli terveinek elkészítésére ki kell választani a vállalkozót, és szerződést kell kötni a tervek elkészítésére. Meg kell határozni a projekt teljes költségvetését, és meg kell keresni a lehetséges pályázati forrást.

Az előkészítő munkafázis becsült bruttó költségigénye:

| Előkészítő munkafázis | Várható költségek (e Ft) | Összesen: |
| --- | --- | --- |
| Kiviteli tervek | 25.000 | 25.000 |
| Összesen: | 25.000 | 25.000 |

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projektről készített beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek, és hozzák meg határozatukat a projekt továbbfeljesztésével kapcsoltban.

Szombathely, 2008. április „……”.

/: Kutnyánszky László :/ s.k.

főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projektről készített beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projektet továbbra is szerepelteti a 2007-13 közötti időszak nagyprojektjei között, azonban a megvalósításának kezdetét elhalasztja. A projekt továbbfejlesztését – pályázati lehetőség függvényében – legkorábban a 2009-ben folytatja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2009. január