Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Szombathely Integrált Elővárosi Közlekedésének megszervezése

Témafelelős osztályvezető:  Lakézi Gábor

Projekt menedzser:  Magyar Márta

Célkitűzések

A helyi, környéki, regionális, országos és nemzetközi közlekedési rendszerek közötti átjárhatóság biztosítása érdekében, a hálózatok hierarchikus egymásba illeszkedése szükségessé teszi, hogy a részrendszerek fejlesztését a magasabb szintű rendszerekhez (hálózatokhoz) igazítsuk.

Elkerülhetetlen a helyi és helyközi közlekedést együttesen kezelő hálózati és a különböző közlekedési módok közötti integrált megoldások keresése, mivel az állami felelősségi körbe tartozó, országos hálózatokat használók helyközi közlekedése nem ér véget a település- és városhatárokon, hanem a településeken áthaladva, vagy a helyi hálózatokon folytatódva összefonódik a helyi közlekedéssel.

A városok és agglomerációs térségeik közlekedés- és területfejlesztése között – a közlekedési igények közigazgatási határtól független megjelenése miatt – összhangot kell biztosítani, a meglévő területi egyenlőtlenségeket csökkenteni kell, újak kialakulását meg kell akadályozni, a települések felzárkóztatása, esélyegyenlőségeinek biztosítása révén.

Az agglomeráción belül a munkaerőmozgás fő iránya a kőszegi és az egykori rumi vasútvonal mentén halad. Ennek a vonalnak a meglévő kőszegi viszonylaton történő villamosítása a MÁV és a GYSEV fejlesztési terveiben is szerepel.

A rumi vonal továbbépítése, illetve a városba betérő villamosvonal elképzelése erre a tervezetre épül rá. A villamos Szombathely legújabbkori történelmében fontos szerepet töltött be. A nosztalgikus elemeket is tartalmazó fogadókészség mellett azonban a kötöttpályás tömegközlekedés fejlesztése gazdasági racionalitással is bír.

Előkészítés helyzete

A pályázatot előkészítő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a beszerzési eljárás a versenyszabályzat előírásainak megfelelően megtörtént.

A pályázat nyertese a Közlekedéstudományi Intézet Közhasznú Társaság

A szerződés összege: nettó 4.900.000.- Ft

A tanulmány elkészítése jelenleg folyamatban van. Megállapításainak kiértékelése alapján születhet döntés arról, hogy az önkormányzat – csatlakozva a térségben várható MÁV fejlesztésekhez -  nyújt-e be pályázatot a városi közlekedési kapcsolatok kötöttpályás közlekedési vonalainak fejlesztésére.

Továbblépés a megvalósíthatósági tanulmány és a járulékos közlekedési vizsgálatok eredményének függvényében lehetséges.

Forrás felhasználás

A 2007. évi költségvetésben a projekt előkészítésére elkülönített 10 millió forintból előirányzat felhasználás nem történt.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április „……”

/: Lakézi Gábor :/ s.k.

osztályvezető