# Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató a Csaba utcai felüljáró és a Puskás Tivadar utca kikötése a 87-es számú főútra című projekt helyzetéről

2007-ben megkezdtük a projekt pályázatra való benyújtásának előkészítését, azonban a projekt a KÖZOP által nevesített projektek között – a pályázati kiírás feltételrendszere miatt – nem szerepelhetett, és más támogatási forrás sem állt rendelkezésre. Az előkészítő munkákat ezt követően le kellett állítanunk, a folyamatban levő megbízást le kellett zárnunk és a feladat önkormányzati projektként megszűnt létezni.

Egyidejűleg a projekt kiemelkedően fontos egyik eleme, a Csaba utcai felüljáró megépítése részfeladatként beemelésre került a GYSEV Zrt. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalak korszerűsítése című projektjébe, amely a Kormány 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozata alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív Programja 2007-2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról szóló akciótervében elfogadást nyert.

A projekt gazdája, a GYSEV Zrt., intenzív, szoros együttműködésben végzi a projekt előkészítését a különszintű csomópontokkal érintett két megyei jogú város – Sopron és Szombathely – önkormányzatának képviselőivel.

Tekintettel arra, hogy nemzetközi vonatkozásokkal bíró, 42 Mrd forint előzetes költségbecslésű gigaprojektről van szó és az előkészítő munkák még javában tartanak, a projektgazda a későbbiekben tud a képviselő testület, illetve Szombathely közvéleménye számára tájékoztatást adni.

A műtárgy tervezése egyébként folyamatban van, kialakítását tekintve a gyalogos-kerékpáros forgalom számára aluljárós, míg a gépjárműforgalom részére felüljárós rendszerű megoldást tartalmaz. Megvalósítása esetén lehetővé válik majd, hogy a szintbeni vasúti kereszteződés megszűntetésével a körgyűrű irányából, ill. az iparterületről a városközpont irányába gyors, biztonságos közúti kapcsolat jöjjön létre, tehermentesítve ezzel a jelentős mértékben túlterhelt Zanati út, Szent Márton utca, Thököly u. vonalát, és magát a városközpontot.

Forrás felhasználás:

A 2007. évben a 234/2007. (V. 31.) Kgy. számú határozat a nagyprojektek tartalékkeretéből 10.000 e Ft-ot különített el előkészítő feladatokra. Ebből 840.000,-Ft került felhasználásra, amely a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – közbeszerzési dokumentáció – előkészítése elvégzett feladatainak ellenértéke volt. A közbeszerzési eljárás – a projekt megszűnésének okán – nem került meghirdetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április „……”

/: Lakézi Gábor:/ sk.

osztályvezető