### Szombathely Megyei Jogú Város

#### Polgármesteri Hivatala

Tisztségviselői Osztály

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató a Kámoni Arborétum revitalizációja II. ütem projektről

Projekt menedzser:  Magyar József

2007. májusában kiemelt projektjavaslatként terjesztette elő Szombathely városa a Kámoni Arborétum revitalizációja II. ütem projektet, azonban a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői azt javasolták, hogy a projekt elemeit a projektgazdák illesszék két program feltételeihez. Így 2007. novemberében az arra jogosult Erdészeti Tudományos Intézet támogatási kérelmet nyújtott be a Környezet és Energia  Operatív Programhoz.

Szombathely MJV jelentős anyagi támogatásával az Erdészeti Tudományos Intézet támogatási kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszeréhez „Az országos védettségű Kámoni Arborétum természeti értékeinek helyreállítása és fejlesztése” tárgyú első fordulós pályázatát az Irányító Hatóság 2008. március 26-i döntésével támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat a maximálisan megcélozható br. 200 millió Ft nagyságrendet tartalmazza, amelynek támogatási intenzitása 100 %-os, tehát önrészt nem igényel. A pályázat benyújtója csak az üzemeltető lehetett, jelen esetben az ERTI.

A támogatási döntés alapján a pályázat további kidolgozásához 3 000 000 Ft-ot biztosít, amelynek segítségével kerül kidolgozásra a második fordulós pályázat részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya.

A projekt rövid célja: Az országos védettségű Kámoni Arborétum - természeti értékeinek helyreállítására és fejlesztésre fordítható központi költségvetési források folyamatos csökkenése miatt - az elmúlt két évtizedben leromlott. A projekt célja ezen kedvezőtlen folyamatok visszafordítása, az állapotromlás okozta károk helyreállítása, az arborétum természetvédelmi célú rekonstrukciója.

A projekt által elvárt eredmény: A Kámoni Arborétum a jelenlegi állapotában is Magyarország egyik leggazdagabb fás szárú gyűjteménye, közöttük jó néhány igazi ritkasággal. Ennek része a legnagyobb hazai fenyőkollekció, a több tucat taxont számláló juhar- és tölgyfagyűjtemény. A kertben – a jegenyefenyők csaknem negyven változata mellett – a gyantáscédrus és a mocsárciprus hatalmas példányai láthatók, és igen gazdag az arborétum cserjegyűjteménye, amelynek megőrzését és fejlesztését eredményezi a projekt.

A beavatkozás az arborétum természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékeinek, tematikus gyűjteményeinek, a természetes és természetközeli növényegyütteseinek helyreállítását szolgálja. Ennek során növényanyagok pótlását (700 új telepítésű faegyed és 3600 m2 felületű új telepítésű cserje taxon), ex situ gyűjtemények helyreállítását és bővítését, valamint a kert funkciójához szorosan nem kapcsolódó inváziós fajok visszaszorítását (34000 m2 cserje felület tisztítását, 100 darab invazív faegyed kivágását) tervezzük.

A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái: Az Arborétum természetvédelmi célú rekonstrukciójának következtében megnövekedett vonzerő, az ebből származó megnövekedő látogatói létszám és jegybevétel az, amely a projekt hosszú távú fenntarthatósága szempontjából reálisan elérhető cél. Ez növeli az Arborétum önfenntartó képességét, így kevésbé lesz kiszolgáltatva az aktuális fenntartási, üzemeltetési, támogatási környezetnek. Szombathely MJV a beruházás eredményeként megjelenő többlet turisztikai adóbevételt visszaforgatja az arborétum folyamatos karbantartására és az elért fejlesztési eredmények megőrzésére. A fenntartó intézmény vagyonkezelői forrásokból és pályázati úton szerez forrásokat a pénzügyi fenntarthatósághoz, valamint tematikus programok szervezésével hozzájárul a nagyobb látogatottsághoz.

A rehabilitáció után a park fenntartási költsége csökken, tudományos értéke hosszú távon megnövekszik, mely további kutatási és képzési célú együttműködéseket tesz lehetővé, ezzel is növelve a szakmai elismertség mellett a lehetséges bevételi lehetőségeket.

A projekt előkészítettsége: A projekt eddigi előkészítése során a projektgazda, fenntartó intézmény szakmai irányításával, Szombathely MJV finanszírozásával elkészült „A Kámoni Arborétum revitalizációja” témájú kiviteli tervdokumentáció, amely a Budapest Corvinus Egyetem 12 szakemberének munkája. A tervdokumentáció tartalmazza az arborétum természetvédelmi célú rekonstrukciója során szükséges és végrehajtandó elemi beavatkozásokat növényegyed szintű léptékben, a műszaki kivitelezéshez szükséges részletességgel térképen ábrázolva és megbecsülve a végrehajtáshoz szükséges forrásokat.

A tervek ismertetése és széleskörű elfogadtatása érdekében szakmai egyeztetéseket és társadalmi vitákat, lakossági fórumok szerveztünk. A kiviteli terv végrehajtását a területileg illetékes Természetvédelmi Hatóság és Nemzeti Park Igazgatóság támogatja.

A projekt folytatása:  SZMJV Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírt „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” című felhívásra benyújtotta „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív és ökoturisztikai hálózatába” pályázati anyagot, amely befogadásra került és a szakmai értékelés szakaszában van. Szombathely Megyei Jogú Város konzorciumi partnerségben megvalósuló kistérségi öko- és aktív turisztikai fejlesztési projektet kezdeményezett és kíván megvalósítani a Kámoni Arborétum és a Szombathely és Kőszeg közötti mikrotérség természeti és ember alkotta értékeire alapozva. Szombathely és agglomerációja fejlesztési programjában az Arborétum fejlesztése külön nevesített program, melynek célja a rekreációs terek fejlesztése a környezeti állapot javítása, az élhető környezet biztosítása érdekében.

### A projekt célrendszere és eredményei

A partnerek startégiai célja, hogy javítsa Szombathely és a Gyöngyös patak völgyének versenyhelyzetét az aktív- és ökoturisztikai piacon. A cél elérését a vendégek és a vendégéjszakák számának emelkedése, a települések és a turisztikai szolgáltatók bevételeinek növekedése fogja megmutatni.

A stratégiai célt megvalósító célrendszeren belül a projekt konkrét céljai, hogy új attrakciók fejlesztésével és a meglévők tematikus összekapcsolásával minőségi szolgáltatásfejlesztést hajtson végre, kialakítson egy széles körű partnerségen alapuló komplex, akár egész évben több napos programot biztosító térségi ökoturisztikai csomagot. Célunk, hogy a túraútvonal és a csomagajánlat bekapcsolódjon az Írottkő Natúrpark ajánlatai közé és az Alpannonia „élménytúra” útvonalhoz.

A projekt eredményeként létrehoz két új attrakciót, egy Látogatóközpontot és egy szabadidőparkot, melyek a természeti értékeket bemutatják, megfigyelőhelyet biztosítanak. Kiépít 3 tanösvényt és egy 22 km hosszú túraútvonalat, mellyel 9 meglévő élményelemet köt össze és csomagokat kínál a különböző célcsoportoknak kialakított marketing akcióban.

Szinergikusan kapcsolódik a Kámoni Arborétum természeti értékeinek helyreállítását célzó KEOP pályázathoz és a Lukácsházi víztározó kiemelt projekthez. Jelen projekt eredményeinek elérését segíti a Kőszegen Interreg támogatásból megvalósuló Gyöngyös patak rekreációs fejlesztése projekt.

A területi céloknak megfelelően a fejlesztés erősíti a térség versenyképességét, kiaknázza a helyi lehetőségeket, fenntartható módon igyekszik hasznosítani a természeti örökséget. A térhasználati elveknek megfelelően javítja a közkincsekhez való hozzáférést, ösztönzi és lehetővé teszi a gyalogos közlekedést, ismeretterjesztő tevékenysége mélyíti a helyi táji ismereteket, partnersége és akadálymentesítési megoldásai a közösségi felelősséget. A beépítettség nő, de a környezet terhelése csökken a tanösvény kiépítésével.

A projekt komplexitásából következően több városi-térségi koncepcionális cél megvalósulásához hozzájárul. Az idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztését és piacra vitelét megvalósítja azzal, hogy a vidéki turizmus attrakcióit a várossal összehangoltan fejleszti, komplex térségi turisztikai termékcsomagot alakít ki. Az új szolgáltatások a minőségi szabadidő eltöltési, aktív pihenési lehetőségeket bővítik, hozzájárulva ezzel a társadalom megújulásához. A széles körű civil és gazdálkodó szervezeteket is megmozgató térségi partnerség előmozdítja a civil szféra megerősödését, egyben bővíti, erősíti a térségi együttműködési rendszereket.

A fejlesztés sikere alapja lehet a Lukácsházi víztározóra alapozó tervezett településközi turizmusfejlesztésnek.

### A projekt szükségességének indoklása

A projekt helyszíne Szombathelyen a Kámoni Arborétum és a Szombathely és Kőszeg közötti mikrotérség, melyet a településeket összekötő patakról a Gyöngyös patak völgyének neveztünk el. Érintett települések: Szombathely, Gencsapáti, Perenye (Szombathelyi kistérség), Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegdoroszló, Kőszeg (Kőszegi kistérség).

Kiemelt területek, ahol új attrakciót hozunk létre: A Kámoni Arborétum, ahol egy Látogatóközpont és a kertben tanösvények készülnek, a Lukácsháza önkormányzathoz tartozó Csömötei hegyen pedig egy kilátó és körülötte mini szabadidőpark készül.

A mikrotérség minimálisan iparosított, változatos táj. A Kőszegi kistérség és a Szombathelyi kistérség dél-nyugati részén színes, széles körű, minőségi öko- és aktív turisztikai kínálatot találunk, többféle csomagban értékesítve, az állami, civil és a turisztikai vállalkozások példaértékű összefogásával, mint pl. az Őrség turisztikai desztináció. Az együttműködések Burgenlandig átnyúlnak. Kiemelkedő példái az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark vagy az Alpannonia „élménytúraútvonal”. Szükséges és indokolt a fenntarthatóság szempontjából az új túraútvonal bekapcsolása e két népszerű programcsomagba, élménytúraútvonalakba. Az új útvonal befogadása az egész térség számára előnyös lehet, mert növelheti a vendégek tartózkodási idejét és költését, ezáltal a turizmusból származó bevételeket.  A szabadidő eltöltésnek e két, sokszor keveredő, egyre inkább összekapcsolódó formáját népszerűsítette hazánkban az MTRT Zöld Év kampánya is.

Szombathely és agglomerációja különleges természeti adottságai ellenére kimaradt mindegyik csomagból. A városba nem futnak be a kerékpárutak, nem jelölik a tematikus térképek és kiadványok, egyedül a kék túra útvonala érinti.

A mikrotérség számos szolgáltatója felismerte a bejáratott, a fejlett marketinggel rendelkező Kőszegi térség közelségében rejlő lehetőséget. Az elmúlt években ennek eredményeként nyitott meg a Holdfényliget kalandpark, melynek sikerét a májusi nyitástól-október közepéig 10.000 látogatója mutatja, és hamarosan elkészül a Biotájház. Bozsok és Bucsu is bekapcsolódott az egészségmegőrzés felértékelődésével világszerte egyre népszerűbb aktív- és ökoturisztikai piacba. A kínálat és a szolgáltatások szervezettségét vizsgálva azt találtuk, hogy a fejlett hálózatból csak Szombathely és Kőszeg közötti, lényegében a Gyöngyös menti települések maradtak ki. Ezért tartjuk fontosnak e mikrotérség meglévő szolgáltatásainak és látnivalóinak megismertetését, a potenciális vendégkör odacsalogatását. Olyan turistaútvonalat terveztünk, mely településeket, tájakat, természet és ember alkotta értékeket egyaránt érint.

A látnivalók és szolgáltatások kiválasztási szempontjai között az élményelemek mellett arra is törekedtünk, hogy minél többféle turizmusban érintett szervezet (4 civil, 3 közintézmény), település (7), vállalkozás (2) részesüljön előnyeiből, mely a fenntarthatóságot is garantálja.

A kínálati csomagokban azonban előny, ha kiemelt, országos jelentőségű attrakciót is tartalmaz, mely a programcsomag és a marketing húzóeleme is lehet. Ilyen attrakció a méltánytalanul mellőzött Kámoni Arborétum. A kiterjedt nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatokkal és elismertséggel rendelkező, különleges tűlevelűekben és egzotikus növényekben gazdag, több, mint 100 éves, országos védettségű terület potenciális élménygazdagsága vetekszik a ma még ismertebb környékbeli gyűjteményes kertekkel, mint a Jeli, a Sárvári Arborétumok vagy a Körmendi és Zsennyei kastélykert.

A konkurens kertekkel szemben a Kámoni arborétum számos előnnyel rendelkezik:

- Külvárosi elhelyezkedése lehetőséget teremt mind a városi, mind a vidéki programcsomagokba illesztésébe

- Különösen jól megközelíthető (Bucsui határtól a centrumtól és a Szhely elkerülő úttól közvetlen útkapcsolat, a tervezett Perint patak menti turisztikai célú kerékpáros út érinti, a helyi és a Kőszegre menő helyközi buszjárat előtte áll meg)

- Növényzete minden évszakban látványos

- Tó és patakrendszere egyedülálló esztétikai és érzéki élményt nyújt

- a klímaváltozást vizsgáló kísérleti „nemzetközi” fenyőplantázs aktuális, épszerű témának egyedülálló vizuális megtapasztalása

Az Arborétum azonban a jelenlegi működési feltételeivel nem tud akkora bevételre szert tenni, mely az értékes növényállomány megőrzését és élményszerű bemutatását lehetővé tenné. Az ERTI-t fenntartó KvVM-nek és Szombathelynek egyaránt szándéka az Arborétum turisztikai és oktatási célú fejlesztése. A 20/2003. (XII.16.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete kimondja, hogy a jelen pályázatban érintett területen a környezet és természetvédelmi szemléletformálást, nevelést kell elősegítenie, helyet biztosítania az Arborétum kiszolgáló létesítményeinek, fogadóépületének. Szombathely város a 24/2007(I.25) sz. közgyűlési határozattal beemelte az Arborétum turisztikai célú fejlesztését a város által támogatott projektek listájába, egyben biztosítja a fejlesztési és műszaki tervek elkészítéséhez és a projekt megvalósításához szükséges forrásokat.

A másik kiemelt projektelem a lukácsházi önkormányzat kezdeményezésére a Csömötei hegy tetején kialakított szabadidő park. Ennek attrakciója a gombára emlékeztető kilátó. A Csömötei hegyről valóban csodálatos kilátás nyílik a Kőszegi hegységre és a medencére is. A szabadidőpark az útvonal kétharmadánál van, ideális pihenő. A térség nem bővelkedik kilátókban. A Csömötei kilátóból a Kőszegi hegység és a szőlődombok új nézőpontból tárulnak fel. A teljes útvonalat vizuálisan is megjeleníti a vállalkozó vendégek számára.

A Lukácsházi Víztározó kiemelt projekt és a kőszegi Interreg Gyöngyös patak rekreációs célú fejlesztése projektekkel szinergikusan erősítik egymást. A projekt hozzájárul az Interreg támogatású Herényi Kerékpáros és Kulturális Centrum piaci pozíciójának erősítéséhez, és az Arborétum KEOP pályázata eredményeinek széles körű társadalmi hasznosulásához is.

### A partnerség

A fejlesztési projekt széles körű partneri együttműködés keretében valósul meg.

Főpályázó: 	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: 	Erdészeti Tudományos Intézet (Budapest, Frankel Leo út 42-44.); Lukácsháza Önkormányzata (Lukácsháza, Szombathelyi út 2.)

Szakmai együttműködő partnerek:

- Gothard Asztrofizikai Obszervatórium (Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.

- Herényi Kulturális és Sport Egyesület (Szombathely, Szent Imre herceg útja 118.)

- Gencsapáti Önkormányzat (Gencsapáti, Hunyadi út 229.)

- Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár (Gencsapáti, Szent Egyház út 5.)

- Holdfényliget kalandpark (Gyöngyösfalu, Liget út 1.)

- Biotájház (Lukácsháza, Kőszegi út 14.)

- Írott-kõ Natúrparkért Egyesület (Kőszeg, Rajnis út 7.)

- Alpokalja Turista Egyesület (Szombathely, Ady tér 5.)

### A projekt műszaki és szakmai tartalma

1.) A Kámoni Arborétum turisztikai célú komplex fejlesztése

1/A.) 806 nm alapterületű Bánó István Látogató központ megépítése, kialakítása

(hrsz: 828/7). Szolgáltatásai: látogatók fogadása, tájékoztatása, kiállítások, interaktív ismeretterjesztő foglalkozások több generációnak, rendezvények, szakmai konferenciák, 2 szoba kutatóknak vagy programok elődóinak, folyóiratolvasó, kutató szoba; kapcsolódó létesítmények: 27 személyautó, 3 busz számára parkoló, a kertbe és a Gotthard obszervatóriumba vezető hidak. Akadálymentesítés: lift, kommunikációs akadálymentesítés, 2 mozgássérült parkoló. A központba két új munkatársat veszünk fel, akik a működtetés mellett a programok szervezéséről is gondoskodnak. Környezeti fenntarthatóságot biztosítja az arborétum saját fahulladékát hasznosító fűtésrendszer. A tervezés figyelembe veszi az országos természetvédelmi területből következő szabályozási tervi korlátozásokat.

A projektelem felelőse: Szombathely MJV

1/B.) 5,4 km hosszú tanösvény hálózat kialakítása

- az arborétum meglévő úthálózatára alapozva, annak rehabilitációjával és szolgáltatásfejlesztéssel:

Kínálat: 3 műszakilag helyreállított (burkolatjavítás, szegélyek, kijelölés) útvonal – nevezetes növények, természetes társulások, fotóösvény -, az útvonalakon nagyméretű, 10 db érdekességeket ismertető tábla, útjelző táblák, 500 fajtameghatározó tábla szolgálják az ismeretszerzést; padok, esőbeállók, ivókút a kényelmet. A környezeti fenntarthatóságot madáretetők, szemetesek és a játszótér biztonságossá tétele segítik elő. A fizikai akadálymentesítés nem megoldható teljes mértékben, ezért beszerzünk egy terep-kerekesszéket, amit díjtalanul rendelkezésre bocsátunk. A kommunikációs akadálymentesítés fő eszköze az ismeretterjesztő táblák braille írásos szövegei és a design-ban a szakértő által javasolt szín, arány, stb. megoldások. A projektelem felelőse: ERTI (Erdészeti Turdományos Intézet)

2.) 22 km hosszú túraútvonal kialakítása az Arborétum és meglévő látnivalók, illetve kínálati elemek összekapcsolásával

Főbb összekötött kínálatok, ahol nagyméretű ismeretterjesztő táblákat helyezünk el.

1. Kámoni Arborétum Látogatóközpont és kert

2. ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium és oktató központ fahíddal összekötve az arborétummal

3. Herényi Kerékpáros és Kulturális Központ

4. Gencsapáti - Szentkút és búcsújáróhely a Boldogságos Szűz tiszteletére

5. Gyöngyösfalu - Holdfényliget

6. Lukácsháza - Biotájház

7. Csömötei hegytető borház

8. Írottkő hegycsúcs

9. Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont- Chernel kert arborétum- Alpannonia kapu háromszöge

A túraútvonalakat nyomtatott és elektronikusan is elérhető térképek jelölik. Az útvonalat felfestett túrajelzések és irányítótáblák jelzik végig az útvonalon. Az útvonal kapcsolódási pontjai a meglévő kiemelt hálózatokhoz (kék túra, Alpannonia, Naturpark) jelölve lesz.

A projektelem felelőse: Szombathely MJV

3.) Kilátó és mini szabadidőpark kialakítása a Csömötei hegyen (HRSZ: 727)

6 méter magas fából készült, gombára emlékeztető kilátó az egész medencére és a Kőszegi hegységre és a leendő Lukácsházi víztározóra különösen szép látványt nyújtó Csömötei szőlőhegy tetején a borház mellett. A látványelemek neveit, történetét a korlátra irányba szerelt táblák ismertetik. A kilátó alja nyitott, egyben esőbeálló is.

A kilátót körülvevő mini szabadidőpark szolgáltatásai: padok-asztalok, tűzrakóhelyek, 3 tornaeszköz, számháború és más szabadtéri játékszabályokat ismertető tábla.

A projektelem felelőse: Lukácsháza Település Önkormányzata

4.) szolgáltatásfejlesztés, turisztikai marketing és a PR

A régió bővelkedik az aktív- és ökoturisztikai kínálatban, gyűjteményes kertekben, ezért különösen fontos a marketing és az ezzel sok ponton összefüggő PR tevékenység, annak érdekében, hogy az új termékeket jól megkülönböztessük, vonzóvá tegyük a potenciális célcsoportok körében. Az új, komplex kínálat önálló attrakcióként és a térség más kínálati elemeivel együtt csomagban is értékesíthető. Ennek megfelelően a marketing és PR tevékenységek kiemelt tevékenységei:

- Egyedi arculat megtervezése, üzenet, hívószó megfogalmazása

- Ismertető kiadványok, térképek készítése

- honlap készítése

- környezeti nevelési, ismeretterjesztő programok, előadások, idegenvezetői tartalmak, éves programterv készítése

- termékcsomagok összeállítása célcsoportok (pl. családi, iskolai, nyugdíjas, aktív) és tematikák (fauna, flóra, vizek, különlegességek, stb.) szerint, értékesítésük a marketing tervben feltérképezett értékesítési csatornákon és a partner szervezeteken keresztül

- Megjelenés turisztikai marketing rendezvényeken

- Akciók szervezése: Családi és öko hétvége, szakmai nap

- A III. tájékoztatási csomagnak megfelelő tájékoztatási kötelezettségek, kiemelt figyelemmel a sajtómegjelenésekre és a civil kapcsolatépítésre

### Üzemeltetés

A Látogatóközpont üzemeltetésére új önálló szervezetet hoz létre Szombathely város és az ERTI. Javaslatunk szerint ugyanezen szervezet üzemeltesse az épületet, szervezze a programokat és adja bérbe az épületet. A szervezet formája és az alapítás feltételrendszere, ütemezése a következő tervezési fázisban kerül kidolgozásra, mert feltételezi az ERTI-t fenntartó Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal folytatandó tárgyalásokat, a pályázat első körös támogatásával válik aktuálissá. A programok szervezésében fontos szerepe lesz a projekt megvalósításában partner és a fenntartásában újabb partner szervezeteknek, akikkel a Központ együttműködési szerződést köt. Az Arborétumban kialakításra kerülő tanösvények üzemeltetését továbbra is az ERTI végzi, mint a terület kezelője.

A Csömötei hegyen kialakításra kerülő szabad időparkot és kilátót Lukácsháza Önkormányzata tartja fenn. A park esetében nem beszélhetünk üzemeltetésről, mert a szabadtéri létesítmény teljesen ingyenesen, bárki által használható, „közterületen” készül el.

### Pénzügyi keretek

| A beruházás (fejlesztés) teljes összege | 364.008.000 Ft. |
| --- | --- |
| Igényelt támogatás | 309.406.800 Ft |
| Saját erő | 54.601.200 Ft |
| Támogatási intenzitás | 85 % |

### A fejlesztés ütemezése

A projekt előkészítési időszaka: 2008 július - 2009 december

A projekt megvalósítása: 2009 január – 2010 június 30.

Szombathely, 2008. április „……”

| Ávár János s.k. | Magyar József s.k. |
| --- | --- |
| osztályvezető | projektmenedzser |