### Szombathely Megyei Jogú Város

#### Polgármesteri Hivatala

Tisztségviselői Osztály

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” projektről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program regionális Akciótervében NYDOP-3. 1.1/B számú, „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei jogú Városokban” című konstrukciójára projektfejlesztési dokumentációt készít. A dokumentáció részét képezi az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 342/2007 (VI. 14. ) Kgy. sz. határozatával elhatározta az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv elkészítését. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv elkészítésével Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a VitalPro Kft-t bízta meg.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésein tárgyalták a Stratégia munkaváltozatának anyagát. Ebben bemutatásra került a belvárosi akcióterületi terv és a szociális városrehabilitáció akcióterülete. Egyeztetések folytak a város vezetés szintjén illetve a városrészek képviselőinek bevonásával. A Stratégia szélesebb körű bemutatására 2007. december 20-i közmeghallgatás során is sor került. Ezután további egyeztetések folytak, beleértve a Váci Általános Iskolában lakossági fórum megtartását 2008. február 4-én, a Derkovits városrészt érintő fejlesztési elképzelésekről.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette a város Antiszegregációs tervét, ami a projektdokumentáció kötelező része – a Savaria Rehab. Team KKht-vel. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kijelölt antiszegregációs mentorokat, akik helyszíni látogatást tettek Szombathelyen 2008. március 21-én. A mentorok feladata az antiszegregációs terv felülvizsgálata, valamint ellenjegyzése. Javaslataik alapján Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Körmendi út, Jáki út és Brenner Tóbiás körút által határolt, leromlott állapotú lakónegyed területén – különös tekintettel az alacsony komfortfokozatú önkormányzati bérlakásokra és az itt élő családok szociális helyzetére – szociális városrehabilitációs programot valósít meg 150 millió Ft értékben. A program során infrastrukturális fejlesztéseken és bérlakás felújításokon túl a lakókörnyezetben megvalósítandó szociális szolgáltatások –pl. foglalkoztatási program, mobilizációs terv a nagy lakósűrűség miatt - bővítésére is sor kerül a területen lévő közintézmények bevonásával humánusabb környezet kialakítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia alábbiak szerinti kiegészítését támogassa:  (kiegészítés:  2-5 oldal)

I. Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmát érintő rész:

Körmendi út menti területek szociális városrehabilitációja:

Akcióterület lehatárolása

Lehatárolás: Körmendi út, Szigligeti u., Győrffy I. u, Dudás J. u., Jáki út által határolt terület, illetve a Jáki út és a körmendi út közötti terület

Jogosultság

Az érintett terület adatai a szociális célú rehabilitáció mutatói alapján.

| Kritériumok | Körmendi út nyugati fele | Határérték |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lakosságszám (fő) | 1155 | 350 |  |
| 1. ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG |  |  | legalább 1 teljesítése |
| Általános iskola 8 osztályával rendelkezők magas aránya | 45,10 | 30,00 |  |
| Felsőfokú végzettségűek alacsony aránya | 9,3 | 8,00 |  |
| 2. ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS |  |  | legalább 1 teljesítése |
| Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya | 58,5 | 38,00 |  |
| Inaktív keresők és eltartottak magas aránya | 62,00 | 65,00 |  |
| 3. MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE |  |  | legalább 1 teljesítése |
| Munkanélküliek magas aránya | 8,9 | 10,00 |  |
| Tartós munkanélküliek magas aránya | 3,9 | 3,00 |  |
| 4. SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE |  |  | legalább 2 teljesítése |
| Kizárólag állami vagy helyi támogatás jövedelemmel rendelkező aktív korúak magas aránya | 10,8 | 9,00 |  |
| Önkormányzati tulajdonú lakások magas aránya | 29,7 | 10,00 |  |
| Önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból részesülő családok magas aránya a háztartások számához képest |  | legalább 1,5-szorosa a városi átlagnak |  |
| Elmúlt három évben vásárolt új gépjármű-tulajdonosok magas aránya a lakások számához képest |  | legalább 1,6- szerese a városi átlagnak |  |
| 5. ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET |  |  | legalább 1 teljesítése |
| A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas | 33,3 | 25 |  |
| Magas volt a maximum egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül | 34,6 | 30 |  |
| Határértéket meghaladó kritériumok száma | 5 |  |  |

A terület megfelel szociális célú rehabilitációs támogatásra.

Fő célok

- Emberei élethez méltatlan lakókörnyezet fejlesztése a területen élők aktív bevonásával

- Az akcióterület közművesítése

- Az akcióterületen élők képzettségi szintjének és foglalkoztathatóságának javítása

- Lakossági igényekhez igazodó közösségi célú létesítmények, terek kialakítása

Indoklás

A város egyetlen olyan lakókörnyezete, ahol nagyobb területen élnek szegény lakosok. A területen a városi átlag több mint kétszerese a munkanélküliség és jelentős az aktív korúak között a kizárólag állami vagy helyi támogatásból élők aránya. A területen lakók munkába állását nehezíti, hogy a 15-59 éves népesség közel fele (45%) legfeljebb csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és ehhez szorosan kapcsolódik az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak magas aránya (58%). A területen a 0-14 éves gyermekek aránya 7 %-kal meghaladja a városi átlagot, miközben a 60 év felettiek aránya alacsonyabb a városi átlagnál. Ez egy fiataladó, magas születésszámot produkáló lakosságot feltételez, ahol a várható élettartam alacsonyabb lehet, mint a város egészében.

Az önkormányzati lakások aránya is jóval meghaladja a városi átlagot, majdnem minden harmadik család önkormányzati lakásban lakik. Ezekben a lakásokban alapvetően a szociális támogatásra rászorulókat helyezik el. A vizsgált területen városi viszonylatban magas a komfortnélküli, félkomfortos (142 lakás) és az egyszobás lakások aránya is. A legproblémásabb lakóépületek a Jáki u. 2, 37 számú épületek, ahol már szinte telepszerűen laknak a lakosok. További számos önkormányzati tulajdonú, lelakott lakóépület van a Györffy utcában.

A közművek állapota sem kielégítő, vannak útburkolat nélküli utak, pl. a Bethlen G. u, illetve a szennyvízcsatorna hálózat sem teljes körűen kiépített a területe (pl. Tinódi S. u.)

A városrészi intézményi ellátottsága megfelelő, a területen található óvoda, háziorvosi rendelő, míg a közelben van általános iskola. A kereskedelmi és szolgáltatások szempontjából kivételes helyzetben van a térség, hisz a Jáki út és a Brenner Tóbiás körűt sarkán található a szombathely Pláza

A vizsgált területen mindezeket együttvéve még sincs a KSH által beazonosított szegregált lakóövezet.

Megvalósítandó tevékenységek

- Lakások korszerűsítése, részben magasabb komfortfokozatú lakások kialakítása a területen élő lakosok intenzív bevonásával. Foglalkoztatási programot kel indítani, melybe keretében a területen élő munkanélkülieket kell bevonni. A foglalkoztatási program keretében az építőiparban, a fémmegmunkáláshoz kapcsolódó szakmákban képzést kell nyújtani a résztvevőknek, illetve tanácsadással segíteni kell őket, családjukat a mindennapi életben való eligazodásban. A foglalkoztatási programot 2008-09 folyamán a az önkormányzati tulajdonú Savaria Rehab Team Kft. szervezésében javasolt elindítani állami támogatás igénybe vételével, amivel párhuzamosan lépésről lépesre a lakáskorszerűsítési munkák is megkezdődhetnek.

Elképzelhető, hogy a lakásfelújítások, komfortosítások feltételezik a lakások összevonását és így lakók kitelepítését a területről. A lakók elhelyezésre az önkormányzatnak olyan területen kell lakásokat felajánlani, ahol nem vetődik fel szegregált lakókörnyezet kialukálásnak esélye. A lakók elhelyezésénél figyelembe kell venni a lakók szempontjait, családi, baráti kötődéseit, illetve lakás fenntarthatósága érdekében jövedelmi helyzetüket.

- Települési környezet fejlesztése keretében közösségi tér kialakítása, zöld felület fejlesztése, illetve a területen a közművesítés (szennyvízhálózat kiépítése, útburkolás, csapadék-vízelvezetés) megkezdése szükséges 2013-ig.

- Közösségi tér kialakítása a Margaréta utcai óvoda épületének üres helyiségeiben, mely épületet a Máltai Szeretetszolgálat tart fenn. A közösségi tér lehetőséget ad, hogy közigazgatási, illetve napi ügyintézési ügyekben folyamatosan tanácsadást lehessen nyújtani a területen élőknek, elesett személyeknek. Az épület helyt adhat még képzési programoknak, kisebb tanfolyamoknak, illetve a területen élők közösségi rendezvényeinek, valamint a hivatalos óvodai nyitva tartáson túl is lehetőségük lesz a gyerekeknek, fiataloknak fedett játszóházban a szabadidejüket eltölteni. A közösségi épületben dolgozó munkatársak kisebb közösségfejlesztő programokat is szervezhetnek a helyi lakosoknak (pl. szemétgyűjtés, jeles ünnepek megünneplése).

A fentieken túl az önkormányzat a területen lakók számára biztosítja a rendszeresen elérhető szociális szolgáltatásokat, így ezen belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését.

Várható hatások

- Javul, korszerűsödik a települési környezet, illetve a lakások komfortfokozta

- Kis lépésekkel bővül a foglalkoztatottak száma

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fentiekkel történő kiegészítése biztosítja a lehetőségét annak, hogy a városrehabilitációs programot támogatási forrás igénybe vételével finanszírozza Szombathely városa. Mindemellett az IVS és az Antiszegregációs terv tartalmának összehangolása is indokolt, a következők miatt.

Az Antiszegregációs Tervet a közgyűlés Szociális és Foglalkoztatási Bizottsága 2008. április 18-i ülésén megtárgyalja. A minisztériumi megbízott antiszegregációs mentorok - újabb helyszíni látogatás alkalmával - aláírásukkal ellenjegyzik Szombathely Város Antiszegregációs Tervét. Ezután az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Antiszegregációs Terv megtárgyalásra újból a Közgyűlés elé kerül.

A projektdokumentáció 2008. február 29-én került benyújtásra a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 75/2007. (XI.21.) NYDRFT határozatában foglaltaknak, valamint a kiemelt projekt eljárásrendnek megfelelően.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. április 10-i ülésén tárgyalta a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” projektcsomag megvalósítását, és 900 millió Ft támogatás megítélését támogatta.

A Belváros Akcióterületi Terv 2007-2008 tervezési időszakban javasolt, fejlesztendő projektjeit és költségvetésüket az alábbi táblázat foglalja össze:

| Belváros tervezett költségvetése (MFt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékeny-ség típusa | Tevékenységek | Pályázó szervezet megnevezése | Megvalósítás tervezett |  | Tervezett teljes költségvetés | Támogatás aránya | Támogatás nagysága | Saját forrás | Támogatáson belüli részesedés |  |  |
|  |  |  | kezdete | vége |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Belváros északi irányú modernizációja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERFA | Közterület fejlesztése a Kőszegi (2685 nm), Király utcákban (2490 nm), tömbbelsőkben (2500 nm), Szent Márton utca (6700 nm) | Szombathely MJV Önkormányzata | 2009.I. | 2009.III. | 589,38 | 70,0% | 412,56 | 176,81 | 45,9% |  |  |
| ERFA | Savaria Art Mozi épületének felújítása | Szombathely MJV Önkormányzata | 2009. I. | 2009.III | 200,00 | 85,0% | 170,00 | 30,00 | 18,9% |  |  |
| ERFA | Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése | Szombathely MJV Önkormányzata | 2009. I. | 2009.III | 55,00 | 30,0% | 16,50 | 38,50 | 1,8% |  |  |
| ERFA | Műemlék középület felújítása, Kossuth u. 7. | Szombathely MJV Önkormányzata | 2008.IV. | 2009.II. | 280,00 | 70,0% | 196,00 | 84,00 | 21,8% |  |  |
| ERFA | Műemléki védettségi kiskereskedelmi üzletek külső felújítása a Mártírok terénél a Kőszegi utcában | Vállalkozások | 2009. II. | 2009. IV. | 35,00 | 30,0% | 10,50 | 24,50 | 1,2% |  |  |
| ESZA | Civil szervezetek, kulturális-közösség erősítő programok támogatása | Szombathely MJV Önkormányzata | 2009.I. | 2010.III. | 10,00 | 85,0% | 8,50 | 1,50 | 0,9% |  |  |
| ERFA | Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterületi terv | Szombathely MJV Önkormányzata | 2007. III. | 2008. I. | 10,00 | 85,0% | 8,50 | 1,50 | 0,9% |  |  |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Kőszegi utcai épületek, parkolólemez tervei ) | Szombathely MJV Önkormányzata | 2008.II. | 2008.IV. | 12,00 | 30,0% | 3,60 | 8,40 | 0,4% |  |  |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Közterület, Art mozi, Kossuth u. 7. kiviteli tervei ) | Szombathely MJV Önkormányzata | 2007.III | 2008.IV. | 30,00 | 85,0% | 25,50 | 4,50 | 2,8% |  |  |
| ERFA | Projektmenedzsment (parkolólemez, mozi árkád alatt lévő üzletek, kőszegi utcai üzletek) | SZOVA | 2008.III. | 2010. III. | 15,00 | 30,0% | 4,50 | 10,50 | 0,5% |  |  |
| ERFA | Projektmenedzsment (Közterület, Art mozi, Kossuth u. 7. kiviteli tervei ) | SZOVA | 2008.III. | 2010. III. | 51,20 | 85,0% | 43,52 | 7,68 | 4,8% |  |  |
|  | Összesen |  |  |  | 1287,58 | 69,9% | 899,68 | 387,89 |  |  |  |
| Pályázaton kívüli magán beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magellán közcélú beruházásai (két körforgalom, Kossuth utca felújítása) | vállalkozó | 2009. | 2010. | 150 | 0% | 0 | 0 | 16,7% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | referencia |  |
|  | Területvásárlás |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,0% | 10% |  |
|  | Közterület fejlesztés |  |  |  | 589 |  | 413 | 177 | 45,8% | 70% |  |
|  | Építés, épület átalakítás |  |  |  | 480 |  | 170 | 30 | 37,3% | 80% |  |
|  | Gazdasági funkció |  |  |  | 90 |  | 27 | 63 | 10,0% | 10% |  |
|  | ESZA tevékenység |  |  |  | 10 |  | 8,5 | 1,5 | 0,8% | 10% |  |
|  | Projekt-előkészítés |  |  |  | 52 |  | 37,6 | 14,4 | 4,0% | 6% |  |
|  | Projekt menedzsment |  |  |  | 66 |  | 48 | 18 | 5,1% | 6% |  |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. április „….”

| Ávár János | Katona Éva |
| --- | --- |
| osztályvezető | projektmenedzser |