A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 24-i ülésére

J A V A S L A T

a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programjára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2007. (IX. 27.) számú határozatában döntött a Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan épületének (HEMO) színházi célú felhasználásáról, és felkérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy a színházi fejlesztéshez a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa és az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést megkösse. A Közgyűlés jóváhagyta továbbá, hogy az előzetes becslés alapján megállapított 500 Millió forint összegű fejlesztést a Szova Zrt. a 423/2007. (IX. 27.) Kgy. számú határozatban jóváhagyott 5 Milliárd forint értékű kötvénykibocsátásból finanszírozza.

A SZOVA Zrt. által lebonyolított nyílt, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást, amelyben a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. 1.206.564.754,- Ft összegben tett érvényes ajánlatot, a Közgyűlés a 32/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával, forráshiány miatt eredménytelennek nyilvánította. Egyúttal a közbeszerzési eljárás ismételt meghirdetéséről döntött azzal, hogy a kiírás feleljen meg a Kormány által meghirdetett Agora pályázatnak.

Az időközben - a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében - kiírásra került AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat Infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a HEMO-ban egy olyan többfunkciós közösségi központ, közművelődési intézmény alakulhasson ki, amely alkalmas a közösségi – művelődési, oktatási – felnőttképzési és élményfunkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére. 59/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatával Közgyűlésünk úgy döntött, hogy az AGÓRA pályázaton egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal vesz részt, amelynek a HEMO látszik a legmegfelelőbbnek. A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy a tervezett színház-funkciót és a HEMO további átalakításait jelentős támogatással valósítsuk meg.

Tekintve, hogy az AGÓRA pályázat beadási határideje 2008. május 30-a, a projekt megvalósulásának várható kezdete pedig 2009. első negyedéve, a HEMO átalakításának műszaki hátterét a jelen költségvetési évben kell biztosítanunk.

A jelen beruházási program a rendelkezésünkre álló tanulmányterv alapján tartalmazza a HEMO színházi funkciót érintő átalakításának fontosabb műszaki adatait és becsült költségvetését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beruházási programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

A beruházási program értelmében a beruházás teljes becsült költségvetése bruttó 642.000 e Ff, ebből az átalakítás tervezési költsége előreláthatóan bruttó 42.000 e Ft, amelyet a város 2008. évi költségvetésében kell biztosítanunk a költségvetésre vonatkozó rendelet módosításával. Az átalakítás tekintetében - a továbbtervezésre szerződés alapján jogosult a tervező - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerül megbízásra.

Tekintve, hogy a kivitelezési, lebonyolítási kiadások várhatóan 2009. év I. negyedévében realizálódnak, a beruházás kivitelezési összegének biztosításához nem szükséges a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. Javaslom, hogy a T. Közgyűlés hozzon határozatot a becsült kivitelezési összeg, bruttó 600.000 e Ft biztosításáról a 2009. évi költségvetési rendeletben, illetve az összeg 2009. januári, februári kifizetéséről.

Amennyiben az AGÓRA pályázaton az Önkormányzat sikertelenül szerepel, a beruházás teljes költségét a városnak kell biztosítania. A felújítás fedezetéül csak hitel felvételét tudja megjelölni a Közgyűlés. Javaslom, hogy a T. Közgyűlés hozzon határozatot a hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a 2008. évben történő lebonyolítására a határozati javaslatban szereplő feltételekkel.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztést és a beruházási programot megvitatni és döntéseit meghozni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. április „     „

(: Dr. Ipkovich György :)

Határozati javaslat

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- A Közgyűlés a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programját megtárgyalta, és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően írja alá a beruházáshoz szükséges tervezési feladatok elvégzésére a tervezési szerződéseket.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tervezési költségekhez szükséges előreláthatóan bruttó 42.000 e Ft összegű fedezetről a 2008. évre vonatkozó költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (az 1. pont tekintetében)

2008. május 31. (a 2. pont tekintetében)

2008. június (a 3. pont tekintetében)

Határozati javaslat

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a HEMO (Akacs M. u. 7.) felújításához szükséges bruttó 600.000 e Ft összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

- A Közgyűlés – abban az esetben, ha a HEMO felújítására az Önkormányzat sikertelenül pályázik – a felújítás fedezetéül bruttó 600.000 e Ft fejlesztési célú hitel felvételét határozza el.

- A 600.000 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételéről közbeszerzési eljárás keretében kell gondoskodni 2008. évben úgy, hogy a hitel szerződés aláírására és a hitel lehívására a felújítási számlák fizetési határideje előtt kerüljön sor.

- A futamidő meghatározásakor legalább 10 évet, a türelmi idő meghatározásakor pedig legalább 4 évet kell megjelölni.

- A hitelszerződések aláírására és a lehívások kezdeményezésére a polgármester jogosult.

- A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett fejlesztési hitel törlesztő részleteinek és kamatainak visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fedezetről a 2009. évi költségvetési rendelettervezet készítésekor gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	2008. december (az 1. és 7. pont tekintetében)

2008. november (a 2.-6. pont tekintetében)