Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármestere

Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. június 19-i ülésére

„Szombathely MJV Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs terve projektjeinek előkészítése, megvalósítása, szükséges döntések meghozatala

I.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program regionális Akciótervében NYDOP-3.1.1/B számú, „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című konstrukciójára projektfejlesztési dokumentációt készített „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” címmel. A dokumentáció része az Integrált Városfejlesztési Stratégia, Belvárosi Akcióterületi Terv és az Antiszegregációs Terv.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 342/2007 (VI. 14.) Kgy. sz. határozatával elrendelte az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv elkészítését. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv elkészítésével Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vital Pro Kft-t bízta meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Savaria Rehab. Team Kkht-vel – elkészíttette a város Antiszegregációs Tervét, ami a projektdokumentáció kötelező része. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium antiszegregációs mentorokat jelölt ki, akik 2008. március 21-én helyszíni látogatást tettek Szombathelyen. A mentorok feladata az antiszegregációs terv felülvizsgálata, valamint annak ellenjegyzése. Javaslataik alapján Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározta, hogy Körmendi út, Jáki út és Brenner Tóbiás körút által határolt, leromlott állapotú lakónegyed területén – különös tekintettel az alacsony komfortfokozatú önkormányzati bérlakásokra és az itt élő családok szociális helyzetére – szociális városrehabilitációs programot valósít meg 150 millió Ft értékben. A program során infrastrukturális fejlesztéseken és bérlakás felújításokon túl a lakókörnyezetben megvalósítandó szociális szolgáltatások –pl. foglalkoztatási program, mobilizációs terv a nagy lakósűrűség miatt - bővítésére is sor kerül a területen lévő közintézmények bevonásával humánusabb környezet kialakítása érdekében.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az üléseiken megtárgyalták a Stratégia és a Belvárosi Akcióterületi terv munkaváltozatának anyagát, a Szociális és Foglalkozatási Bizottság pedig megtárgyalta az Antiszegregációs Tervet. A fenti dokumentumokban bemutatásra került a belvárosi akcióterületi terv és a szociális városrehabilitáció akcióterülete. Folyamatos egyeztetéseken az érintett városrészek képviselői is részt vettek. Mindemellett a lakosság tájékoztatása közmeghallgatáson és lakossági fórumon történt, valamint a valamint a sajtón keresztül.

2008. május 29-i Közgyűlésen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium antiszegregációs szakértői ünnepélyes keretek között támogató véleményükkel záradékolták Szombathely MJV Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és Antiszegregációs Tervét, amely a 2008 - 2013. közötti időszak Antiszegregációs Programját a tevékenységek és felelőseik, és a támogató erőforrások megnevezését tartalmazza.

II.

A kiemelt projekt eljárásrendben elbírálásra kerülő Integrált Városfejlesztési Stratégiát és Belvárosi Akcióterületi Tervet Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. április elején juttatta el a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács határozatában támogatta a projekttervet, valamint annak a Kormányülés elé terjesztését. A kedvező kormánydöntés után –amely, információink alapján 2008. júliusában várható – kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére (időigénye körülbelül 6 hónap) és az előkészített projektek megvalósítására. „A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” Közgyűlés által elfogadott akcióterületi terv minden egyes projektelemének jogerős építési engedélyekkel kell rendelkeznie a támogatási szerződés megkötéséig.

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesülő pályázati partnere a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. (SZOVA ZRt.). „Szombathely MJV Városközpontjának funkcióbővítő megújítás 2008” pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése Szombathely MJV Önkormányzata, illetve a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. között, a pályázati kiírás feltételei szerint. A pályázati kiírás és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített „Tervezési Útmutató” és a Település és Önkormányzati Minisztérium által készített „Városfejlesztési kézikönyv”) további feltételei szerint a program sikeres lebonyolításához szükséges városfejlesztési gazdasági társaság megalapítása.

A városfejlesztő társaság létrehozását indokolja:

- Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít.

- A gazdasági társasági formában működő városfejlesztő társaságnak a szervezet jogi formájából következően nyereséges gazdálkodásra kell törekednie, ezért vezetése a társaság eredményes tevékenységében érdekelt. A hatékony gazdálkodásra törekvő vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során is, ezzel az akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztés gazdaságos szempontból végrehajtását, a közszféra finanszírozási eszközeinek hatékony felhasználását segíti elő.

- Középtávon egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén az önkormányzat városfejlesztési és város rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik.

- Magántőke bevonására alkalmas szervezet.

- Tapasztalatot szereznek az önkormányzatok a városfejlesztő társaság működtetésében.

A városfejlesztő társaságok optimális formája a tulajdonosi szerkezet szempontjából a vegyes tulajdonú forma, amihez a gazdasági társaságok elvileg lehetséges jogi formái közül zártkörűen működő részvénytársaság tudja biztosítani a megfelelő szervezeti és működési feltételek lehetőségét, amelyeket a kft forma nem tud biztosítani. Ezért Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a SZOVA ZRt. önálló városfejlesztési divíziójának megalapítását.

A „Szombathely MJV Városközpontjának funkcióbővítő megújítása” 2008. címen benyújtott pályázati dokumentáció tartalmazza azokat a beavatkozásokat, amelyek 2008-tól elindíthatják a belváros rehabilitációját. Az alábbi pontokban (2-14) a Belvárosi Akcióterületi tervben kijelölt projektelemek kerülnek bemutatásra:

- A projektek közül a legjobb előkészítettségi állapotban a Szombathely, Kossuth Lajos utca 7. szám alatti műemlék középület felújítása van, amely engedélyes tervvel rendelkezik. 70 %-os támogatási intenzitást figyelembe véve Önkormányzatunknak bruttó 81 millió Forint saját forrást kell biztosítania a megvalósításhoz. (kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata)

- 2009. első negyedévében tervezzük elindítani a közterület fejlesztéseket (Kőszegi utca, Mártírok tere és a Fő tér közti szakasza, Király utca, Fő tér és Széll Kálmán utca közti szakasza), amelyhez 71 %-os támogatási intenzitás mellett a 2009. évi városi költségvetésben bruttó 124,7 millió Forint saját forrás biztosítása szükséges. (kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata)

- Ugyancsak 2009. első negyedévében tervezzük elindítani a Savaria Art Mozi épületének külső felújítását, amelyhez jelenleg tanulmányterv áll rendelkezésre, engedélyes terv elkészítését 2008. október 31-ig kívánjuk megvalósítani. E projekt esetében 85 százalékos támogatási intenzitás mellett a 2009. évi városi költségvetésben bruttó 32,25 millió Forint saját forrás biztosítása szükséges. (kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata)

- Savaria Art Mozi árkádjai alatt új kereskedelmi üzletek építését 2009.I. negyedévtől a támogatásban részesülő közreműködő partner – SZOVA ZRt – bevonásával kívánjuk elindítani. Tanulmányterv rendelkezésre áll az engedélyes tervek beszerzése 2008. október 31-ig a SZOVA ZRt. feladata. A tervezett teljes költségvetéshez a / 30 %-os támogatási arány mellett / a SZOVA ZRt-nek nettó 105 millió Ft saját forrás biztosítása szükséges. (kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

- A Kőszegi utca 7. és 11. szám alatt található műemléki védettségű kiskereskedelmi üzletek külső felújítását 2009. II. negyedév és 2010. II. negyedév közötti időszakban valósítaná meg a SZOVA ZRt., mint támogatásban részesülő együttműködő partner. 30 %-os támogatási intenzitás mellett, ehhez nettó 35 millió Forint saját forrás szükséges a SZOVA Zrt-től. Jelenleg tervek még nem állnak rendelkezésre, a kiviteli tervek beszerzése – 2008. szeptemberéig – a SZOVA ZRt. feladata. (kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

- A Kőszegi utcai hely területének megvásárlása (Hrsz: 6203), tulajdonviszonyok rendezése a pályázati feltételeknek megfelelően 2008. III. negyedév közötti időszakában valósíthatja meg a SZOVA ZRt., 30 %-os támogatási intenzitása mellett nettó 84 millió Ft. Önrész biztosítása mellett. (kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

- Kőszegi utcai parkoló létesítése („Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” pályázatban foglaltak szerint) 2009. I. negyedév és 2009. IV. negyedév közötti időszakban 30%-os támogatási intenzitás mellett nettó 38,5 millió Ft. önrésszel. (kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

Ez utóbbi két projektelem végrehajtására az előterjesztés III. fejezetében javaslat megfogalmazása olvasható.

- Civil szervezetek kulturális és közösség erősítő programok támogatása 2009 I. féléve és 2010 III. negyedéve közötti időszakban 85 %-os támogatási intenzitás mellett bruttó 1,5 millió Ft önkormányzati forrást igényel. (kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata)

- A pályázat keretében elszámolható költség a már elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia, Antiszegregációs Terv és Előzetes Akcióterületi Tervének költségei 85% támogatási intenzitás mellett bruttó 1,5 millió Ft önrész biztosításával. (A tevékenységre jutó támogatás a támogatási szerződés megkötése után igényelhető az első kifizetési kérelem benyújtása során. Kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata)

- Projekt-előkészítés, tervezés (SZOVA ZRt. projektelemei) 2008 II. és IV. negyedév, 30%-os támogatási intenzitás mellett, nettó 14 millió Ft önrész biztosítását igényli a SZOVA ZRt-től. (kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

- Projekt-előkészítés, tervezés (Szombathely MJV projektelemei) 2007 III. és 2008. IV. negyedév, 85%-os támogatási intenzitás mellett, bruttó 3,45 millió Ft önrész biztosítását igényli az Önkormányzattól (kedvezményezett: Szombathely MJV Önkormányzata.)

- Projektmenedzsment a projektzárásig– minden projektelem esetében a SZOVA ZRt. Városfejlesztési divíziója látja el a projektmenedzsment tevékenységek kötelezettségeit, a SZOVA projektelemek esetében 30 %-os támogatási intenzitás mellett bruttó 17,5 millió, a Szombathely MJV projektelemeinek esetében 85%-os támogatási intenzitás mellett bruttó 7,5 millió önrész biztosítását igényli. (Kedvezményezett: SZOVA ZRt.)

- Egyéb, igénybe vett szolgáltatás (nyilvánosság, közbeszerzés, hatósági eljárási díj, könyvvizsgálat, stb.) a SZOVA projektelemeinek esetében 30%-os támogatási intenzitás mellett bruttó 8,4 millió Ft. önrészt igényel a SZOVA ZRt. részéről. Továbbá Szombathely MJV projektelemei esetében 85%-os támogatási intenzitás mellett, nettó 2,7 millió Ft a projektzárásig.

Jelen előterjesztés 1. sz. melléklete táblázat formájában foglalja össze a fenti adatokat.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében 244,4 millió Ft önrész biztosítása a 2008-2010 közötti időszakban a városi költségvetésben. 2008. évi költségvetési rendeletben mindössze 50 millió Ft. önrész áll jelenleg rendelkezésre. A projektelemek folyamatos megvalósítása érdekében 194,4 millió Ft. önrész biztosítására a 2009-2010 évek költségvetésében.

A SZOVA ZRt. a projektelemeket tekintve 312,6 millió Ft önrész biztosítását igényli a 2008-2010. közötti időszakban.

A programban összesen 557 millió Ft önrész biztosítása mellett 900 millió Ft támogatás igényelhető, amely 60% támogatási intenzitásnak felel meg. A tervezett összegek alapján a támogatási intenzitás mértéke megfelel a tervezési útmutató Nyugat-dunántúli Régióra meghatározott előírásának.

A Megyei Jogú Városok számára elérhető program folytatódik a 2009-2010 és a 2011-2012 tervezési időszakokban is. A program keretében tervezett további fejlesztési projekteket is Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban kívánja előkészíteni és megvalósítani a SZOVA ZRt–vel. A programok tervezése Akcióterületi Tervek elkészítésével kezdődik, amelyek a következők:

- Belvárosi akcióterületi terv II.

- Új városliget akcióterületi terv,

- Szociális városrehabilitáció I-II: Derkovits lakótelep rehabilitációs programja, a Körmendi út, Jáki út és Brenner Tóbiás körút által határolt terület rehabilitációs programja az Antiszegregációs tervben foglalt programjavaslatok figyelembe vételével.

2008. júniusától szükséges elindítani a további akcióterületi tervek elkészítésének szakértői munkáját (Belváros II, Új Városliget, Szociális Városrehabilitáció Derkovits lakótelep, Körmendi Út – Jáki út – Brenner Tóbiás körút környéke). Szükséges a Kalandváros bővítésének, a Csónakázó-tó és környékének felújítására szolgáló kiviteli tervek elkészítése, továbbá a turisztikai célokat szolgáló városi és az osztrák határig menő kerékpárutak kiviteli terveinek elkészítése. A projekt-előkészítési feladatok magukban foglalják a szükséges jogerős építési engedélyes tervek elkészítését is, a projektdokumentáció összeállítását.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 26/2008. (III. 27.) sz. határozata szerint döntés született a nagyprojektek előkészítésére vonatkozó előkészítésre fordítható pénzügyi forrás felosztásáról. Eszerint az IVS további akcióterületi terveiben megvalósítani kívánt projektek előkészítésére felhasználható keretösszeg

| IVS Akcióterületi tervben szerepeltetendő projektek (Akcióterületi tervek: Belváros II, Új városliget, Szociális városrehabilitáció I-II) | Bruttó EZER Ft. |
| --- | --- |
| akcióterületi tervek elkészítése felmérések, tanulmányok, közvélemény-kutatások, lakossági fórumok – nyilvánosság biztosítása kommunikáció PR tevékenységek projektben felmerülő, de a pályázatban nem elszámolható költségek, eszközbeszerzés projekt-előkészítő munkacsoport részére, hatósági díjak szociális rehabilitációs programok (ESZA típusú) a hátrányos helyzetű érintett lakosság számára | 8 000 4 000 5 000 3 000 5 000 |
| pályázatírás, projekt dokumentációk elkészítése | 8 000 |
| Fő téri díszburkolat kiterjesztése II. rész: tömbbelsők tervezés | 8 000 |
| Mozi és mozi árkád kiviteli terve | 15 000 |
| Kőszegi utca 7. és 11. sz. műemlék jellegű házak homlokzat felújítása | 20 000 |
| Csónakázó tó környékének megújítása, futópálya, parkoló, napozó stégek terveinek elkészítése | 8 000 |
| Vásárcsarnok rekonstrukciójának engedélyes tervei | 23 000 |
| Derkovits lakótelep tervek (közterek felújítása, parkoló, kerékpárút) | 15 000 |
| IVS 2008. évi önrész kiegészítése | 10 000 |
| Összesen | 132 000 |

Tisztelt Közgyűlés!

Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban a Közgyűlés munkaterve szerint nem ülésezik, az IVS és az Akcióterületi Tervek projektjeivel kapcsolatban, a projekt további bonyolításának biztosítása miatt további döntések meghozatalára a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges döntések meghozatalára.

III.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fontos részét képezi a „Szombathely MJV Városközpontjának funkcióbővítő megújulása” pályázaton belül a belvárosi parkolóhiány mérséklése. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia pályázati elemeként szerepel a Kőszegi utcai parkolólemez megépítése, mely kivitelezését a SZOVA ZRt. bonyolítaná le. A jelen előterjesztés mellékletét képezi a SZOVA ZRt. vezérigazgatójának előterjesztése, melyben beszámol a parkolólemez építéséhez megfelelő, ingatlan megszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről. A közbeszerzési törvény 257. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított lehetőséggel élve a ZRt. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított parkoló építéséhez szükséges összesen legalább 0,5 ha összefüggő alaterületű ingatlan megvásárlására. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás érvényes ajánlatt tevője a a Szombathely, Kőszegi utca – Király utca – Mártírok tere által határolt tömbbelsőben található 6203 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, az ITP-ROYAL Kft. (1024 Budapest, Moszkva tér 11.) volt. Az ITP-ROYAL Kft. ajánlatában szereplő 6203 hrsz-ú ingatlant SZMJV Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog terheli. SZOVA ZRt. Igazgatósága a 30/2008.(V.27.) IG határozatában –2. sz. mellékletben csatolt előterjesztés szerint -  felkérte a Közgyűlést, hogy döntsön a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásáról, és amennyiben a beérkezett ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja, döntsön az ingatlan megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról. A hivatkozott igazgatósági döntés 2. pontja szerint a Közgyűlésnek kell dönteni a parkolóház építésének megvalósításáról, illetőleg az ehhez szükséges források megjelöléséről.

A SZOVA ZRt. Igazgatóságának a Közgyűléshez címzett megkereséséhez szükséges a 6203 hrsz-ú ingatlant terhelő önkormányzatunk javára bejegyzett visszavásárlási jog kérdéséről részletesebben kitérni:

SZMJV Önkormányzata 2005. november 8-án adásvételi szerződést kötött az ITP-ROYAL Kft-vel a 6203 hrsz-ú, 4832 m2 nagyságú és a 6207/2 hrsz-ú 507 m2 nagyságú „közterület” megnevezésű ingatlanokra. Az ingatlanok vételára licit eljárást követően 53.920.000.-Ft összeg volt. Az ingatlanok értékesítése során az Önkormányzat kikötötte, hogy a vevő kizárólag személygépkocsi tárolására szolgáló épületet (parkolóházat) létesíthet. Az önkormányzat a Biotektúra Kft. által 2000-ben elkészített engedélyezési és kiviteli tervet ingyenesen a vevő rendelkezésére bocsátotta azzal a feltétellel, hogy amennyiben a vevő az abban foglalt elképzeléseket kívánja megvalósítani, úgy a tervet köteles a Biotektúra Kft-vel egyeztetve felülvizsgáltatni, illetve aktualizáltatni.

Az ingatlan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint az ókori Savaria városfalán belül, annak közvetlen közelében, sűrűn beépítet területen van. Ezért a szerződésben részletesen rögzítésre került, hogy az ingatlanon régészeti leletek előkerülése várható, az építkezés megkezdése előtt a terület régészeti feltárását a vevőnek saját költségén kötelessége elvégezni.

Az önkormányzat a beépítési kötelezettség teljesítésének határidejét – mely a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján tekinthető teljesítettnek – az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 (három) évben határozta meg, melynek pontos dátuma 2008. november 8. napja. Az önkormányzat a beépítési kötelezettség teljesítése biztosítására visszavásárlási jogot kötött ki, melyet az adásvételi szerződés aláírásától számított 5 (öt) évig gyakorolhat. Az önkormányzat a visszavásárlási jogával csak akkor élhet, ha a vevő a beépítési kötelezettséget nem teljesíti.

Az adásvételi szerződésben kikötött telekegyesítés eredményeként 2007. április 6-án kelt bejegyző határozat tanúsága szerint a 6207/2 hrsz-ú ingatlan beolvadt a 6203 hrsz-ú ingatlanba.

Az ITP-ROYAL Kft. 2008. május 14-én levélben tájékoztatta Németh Kálmán alpolgármester urat, hogy még a mai napig nem rendelkeznek építési engedéllyel. Ennek számos – álláspontjuk szerit a társaságon kívül álló – okát jelölte meg, különös tekintettel az építési engedélyes tervek felülvizsgálata, a régészeti feltárás elhúzódására, illetőleg a közlekedési hatóság hiánypótlására. A közlekedési szakhatóság a tömbbelsőben elhelyezkedő ingatlan közúti csatlakozása érdekében előírta, hogy az ingatlan javára szolgalmi joggal terhelt ingatlanok közül legalább egy ingatlanon telekmegosztást kell végrehajtani. A telekmegosztás eredményeként a szolgalmi joggal terhelt ingatlan átjárásra biztosított elemét, önálló ingatlanként „közforgalom elől el nem zárt, fedett magánút” elnevezéssel kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Az ITP-ROYAL Kft. tájékoztatása szerint a hiánypótlásban megjelölt előírás teljesítése érdekében az egyik szolgalmi joggal terhelt ingatlan tulajdonosával (pénzintézet) jelenleg tárgyalást folytatnak, melynek pozitív eredménye várható. Megjegyezendő, a társaság 2008. május 14. napján kelt levelet megelőzően nem jelezte az eladó felé, hogy az építési engedély megszerzése bármely okból, de komoly késedelmet szenvedett. Ebben a levélben azonban két kérést fogalmazott meg az önkormányzat felé:

- Amennyiben az építési engedélyt megkapja az ingatlanra az ITP-ROYAL Kft., kérik a beépítési kötelezettség két évvel történő meghosszabbítását.

- A társaság tájékoztatást adott a SZOVA ZRt. által kiírt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatáról. Azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz – amennyiben pályázatuk érvényes lesz és a SZOVA ZRt. megvásárolná az ingatlant –, hogy visszavásárlási jogáról mondjon le.

A fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlanra vonatkozó  visszavásárlási jog gyakorlására csak a beépítési kötelezettségre biztosított határidő eredménytelen elteltét követően, azaz 2008. november 5. napját követően van lehetőség. Amennyiben az önkormányzat a pályázatát nem kívánja módosítani, szükséges a SZOVA ZRt. közreműködése és ennek keretében a SZOVA ZRt. tulajdonszerzése a 6203 hrsz-ú ingatlan felett. Amennyiben az önkormányzat nem kíván lemondani az ingatlanon fennálló visszavásárlási jogáról a pályázat visszavonása szükséges, mivel idegen tulajdonú ingatlanra nem kaphat az önkormányzat támogatást. Ebben az esetben az alábbi lehetősége áll fenn az önkormányzatnak:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott „Szombathely MJV Városközpontjának funkcióbővítő megújítása” 2008. című pályázatot az Önkormányzat visszavonja.

2008. július közepére át kell dolgozni a pályázati dokumentációt (tartalmi változásként a Kőszegi utcában parkoló-lemez megépítése történik, a konzorciumi együttműködési megállapodás pedig 3 tagra bővül), és új pályázati anyag kerül benyújtásra a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésére. A Tanács megtárgyalja, esetleg javításra visszaküldheti, ezután kerülne a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, majd ott regisztrálnák. Előfordulhat, hogy az NFÜ hiánypótlást ír elő. Optimális esetben 2008. októberében kerülhetne az új pályázati anyag a Kormány elé, és ekkor születhetne végső döntés. Kiemeljük, hogy több anyagi forrás az újra benyújtott pályázat befogadása esetén sem állna az Önkormányzatunk rendelkezésére, mint amennyit a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jóváhagyott. Az átdolgozott pénzügyi táblázaton belüli átcsoportosítások végrehajtása csak a lehetséges mozgástér.

Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a sikeres pályázat érdekében a megfelelő 6203 hrsz-ú ingatlan megszerzését támogatja az alábbi döntések meghozatalát javaslom:

1.	A Közgyűlés, mint a SZOVA ZRt. kizárólag tulajdonosa, a SZOVA ZRt. által kiírt „Parkoló építéséhez szükséges összesen legalább 0,5 ha összefüggő alapterületű ingatlan megvásárlása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást eredményesnek, az ITP-ROYAL Kft. ajánlatát pedig érvényes ajánlatnak nyilvánítja. Felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy - amennyiben a Kbt. egyéb feltételei fennállnak, - az eljárás nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg.

2.	A Közgyűlés a pályázatnak megfelelő ingatlan biztosítása, illetőleg a SZOVA ZRt. által indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében az ITP-ROYAL Kft-vel 2005. november 8-án kötött adásvételi szerződésben biztosított visszavásárlási jogáról – kizárólag a SZOVA Zrt. által kötendő adásvételi szerződés tekintetében - lemond.

3.	Az ingatlan vételárának fedezetét a SZOVA ZRt-nek projekthitelből kell finanszíroznia. A Közgyűlés felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.	Az ingatlanon a SZOVA Zrt-nek a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” pályázati feltételeknek megfelelő parkolót kell megvalósítania.

Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés az ingatlan megszerzését a fentiek szerint nem támogatja a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” pályázat visszavonásáról kell határozni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni, szíveskedjék.

Szombathely, 2008. június „…...”

|  | Dr. Ipkovich György |
| --- | --- |

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozat

„A” változat

A Közgyűlés megtárgyalta a „Szombathely MJV Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs terve projektjeinek előkészítése, megvalósítása, szükséges döntések meghozatala” című napirendi pontot és az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta az Antiszegregációs Tervet és annak részét képező Antiszegregációs Programot és annak 2008-2013. időszakra vonatkozó végrehajtását támogatja.

- A Közgyűlés egyet ért azzal, hogy a támogatásban részesülő pályázati partnere a kizárólagos tulajdonában lévő SZOVA ZRt. legyen. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében kösse meg a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítás 2008” című pályázat támogatási szerződésének aláírásához szükséges Konzorciumi Együttműködési megállapodást a SZOVA ZRt-vel.

- A Közgyűlés a projekt megvalósítása érdekében a SZOVA ZRt. szervezetében 2008. július 1-től önálló „Városfejlesztési Divízió” megalapítását kezdeményezi. A SZOVA ZRt. által az előterjesztés 3. mellékletét képező SZMSZ módosítást jóváhagyja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szombathely MJV Önkormányzata projektelemei esetében (1. Kossuth u 7. sz. alatti műemlék középület felújítása, 2. Közterület fejlesztések - Kőszegi út. Király utca, 3. Savaria Art mozi épületének külső felújítása 4. Kulturális és közösségerősítő programok támogatása, 5. projekt-előkészítés és projektmenedzsment) az önrészek – 2008. évben már elkülönített 50 millió Ft-on túl 194,4 millió Ft - biztosításáról a város költségvetési tervezetében gondoskodjanak a 2009-2010 közötti időszakban. Az önrész felhasználásának ütemezése a következő: 2009. évben 114 millió Ft, 2010. évben 54 millió Ft.

- A Közgyűlés felkéri a SZOVA ZRt. vezérigazgatóját, hogy a SZOVA ZRt. projektelemeinek esetében (1. Savaria Art mozi árkádjai alatt új kereskedelmi üzletek építése, a Kőszegi u 7 és 11 sz. alatti műemléki védettségű épületek külső felújítása, 3. A kőszegi utcai parkolóhely hrsz. 6203 területének megvásárlása, 4. a Kőszegi utcai parkoló létesítése 5. projekt-előkészítés, 6. projektmenedzsment, 7. Egyéb szolgáltatások igénybevétele a projektek megvalósításához,) a szükséges önrész – 312,6 millió Ft. – biztosításáról a SZOVA ZRt. 2008-2010 közötti időszak üzleti terveiben gondoskodjon. A Közgyűlés felkéri a SZOVA ZRt.-t, vezérigazgatóját, hogy az Üzleti Terv módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés szeptemberi ülésére terjessze elő az önrész felhasználása ütemezésének bemutatásával.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az IVS és az Akcióterületi terv projektjeivel kapcsolatban a további, a projektek megvalósításához szükséges operatív döntéseket meghozza.

7.		Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott a NYDP-3.1.1/B számú „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei jogú Városokban” című pályázat érdekében Szombathely, 6203 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Közgyűlés az alábbi döntést hozza:

7.1.	A Közgyűlés, mint a SZOVA ZRt. kizárólag tulajdonosa, a SZOVA ZRt. által kiírt „Parkoló építéséhez szükséges összesen legalább 0,5 ha összefüggő alapterületű ingatlan megvásárlása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást eredményesnek, az ITP-ROYAL Kft. ajánlatát pedig – a bíráló bizottság javaslata alapján - érvényes ajánlatnak nyilvánítja. Felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy - amennyiben a Kbt. egyéb feltételei fennállnak, - az eljárás nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg.

7.2.	A Közgyűlés a pályázatnak megfelelő ingatlan biztosítása, illetőleg a SZOVA ZRt. által indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében az ITP-ROYAL Kft-vel 2005. november 8-án kötött adásvételi szerződésben biztosított visszavásárlási jogáról – kizárólag a SZOVA Zrt. által kötendő adásvételi szerződés vonatkozásában - lemond.

7.3.	Az ingatlan vételárának fedezetét a SZOVA ZRt-nek projekthitelből kell finanszíroznia. A Közgyűlés felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

7.4.	Az ingatlanon a SZOVA Zrt-nek a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” pályázati feltételeknek megfelelő parkolót kell megvalósítania.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző, a 4. pontban foglaltakra

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

Németh László, SZOVA ZRt. Igazgatóságának elnöke

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

( A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Vass Péter, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

Határidők:

- Folyamatos

- Támogatási szerződés aláírásáig

- 2008. július 1.

- 2008. évi költségvetési rendelet módosításakor, továbbá a 2009. költségvetés összeállítása és elfogadása 2009. február 28-ig

- SZOVA ZRt. 2008. évi üzleti tervének módosítása és 2009. évi üzleti tervének elfogadása

- Folyamatos

- 2008. szeptember 1.

## „B” változat

A Közgyűlés megtárgyalta a „Szombathely MJV Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs terve projektjeinek előkészítése, megvalósítása, szükséges döntések meghozatala” című napirendi pontot. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott a NYDP-3.1.1/B számú „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei jogú Városokban” című pályázat tekintetében a Közgyűlés az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés nem támogatja a  6203 hrsz-ú ingatlannak a SZOVA Zrt. által történő  megvásárlását. A Közgyűlés a SZOVA ZRt. által kiírt „Parkoló építéséhez szükséges összesen legalább 0,5 ha összefüggő alapterületű ingatlan megvásárlása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást – a Kbt. 92.§ c.) pontja alapján - forráshiány miatt eredménytelennek nyilvánítja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott „Szombathely MJV Városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008.” című pályázatot az Önkormányzat visszavonja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a projektdokumentáció tartalmát dolgoztassa át és azt követően terjessze a szeptemberi Közgyűlés elé.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

Németh László, SZOVA ZRt. Igazgatóságának elnöke

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője,

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Vass Péter, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

Határidők:

- Azonnal

- Azonnal

- 2008. szeptember 3.