E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. szeptember 29- i ülésére

Javaslat az „Integrált Városfejlesztési Stratégia –1. A Belváros kulturális-üzleti célú megújítása” akcióterületi tervi projektek esetében szükséges döntések meghozatalára

„I.”

SZMJV Önkormányzata Közgyűlése 2008. június 19-i ülésén az Integrált Városfejlesztési Stratégiára vonatkozó napirend keretén belül megtárgyalta a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan ügyét is. Önkormányzatunk, mint eladó és az ITP ROYAL Kft., mint vevő között 2005. november 8-án adásvételi szerződés jött létre – az azóta összevonásra került – szombathelyi 6203 hrsz-ú 4832 m2 nagyságú, valamint a 6207/2 hrsz-ú 507 m2 nagyságú, természetben a Szombathely, Kőszegi u. - Király u. – Mártírok tere által határolt tömbbelsőben található ingatlanra vonatkozóan.

A szerződés 10. pontjában az ITP ROYAL Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 (három) éven belül beépíti, azon parkolóházat létesít.  A 12. pont szerint a beépítési kötelezettség a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján tekinthető teljesítettnek. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog terheli.

A 6203 hrsz-ú ingatlan beépítésére vállalt kötelezettség teljesítésének határideje az adásvételi szerződés 10. pontja szerint 2008. november 8. napján lejár. SZMJV Önkormányzata Közgyűlése a 285/2008.( VI.19.) Kgy. sz. határozatában felkért, nyilatkoztassam az ITP-ROYAL Kft-t arra vonatkozóan, hogy a szerződésben vállalt beépítési kötelezettségének a szerződéses határidőre eleget tesz-e.

Amennyiben a Kft. határidőre a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, az Önkormányzat a határidő lejárta előtt élni kíván visszavásárlási jogával. Visszavásárlási joga idő előtti gyakorlására a Közgyűlés konkrét ajánlatot fogalmazott meg az alábbiak szerint:

A Közgyűlés felhatalmazása alapján két igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő felkérésére kerülne sor annak megállapítására, hogy mekkora a visszavásárlási áron felüli, a Ptk. 374. § (3) bekezdésében meghatározott összeg. A hivatkozott Ptk. 374. § (3) bekezdés második fordulata alapján a szakértők feladata annak megállapítása, hogy a visszavásárlási áron felül mekkora az az összeg, mellyel az ingatlan a társaság hasznos ráfordításai folytán a visszavásárlás időpontjáig esetleg gyarapodott, melyet csökkenthet az ingatlan időközi romlásából esetleg eredő értékcsökkenés. Az igazságügyi szakértők nyilatkozatainak számtani átlagában a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján felhatalmazást adott a Közgyűlés a visszavásárlási áron felüli összeg megállapítására.

A Közgyűlés 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2008. június 26-án kelt levelemben felkértem a társaság ügyvezetőjét, 30 napon belül nyilatkozzon, hogy az ITP-ROYAL Kft. az ingatlan beépítési kötelezettségének a szerződésben rögzített határidőre eleget tesz-e. Amennyiben a Kft. beépítési kötelezettségét teljesíteni nem tudja, elfogadja-e, hogy az önkormányzat a szerződésben rögzített határidő előtt éljen visszavásárlási jogával a fent ismertetett eljárási rend szerinti feltételek mellett?  A levelet a társaság 2008. június 30. napján vette át.

Az ITP-ROYAL Kft. a 2008. július 7-én kelt levelében azt nyilatkozta, hogy a parkolólemez felépítését a szerződésben vállalt határidőig nem tudja teljesíteni. Az eljárási rend vonatozásában nem adott egyértelmű elfogadó nyilatkozatot. Az eljárási rendet feltételhez kötötte, mely szerint a szakértők által megállapított „visszavásárlási ár” összegét akkor tudja a gazdasági társaság elfogadni, amennyiben az általuk „az elmúlt három évben eszközölt tényleges ráfordítások és a szakértők által megjelölt érték közötti különbség elfogadható mértékű”.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a beépítési kötelezettségre biztosított határidő előtti visszavásárlási jog gyakorlására konkrét és objektív eljárási rendet terjesztett elő, 2008. július 24-én kelt levélben kértem, nyilatkozatát az eljárási rend elfogadása tekintetében pontosítsa. A Közgyűlés 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozatában rögzített ingatlan-vásárlásra a határidő lejárta előtt csak a határozatban megállapított eljárási rend és visszavásárlási ár alapján kerülhet sor. Kértem, levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tegyen határozott és egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ITP-ROYAL Kft. SZMJV Önkormányzata által megállapított eljárási rendet és visszavásárlási árat elfogadja-e.  A levelet 2008. július 25. napján vette át a társaság.

Az ITP ROYAL Kft. ügyvezetője 2008. augusztus 12-én kelt levelében az alábbi nyilatkozatot tette:

„Társaságunk elfogadja és tiszteletben tartja Szombathely MJV Közgyűlésének objektív eljárási rendjét, ahogyan tette ezt eddig is közel hároméves együttműködésünk során. Tekintettel azonban arra, hogy 6203 hrsz-ú telek Társaságunk egyetlen ingatlantulajdona, illetve az arra alapuló Parkolólemez projektjének megvalósítása egyben az ITP-ROYAL Kft. legfőbb célkitűzése volt az elmúlt három évben, a SZMJV Önkormányzatának visszavásárlási szándéka esetén a megállapított vételár elfogadása ügyvezetői hatáskörömön túlmutat, arról Társaságunk taggyűlése jogosult dönteni.

Természetesen, amint SZMJV Önkormányzata konkrét ajánlatot tesz a visszavásárlási árra vonatkozóan, úgy az ITP-ROYAL Kft. taggyűlését haladéktalanul összehívom, amely jogosult lesz határozni a vételár elfogadásáról.”

Az ITP ROYAL Kft. ügyvezetőjének idézett válaszából azt a következtetés lehet levonni, hogy a Közgyűlés által megállapított eljárási rendet változatlan formában a Kft. nem fogadta el. A Közgyűlés a visszavásárlási jog határidő előtti lehetőségével kizárólag akkor kívánt élni, ha a Kft. elfogadja a visszavásárlási áron felüli (mely azonos az eladási árral), a Ptk. 374. § (3) bekezdés második fordulata szerinti összeg megállapítására vonatkozó eljárási rendet. E szerint két szakértő által megállapított összeg számtani átlaga kerülne kifizetésre, így kívánta a Közgyűlés a felek között a visszavásárlási jog gyakorlása során felmerülő esetleges vitákat kizárni. Azonban a Kft.  ügyvezetője nyilatkozata szerint a Kft. taggyűlését az eljárási rend elfogadására nem hívta össze, kizárólag a megállapított visszavásárlási ár elfogadására kívánja a társaság legfőbb szervét összehívni.

ITP ROYAL ügyvezetője dr. Varga Gábor 2008. szeptember 1. keltezéssel újabb levéllel keresett meg. Levelében kifejtette, hogy a telek szabályozása kapcsán kialakult bonyolult jogi helyzetek, elhúzódó engedélyezi eljárásokból fakadóan került a gazdasági társaság abba a helyzetbe, hogy a kivitelezést nem tudta megkezdeni. Álláspontjuk szerint „ahhoz, hogy minden szabályt betartva felépíthessük a parkolólemezt, további két évre van szükségünk...” Levelében arra kért, hogy a telekre vonatkozó beépítési kötelezettséget a visszavásárlási jog végső határidejéig, 2010. novemberéig hosszabbítsa meg az Önkormányzat.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan az Integrált Városfejlesztési Stratégia része, a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az IVS keretében is vizsgálni kell.

A 6203 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó parkoló az IVS elsődleges akcióterületi fejlesztési programjának részét képezi. Az Önkormányzat a SZOVA ZRt konzorciumi partnerségével pályázatot nyújtott be a Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségre Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása címmel. Az Ügynökség és az Irányító Hatóság szóbeli tájékoztatása alapján a projekt támogatható, a szeptemberi kormány döntést követően elkezdődhet a szerződéskötés előkészítése. A komplex fejlesztési projekt egyik alprojektjeként szerepelt a parkoló építése a Kőszegi utcában. A benyújtott pályázati anyag szerint 30%-os pályázati támogatás igénybe vételével a projekt gazdája, a SZOVA ZRt. megvásárolta volna a területet, és kb. 120 helyes felszíni parkolót alakított volna ki. A jelen helyzetben a SZOVA ZRt. semmiképpen nem tudja megvalósítani a projektelemet, így a pályázatot a támogatási szerződéskötésig e projektelem tekintetében módosítani kell. Figyelembe kell venni azonban, hogy a pályázat tartalma a támogatási döntést követően csak korlátozott mértékben módosítható.

Ezért a 899 760 000 Ft támogatás megtartása érdekében célszerű az ITP Royal Kft-vel megállapodást kötni arról, hogy az alprojekt továbbra is az IVS projekt része marad, és az alprojekt projektgazdája az ITP Royal Kft. lesz a SZOVA ZRt. helyett.

Ez egyben újabb garanciát is jelent az ügyben, hogy a parkoló megépül, mert a pályázati partnerség kötelezettségekkel jár. Az ITP Royal Kft. bevonásának két formája lehetséges:

1.) Támogatásban részesülő konzorciumi partnerként. Ez esetben az ITP Royal Kft. jogosult lehet a projektben a parkoló építésére javasolt 52,5 millió Ft támogatás összegének igénybe vételére, amennyiben teljesíti a feltételrendszert (köztartozás mentesség igazolása, biztosítékok adása, stb.). Konzorciumi partnerként az ITP Royal Kft-re is vonatkoznak a pályázatban rögzített megvalósítási ütemek és a végső határidő, valamint a minimum 5 éves fenntartási kötelezettség. Bármelyik kötelezettség megszegése esetén vissza kell fizetnie a támogatást és kamatait, illetőleg az e kötelezettség megszegéséből okozott kárt is.

2.) A parkoló párhuzamos magánerős fejlesztésként valósul meg. Ebben az esetben Szombathely MJV önkormányzata és az ITP Royal Kft. egy megállapodást köt, melyben rögzítik, hogy a vállalkozó saját fejlesztését az akcióterületi program megvalósításával összehangolja. Továbbá tartalmaznia kell a fejlesztés értékét, a megvalósítás ütemezését. A megállapodás megkötésének feltételeire vonatkozóan a támogató szervezetet képviselő Irányító Hatóság állásfoglalását és iránymutatását figyelembe kell venni. Önkormányzatunk számára az uniós projekt szempontjából nagyon fontos, hogy az ITP Royal Kft. vállalja a megállapodás megkötését a pakolólemez megépítésével kapcsolatban, hiszen a pályázati feltételek egyike az, hogy a közcélú beruházások hatására magánerős beruházás is megvalósul az akcióterületen, és ezt megfelelőképpen igazolni tudjuk.

Ebben az esetben a projekt cseréjére van szükség oly módon, hogy pályázatban a projektre számolt nettó 175 millió forint másik üzleti típusú fejlesztés megvalósítását javasoljuk (pl. 1., 2., 3., 4., 5. vagy 6. javasolt variációk közül a megfelelő). Olyan projekt kiválasztása szükséges, amelyik esetében az építési engedély legkésőbb 2008 májusában megszerezhető.

A felvázolt két alternatíva közül bármelyiket is támogatja a Tisztelt Közgyűlés, az ITP-ROYAL Kft. kérelme támogatást nyerne. Így a beépítési kötelezettség határidejét, mely az adásvételi szerződés szerint 2008. november 8. napján lejár, módosítani szükséges. Az Önkormányzat visszavásárlási joga 5 évre, azaz 2010. november 8. napjáig áll fenn. A visszavásárlási jog esetleges érvényesíthetősége érdekében a kérelemtől eltérően a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítását maximum 2010. augusztus 31. napjáig javaslom.

Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés az ITP-ROYAL Kft. részvételét az Integrált Városfejlesztési Stratégiában egyik alternatíva szerint sem támogatja, vagy az ITP-ROYAL Kft. nem kíván az IVS-hez csatlakozni, akkor a projektelem helyettesítése szükséges. Ebben az esetben az IVS projektjei közül a parkolólemez megépítése kikerülne, helyette más, a pályázatba beilleszthető projektelemet célszerű választani, annak érdekében, hogy a támogatási összeg ne vesszen el. Amennyiben a Kőszegi utcai parkolólemez nem az IVS keretében valósulna meg, akkor is dönteni kell az ingatlan visszavásárlásáról vagy a beépítési kötelezettség határidejének módosításáról.

„II.”

Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés az ITP-ROYAL Kft. részvételét az Integrált Városfejlesztési Stratégiában egyik alternatíva szerint sem támogatja, vagy az ITP-ROYAL Kft. nem kíván az IVS-hez csatlakozni, a projekt elem helyettesítése szükséges.

Ebben az esetben az IVS projektdokumentációban eredetileg a parkoló létesítésére és az ingatlan megvásárlására elkülönített nettó 175 millió Ft összeg (saját forrás 70% azaz 122,5 millió Ft, önrész 30% 52,5 millió Ft) az Akcióterületi Tervben meghatározott területen történő felhasználása érdekében hasonló, üzleti célú tevékenység megvalósítására lenne lehetőség.

Amennyiben projektelem cseréjére kerülne sor, javasolt döntésnél figyelembe venni a pályázatban a támogatási szerződés megkötésre vonatkozó feltételeket. Ennek várható időpontja 2008. májusa, feltétele a projektelemek esetében a rendezett tulajdonviszonyok és a jogerőre emelkedett építési engedély megléte az IVS – Belvárosi Akcióterületi Tervében fejleszteni kívánt összes projektelem esetében.

1. variáció:

A jelenlegi pályázatba betervezett kettő, műemléki védettségű kiskereskedelmi üzleteket magában foglaló, két épület mellett továbbiak felújítása Kőszegi utcában

(Kőszegi u 13-17)

Fő tér 40 sz. alatti önkormányzati tulajdonú helység

A Belvárosi Akcióterületi Tervben tervezett beavatkozások között már eredetileg is szerepeltettük a Kőszegi u. 7-11 sz. műemléki védettségű üzletek külső felújítását. Erre a költségvetésben 50 millió Ft-t különítettünk el. Javaslatunk szerint további két ingatlant: a Kőszegi u. 13. és a Kőszegi u. 17. sz. épületet, valamint a Főtér 40. sz. ún. „Blum házat” (Hrsz: 6501/A/4) vonnánk be a felújítási programba.

Ezzel a módosítással összességében 225 millió Ft áll rendelkezésre, így megvalósítható lenne az 5 épület belső felújítása, korszerűsítése is. Ez a beruházás erősíti a már tervezett fejlesztéseket a Kőszegi utcában:  Savaria Art Mozi külső homlokzat-felújítás, Mozi árkád és az alatta lévő üzletek bővítése, és újak építése, közterület-fejlesztés.

Az eredetileg kijelölt Kőszegi utcai épületek állapotfelmérése folyik, tervezési folyamat elindult, a tulajdonviszonyok rendezettek. Az idő rövidsége miatt azonban szükség van arra, hogy a másik két épület esetében is elkezdődjön a tervezési folyamat. A Kőszegi u. 15. sz. feltételezhetően a tömbbelső megközelíthetőségének és fejleszthetőségének érdekében bontásra kerül, ezért nem kerülhet be a projektbe.

A „Blum Ház” földszintjén jelenleg Lottózó működik, valamint 2 magántulajdonú kereskedelmi egység. Az emeleti részen bérlőként van jelen a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Javaslatunk szerint az utóbbi 212 négyzetméteren lenne kialakítható egy Joyce – emlékszoba, valamint a szerző hazájának kultúráját hitelesen idéző vendéglátó egység. Tervek nem állnak rendelkezésre, a szükséges parkolóhely biztosítása is gondot jelentene.

2. variáció:

## Parkoló kialakítása a Kőszegi u. 7-19 közötti tömbbelsőben

A Kőszegi u. 9. magántulajdonban lévő ingatlan és a tulajdonosok között nincs egyetértés az értékesítésre vonatkozóan. A Kőszegi u. 19. sz. alatti ingatlan szintén magántulajdonú, az eddigi tárgyalások az irreálisan magas vételár ajánlat miatt akadtak el. A tulajdonviszonyok rendezése nem valószínű határidőn belül és építési tervek sem állnak rendelkezésre. Az engedélyezési eljárást megelőző régészeti ásatások eredménye bizonytalanná teheti a projekt megvalósítását.

3. variáció:

Mediterrán ház és környéke rehabilitációja, Belsikátor és forgóköz:

A Sólyom és társa Kft. tervező saját költségén készítette el a Mediterrán ház és a volt városi Takarékpénztár helyén történő elvi engedélyezési tervanyagát. Az elvi építési engedélyt 2007. szeptemberében kapták, az jelenleg is rendelkezésre áll. A beruházás a rendezési tervvel összhangban van. Az Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában lévő közterületen valósulna meg. A tervezett objektum több, kis alapterületű üzlethelységet illetve galériákat, valamint ezekhez kapcsolódó raktározási lehetőséget biztosítana. A „sísánc” és környezetének rendbe tétele miatt a tervező szabad téri színpad és nézőtér létesítését is tervezi.

A kivitelezés bonyolultsága miatt a projekt bekerülési költsége nettó 110-120 millió Ft.

Felvetődik azonban még a telekalakítás problémája, a kialakítandó telek területe 305 négyzetméter, amelyet részben a 6268 Hrsz. ill. a 6273/6 Hrsz. terület összevonásával lehet kialakítani. Az eljárás időigényessége miatt azonban a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó szoros határidő korlátot jelent.

4. variáció:

Thököly u. 14. sz. alatti ingatlan együttes

A volt Közterület-felügyelet irodái, jelenleg a Vas Megyei Közgyűlés tulajdonában lévő épületről van szó. A Vas Megyei Közgyűlés 2008. szeptemberi ülésén dönt az eladási szándékról. Önkormányzatunk a kedvező döntés esetén léphet fel vevőként, információnk szerint mintegy 100 millió Ft értékű ingatlan megvásárlására. A pince rész magántulajdonban van (Club Pizzicato), a tulajdonos korszerűsítést tervez és az udvar felújítását is vállalná. Az ingatlanon hosszútávú bérleti szerződéssel rendelkezik a Vas Megyei Orvosi Kamara. A Vas Megyei Mérnök Kamara bérleti szerződése 2008. augusztus 1-én szűnt meg. Az épület megvásárlása után egy vegyes tulajdonosi szerkezetű ingatlanon lehetne gazdasági célú fejlesztést végre hajtani. Akadályozó tényezők lehetnek a projekt továbbvitelében a rendezetlen tulajdonviszonyok, és az építészeti tervek hiánya.

5. variáció:

A Kossuth u. 11. sz. ház helyén irodaházat és üzleteket magában foglaló épület építése

A projekt a SZOVA fejlesztésében valósulhat meg. Az építési engedélyt az épületre kiadták, az ingatlan a SZOVA ZRt. tulajdona.

A projekt IVS-be emelése és pályázati támogatással történő megvalósításához viszont módosítani szükséges a SZOVA ZRt. üzleti tervét, melyben a projekt értékesítése szerepel. Az Európai uniós támogatásnak azonban feltétele a projekt befejezését követő minimum 5 éves fenntartási kötelezettség, mely idő alatt a támogatásból fejlesztett ingatlan nem értékesíthető.

6. variáció:

A Szily János u. 42. sz. épület felújítása

Az épület Hauszmann Alajos tervei alapján épült és az egyik legszebb épülete az utcának. A korábban Gyámügyi hivatalnak és az Illeték Hivatalnak helyet adó épület az Önkormányzat tulajdonába került. Felújítása után üzleti hasznosítása könnyen megvalósítható lenne, a bérelhető irodák száma közel 30. Jelenleg is rendelkezik parkoló kapacitással, amely a mellette lévő kisebb épületek megvásárlásával, lebontásával tovább bővíthető. Építészeti tervek azonban még nem állnak rendelkezésre.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 285/2008.(VI19.) Kgy. sz. határozata 7. pontjában foglaltakat tárgyalja újra és alakítsa ki álláspontját az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Belváros Akcióterületi Terve (NYDOP-2007-3.1.1B ) és további akcióterületi tervei előkészítése érdekében további döntések meghozatalát javasoljuk.

Szombathely MJV Önkormányzata beruházási projektelemei: Kossuth u. 7. műemlék épület felújítása, Savaria Art mozi külső homlokzatának felújítása, közterület-fejlesztések – díszburkolat kiterjesztése a Szent Márton, a Kőszegi és a Király utcában.

A SZOVA ZRt. (támogatásban részesülő konzorciumi partner) beruházási igényű üzleti célú projektelemei: mozi árkád alatti üzletek felújítása, Kőszegi u. 7-11 sz. alatti műemléképületek külső homlokzat-felújítása, parkoló létesítése.

A projekt sikeres megvalósítása valamint eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága érdekében, továbbá az új akcióterületi terv megfelelő előkészítése érdekében az alábbi javaslatokat terjesztjük a Közgyűlés elé:

- Az IVS projekt előkészítésére felhasználható költségvetési forrás felosztásáról 285/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában rendelkezett a Közgyűlés. Javasoljuk a Kőszegi utca 7. és 11. sz. műemlék jellegű házak homlokzat felújítása tervezésére szánt bruttó 20 millió Ft összeget a következő tervezési időszak „Új Városliget” Akcióterületi projektjeinek előkészítésére. A tevékenység javasolt fedezete bruttó 12 millió Ft. A fennmaradó 8 millió Ft felhasználására a következő napirendi pontok tesznek javaslatot.

- A Kossuth u. 7. épület Európai uniós előírásoknak is megfelelő akadálymentesítésének megvalósítása miatt a tervek módosítására van szükség. A műemlék épület horizontális és vertikális akadálymentesítése miatt a már meglévő építési engedélyek módosítására van szükség, melynek költségvonzata bruttó 2,5 millió Ft. Ennek a költségnek a fedezetéül 285/2008 (VI. 19.) Kgy. sz. határozatban az Integrált Városfejlesztési Stratégia projektjeinek előkésztésére szánt fedezet, a „Kőszegi u 7 és 11 sz. műemlék jellegű házak homlokzat-felújítása tervezése” c. sor 2,5 millió Forintos maradványát jelöljük meg.

- Az IVS projekt-előkészítés gyorsítása érdekében javasolt pénzeszköz átadása a SZOVA ZRt. részére. Az alábbi tételek átadását javasoljuk a SZOVA ZRt. Városfejlesztési Egysége részére

|  | Eredeti felosztás Bruttó EZER Ft | Bruttó EZER Ft | átadva a pénzeszköz |
| --- | --- | --- | --- |
| Csónakázó tó környékének megújítása, futópálya, parkoló, napozó stégek terveinek elkészítése | 8 000 | 8 000 | SZOVA ZRt. részére |
| Vásárcsarnok rekonstrukciójának engedélyes és kiviteli tervei | 23 000 | 23 000 | SZOVA ZRt. részére |
| Derkovits lakóteleptervek (közterek felújítása, parkoló kerékpárút) | 15 000 | 15 000 | SZOVA ZRt. részére |
| A Kőszegi u 7-11 sz. műemlék épületek külső homlokzatfel-újításához szükséges tervek elkészítése helyett a Kőszegi u. 13-15 sz. műemlék épületek külső homlokzatfel-újításához szükséges tervek elkészítésére | 5,5 | 5,5 | SZOVA ZRt. részére |

- A mozi árkád alatti üzletek felújítása projektelem esetében javasoljuk ingatlanra vonatkozó viszonyok rendezését. Jelenleg a 6226/7 Hrsz. 648 négyzetméteres terület tulajdoni lapja szerint kivett közpark, az Önkormányzat tulajdonában van. A kereskedelmi egységek üzemeltetői ideiglenes közterület-foglalási engedéllyel rendelkeznek, amelyet minden évben meg kell újítaniuk. A rendezési terv szerint településközponti vegyes övezet. Két helyen gyalogosforgalmat biztosítani kell a Kőszegi utca és az Uránia udvar között. Az engedélyezés, építés és az üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében a terület átminősítése szükséges építési hellyé, valamint az Önkormányzat törzsvagyonából ki kell venni, és forgalomképessé vagy korlátozottan forgalomképessé kell tenni. Ezt követően szerződést kell kötni a SZOVA ZRt-vel. Ehhez a Tisztelt a Közgyűlés támogató döntését kérjük.

- A Kőszegi utcai 7-11. és 13-15. szám alatti műemléki védettség alatt álló, önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében olyan szerződés megkötését javasoljuk a SZOVA ZRt. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között, amely szerint a fejlesztés után az épületek hasznosításából származó bevétel a SZOVA ZRt-nél marad, amit a gazdasági társaság városfejlesztési célokra használ fel. Ez uniós pályázati feltétel is – további fejlesztési célokra kell felhasználni a támogatott projektből származó bevételeket -, emellett az 5 éves fenntartási kötelezettségre is garanciát adna a támogatás kedvezményezettjének.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a napirendi pont megtárgyalására és a szükséges döntések meghozatalára.

Dr. Szabó Gábor

„I.”

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozat

„A változat”

- A Közgyűlés egyet ért azzal, hogy a „NYDOP-2007-3.1.1./B konstrukcióra az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban az ITP Royal Kft. támogatásban részesülő konzorciumi partner legyen, és a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében kösse meg a pályázat támogatási szerződésének aláírásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást 2008. november 8. napjáig az ITP Royal Kft.-vel. A Megállapodásban az ITP Royal Kft. köteles vállalni, hogy a pályázati anyagot megismeri és a pályázatban való részvételhez szükséges összes feltételt teljesíti, a pályázati előírásokat magára nézve kötelezőnek elismeri. Vállalja továbbá, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodásból fakadó kötelezettségeket határidőre teljesíti. A megállapodás esetleges megszegéséből eredő valamennyi kárt az ITP Royal Kft. köteles megtéríteni.

- A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az IVS „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban ITP Royal Kft. nettó 52,5 millió Ft támogatást kapjon a Kőszegi utcai Hrsz. 6203 ingatlanon parkolólemez megvalósításához.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, Tisztségviselői Osztály vezetője

Szendi Zsuzsa, SZOVA ZRt. Városfejlesztési egységvezető)

Határidők: 	1. pont: 2008. november 8.

„B változat”

1.	A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az IVS „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban ITP Royal Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságai iránymutatásainak figyelembe vételével megállapodást kössön, amelyben rögzítik, hogy a vállalkozó saját fejlesztését az akcióterületi program megvalósításával összehangolja.

2.	A Közgyűlés támogatja a ……/2008. (IX.25.) Kgy. számú határozatban meghatározott variáció fejlesztés megvalósítását és ennek megfelelően majd a „NYDOP-2007-3.1.1./B konstrukcióra az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott „ A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” program módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságával a tárgyalások kezdeményezésére és lefolytatására, valamint ennek alapján a módosított program aláírására és benyújtására.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, Tisztségviselői Osztály vezetője

Szendi Zsuzsa, SZOVA ZRt. Városfejlesztési egységvezető)

Határidők: 	1. pont: 2008. november 8.

2. pont: folyamatos, az Irányító Hatóság álalt meghatározott határidők szerint

„C változat”

A Közgyűlés egyet ért azzal, hogy a „NYDOP-2007-3.1.1./B konstrukcióra az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott „ A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban az ITP Royal Kft. nem lesz projektpartner. Ezért a Közgyűlés támogatja a ……/2008. (IX.25.) Kgy. számú határozatban meghatározott variáció fejlesztés megvalósítását és ennek megfelelően majd a „NYDOP-2007-3.1.1./B konstrukcióra az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” program módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságával a tárgyalások kezdeményezésére és lefolytatására, a projektdokumentáció tartalmának összeállítására, valamint ennek alapján a módosított program aláírására és benyújtására.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, Tisztségviselői Osztály vezetője

Szendi Zsuzsa, SZOVA ZRt. Városfejlesztési egységvezető)

Határidő: 	folyamatos, az Irányító Hatóság álalt meghatározott határidők szerint

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozat

„A változat”

Amennyiben az ITP-ROYAL Kft. a ……/2008. (IX.25.) Kgy. számú határozat szerint az Integrált Városfejlesztési Stratégiában konzorciumi vagy külső partnerségre vonatkozó megállapodást 2008. november 8. napjáig az ITP-ROYAL Kft. aláírja, a Közgyűlés hozzájárul, az ITP-ROYAL Kft-vel 2005. november 8. napján kötött adásvételi szerződés 10. pontjában a 6203 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségére kikötött határidő maximum 2010. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbításához. Felkéri a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződés módosítását aláírja.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

(a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Határidők: 	2008. november 30.

„B változat”

A Közgyűlés az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításától függetlenül támogatja az ITP-ROYAL Kft. kérelmét a 2005. november 8. napján kötött adásvételi szerződésben meghatározott beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítása tárgyában annak érdekében, hogy a Kőszegi utcai parkolóház a fenti adásvételi szerződésben rögzítettek szerint megvalósulhasson.

A Közgyűlés ezért hozzájárul az adásvételi szerződés 10. pontjában a 6203 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségére kikötött határidő maximum 2010. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbításhoz. Felkéri a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződés módosítását aláírja.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

(a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Határidők: 	2008. november 30.

„C változat”

1.	A Közgyűlés kinyilvánítja, amennyiben az ITP Royal Kft. által a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan beépítésére vállalt kötelezettség teljesítésének határideje a 2005. november 8. napján kötött adásvételi szerződés 10. pontja szerint 2008. november 8. napján eredménytelenül lejár, élni kíván a fenti adásvételi szerződés 12. pontjában biztosított, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogával.

2.	A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határidő lejárta után a visszavásárlási jog érvényesítése érdekében szükséges nyilatkozatot az ITP ROYAL Kft. felé tegye meg és ezt követően az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó kérelmet a Földhivatal felé nyújtsa be. A visszavásárlási ár azonos a vételárral, azaz 53.920.000.-Ft.

- A Közgyűlés a visszavásárlási ár összegének forrásaként a folyószámla hitelt jelöli meg. Felkéri a Polgármester és a Jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása során gondoskodjanak a visszavásárlási ár fedezetéről.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

(a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője

Határidők: 	2008. november 8. napját követő 15 nap

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozat

1. A Közgyűlés az előterjesztés … számú variációja (címe:…………..) fejlesztés megvalósítását támogatja, és ennek megfelelően a NYDOP-2007-3.1.1./B. konstrukcióra az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságával a tárgyalások kezdeményezésére és lefolytatására, a projektdokumentáció tartalmának összeállítására, valamint ennek alapján a módosított program aláírására és benyújtására.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője

Határidők: 	2008. november 8. napját követő 15 nap

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozat

1. A Közgyűlés támogatja az IVS projekt előkészítésére felhasználható költségvetési forrás felosztásáról szóló 285/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozat 6. pontjának módosítását és javasolja a Kőszegi utca 7. és 11. sz. műemlék jellegű házak homlokzat felújításának tervezésére szánt bruttó 20 millió Ft összeg felhasználását a következő tervezési időszak „Új Városliget” Akcióterületi projektjeinek előkészítésére. Ennek fedezete bruttó 12 millió Ft.

2. A Közgyűlés támogatja a Kossuth u. 7. épület Európai uniós előírásoknak is megfelelő akadálymentesítésének megvalósítását. A tervek módosításának költségvonzata bruttó 2,5 millió Ft. A fedezetéül 285/2008 (VI. 19.) Kgy. sz. határozatban az Integrált Városfejlesztési Stratégia projektjeinek előkésztésére szánt fedezet, a „Kőszegi u 7 és 11 sz. műemlék jellegű házak homlokzat-felújítása tervezése” c. sor 8 millió Forintos maradványát jelöli meg.

3. A Közgyűlés támogatja az IVS projekt-előkészítés gyorsítása érdekében pénzeszköz átadása a SZOVA ZRt. részére az alábbiak szerint:

|  | Bruttó EZER Ft |
| --- | --- |
| Csónakázó tó környékének megújítása, futópálya, parkoló, napozó stégek terveinek elkészítése | 8 000 |
| Vásárcsarnok rekonstrukciójának engedélyes és kiviteli tervei | 23 000 |
| Derkovits lakóteleptervek (közterek felújítása, parkoló kerékpárút) | 15 000 |
| A Kőszegi u 7-11 sz. műemlék épületek külső homlokzatfel-újításához szükséges tervek elkészítése helyett a Kőszegi u. 13-15 sz. műemlék épületek külső homlokzatfel-újításához szükséges tervek elkészítésére | 5,5 |

4. A Közgyűlés egyet ért a 6226/7 Hrsz. ingatlan építési hellyé történő átminősítésével. Felkéri a Polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

5. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a Kőszegi utcai műemléki védettség alatt álló épületek esetében a SZOVA ZRt. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő szerződés előkészítésére azzal a feltétellel, hogy a fejlesztés után az épületek hasznosításából származó bevétel a SZOVA ZRt-nél marad, amit a gazdasági társaság városfejlesztési célokra használ fel.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző,

Kovács Előd, SZOVA ZRt. vezérigazgató

(a végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, Tisztségviselői Osztály vezetője

Dr. Tőke Erzsébet, Jogi Osztály vezetője

Szendi Zsuzsa, SZOVA ZRt. Városfejlesztési egységvezető)

Határidő:	1. azonnal

2. azonnal

3. azonnal

4. a támogatási szerződés megkötéséig

5. a támogatási szerződés megkötéséig