T E C H N o P L U S

Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.

H-1142 Budapest, Ráskay Lea u. 77., tel/fax (1) 251- 0823

levélcím:1590 Budapest Pf. 187

e-mail: titkarsag@technoplus.t-online.hu

Alapítva 1990, Győr

A FIDIC tagja

Tanúsított ISO 9001

Minőségirányítási rendszer

###### PROJEKT JAVASLAT

#### projekt javaslat

a

#### Vas megye területén alakuló

#### Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

#### által megvalósítható

#### Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

##### projektekre

2008. szeptember

Készült:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján

Tóth Árpád

ügyvezető igazgató

jogi szakokleveles mérnök

# Tartalom

1. 	Előzmények	3

2. 	Térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulások	3

3.   	A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzete a régióban	3

4.  	A térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének célkitűzései	4

5.  	A tervezett beruházás várható költségei	6

6.  	A megvalósítás szervezeti és pénzügyi feltételei	6

7.  	Ütemezés	7

# Mellékletek

I.	Melléklet	Az önkormányzati társulás tervezett működési területe

II.	Melléklet	A települések adatai és a térségi hulladékgazdálkodási infrastruktúra meglévő és tervezett elemei

III.	Melléklet	A tervezett hulladékgazdálkodási projektek főbb adatai

IV.	Mellékelt	Finanszírozási javaslat

V.	Melléklet	Díjpolitika

VI.	Melléklet	A Társulási Megállapodás tervezete

VII.	Melléklet	A Társulási Tanács tagjai, a képviselt önkormányzatok és szavazati arányok - tervezet

# 1. Előzmények

2006-ban a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által készíttetett tanulmány vizsgálta a Nyugat-dunántúli Régió települési szilárd hulladék gazdálkodási helyzetét és megállapította, hogy Vas megye területén a hulladékgazdálkodási közfeladatok emeltszintű ellátására nem pályáztak az Európai Unió által nyújtott támogatási forrásokra. A tanulmányban javasoltak és kidolgoztak egy ilyen tárgyú programot, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatott és felvállalta a program megvalósításához szükséges önkormányzati társulás megszervezésének előkészítő feladatait. Ennek keretében közbeszerzési eljárást követően megbízta a Technoplus Kft-t a társulás megalakításának előkészítésével és lebonyolításával.

# 2. Térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulások

Vas megye településeit is érintik a 2004-2007. között az Európai Unió ISPA támogatásával megalakult és jelenleg már működő Nyugat-Balaton és Zala-völgy térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás ZALAISPA projektje.

A Sopron és térsége hulladékgazdálkodási projektre a társulás megalakult, a műszaki tervek elkészítésére és az engedélyeztetések lefolytatására előkészítési támogatásban részesült, de a társulás ezidáig nem nyújtott be pályázatot a térségi hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását célzó fejlesztések támogatásra.

Mindezek figyelembe vételével a Vas megye területén megalakítandó hulladékgazdálkodási önkormányzati társuláshoz 191 település csatlakozása várható. A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás tagjai lehetnek mindazok a települési önkormányzatok, amelyek egyetértenek az alakuló társulás célkitűzésével, vállalják a társulási megállapodásba foglalt kötelezettségeket és nem tagjai a környező régiókban, hasonló céllal már megalakult társulásnak sem.

# 3.    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzete a régióban

Vas megye területén Szombathely – Kőszeg – Sárvár - Körmend – Szentgotthárd – Őriszentpéter - Vasvár központokkal meghatározott térségben a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását több szolgáltató végzi:

Központi körzet: Szombathelyen és térségében (40 település) a közszolgáltató a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. (SZOVA ZRt.), amely 100% -os önkormányzati tulajdonban van. A települési szilárd hulladékot a saját forrásból kiépített szombathelyi hulladéklerakón helyezi el, amelynek bővítése saját forrásból, jelenleg folyik. A megyei jogú városban a szolgáltató 80 gyűjtőszigetet és egy hulladékudvart üzemeltet.

Északi körzet: Csepregen ezidáig a Csepregi Városgazda Kft. gyűjtötte a hulladékot és a PHARE támogatásból épült lerakón helyezte el. Jelenleg a lerakó be van zárva, a hulladékot Csepregről a Rekultív Kft. gyűjti és szállítja el.

Bük városban és a környező 15 településen a Parkom Bt. gyűjti és szállítja a hulladékot.

Répcelakon a közszolgáltatást a Müllex Kft. végzi és a répcelaki szigetelt lerakóra szállítja a hulladékot.

Észak-nyugati körzet: Kőszegen és vonzáskörzetében (13 településen) a szolgáltató, Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. 100% önkormányzati tulajdonban van. 2000-től szigetelt lerakót üzemeltet Kőszegen, amely PHARE támogatásból létesült. 2002-től a hulladékudvar is megnyílt a városban. A hulladékgazdálkodást 2004-től Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulást alkotva fejlesztették, bevezették a szelektív gyűjtést, több gyűjtőszigetet létesítettek. 2004-től komposztáló is üzemel 1500 t/év kapacitással, és megkezdték a lakossági biohulladék szelektív gyűjtését is. Kőszeg a régi hulladéklerakó rekultivácójára a 2003. KAC pályázaton nyert támogatást.

Dél-Délnyugati körzet: Körmend-Szentgotthárd-Őriszentpéter városokban és térségükben 62 településen a Müllex Körmend Kft. szolgáltat, amely többségi magántulajdonban van. Harasztifalun szigetelt lerakót és biohulladék komposztálót üzemeltet, Körmenden 15 gyűjtőszigetet működtet és házhozmenő zsákos szelektív gyűjtést végez. Szentgotthárdon is hasonló rendszer üzemel 16 gyűjtőszigettel. Őriszentpéteren is folyamatban van a szelektív gyűjtés bevezetése.

Keleti körzet: Sárváron a Sárvár HUKE Kft. szolgáltat, többségi magántulajdonban van, Sárváron 10 gyűjtőszigetet és 1 hulladékudvart üzemeltet és 2005-től házhozmenő, zsákos szelektív gyűjtést végez. Hasonló rendszert alakítottak ki Celldömölkön is, de város és térségében néhány település már csatlakozott a ZALAISPA projekthez. A Sárvári kistérség további 17 településén a SZOVA ZRt., és 25 településén a Müllex Kft. szolgáltat.

Déli körzet: Vasvár és térsége (8-10 település) is csatlakozott a ZALAISPA-Projekthez. A Vasvári kistérségben 10-12 település csatlakozása várható, ahol jelenleg a Müllex Kft. a szolgáltató.

A térségben keletkező hulladék mennyisége mintegy 120 ezer tonna/év – ebből mintegy 60 ezer tonna a háztartási jellegű hulladék – amelyet öt, megfelelő műszaki védelemmel kiépített hulladéklerakóban (Csepreg, Harasztifalu, Kőszeg, Répcelak, Szombathely) helyeznek el, melyek közül három hulladéklerakó bővíthető.

A térségben elindult a szelektív hulladékgyűjtés, főképp a városokban létesítettek a szolgáltatók hulladékgyűjtő szigeteket, Sárváron, Körmenden bevezették a házhozmenő, zsákos gyűjtést is.  Szombathelyen, Sárváron és Kőszegen hulladékudvar is üzemel. A szelektíven gyűjtött hulladékot Sárváron és Körmenden egy-egy kisebb kapacitású létesítményben válogatják. A zöldhulladék komposztálását négy kisebb telepen (Csepreg, Körmend, Kőszeg, Szombathely) kezdték el.

# 4.  A térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének célkitűzései

A térségben az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladataik emeltszintű teljesítésére a következő célkitűzéseket irányozhatják elő:

1. Projektjavaslat

RÉGI, MÁR BEZÁRT, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSI HULLADÉKLERAKÓK, SZEMÉTTELEPEK TÉRSÉGI SZINTŰ REKULTIVÁCIÓJA a KEOP –2.3.0 konstrukcióban

A rendelkezésre álló információk szerint a projekt területén 160 rekultiválandó lerakó található, kb. 1.243.000 m2 rekultiválandó felülettel. A projektben csak a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lerakók felülvizsgálatát és a környezetvédelmi hatóság által előírt rekultivációját lehet végrehajtani. A működési időszakban a Társulás gondoskodik a rekultivált hulladéklerakók előírt utógondozásáról, előírt tartalmú környezeti monitorozásáról is.

2. Projektjavaslat

A LAKOSSÁGNÁL KELETKEZŐ, SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK  TÉRSÉGI GYŰJTÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA a KEOP-1.1.1 konstrukcióban

A lakosságnál keletkező, szelektíven begyűjthető, hasznosításra átadható hulladék frakciók – papír, műanyag, fém, üveg térségi begyűjtésével növelhető a települési szilárd hulladék hasznosítási aránya és csökkenthető a lerakásra kerülő hányad.  Ehhez biztosítani kell, hogy 2013-ig a lakosság 80%-a elérhesse a hulladékgazdálkodási infrastruktúra következő elemeit

  - 134 gyűjtősziget – a  társult települések mindegyikén, a meglévőket területileg kiegészítve, illetve az edényzetet felújítva szükséges hulladék gyűjtőszigetek kialakítása valamint 254 meglévő gyűjtősziget edényzet cseréje.

  - A társult településeken a házhozmenő szelektív gyűjtés feltételeinek kialakítása - logisztikai fejlesztéssel.

  - 10 hulladékudvar kialakítása Vas megye területén, a társult kistérségi központokban: Bük, Csepreg, Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely önkormányzatai által megjelölt, műszakilag alkalmas helyszíneken.

  - A szelektív gyűjtéshez új gyűjtőautók és rakodógépek beszerzése (5 gyűjtőautó, 2 vonóhorgos, pótkocsis jármű és 11 rakodógép).

  - Regionális válogatómű kiépítése Szombathely Körmendi úti telephelyen             15-20 ezer t/év kapacitással.

  - A hulladék képződés megelőzése érdekében a falusi környezetben és a városok családi házas övezeteiben a házi komposztálás elterjesztése és segítése, 650 komposzt láda telepítésével, oktatással.

A projekt területet az I. Melléklet, a csatlakozó települések adatait a II. Melléklet és a meglévő és tervezett térségi hulladékgazdálkodási infrastruktúrát a III. Melléklet tartalmazza.

A beruházásokkal megvalósított létesítmények és beszerzett eszközök a Társulás tulajdonába kerülnek és a támogatással létrehozott hulladékgazdálkodási infrastruktúra  működtetéséről is a Társulás gondoskodik.

# 5.  A tervezett beruházás várható költségei

| Projekjavaslatok a Vas megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás fejlesztésére | Előkészítés (1. pályázati forduló) |  |  | Megvalósítás (2. pályázati forduló) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Becsült költségek mFt | Önrész aránya | Önrész mFt | Becsült költségek mFt | Önrész aránya | Önrész mFt |
| KEOP-1.1.1 Térségi hulladékgazdálkodás fejlesztése, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés térségi létesítményeinek kiépítésével | 168 | 15% | 25 | 1.450 | 30% | 435 |
| KEOP-2.3.0 Térségi rekultivációs projekt (160 helyszínen, kb. 1,2 millió m2 felületen) | 380 | 15 % | 57 | 6.500 | 0 % | 0 |
| Összesen | 548 | 15% | 82 | 7.950 | - | 435 |

A várható költségek jelenértéken becsültek.

# 6.  A megvalósítás szervezeti és pénzügyi feltételei

A projekteket a támogatásra pályázó Társulás valósítja meg, a létesítmények tulajdonosa is a Társulás lesz. A tag települések mindegyike érintett a projektek megvalósításában. A hozzájárulási és tulajdoni arányokat a 2007. évi lakos szám  (KSH adat) alapján a társulási megállapodás szerint állapítják meg. A projektek végrehajtásáról és a pályázatokon való részvételről a Társulás határozatban dönt.

A Társulás önállóan gazdálkodó, jogi személyiségű szervezet, legfőbb döntéshozó szerve a tagok által választott Társulási Tanács, amely munkáját a műszaki, pénzügyi, jogi szakértőkből álló munkaszervezet segíti. A Társulás Tanács tagjainak megválasztásra vonatkozó tervezetet a VII. melléklet tartalmazza

A Társulási Megállapodás tervezetét a VI. Melléklet tartalmazza.

A pályázatok előkésztő, első illetve második fordulójához szükséges 15 % önrész, illetve a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges min. 30 %-os önrész finanszírozásához a Társulás a 139/2008. (V.16.) Korm. rendeletben foglalt feltételekkel hitelt és kamattámogatást igényelhet, illetve azt, az üzemeltetők átvállalhatják. A rekultivációs projekt 100%-ban támogatható az ÚMFT KEOP konstrukcióban.

A megvalósításra és a létrehozott vagyon működtetésére a Társulás közbeszerzés útján választja ki a projektmenedzsmentet, a kivitelezőket, beszállítókat és az üzemeltetőt.

A létrehozott vagyon működtetésére és üzemeltetésére a Társulás az akkor hatályos jogszabályok szerint jár el, a társult önkormányzatok érdekeinek figyelembevételével kiválasztva a lehetséges legjobb megoldást (pl. a működtetésre, üzemeltetésre saját céget alapíthat, vagy a létesítményeket bérbe adja, stb.).

A működtetésre / üzemeltetésre vonatkozó döntések meghozatalához a társult önkormányzatok egyetértő határozatai is szükségesek, a Társulás ill. a Társulási Tanács határozata mellett.

A projektek finanszírozásának lehetőségeit a IV. Melléklet tartalmazza.

A hulladékszállítási, kezelési és rekultivációs utógondozási díjak meghatározási szempontjait az V. Melléklet tartalmazza.

A megvalósítás teljes folyamatát és az átadást követő öt év működését a Közreműködő és Irányító Hatóságok szakmailag, pénzügyileg ellenőrzik.

# 7.  Ütemezés

A Vas megye területén kialakítható regionális hulladékgazdálkodási rendszer előkészítéséhez és megvalósításához szükséges támogatás az ÚMFT KEOP konstrukcióban pályázható meg. A támogatás elnyerésére az Irányító Hatóság kétfordulós pályázatokat írt ki.

A pályázás jelenleg ismert feltételei mellett az 1. fordulóban nyertes pályázóknak a 2. fordulóban benyújtandó projektek előkészítésére legfeljebb 2 év áll rendelkezésére, az első fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától számítva. Az előkészítésre vonatkozó támogatási szerződést legkésőbb az 1. forduló támogatási döntését követő 2 év 6 hónapos időszak végéig le kell zárni.

A 2. fordulóban nyertes pályázóknak a második fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától számítva maximum 4 év áll rendelkezésre a beruházási projekt megvalósítására.

A pályázaton az érintett területen lévő települések önkormányzati társulása vehet részt. Így, a társulás létrehozása jelenleg a legsürgetőbb feladat.

Előző ütemezési feltételek mellett, amennyiben a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás tagjai 2008. október 15-ig meghozzák a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás megalakulásáról szóló határozatot, kitartó munkával, sorozatos pozitív elbírálás esetén, a Vas megye területén kialakítható regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer projektjei 2012-2014-re megvalósíthatóak.

Horvátné Csongrádi Katalin	Tóth Árpád

okl. mérnök, szakértő	jogi szakokleveles mérnök