VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

Szombathely Rákóczi Ferenc u. 19.

2008. éVi Üzleti terv

I. félévi értékelése

Szombathely, 2008. július 25.

A részvénytársaság tevékenysége

A részvénytársaság fő tevékenysége az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, kis volumenben ipari víz szolgáltatás. Üzemelteti a Szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt. Kiegészítő tevékenysége az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb vízgazdálkodási szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), ipari szolgáltatás és közműépítés (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések).

2008. január 1-től az Rt. szervezetátalakítást hajtott végre. 5 üzemmérnökség helyett 3 területi főmérnökség és a Fürdő főmérnökség végzi a szolgáltatási tevékenységet szakmai és területi alapon megbontva. Megerősítést kapott a fejlesztés-beruházás, valamint a humánerőforrás kezelése. A szervezet átalakításától a szervezettség javulását, a hatékonyság növekedését,  ezen keresztül  a stabilabb szolgáltatás biztosítását várjuk.

A víz- és csatornaszolgáltatási tevékenységét 3 területi főmérnökségen keresztül látja el.

201 településen biztosítja az ivóvízellátást. Üzemeltetett vízművek száma 57, ebből 14  az egy települést ellátó vízmű. 56 település valamint egy üdülőtelep (Szajk) részleges szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosítja.

Az alaptevékenység  főbb termelési és értékesítési adatai

|  |  |  |  |  | ezer m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2007. I. félév tény | 2008. év terv | 2008. I. félév tény | tény/ bázis % | tény/ terv % |
| Ivóvíz |  |  |  |  |  |
| termelés | 6 569 | 13 250 | 6 532 | 99,5% | 49,3% |
| értékesítés | 4 895 | 10 300 | 4 940 | 100,9% | 48,0% |
| Ipari víz |  |  |  |  |  |
| termelés | 71 | 135 | 70 | 98,6% | 51,9% |
| értékesítés | 15 | 35 | 17 | 113,3% | 48,6% |
| saját felhasználás | 27 | 65 | 29 | 107,4% | 44,6% |
| Szennyvíz |  |  |  |  |  |
| elvezetés (számlázott) | 3 739 | 7 580,6 | 3 729 | 99,7% | 49,2% |
| tisztítás | 5 219 | 10 800 | 5 559 | 106,5% | 51,5% |

Az ivóvíz termelés a tervhez viszonyítva  49,3%, az előző év hasonló időszakának termelési adatához képest 0,5 %-kal alacsonyabb.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 4 940 em3, a terv 48 %-a, a bázisidőszak értékesített mennyiségét  0,9 %-kal, 45 em3-rel meghaladja.

A számlázott szennyvízelvezetés mennyisége 3 729 em3, időarányos teljesítése 49,2 %,  1,2 %-kal magasabb, mint az  ivóvíz értékesítési terv teljesítése; a bázisidőszak adatához képest 0,3 %-kal kevesebb.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos terv 51,5 %-a, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 6,5 %-kal magasabb – tavaly az átlagosnál alacsonyabb, míg ebben az évben a csapadékosabb időjárás miatt az átlagosnál  magasabb arányú volt a beáramló csapadékvíz.

Ipari víz termelés az éves terv 51,9 %-a, az értékesítési terv teljesítése 48,6 %, a fedett uszoda  ipari víz felhasználása 29 em3, a terv 44,6 %-a.

A felhasználás a Tófürdő és a Termálfürdő idényjellegű igénybevétele miatt várhatóan a második félévben magasabb lesz.

Bevételek alakulása

|  |  |  |  |  | ezer Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2007. I. félév korr. tény | 2008. év terv | 2008. I. félév korr. tény | korr. tény/ bázis | korr tény/ terv |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltatás | 1 038 791 | 2 494 000 | 1 197 651 | 115,3% | 48,0% |
| Szennyvízelvezetés és -tisztítás | 903 816 | 2 241 650 | 1 108 631 | 122,7% | 49,5% |
| Ipari víz szolgáltatás | 1 971 | 5 000 | 1 262 | 64,0% | 25,2% |
| Fürdő szolgáltatás és kieg. tev. | 49 482 | 100 000 | 44 373 | 89,7% | 44,4% |
| Alaptev-hez kapcs. egyéb szolg. | 21 635 | 45 000 | 28 019 | 129,5% | 62,3% |
| Alaptevékenység összesen | 2 015 695 | 4 885 650 | 2 379 936 | 118,1% | 48,7% |
| Ipari szolgáltatás | 429 | 1 000 | 137 | 31,9% | 13,7% |
| Építőipari tevékenység | 29 167 | 270 170 | 91 583 | 314,0% | 33,9% |
| Alaptev-en kívüli egyéb tev. | 21 645 | 50 920 | 18 548 | 85,7% | 36,4% |
| Egyéb tevékenységek összesen | 51 241 | 322 090 | 110 268 | 215,2% | 34,2% |
| Belföldi értékesítés nettó árbev. | 2 066 936 | 5 207 740 | 2 490 204 | 120,5% | 47,8% |
| Egyéb bevételek | 12 372 | 33 950 | 11 870 | 95,9% | 35,0% |
| ebből: csatornabírság | 0 | 250 | 0 |  | 0,0% |
| Üzemi (üzleti) bevétel | 2 079 308 | 5 241 690 | 2 502 074 | 120,3% | 47,7% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 15 898 | 11 000 | 15 437 | 97,1% | 140,3% |
| Rendkívüli bevételek | 7 261 | 23 000 | 1 803 | 24,8% | 7,8% |
| Bevételek összesen | 2 102 467 | 5 275 690 | 2 519 314 | 119,8% | 47,8% |

| Korrekciók |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység | Korrekció összege eFt |  |  |  |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltatás | 260 541 | Aktív és passzív időbeli elhat. számviteli elszám. |  |  |
| Szennyvízelvezetés és -tisztítás | 253 407 | Aktív és passzív időbeli elhat. számviteli elszám. |  |  |
| Fürdőszolgáltatás és kieg. Tev. | -2 700 | 07. havi számlahelyesbítés |  |  |
| Építőipari tevékenység | -45 000 | I. félévi bevételi tétel időarányos korr. |  |  |
| Alaptevékenységen kívüli egyéb tev. | -8 453 | Éves teljesítésre vonatkozó bevét.tételek időarányos korr. |  |  |
| Összesen : | 457 795 |  |  |  |

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén a folyamatos szolgáltatások számviteli elszámolása szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt, az évközi bevételi adatokat a reális értékelés érdekében korrigálni szükséges. A korrekció a július hónapban esedékes, I. félévre vonatkozó lakossági és közületi számlák értékét, valamint az aktív időbeli elhatárolások január 1-i nyitó, valamint a június 30-i számított érték különbözetét tartalmazza. Együttes árbevétel mértéke 2,3 milliárd Ft.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 48%-on áll (a lakossági fogyasztás leolvasása április-május hónapokban történt, a nyári fogyasztás értékei a második féléves számlákban jelennek meg, amelyek az utóbbi évek átlagát tekintve jóval magasabbak az I. félévinél). 2007. év ugyanezen időszakához mérten az árbevétel 15,3 %-kal magasabb a 45 em3 mennyiségi növekedés és az átlagos 13,3 %-os ivóvízdíj emelés következtében. Főbb változások a tavalyi első félév értékesítési adataihoz képest:

Az Északi Vízellátási Főmérnökség (ÉVF) területén a legnagyobb értékesítési volument hozó Szombathely közületi fogyasztók részére történt értékesítése némileg elmaradt a tavalyi mértéktől, a 6 havonta olvasott fogyasztók fogyasztása pedig több mint 6%-kal növekedett, meghatározva ezzel a Főmérnökség fogyasztási adatait a lakossági és közületi körben.

Néhány településen realizált jelentősebb növekedés illetve csökkenés magyarázata az ÉVF területén:

- Vépen a Galambos Trans Kft. új fogyasztóként lépett be, növelve a közület fogyasztását, a kevesebb idei belső csőtörés és takarékoskodás a lakosság részére történt értékesítést rontotta

- Csepregen egy mosodai fogyasztóhely létesült, amely növelte a fogyasztást a magasabb díjú közületi csoportnál

- Sorkifaludon jelentős csökkenés volt a 6 havi leolvasási csoportba tartozó fogyasztók körében, amely oka, hogy 2007. évben történt csőtörést 2008. I.félévben írtuk jóvá, mértéke 3 200 m3,  valamint a körjegyzőség 700 m3-es csőtörése is rontja a bázis-tárgy évek közötti eltérést.

- Ostffyasszonyfán a termelőszövetkezet az állattartást redukálta, ezzel jelentősen (2 500 m3) csökkent a féléves  vízfogyasztása is

A Déli Vízellátási és Csatornaszolgáltatási Főmérnökség (DVCSF) területén található körmendi, vasvári és szentgotthárdi üzemeknél az előzőekhez képest eltérő tendencia figyelhető meg, ugyanis mindhárom üzemnél a közületek részére történt értékesítés növekedett, amely összességében több mint 7%-os növekedést jelent a Főmérnökségen, mindeközben a 6 havis leolvasású fogyasztók részére értékesített mennyiségek viszont csökkentek, összességében 2%-os mértékben a bázishoz képest.

Néhány településen realizált jelentősebb növekedés illetve csökkenés magyarázata az DVCSF területén:

- Szentgotthárdon jelentős növekedés tapasztalható a közületek részére történt értékesítés tekintetében, elsősorban az ArcelorMittal Kft. galvanizáló üzemének elindítása (18  em3), a Fővárosi Szociális Otthon (2,9 em3), valamint a Vas megyei Rehabilitációs Kórház fogyasztásának növekedése miatt.

- Körmenden jelentős, közel 10 em3-es lakossági fogyasztás csökkenés tapasztalható, miközben a közületek részére értékesített ivóvízmennyiség nem változott számottevően. Vizsgálata folyamatban.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 49,5%-os mértékű az éves tervhez képest az üzleti év első félévében, míg a 2007. év ugyanezen időszakához képest 0,9%-os a mennyiségi növekedés (34 em3). A Vépen és Kőszegen a közületek részére számlázott szennyvíz mennyiség bázisévhez viszonyított jóval gyengébb mértékét a Szombathelyen, Szentgotthárdon és Jánosházán tapasztalható növekedés kompenzálta (+12 em3 többlet), a 6 havis leolvasású fogyasztók részére történt számlázás az Északi Csatorna Főmérnőkség (ÉCSF) területén növekedést, a DVCSF területén csökkenést mutat (összességében 22 em3 ).

Fürdő szolgáltatás és kiegészítő tevékenységeinek bevétele (időarányos szint 44,4%)

Mértéke: 44 mFt

Az ágazat árbevételének 81%-át adó fürdőszolgáltatás elszámolt bevétele az éves terv 42,8%-át érte el. A fürdővendégek száma 2008. I. félévben 88 020 fő volt, ami közel megegyezik a 2007. évi belépésszámmal, ez az idényjellegű termálfürdő belépések miatt nem csökkent. Az eszközhasznosítás árbevétele időarányos, a szállodaszolgáltatásból származó bevétel pedig már most eléri az éves tervet. A 2007. évben megszűnt kollégiumi szállásszolgáltatást hatékonyabb marketingmunkára épülő egyedi szálláskiadással, valamint új alapokra épülő diákszállásoltatással igyekszünk pótolni.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele (időarányos szint 62,3%)

Mértéke: 28 mFt

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 73,7%,  17 700 eFt, melyből 2 900 eFt a szombathelyi szennyvíz telepi beruházás próbaüzeméhez kapcsolódik.

A szippantott szennyvizek fogadásából származó bevétel az éves terv 56%-át éri el.

# Építőipari tevékenység (időarányos szint 33,9%)

Az idegen megrendelésre végzett építés a módosított éves üzleti tervhez képest 33,9%-os teljesítési szinten áll (91,6 mFt), melyből 66,2  mFt egyszeri építési alvállalkozói tevékenységből származó bevétel. Az egyszeri építési árbevétellel csökkentett, korrigált árbevétel 31,8%-on áll.

Saját részre végzett építés teljesítése 39 %, a munkák elrendelésének értéke 141 160 eFt.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevételek (időarányos szint 36,4%)

Mértéke: 18,5 mFt

Bérbeadott eszközökből származó bevétel korrekció nélküli értéke eléri az éves terv 81 %-át, azonban a kiszámlázott díjak egy része éves bérleti díj, az időarányos szintre korrigáltuk.

Villamos energia értékesítése 2008. év I. félévben még nem indult el, a gázmotor beszerzése folyamatban van, (megtérülésére üzleti terv készült) előreláthatólag szeptember-október hónapokban kerül beüzemelésre.

Egyéb bevételek (időarányos szint 35%)

Mértéke: 11,8 mFt

Tárgyi eszköz értékesítés már ebben az időszakban meghaladja az éves tervezett értéket. A kőszegi ingatlan értékesítése lezajlott, valamint a betervezett három haszongépjármű is értékesítésre került, kedvezőbb áron, mint ahogy vártuk. Ezek a tételek együttesen 4 667 eFt bevételt jelentettek.

Az  üzleti tervbe kalkulált, költségvetési szervektől kapott támogatások várhatóan a II. félévben realizálódnak.

Pénzügyi bevételek (időarányos szint 140,3%)

Mértéke: 15,4 mFt

Jelentősen meghaladja az időarányosan tervezettet a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevétel miatt.

Rendkívüli bevételek (időarányos szint 7,8%)

Mértéke: 1,8 mFt. Számviteli elszámolásból adódó.

Korábbi években átvett fejlesztési célú pénzeszközökből megvalósított beruházások elszámolt amortizációja az üzleti év végén kerül elszámolásra, térítés nélkül nem vettünk át eszközt a vizsgált időszakban.

Az I félév korrigált összes bevétele 2 519 314 e Ft, a tervezett összeg 47,8 %-a.

Költségek, ráfordítások alakulása

| Megnevezés | 2007. I. félév korr. tény | 2008. évi terv | 2008. I. félév korr. tény | korr. tény/ bázis | korr tény/ terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anyagköltség | 245 635 | 567 500 | 230 704 | 93,92% | 40,65% |
| Energiaköltség | 321 282 | 822 000 | 357 876 | 111,39% | 43,54% |
| Ebből: villamosenergia | 243 659 | 630 000 | 266 789 | 109,49% | 42,35% |
| üzemanyag | 37 305 | 94 000 | 42 982 | 115,22% | 45,73% |
| földgáz | 40 318 | 98 000 | 48 105 | 119,31% | 49,09% |
| Igénybe vett szolgáltatások | 325 082 | 972 430 | 480 293 | 147,75% | 49,39% |
| ebből: üzemeltetett eszk. használati díja | 88 300 | 347 280 | 170 622 | 193,23% | 49,13% |
| idegen fenntartás | 40 286 | 115 000 | 57 500 | 142,73% | 50,00% |
| Szentgotthárd bérm. | 38 714 | 83 000 | 38 928 | 100,55% | 46,90% |
| szennyvíziszap elhelyezés | 53 211 | 170 000 | 85 075 | 159,88% | 50,04% |
| távközlési, postai szolgáltatás | 38 253 | 79 680 | 34 948 | 91,36% | 43,86% |
| egyéb igénybevett szolg. | 66 318 | 177 470 | 93 220 | 140,57% | 52,53% |
| Egyéb szolgáltatások | 62 835 | 141 290 | 63 648 | 101,29% | 45,05% |
| Eladottáruk, közvetített szolgáltatások | 1 853 | 3 000 | 1 855 | 100,16% | 61,87% |
| ## Anyagjellegű ráfordítás összesen | 956 687 | 2 506 220 | 1 134 376 | 118,57% | 45,26% |
| Bérköltség | 565 000 | 1 224 430 | 612 215 | 108,36% | 50,00% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 73 033 | 175 075 | 82 062 | 112,36% | 46,87% |
| Bérjárulékok | 200 000 | 435 665 | 217 833 | 108,92% | 50,00% |
| Személyi ráfordítás összesen | 838 033 | 1 835 170 | 912 110 | 108,84% | 49,70% |
| Értékcsökkenési leírás | 274 594 | 570 000 | 282 124 | 102,74% | 49,50% |
| Egyéb ráfordítások | 41 719 | 147 400 | 69 412 | 166,38% | 47,09% |
| Költségek összesen | 2 111 033 | 5 058 790 | 2 398 022 | 113,59% | 47,40% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 17 945 | 29 000 | 14 339 | 79,91% | 49,44% |
| Rendkívüli ráfordítások | 12 682 | 16 000 | 10 200 | 80,43% | 63,75% |
| Költségek és ráfordítások összesen | 2 141 660 | 5 103 790 | 2 422 561 | 113,12% | 47,47% |

| Költség korrekciók Korrekciók össszege eFt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia (még be nem érkezett számlák miatt, becsült, számított) | 51 922 |  |  |
| Üzemeltetett eszközök haszn. díja (még be nem érkezett I. félévre von. haszn. díj szlák) | 164 568 |  |  |
| Szentgotthárdi bérmunkadíj (meg be nem érkezett II. negyedévi számla miatt) | 19 464 |  |  |
| Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák) | 7 125 |  |  |
| Távközlés (június havi számlák) | 5 248 |  |  |
| Idegen fenntartás (kiegészítése időarányosra) | 22 495 |  |  |
| Egyéb igénybevett szolg. (kiegészítése időarányosra) | 8 286 |  |  |
| Egyéb szolg. (rendezés) | 4 517 |  |  |
| Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf.(bérköltség és járulékai időarányosra korrigálva) | 118 351 |  |  |
| Egyéb ráfordítások (Adók időarányosan) | 56 815 |  |  |
| Összesen : | 458 791 |  |  |

Anyagköltség (40,7% os teljesítési szint)

Saját fenntartás anyagköltsége 106 mFt, 1,6%-kal meghaladja az időarányos mértéket.

Építőipar anyagköltsége (saját és idegen együtt) 38,8%-os teljesítésen áll, amely 66%-a az építési árbevételnek (saját építés 77,3 mFt, illetve az egyszeri árbevételeket  figyelmen kívül hagyva a megrendelésre végzett építés 25,4 mFt értéke, összesen 102,7 mFt).

A technológiai anyagfelhasználás a szennyvíz elvezetésnél mindössze 21%-os szintet ér el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. Ennek fő oka a mobilvíztelenítők működése, amely anyagköltség megtakarítást eredményezett, továbbá a technológia is változott, kevesebb polielektrolit felhasználásra volt szükség.

A komposztáló telep próbaüzemének befejezési időpontja valószínűleg csökkentő hatással lesz a technológiához szükséges faapríték anyagköltségének alakulására.

Energiaköltség (43,5% teljesítési szint)

Mértéke: 258 mFt

a villamos energia költsége az éves tervhez mérten 42,3%-on teljesült a tárgyidőszakban, míg a tavalyi évhez hasonlítva 11,39%-os költségnövekedés mutatható ki a közel 30%-os áremelkedés ellenére. A kedvező költségszintet a következő tényezők alakították:

ZRt szinten tapasztalható energiafelhasználás csökkenés, melyet az év eleji enyhébb időjárás okozta megtakarítások is jelentősen befolyásoltak (elektromos fűtések kevesebb óraszámban működtek mint a bázisidőszakban).

A víztermelés során a villamos energia felhasználás 3,83 %-kal csökkent 2007-hez képest. Az ÉVF területén a fajlagos mutató jelentős javulást mutat, melynek lényeges oka a Sárdéri vízmű gépház rekonstrukciója során felújított berendezések lecsökkent energiaigénye. Az első félév során 20 %-kal kevesebb energiát fogyasztott a telephely  (110 e kWh), amely a főmérnökség energiafogyasztásának közel 4 %-a.

A DVCSF területén Szentgotthárd és Vasvár üzemek területén szintén javulás tapasztalható. A körmendi üzem fajlagos villamos energia fogyasztásán belül a gersekaráti vízműtelep mintegy 3-4 tizeddel romlott a bázisév ugyanezen időszakához viszonyítva, ez összefügg a gersekaráti vízműtelep rekonstrukciójával (vízminőség javítási cél).

A szennyvízelvezetés és tisztítás során csökkent a ZRt energiafelhasználása, 115 MWh-val, ami 9,74 %-os fajlagos energiafelhasználási javulást eredményezett.

Az Északi Csatornamű Főmérnökség területén 130 MWh-val csökkent a felhasználás. Ennek oka, hogy az idei évben a szombathelyi szennyvíztisztító telepen nem üzemeltek az iszaprecirkulációs szivattyúk, az iszap víztelenítés mobil víztelenítő berendezésekkel látták el

A Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség területén a Körmend és Vasvár Üzem által üzemeltetett tisztító telepeken kis mértékben romlott a fajlagos energiafelhasználás, amelyet a lecsökkent szennyvízmennyiségek okoznak.

Az üzemanyagköltség 45,73%-on teljesült, mivel a  benzin és gázolajárak egyelőre nem érték el az üzleti terv készítésekor prognosztizált mértéket.

Földgáz költségek az enyhébb téli időjárás miatt maradnak el 1%-kal a várttól.

Igénybevett szolgáltatások (49,4%-os teljesítési szint)

Mértéke 480 mFt

A szennyvízrendszerek üzemeltetésére a csatornadíjban megállapított 20 Ft/m3 (7 rendszer esetén ennél magasabb) használati díj önkormányzatok részéről történő számlázása kis részben történt meg a féléves zárásig, ezért az I. félévben  164 568 e Ft-ot költség oldalon korrekciós tételként állítottuk be.

Idegen fenntartás költsége korrekció nélkül 30% időarányosan, várhatóan az üzleti év végére eléri a terv szintjét, ezért 50%-os költségszintre korrigáltuk. A új búvárszivattyúk beszerzése kiváltja az elöregedett szivattyúkra fordítandó fenntartási költséget. A kisgépek transzformátorok, egyéb szivattyúk javítását a Javítóüzem saját fenntartás költségére végezte. A saját fenntartás 314,8 mFt, amely 53%-os teljesítést jelent az éves tervhez mérten.

Szennyvíziszap elhelyezés költsége időarányosan teljesült a főkönyvi zárást követően  érkezett számlák szükséges korrekciójával. Annak ellenére, hogy a bázisévben 6%-kal több szennyvíziszap került kiszállításra és elhelyezésre, a tárgyévi időszakos költségek időarányosan alakultak a tervhez képest. Ennek oka, hogy a mobil víztelenítők a gépi víztelenítéssel szemben jóval alacsonyabb szárazanyag tartalmú iszap előállítására képesek, a hígabb halmazállapot miatt pedig a tárolás és a kezelés jelentős többletköltséggel jár. A rothasztó tornyok feltöltése folyamatosan zajlik, tárgyidőszakban ez hozzávetőleg 500 m3 iszap forgásból való kiesését jelentette.

Az egyéb igénybevett szolgáltatás, 52,5%-os szintet ért el a tervhez képest. A legszámottevőbb túllépés az építőipari szolgáltatások igénybevétele soron jelentkezett, amely egy  egyszeri alvállalkozói szerződésből ered, mértéke 20,2 mFtés az egész évet érinti.

Távközlési és postai szolgáltatások meg nem érkezett számlákkal korrigált  költsége elmarad a várttól. A telefonhasználat folyamatos ellenőrzése a megérkezett számlák felülvizsgálatával, a mobiltelefonok használatának módosítása, valamint a digitális bérmentesítő rendszer bevezetése eredményezte a költségmegtakarítást.

Egyéb szolgáltatások költsége 45 %, mértéke 63,6 mFt amelynek legjelentősebb tétele, a vízkészlet, mértékét 2008. évre 15,38%-al növelték. Tervünkben ez a mérték jelent meg, azonban az első negyedévben átlagosan csak 7,7%-os járuléknövekedést irányozott elő a Hatóság, a fennmaradó 9 hónapra érvényesül a magasabb járulék, így valószínűleg megtakarítás érhető el éves szinten..

# A bérköltséget és a hozzá kapcsolódó járulékokat és adókat időarányosra korrigáltuk, mivel annak teljes felhasználása várható. Mértéke együttesen 912 mFt.

Értékcsökkenési leírás időarányos, a tervezett  49,5 %-a, mértéke 282 mFt.

Egyéb ráfordítások 69,4 mFt (teljesítési szint 47%) közül a vízterhelési díjhoz, a központi költségvetéssel és az önkormányzattal elszámolt adókhoz és illetékekhez állítottunk be időarányos korrekciókat, amelyből a legnagyobb tételt az iparűzési adó (36 500 eFt) és az építményadó  (10 250 eFt) jelenti.

Pénzügyi műveletek ráfordítása (49,4% teljesítési szint) a körmendi szennyvíztelepi beruházáshoz, valamint a termálfürdő beruházáshoz felvett hitel kamatát tartalmazza. Mértéke: 14,3 mFt

Rendkívüli ráfordítások összege 10 200 eFt, amelyből a Szombathelyért Közalapítvány részére  7 000 eFt, a VIZMŰ SC részre pedig 3 000 eFt támogatás került átadásra.

Az összes költség és ráfordítás korrigált összege  2 422 561 eFt, az éves terv  47,5%-a.

Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  | ezer Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység | Tervezett eredmény | Összes bevétel | Költség és ráfordítás | Eredmény | Eredmény eltérése az időarányos tervtől |
| Ivóvíz termelés és -szolg. | 195 700 | 1 203 609 | 1 076 750 | 126 859 | 29 009 |
| Szennyvízelvezetés és -tiszt. | 191 660 | 1 113 514 | 1 042 438 | 71 076 | -24 754 |
| Ipari víz termelés és -szolg. | 2 500 | 1 285 | 591 | 694 | -556 |
| Fürdő szolgáltatás | -200 000 | 45 189 | 149 890 | -104 701 | -4 701 |
| Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg. | 7 840 | 28 038 | 3124 | 24 914 | 20 994 |
| Ipari szolgáltatás | 0 | 137 | 49 | 88 | 88 |
| Építőipari tevékenység* | 180 000 | 169 080 | 121 253 | 47 827 | -42 173 |
| Alaptev.-en kívüli egyéb tev. | 5 200 | 18 560 | 3 927 | 14 633 | 12 033 |
| Üzemi(üzleti) tevékenység | 382 900 | 2 579 412 | 2 398 022 | 181 390 | -10 060 |
| Pénzügyi műveletek | -18 000 | 15 437 | 14 339 | 1 098 | 10 098 |
| Rendkívüli tevékenységek | 7 000 | 1 803 | 10 200 | -8 397 | -11 897 |
| Tevékenységek összesen | 371 900 | 2 596 652 | 2 422 561 | 174 091 | -11 859 |
| Adózás előtti eredmény | 371 900 |  |  | 174 091 | -11 859 |
| *saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza |  |  |  |  |  |

A 2008.I. félév bevétel és költségkorrekciókkal módosított adózás előtti eredménye 174 091 eFt, ez 11 859 eFt-tal marad el az éves üzleti terv időarányos teljesítésétől. Ennek fő összetevői a következők:

- Az ivóvíz értékesítésből, valamint szennyvízelvezetésből és tisztításból származó árbevétel 1,3%-kal marad elmarad a tervezettől, azonban a két fő tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységek eredményének figyelembe vételével kedvezőbben alakul a tervhez viszonyított eredmény.

- Fürdő tevékenység negatív eredménye meghaladja az időarányos értéket, elsősorban a kevesebb napijegy értékesítése miatt, valamint az eszközhasznosításból származó bevételek alacsonyabb szintje miatt

- Alaptevékenységen kívüli szolgáltatások árbevétel és költség aránya összességében  12 mFt-tal haladta meg a terv időarányos teljesítését

- Építőipar eredménye időarányosan jelentősen eltér a tervezettől, ennek fő oka, hogy a szokásos építőipari tevékenységen kívül a vizsgált időszak egyszeri építési eredményt is tartalmaz, melynek mértéke 46 mFt és a garanciális követelés érvényesítése a II. félévben jelentkezik.

Víz- és csatornadíjak

Az Rt Közgyűlése által elfogadott díjakat az önkormányzatok képviselőtestületeinek kell jóváhagyniuk. Rendelet hatályba lépésének napja két település kivételével 2008. január 1.

Vasszécseny és Ozmánbük február 1.

Az Rt. Közgyűlési határozatánál alacsonyabb vízdíjat Kercaszomor, a magasabb összegben megállapított használati díj miatt Répcelak pedig magasabb csatornadíjat fogadott el.

#### ZRt Közgyűlés által elfogadott	Önkormányzat által elfogadott

lakosság     nem lakosság 	        lakosság     nem lakosság

#### Kercaszomor	207	248	195	235

#### Répcelak	290	348	300	360

A csatornadíjból lakossági fogyasztók által igénybe vehető locsolási kedvezményre a félév folyamán 283 új igénylést nyújtottak be, így az I. félévben 5 803 fogyasztóhelyre elszámolt kedvezmény  448,9 eFt.

Készletgazdálkodás

Az anyagok beszerzése az üzemeltetés, fenntartás és építési tevékenységek igényeihez igazodott. Az anyagfelhasználás 230 704 eFt volt a félév folyamán. A számviteli főkönyvi adatok szerint a raktári készletek nyitóértéke 46 898 eFt, zárókészlet értéke 41 865 eFt.

Az analitikai (logisztika) adatai szerint 57 mFt a zárókészlet, amely a tényleges zárókészletet tartalmazza. Az eltérés oka, hogy az új áfa törvény a bizományosi készletek beszerzését időszaki elszámolásba helyezi, amitől a teljesítési időpontok eltolódnak a fizetési határidők időpontjába. Így ezen készletek értéke a főkönyvbe később kerül be, mint az analitikába, a kiadás viszont a felhasználás időpontjában mindkét területen azonos. A továbbiakban a zárások időpontjában készletkorrekcióra lesz szükség a tényleges és helyes készlet főkönyvi kimutatása végett.

A tényleges készletek  értékének 10 mFt növekedése főként abból adódik, hogy az építésekhez, saját beruházásokhoz a félév végén beszerzett építési és villamos szerelési anyagok nagyobb részének beépítése a II. félévben történik. A félév során három újabb szállítóval kötöttünk bizományosi szerződést, a likviditást javító bizományosi beszerzés 91 600 eFt, az összes beszerzés 35,2 %-a volt a félév során.

A biztonsági anyagok készleteinek megállapításáért felelős csoporttal együttműködve felülvizsgálatra került a központi raktár minimum készlete, valamint az átdolgozott beszállítói szempontrendszer alapján megtörtént a szállítók értékelése.

Fejlesztések, beruházások

2008. évben az üzleti terv szerint 620 000 eFt használható fel fejlesztésre és beruházásra amortizációs forrásból. I. félévben az előirányzott összegből 381 130 eFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a terv 61,5 %-a, ebből ténylegesen kifizetett összeg 162 718 eFt. A saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált és befejezetlen értéke együtt 77 338 eFt.

Amortizációból származó beruházási forrás felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007. I. félév tény |  |  | 2008. év terv |  | 2008.I. félév tény |  |  | tény/bázis |  |  | tény/terv |  |  |
| Vízellátás |  | 141 476 | 298 000 |  | 221 212 |  |  | 156,4% |  |  | 74,2% |  |  |  |
| Szennyvízelvezetés, - tisztítás |  | 30 237 | 88 000 |  | 35 879 |  |  | 118,7% |  |  | 40,8% |  |  |  |
| Fürdő |  | 14 127 | 20 000 |  | 7 127 |  |  | 50,4% |  |  | 35,6% |  |  |  |
| Működtetés |  | 21 730 | 98 000 |  | 48 836 |  |  | 224,7% |  |  | 49,8% |  |  |  |
| Tervezés, előkészítés |  | 12 162 | 20 000 |  | 2 076 |  |  | 17,1% |  |  | 10,4% |  |  |  |
| Elkötelezett hiteltörlesztés |  | 66 287 | 66 000 |  | 66 000 |  |  | 99,6% |  |  | 100,0% |  |  |  |
| Tartalékkeret |  | 0 | 30 000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Beruházás amortizációs forrásból |  | 286 019 | 620 000 |  | 381 130 |  |  | 133,3% |  |  | 61,5% |  |  |  |

#### Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008. év terv |  | 2008. I. félév |  |  |  |  |  |
| Beruházás forrása |  |  | Ténylegesen rendelkezésre álló forrás |  | Lekötött összeg (kifiz.összeggel) |  | Kifizetett összeg | Lekötött összeg/ terv |
| Amortizáció |  | 620 000 |  | 340 458 | 381 130 | 162 718 |  | 61,5% |
| Fejlesztési támogatás |  | 140 000 |  | 136 153 | 89 999 | 59 018 |  | 64,3% |
| 2004. évi fejlesztési tartalék |  | 35 739 |  | 35 739 | 35 739 | 13 599 |  | 100,0% |
| 2005. évi fejlesztési tartalék |  | 45 234 |  | 45234 | 9 818 | 9 318 |  | 21,7% |
| 2006. évi fejlesztési tartalék |  | 34 707 |  | 34 707 | 0 | 0 |  | 0,0% |
| Környezetterhelési díj 80 %-a |  | 46 000 |  | 22 549 | 11 412 | 11 412 |  | 24,8% |
| Eredmény- és fejlesztési tartalék |  | 249 000 |  |  | 249 000 | 0 |  | 100,0% |
| üzemeltetési jog előlegre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  |  |  | 170 571 | 10 049 | 2 009 |  |  |
| ebből: előző évekről |  |  |  | 164191 |  |  |  |  |
| 2008. év |  |  |  | 6 380 |  |  |  |  |
| Véglegesen átvett pénzeszközök |  |  |  | 10 375 | 1 900 | 1 662 |  |  |

Elkészült, illetve elindított jelentősebb beruházások

- Szombathely, Sárdéri vízmű gépház teljeskörű rekonstrukciója 47,5 mFt,

- energiatakarékos búvárszivattyúk beszerzése II. ütem 41 mFt,

- vízművek erősáramú rekonstrukciója és folyamatirányításba való bekapcsolása 56 mFt,

- vízvezeték rekonstrukció és bővítés 14 mFt,

- horganyzott vízbekötések cseréje (576 db) 51 mFt,

- Szombathely, Perintparti sétány csatorna bélelés 25 mFt,

- fürdő rekonstrukció 7 mFt,

- kisgépek, műszerek beszerzése 12,5 mFt,

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 14,6 mFt,

- gépjárművek és munkagépek beszerzése 9,8 mFt,

- informatikai beszerzések 8,1 mFt,

- szennyvízmennyiség mérők és laboratóriumi szennyvízminőség ellenőrző műszerek   beszerzése 14,3 mFt,

- integrált műszaki információs rendszer bevezetése 36,5 mFt,

- GPS nyomkövető rendszer 5 mFt

A KA/ISPA támogatással a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízrendszer szennyvíztisztító telepén megvalósuló beruházás próbaüzeme (vízvonal) március 31-én elindult. A projekt résztvevőinek megállapodása szerint az iszapvonal később kerül beüzemelésre. Problémák adódnak a telepen záporok esetén az áramszünetek és a beérkező hordalék miatt (durvarács, automatika). Az Rt a kivitelezővel a próbaüzemben való részvételre megállapodást kötött.

A komposztáló telepen a próbaüzem elkezdődött úgy, hogy a kivitelező nem rendelkezett hulladékkezelési engedéllyel. Az engedélyek beszerzéséig a kivitelező a beszerzett gépek próbáját végzi, illetve előkészíti az aprítékot. A próbaüzemi megállapodás egyeztetése az Rt. és a kivitelező között folyamatban van.

Hibaelhárítás, eszközfenntartás

- A társaság üzleti terve 2008. évre 590 000 eFt saját, valamint 115 000 eFt megbízásba adott, összesen   705 000 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz.

- Eszközfenntartás (eFt)

|  | 2007. I. félév tény |  |  | 2008. év terv |  | 2087. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saját eszközfenntartás |  | 290 678 | 590 000 |  | 314 834 |  | 108,3% |  | 53,4% |  |  |
| Idegenek által végzett eszközfenntartás |  | 40 286 | 115 000 |  | 35 005 |  | 86,9% |  | 30,4% |  |  |
| ebből: Javító üzem megrendelése |  | 6 309 | 16 000 |  | 2 649 |  | 42,0% |  | 16,6% |  |  |
| Gépjárművek, munkagépek |  | 12 753 | 27 000 |  | 8 655 |  | 67,9% |  | 32,1% |  |  |
| Közmű műtárgyak |  | 14 478 | 54 000 |  | 17 978 |  | 124,2% |  | 33,3% |  |  |
| Informatika. labor, raktár |  | 5 996 | 11 000 |  | 4 709 |  | 78,5% |  | 42,8% |  |  |
| Fürdő területén |  | 750 | 3 000 |  | 1 014 |  | 135,2% |  | 33,8% |  |  |
| Havaria tartalék |  |  | 4 000 |  | 0 |  |  |  | 0,0% |  |  |
| Eszközfenntartás összesen |  | 330 964 | 705 000 |  | 349 839 |  | 105,7% |  | 49,6% |  |  |

A főmérnökségek, üzemek által végzett saját fenntartási tevékenység tervének időarányos teljesítése 53,4 %.

Az idegenek által végzett fenntartásra tervezett összeg  30,4 %-át használta fel a Társaság a félév során. A Javító üzemben történik a saját gépjárművek, munkagépek, egyéb gépek, berendezések (szennyvízszivattyúk, kompresszorok, légfúvók, kisgépek, stb.) egy részének javítása, amelyet eddig külső vállalkozások végeztek. A búvárszivattyúk és szivattyúmotorok javítására betervezett keret felhasználása is elmaradt a tervezettől, mert az új búvárszivattyúk beszerzésével kiváltásra kerülnek az elöregedett, elavult szivattyúk. 47 db Grundfoss búvárszivattyú beépítése folyamatban van, 70 db Willo búvárszivattyú szállítása augusztusban várható.

Az idegen fenntartásra ki nem fizetett összegeket a saját eszközfenntartás költségeivel együtt vizsgálva, összességében 49,6 %,  időarányos teljesítést mutat.

Közmű műtárgyakon elindított, de még be nem fejeződött, idegen fenntartás keretében megrendelt munkák:

Víztornyok felülvizsgálata (3000 Ft/db * 61 db)	183 000 Ft

Ostffyasszonyfai víztorony szigetelésének javítása	342 000 Ft

Kutak gázvizsgálata (szerződött összeg)	5 053 680 Ft

Vízvezetékek mechanikus tisztítása (szerződött összeg)	9 594 378 Ft

Vízveszteség elemző vizsgálatok (szerződéses összeg)	3 437 710 Ft

Déli 10/a kút, transzformátor átépítése (szerződött összeg)	2 197 000 Ft

Vépi úti porta épület csapadékvíz szigetelésének felújítása	421 340 Ft

Folyamatban lévő munkák összesen:	21 229 108 Ft

- Meghibásodások  főbb csoportjainak alakulása

|  | 2007. I. félévi tény |  |  | 2008. I. félévi tény |  |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 194 | db |  |  | 108 db | 55,7 % |  |  |
| bekötővezetéken | 919 | db |  |  | 546 db | 59,4 % |  |  |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gerincvezetéken | 581 | fm |  |  | 194 fm | 33,4 % |  |  |
| bekötővezetéken | 3 916 | fm |  |  | 3 083 084 fm | 78,8 % |  |  |

- Üzemmérnökségek által végzett fenntartási munkák (munkaóra)

|  |  | Vízellátás |  |  |  | Szennyvízelvezetés és -tisztítás |  |  | Összesen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007. I. félév | 2008. I. félév | Index | 2007. I. félév |  | 2008. I. félév | Index |  | 2007. I. félév | 2008. I. félév | Index |  |

| Tervszerű karbantartás | 44 950 | 45 156 | 100,5% | 27 196 | 24 846 | 91,4% | 72 146 | 70 002 | 97,0% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váratlan meghibásodás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| munkaidőben | 25 387 | 26 024 | 102,5% | 12 860 | 13 729 | 106,8% | 38 247 | 39 753 | 103,9% |  |
| készenlétben | 1 222 | 883 | 72,3% | 686 | 583 | 85,0% | 1 908 | 1 466 | 76,8% |  |
| Összesen | 71 559 | 72 063 | 100,7% | 40 742 | 39 158 | 96,1% | 112 301 | 111 221 | 99,0% |  |

| - A víztornyok felülvizsgálata 1998-ben történt meg utoljára, így időszerű a jelenlegi felmérés elvégeztetése. - A használaton kívüli répcelaki víztorony elbontásra került, amelyből 160 eFt árbevétel realizálódott. - A vépi úti telepen lévő elöregedett, balesetveszélyes nyárfák kivágásával kapcsolatos engedély megkérése és az ajánlattevőkkel az egyeztetés folyamatban van. |  |
| --- | --- |

Vízminőség, környezetvédelem, ellenőrzés

A vízminőség megőrzése érdekében végzett folyamatos tevékenységek:

- vízmintázás a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet és a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet alapján átdolgozott és az ÁNTSZ által elfogadott ütemterv alapján,

- az ivóvíz-tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése,

- vas- és mangántalanító berendezések üzemeltetésének ellenőrzése.

Az I. félév során az ivóvíz mintákból  2 097 kémiai, 1 647 bakteriológiai és 540 biológiai vizsgálat történt, a 2 930 minősített (tisztítási technológia utáni mintavételből végzett) vizsgálatból 287 eredményezett kifogásolt minőséget.  Ezekben az esetekben az illetékes üzemmérnökséggel konzultálva javaslat készült a szükséges beavatkozásra, amit ismételt vizsgálat követett.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. A határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, elégtelen fúvókapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, a korlátozott fölösiszap elvétel).

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható.

Az élővizek szennyezése után 2007. évre kiszabott, 2008. évben fizetendő szennyvízbírság 972 eFt (Répcelak 142 eFt, Ivánc 775 eFt, Jánosháza 54 eFt). Ez a korábbi évekhez képest jóval alacsonyabb bírságösszeg a vonatkozó jogszabályi háttér ill. bírságszámítási módszer megváltozásának következménye.

Az első félév folyamán a 220/2004. (VII.21.)sz Korm rendelet és a 27/2005. (XII.06.)KvVM rendelet alapján  8 szombathelyi , valamint 13 vidéki üzem szennyvízkibocsátását ellenőriztük.

A 2007. évi közcsatorna szennyezés miatt csatornabírság kivetését nem kezdeményeztük, mivel a bírságok összege az egyes üzemeknél 50 ezer Ft alatti, így a rendelet alapján nem kerülnek kivetésre.

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

##### Csepreg

Az első félévben a tisztító működését több kedvezőtlen tényező is befolyásolta:

- A levegőztető medencék hőmérséklete a téli üzemelési időszak alatt 10 C alá csökkent, emiatt a biológiai aktivitás, elsősorban a nitrifikáció mértéke is lecsökkent.

- Az I-es végátemelő szivattyúinak gyakori dugulása is komoly üzemeltetési problémákat okoz(ott) a telepen.

A főmérnökség júniusban elvégezte a tisztító összes medencéjének a leürítését és tisztítását, egyúttal megrendelte az EBEPLAN Kft-től a levegőztető elemek hangyasavas tisztítását. A műveletek ütemezésének köszönhetően a tisztító működése a - lehetőségekhez mérten - zavartalan volt.

##### Egyházasrádóc

A tisztított szennyvíz foszfortartalmát továbbra sem sikerült tartósan határérték alá csökkenteni, valamint a KOI és a lebegőanyag is többször esett kifogás alá.

##### Felsőcsatár

Május végétől a tisztított szennyvíz ammónia-ammónium-nitrogén tartalma folyamatosan jelentősen határérték feletti, mely a levegőztető medencében mérhető tartósan alacsony oldott oxigén koncentráció (< 0,5 mg/L) következménye. A beépített fúrókat nagyobb kapacitásúra kell cserélni.

##### Gersekarát

A telep intenzifikálására készített vízjogi létesítési engedélyes tervnek megfelelően mésztej előállító és adagoló berendezések saját forrásból történő beszerzéshez szükséges.

##### Hegyhátszentjakab

A telep intenzifikálására készített vízjogi létesítési engedélyes tervnek megfelelően szükséges lenne a telep fejlesztése.

##### Ivánc

A tisztított szennyvíz új bekötővezetékének műszaki átadása megtörtént.

##### Jánosháza

A szennyvíztisztító telep átalakítása, fejlesztése után május végén megkezdődött a 3 hónapos próbaüzem. Az eddigi próbaüzemi vizsgálati eredmények alapján a tisztított szennyvíz minősége megfelelő. A tervezett technológiai átalakításokból már csak a vas-só adagolás kiépítése hiányzik.

##### Kenyeri

Sajnos a téli lehűlés (7-8 C a levegőztető medencében) következményeként az év elején a  nitrifikáció mértéke jelentősen lecsökkent, az ammónia-ammónium-nitrogén és az összes nitrogén koncentrációja már a 2007. decemberi önellenőrzés alkalmával is kifogásolható volt

##### Körmend

A vízterhelési díjkedvezmény terhére vásárolt, folyamatos mérésre és adatrögzítésre alkalmas on-line mérőrendszer (ammónium, nitrát, iszap-szárazanyag-mérő szondák) üzembe állítása július elején megtörtént.

##### Peresznye

Július elején a Főmérnökség elvégeztette a levegőztető rendszer átalakítását (13 db új diffúzor beépítése a meglévő 14 db mellé.

##### Pornóapáti

A tisztító foszforeltávolításra nincs kiépítve, eddig a biológiai foszforeltávolítás szempontjából kedvező technológiai kialakításának, ill. a terhelési viszonyoknak köszönhetően nem volt ezzel probléma.

##### Répcelak

Az ismert levegőellátási probléma miatt az ammónia-ammónium-nitrogén és a BOI5 értéke a két üzemelő műtárgynál az év elejétől fogva szinte folyamatosan határérték feletti. A II. sz. műtárgy utóülepítőjének cseréje folyamatban van.

##### Szentpéterfa

A konténeres berendezés nagyon rossz állapotban van, tisztítási hatásfok alig mutatható ki, így viszont a betonos műtárgy túlterheltté vált, ami a tisztított szennyvíz kifogásoltágához vezetett.

##### Vasvár

A vízterhelési díjkedvezmény terhére vásárolt, folyamatos mérésre és adatrögzítésre alkalmas on-line mérőrendszer (ammónium, iszap-szárazanyag-mérő szondák) üzembe állítása július elején megtörtént.

Környezetvédelem

A tárgyidőszakban az Északi Vízellátási Főmérnökség területéről  162 eFt szállítási költséggel 7 696 kg veszélyes hulladék elszállítása történt, amelyből az olajos iszap 6 244 kg volt.

2008. I. félévben a szennyvíztisztítókban  összesen 61 811 m3 sűrített, a  víztelenítés után     11 052 m3 szennyvíziszap keletkezett, a mezőgazdasági területekre kihelyezett iszap mennyisége 4 363 m3,  komposztálásra elszállított iszap 5 925 m3.

Létszám- és bérgazdálkodás

#### Korrigált munkajogi állományi létszám állománycsoportonként (fő)

|  |  | 2007. I. félév tény |  | 2008.év terv |  | 2008. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős | 557 |  | 559 |  | 552 |  | 99,1% |  | 98,7% |  |  |
| Nem teljes munkaidős | 8 |  | 8 |  | 12 |  | 150,0% |  | 150,0% |  |  |
| Összesen | 565 |  | 567 |  | 564 |  | 99,8% |  | 99,5% |  |  |

Az Rt üzleti tervében 2008. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 567, amely az előző év végéhez képest 9 fős létszámnövekedést jelent. A komposztáló telepre az I. félév során felvételre került 3 fő nehézgépkezelő.

Június 30-án az Rt korrigált munkajogi állományi létszáma 564 fő, az I. félév átlagos statisztikai állományi létszáma    550,8 fő.

Bérköltség állománycsoportonként (eFt)

|  | 2007. I. félév tény |  | 2008.év terv |  | 2008. I. félév tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | 477 523 | 1 192 344 |  | 512 287 |  | 107,3% |  | 43,0% |  |  |
| Részmunkaidőben fogl. bére | 6 179 | 13 900 |  | 8 377 |  | 135,6% |  | 60,3% |  |  |
| Egyéb bérek | 8 115 | 18 186 |  | 8 825 |  | 108,7% |  | 48,5% |  |  |
| Összesen | 491 817 | 1 224 430 |  | 529 489 |  | 107,7% |  | 43,2% |  |  |

2008. I. félévben költségként elszámolt bér 529 489 eFt , amely az éves tervszám 43,2 %-a, az előző időszak bértömegét 7,7 %-kal haladta meg. Az üzleti tervben meghatározott bértömegnövekedés 7,5 %. Az I. félév során nem történt kifizetés a szervezeti egységek bérmaradványából, a működtetési tartalékból és prémium címén sem.

A teljes munkaidős átlagkereset 154 676 Ft/fő/hó, 8,3 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában.

Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2008. I. félévben az összes bevétel  91,5 %-át tette ki. A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységet és annak eredményességét mutatják a következő adatok:

|  | 2007. I. félév |  |  |  |  |  |  | 2008. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiküldött fizetési felszólítás |  | 4 376 |  | db |  |  |  |  |  | 4 736 |  | db |  |  |  |  | 108,2% |  |  |  |  |  |  |
| Elindított korlátozási-kizárási eljárás |  | 1 449 |  | db |  |  |  |  |  | 1 532 |  | db |  |  |  |  | 105,7% |  |  |  |  |  |  |
| Tényleges korlátozás-kizárás |  | 135 |  | fogy. |  |  |  |  |  | 47 |  | fogy. |  |  |  |  | 34,8% |  |  |  |  |  |  |
| Tényleges/elindított korlátozás-kizárás |  | 9,3 |  | % |  |  |  |  |  | 3,1 |  | % |  |  |  |  | 32,9% |  |  |  |  |  |  |
| Elindított korlátozás-kizárás tőketartozása |  | 54 118 |  | eFt |  |  |  |  |  | 71 939 |  | eFt |  |  |  |  | 132,9% |  |  |  |  |  |  |
| Tőketartozásból befolyt összeg |  | 39 750 |  | eFt |  |  |  |  |  | 39 002 |  | eFt |  |  |  |  | 98,1% |  |  |  |  |  |  |
| Befolyt összeg/tőketartozás |  | 73,5 |  | % |  |  |  |  |  | 54,2 |  | % |  |  |  |  | 73,8% |  |  |  |  |  |  |
| Részletfizetési kedvezményben részesült |  | 228 |  | fogy. |  |  |  |  |  | 215 |  | fogy. |  |  |  |  | 94,3% |  |  |  |  |  |  |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat |  | 3 821 |  | eFt |  |  |  |  |  | 4 425 |  | eFt |  |  |  |  | 115,8% |  |  |  |  |  |  |
| 1 elindított korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás |  |  | 37,3 eFt |  |  |  |  |  |  |  | 47 eFt |  |  |  |  | 125,7% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 tényleges korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás |  |  | 400,9 eFt |  |  |  |  |  |  |  | 1530,6 eFt |  |  |  |  | 381,8% |  |  |  |  |  |  |  |
| Bíróságra beadott, fiz.meghagyás kibocs. iránti kér. |  |  | 200 |  | db |  |  |  | 172 |  |  |  | db |  | 86,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege |  |  | 15 945 |  | eFt |  |  |  | 14 028 |  |  |  | eFt |  | 88,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg |  |  | 1 883 |  | eFt |  |  |  | 712 |  |  |  | eFt |  | 37,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007. I. félév |  |  |  |  |  |  | 2008. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés |  |  | 123 |  |  | db |  |  | 125 |  |  |  | db |  | 101,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege |  |  | 7 447 |  |  | eFt |  |  | 7 910 |  |  |  | eFt |  | 106,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke |  |  | 13 525 |  |  | eFt |  |  | 13 087 |  |  |  | eFt |  | 96,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  |  | 6 866 |  |  | eFt |  |  | 6 200 |  |  |  | eFt |  | 90,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján |  |  | 18 769 |  |  | eFt |  |  | 22 773 |  |  |  | eFt |  | 121,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az üzleti terv teljesítési időpontjában lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint

|  |  |  |  |  |  |  | eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejárat ideje | 2007. jún.30. |  | 2007. dec. 31. |  | 2008. jún.30. |  | 2008. jún.30/ 2007. dec. 31. |
| 31-90 nap | 68 756 | 40% | 40 489 | 30% | 55 662 | 33% | 137,5% |
| 91-180 nap | 19 029 | 11% | 20 189 | 15% | 25 196 | 15% | 124,8% |
| 181-360 nap | 21 507 | 12% | 26 480 | 20% | 28 166 | 17% | 106,4% |
| 360 napon túl | 63 508 | 37% | 46 686 | 35% | 59 312 | 35% | 127,0% |
| Összesen | 172 800 | 100% | 133 844 | 100% | 168 336 | 100% | 125,8% |

Miközben növekedett a sikeres behajtások aránya, egyre gyakoribb - jelentős fogyasztású közületek, intézmények körében is -, hogy a számlák kifizetése több hónapos késéssel történik.

A 168 336 eFt kintlévőséget 3 434 fogyasztó kintlévősége teszi ki, 20 eFt alatti tartozása 1637 fogyasztónak van összesen 20 814 eFt értékben, 100 eFt feletti tartozások összege 94 797 eFt, amely 203 fogyasztótól származik.

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 131 720 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 167 517 eFt volt, amely a két időszak eltérő számlázási ütemtervéből adódott.

*          *          *

2008. év I. félévről elmondható, hogy alapvető célunknak, a biztonságos és jó minőségű ivóvíz szolgáltatásának eleget tettünk, a fogyasztói igényeket minden településen kielégítettük. emellett a tulajdonosi elvárásoknak - a vagyon megőrzése, fenntartása, valamint fejlesztési és rekonstrukciós célú források felhasználásával annak növelése - is megfeleltünk.

A Társaság I. féléves gazdálkodása összességében az üzleti tervben meghatározottak szerint alakult.

A szombathelyi szennyvíztisztító telep szinte minden területét érintő  ISPA/KA  beruházás próbaüzeme mellett az üzemeltetés folyamatos volt, valamint elkezdődött a komposztálótelep próbaüzeme is.

A tervezett nyereség elérése, valamint a folyamatos és biztonságos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is a célunk szigorú költséggazdálkodás mellett a tervszerű fenntartási és rekonstrukciós munkák elvégzése és a váratlan meghibásodások elhárítása a fogyasztók és a tulajdonosok elvárasainak megfelelően.

Wagner József

vezérigazgató