A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 30-i ülésére

J A V A S L A T

a Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – Iseum rekonstrukciója beruházási programjára

A szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása program 2001-ben vette kezdetét. A program I. ütemének keretében – Phare-támogatással – a Ferences kertben kiépült a Történelmi témapark, és felújításra került az Aréna u. 8. szám alatt található volt Batthyány Serház műemléki védettségű, klasszicista épülete.

Ezzel párhuzamosan, 2001 és 2003 között Sosztarits Ottó római koros régész vezetésével lezajlott az Iseum hitelesítő-kiegészítő régészeti kutatása Szombathely Megyei Jogú Város és az akkori kulturális tárca támogatásával.

Az ásatások eredményeinek feldolgozásával elkészült az Iseum új elvi rekonstrukciója, melyet a 2004. és 2005. évben régész és műemlékvédelmi szakmai fórumok sora vitatott meg. Az új elvi rekonstrukció ismeretében dr. Mezős Tamás vezetésével készült el az Isis szentély mai ismereteknek megfelelő rekonstruktív bemutatásának és az Iseum romkert új fogadóépületének engedélyezési terve és tenderdokumentációja.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2007. (I. 25.) Kgy. sz. határozatában döntött a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt megvalósításáról, és a további előkészítési feladatokra 2007. évi költségvetési rendeletében fedezetet biztosított.

A Közgyűlés 378/2007 (IX. 6.) Kgy. számú határozatában támogatta a projekt Európai Uniós pályázatra való benyújtását és elhatározta a szükséges, 15%-os, 243.900 e Ft-os önerő biztosítását a 2008. és 2009. évre vonatkozó költségvetési rendeleteiben.

A Kormány 2007. november 28-i ülésén a projektjavaslatnak a Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervében való nevesítéséről és legfeljebb 1.382.100 e Ft támogatás nyújtásáról döntött. A támogatási szerződés aláírására 2008. augusztus közepén került sor (NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 sz. szerződés).

A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések a nemzetközi célpontú gyógyfürdők és kulturális örökség megújítása érdekében támogatási konstrukciójának; „(NYDOP-2007-2.1.1.B) A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása” komponense (1.354.912.101,-Ft-os) támogatásával valósíthatja meg az Iseum rekonstrukcióját.

A jelen beruházási program a rendelkezésünkre álló építési engedélyezési tervek, Megvalósíthatósági tanulmány és projektadatlap alapján tartalmazza az Iseum rekonstrukciójának fontosabb műszaki adatait és becsült költségvetését.

A projekt megvalósításához a támogatott tevékenységek és költségek mellett olyan egyéb tevékenységek elvégzése is szükséges, amelyek támogatásra nem jogosultak. A nem támogatott költségek az alábbiak:

- Az Iseumban kialakításra kerülő interaktív kiállítás, tudományos műhely és a fenntartó intézmény létrehozásához szükséges régészeti-muzeológiai szakmai előkészítési feladatok létszámigénye 4 fő, amelyet a feladat nagyságrendje indokol (ld. Beruházási program 14. oldal).

A régészeti-muzeológiai előkészítő tevékenységet a projekt előkészítési keretéből 2008 januárjában külső szakértők megkezdték az 517/2007. (XI. 29.) sz. Kgy. határozat szerint. A megkezdett feladatok további elvégzésére költség és létszámkeretet biztosítani szükséges az Agora Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központon belül.

- A fenti munkákhoz olyan helyiség(ek) igénybe vétele szükséges, amely alkalmas:

  - az előkészítés ügyviteli munkáinak végzésére és a kiállítás-előkészítéshez szükséges lelet-feldolgozásra;

  - mind a leletek, kiállítási tárgyak válogatására és csomagolására, mind pedig az időközben elkészült installációk, makettek, valamint a restaurált vagy másolt műtárgyak tárolására, biztonságos őrzésére;

  - régészeti bázisnak a kapcsolódó régészeti munkák végzéséhez.

A fenti célra az Önkormányzat (a projekt előkészítési keretéből) az 517/2007. (XI. 29.) sz. Kgy. határozat értelmében a Szombathelyi Képtár földszinti, 310 m²-es helyiségét bérli 2008. december 31-ig. A projekt megvalósításához szükséges a bérleti szerződés meghosszabbítása 2010. június 30-ig (18 hónapra, azaz a projekt zárásáig).

A fenti, nem támogatott költségeket a Beruházási program 20. és 21. oldala részletezi, fedezetét az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani a 2009. és 2010. évi költségvetési rendeletben.

Az Iseumot fenntartó, ásatási tevékenységet is végző muzeális intézmény kialakításáról jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeummal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal folynak a tárgyalások a 170/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozat felhatalmazása alapján. A Beruházási programban szereplő kalkulált fenntartási számítások alapján az Iseum működtetése évente mintegy 22-25 millió forint költségvetési támogatást igényel.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztést és a beruházási programot megvitatni és döntéseit meghozni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. október „     „

(: Dr. Ipkovich György :)

Határozati javaslat

……/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- A Közgyűlés a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt beruházási programját megtárgyalta, és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó közbeszerzés, ill. az Önkormányzat Versenyszabályzata szerinti eljárások lefolytatását követően írja alá a projekt lebonyolításához szükséges szerződéseket.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési tervezetek összeállítása során a projekt támogatott költségeihez szükséges saját erőről az alábbiak szerint gondoskodjanak:

| A 2008. évi költségvetési rendelet módosításakor | Br. 11.368.840,-Ft |
| --- | --- |
| a 2009. évi költségvetési rendeletben | Br. 191.298.512,-Ft |
| a 2010. évi költségvetési rendeletben | Br. 36.434.783,-Ft |
| Összesen: | Br. 239.102.135,-Ft |

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a projekt nem támogatott költségeinek fedezetéről a költségvetési tervezetek összeállítása során, összesen bruttó 22.320.000,-Ft-ról az alábbiak szerint gondoskodjanak:

4.1./	a Szombathelyi Képtár földszinti helyiségének bérletére

| a 2009. évi költségvetési rendeletben | Br. 4.800.000,-Ft |
| --- | --- |
| a 2010. évi költségvetési rendeletben | Br. 2.400.000,-Ft |
| Összesen: | Br. 7.200.000,-Ft |

4.2./	a régészeti-muzeológiai szakmai előkészítő feladatokra az Agora Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ létszámkeretének 4 fővel való bővítésével és az Agora Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ bérkeretének növelésével

| a 2009. évi költségvetési rendeletben | Br. 10.080.000,-Ft |
| --- | --- |
| a 2010. évi költségvetési rendeletben | Br. 5.040.000,-Ft |
| Összesen: | Br. 15.120.000,-Ft |

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (az 1. pont tekintetében)

2010. június. (a 2. pont tekintetében)

2009. január és 2010. január (a 3. és 4. pont tekintetében)