ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 30-ai ülésére

Javaslat a Kőszegi utcai parkolólemezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

SZMJV Önkormányzata Közgyűlése 2008. június 19-i ülésén az Integrált Városfejlesztési Stratégiára vonatkozó napirend keretén belül megtárgyalta a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan ügyét is. Önkormányzatunk, mint eladó és az ITP ROYAL Kft., mint vevő között 2005. november 8-án adásvételi szerződés jött létre – az azóta összevonásra került – szombathelyi 6203 hrsz-ú 4832 m2 nagyságú, valamint a 6207/2 hrsz-ú 507 m2 nagyságú, természetben a Szombathely, Kőszegi u. - Király u. – Mártírok tere által határolt tömbbelsőben található ingatlanra vonatkozóan.

A szerződés 10. pontjában az ITP ROYAL Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 (három) éven belül beépíti, azon parkolóházat létesít.  A 12. pont szerint a beépítési kötelezettség a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján tekinthető teljesítettnek. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog terheli.

A 6203 hrsz-ú ingatlan beépítésére vállalt kötelezettség teljesítésének határideje az adásvételi szerződés 10. pontja szerint 2008. november 8. napján lejár. SZMJV Önkormányzata Közgyűlése a 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozatában felkért, nyilatkoztassam az ITP-ROYAL Kft-t arra vonatkozóan, hogy a szerződésben vállalt beépítési kötelezettségének a szerződéses határidőre eleget tesz-e.

Amennyiben a Kft. határidőre a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, az Önkormányzat a határidő lejárta előtt élni kíván visszavásárlási jogával. Visszavásárlási joga idő előtti gyakorlására a Közgyűlés konkrét ajánlatot fogalmazott meg az alábbiak szerint:

A Közgyűlés felhatalmazása alapján két igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő felkérésére kerülne sor annak megállapítására, hogy mekkora a visszavásárlási áron felüli, a Ptk. 374. § (3) bekezdésében meghatározott összeg. A hivatkozott Ptk. 374. § (3) bekezdés második fordulata alapján a szakértők feladata annak megállapítása, hogy a visszavásárlási áron felül mekkora az az összeg, mellyel az ingatlan a társaság hasznos ráfordításai folytán a visszavásárlás időpontjáig esetleg gyarapodott, melyet csökkenthet az ingatlan időközi romlásából esetleg eredő értékcsökkenés. Az igazságügyi szakértők nyilatkozatainak számtani átlagában a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján felhatalmazást adott a Közgyűlés a visszavásárlási áron felüli összeg megállapítására.

A Közgyűlés 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2008. június 26-án kelt levelemben felkértem a társaság ügyvezetőjét, 30 napon belül nyilatkozzon, hogy az ITP-ROYAL Kft. az ingatlan beépítési kötelezettségének a szerződésben rögzített határidőre eleget tesz-e. Amennyiben a Kft. beépítési kötelezettségét teljesíteni nem tudja, elfogadja-e, hogy az önkormányzat a szerződésben rögzített határidő előtt éljen visszavásárlási jogával a fent ismertetett eljárási rend szerinti feltételek mellett?  A levelet a társaság 2008. június 30. napján vette át.

Az ITP-ROYAL Kft. a 2008. július 7-én kelt levelében azt nyilatkozta, hogy a parkolólemez felépítését a szerződésben vállalt határidőig nem tudja teljesíteni. Az eljárási rend vonatozásában nem adott egyértelmű elfogadó nyilatkozatot. Az eljárási rendet feltételhez kötötte, mely szerint a szakértők által megállapított „visszavásárlási ár” összegét akkor tudja a gazdasági társaság elfogadni, amennyiben az általuk „az elmúlt három évben eszközölt tényleges ráfordítások és a szakértők által megjelölt érték közötti különbség elfogadható mértékű”.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a beépítési kötelezettségre biztosított határidő előtti visszavásárlási jog gyakorlására konkrét és objektív eljárási rendet terjesztett elő, 2008. július 24-én kelt levélben kértem, nyilatkozatát az eljárási rend elfogadása tekintetében pontosítsa. A Közgyűlés 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozatában rögzített ingatlan-vásárlásra a határidő lejárta előtt csak a határozatban megállapított eljárási rend és visszavásárlási ár alapján kerülhet sor. Kértem, levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tegyen határozott és egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ITP-ROYAL Kft. SZMJV Önkormányzata által megállapított eljárási rendet és visszavásárlási árat elfogadja-e.  A levelet 2008. július 25. napján vette át a társaság.

Az ITP ROYAL Kft. ügyvezetője 2008. augusztus 12-én kelt levelében az alábbi nyilatkozatot tette:

„Társaságunk elfogadja és tiszteletben tartja Szombathely MJV Közgyűlésének objektív eljárási rendjét, ahogyan tette ezt eddig is közel hároméves együttműködésünk során. Tekintettel azonban arra, hogy 6203 hrsz-ú telek Társaságunk egyetlen ingatlantulajdona, illetve az arra alapuló Parkolólemez projektjének megvalósítása egyben az ITP-ROYAL Kft. legfőbb célkitűzése volt az elmúlt három évben, a SZMJV Önkormányzatának visszavásárlási szándéka esetén a megállapított vételár elfogadása ügyvezetői hatáskörömön túlmutat, arról Társaságunk taggyűlése jogosult dönteni.

Természetesen, amint SZMJV Önkormányzata konkrét ajánlatot tesz a visszavásárlási árra vonatkozóan, úgy az ITP-ROYAL Kft. taggyűlését haladéktalanul összehívom, amely jogosult lesz határozni a vételár elfogadásáról.”

Az ITP ROYAL Kft. ügyvezetőjének idézett válaszából azt a következtetést lehet levonni, hogy a Közgyűlés által megállapított eljárási rendet változatlan formában a Kft. nem fogadta el. A Közgyűlés a visszavásárlási jog határidő előtti lehetőségével kizárólag akkor kívánt élni, ha a Kft. elfogadja a visszavásárlási áron felüli (mely azonos az eladási árral), a Ptk. 374. § (3) bekezdés második fordulata szerinti összeg megállapítására vonatkozó eljárási rendet. E szerint két szakértő által megállapított összeg számtani átlaga kerülne kifizetésre, így kívánta a Közgyűlés a felek között a visszavásárlási jog gyakorlása során felmerülő esetleges vitákat kizárni. Azonban a Kft.  ügyvezetője nyilatkozata szerint a Kft. taggyűlését az eljárási rend elfogadására nem hívta össze, kizárólag a megállapított visszavásárlási ár elfogadására kívánja a társaság legfőbb szervét összehívni.

ITP ROYAL ügyvezetője dr. Varga Gábor 2008. szeptember 1. keltezéssel újabb levéllel keresett meg. Levelében kifejtette, hogy a telek szabályozása kapcsán kialakult bonyolult jogi helyzetek, elhúzódó engedélyezési eljárásokból fakadóan került a gazdasági társaság abba a helyzetbe, hogy a kivitelezést nem tudta megkezdeni. Álláspontjuk szerint „ahhoz, hogy minden szabályt betartva felépíthessük a parkolólemezt, további két évre van szükségünk...” Levelében arra kért, hogy a telekre vonatkozó beépítési kötelezettséget a visszavásárlási jog végső határidejéig, 2010. novemberéig hosszabbítsa meg az Önkormányzat.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan az Integrált Városfejlesztési Stratégia része, a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az IVS keretében is vizsgálni kell.

A Közgyűlés a 374/2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozatában úgy döntött, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott „ A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban az ITP-ROYAL Kft. nem lesz projektpartner.

A 385/2008.8(IX.25.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés elhatározta, hogy a Kőszegi utcai parkoló lemezzel összefüggésben az októberi ülésén hoz döntést, és addig a 285/2008.(VI.19.) Kgy. sz. határozata 7-7.5. pontjainak végrehajtását felfüggesztette. Az ingatlan visszavásárlására vonatkozó közgyűlési döntés módosításához indokolt a másik fél, azaz az ITP-ROYAL Kft. képviselőjének meghallgatása is. Az ügyvezető meghallgatására  a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. október 20-i ülésén kerül sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés  hogy a fenti részletes ismertető és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint a Jogi Bizottság javaslata alapján alakítsa ki álláspontját a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan ügyében.

Szombathely, 2008. október 21.

(: Dr. Ipkovich György :)

##### Határozati javaslat

....../2008.(X.  30.) Kgy. határozat

A Közgyűlés az  ITP-ROYAL Kft. ügyvezetőjének a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előtti  szóbeli meghallgatása alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint a Jogi Bizottság javaslata alapján a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan ügyében az alábbi döntést hozta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Felelős: dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

dr. Nagy Tibor aljegyző

/a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselő Osztály vezetője/

Határidő:    ……………………..