Szám: 1413-9/2008.

# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (3) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

360/2007. (VII. 8.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a BPW Hungária Kft. kérelmére a 0630/1-7. hrsz-ú, valamint a 0632/7. és a 0632/8 hrsz-ú külterületi szántók gazdasági területként történő hasznosítását támogatta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jelenleg folyamatban lévő és elfogadásra váró felülvizsgálata során készített tervezetben a BPW Hungária Kft. által kért változtatások szerepelnek.

472/2007. (IX. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Autóbusz-pályaudvar projekt megvalósítását.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az Autóbusz-pályaudvar megvalósításához szükséges változásokat a Rendezési Terv módosítása tartalmazza.

500/2007. (X. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Thököly I. u. (Aréna utca – Rákóczi F. utcák között) forgalmi rendjének változtatásával egyetértett, az Aréna utca, valamint a Külsikátor tengelyében a gyalogátkelőhely forgalombiztonságát javító forgalomirányító fényjelző berendezés kialakításra kerüljön.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A fényjelző berendezés tervezésére vonatkozó műszaki dokumentációt előkészítettük és a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Tisztségviselői Osztály Közbeszerzési Irodájának átadtuk.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője:

A közbeszerzési eljárás jelenleg előkészítési szakban van.

517/2007. (XI. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciójával kapcsolatban a projekt várható előkészítési tevékenységeiről döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat támogatásban részesült. 2008. augusztus 15-én a támogatási szerződés aláírásra került. A beruházási program a 2008. októberi Közgyűlésre kerül előterjesztésre jóváhagyás céljából.  A projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának előkészítése folyamatban van.

61/2008. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Integrált Városfejlesztési Stratégia beszámolóját és elhatározta, hogy az NYDOP-3. 1.1/B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban városrehabilitációs programjainak megvalósítására kiírt felhívásra Szombathely Megyei Jogú Város pályázatát benyújtja.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. október 15-én átvett levele értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a NYDOP-2007-3.1.1/B konstrukcióra benyújtott „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú projektje az akciótervben előzetes nevesítésre kerül. Ennek értelmében a Kormány 2008. szeptember 17-i ülésen született döntése alapján a projekt maximális 899 760 000 Ft támogatásban részesülhet, a projekt-előkészítésre és projektfejlesztésre vonatkozó meghatározott feltételek teljesítése mellett. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja 2009 áprilisa.

111/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a MÁV Zrt. tulajdonában lévő Széll K. u. 19. szám alatti, bölcsőde megnevezésű ingatlan megvásárlása szándékának bejelentését, az ajánlat és egyéb feltételek Közgyűlés elé terjesztését határozta el.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozata alapján 2008. május 30-án a MÁV Zrt-hez fordultunk. A MÁV Zrt. vezérigazgatója, Heinczinger István úr arról tájékoztatott, hogy a szombathelyi bölcsőde ingatlan a Prudent-Invest Zrt. által kezelt MÁV Ingatlanbefektetési Alapba került, ezért nem áll módjában annak értékesítéséről tárgyalni. Ezt követően 2008. július 7. napján a MÁV Ingatlanbefektetési Alapot kezelő PRUDENT-INVEST Zrt-hez jelentettük be az igényt az ingatlan megvásárlására. Válasz még nem érkezett.

112/2008. (III. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására kiírt pályázati felhívás alapján működő kétlépcsős pályázati rendszert támogatta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2008. évben 41 db panelpályázat érkezett a hivatalhoz, melyből érvényesnek 38 db pályázat minősült. A pályázatok 2.106 db lakást érintenek, melyből nyílászárócsere 1.055 db lakásban történik.

A felújítások becsült összköltsége több mint 2 milliárd forint, melyből az önkormányzati támogatási igény mintegy 676 millió forint.

Termofor kémény felújítására 3 db pályázat érkezett. A három épületben összesen 84 db lakás van, ebből 81 db lakásban termikus füstgázcsappantyút építenek be több mint 10 millió forint összköltséggel, melyből az önkormányzati támogatás 30 %, összesen mintegy 3 millió forint.

131/2008. (IV. 24.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívásra a „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése” címmel kiírt pályázatra a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatására pályázatot nyújt be.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázat esetében az Intézmény bővítésére készült tervdokumentációban a tervező nem számolt az épület akadálymentesítésével, illetve a tervezett épület nem illeszkedett az épített környezethez, ezért a Tervtanács nem támogatta a tervezett bővítést. A tervezői átdolgozást követően, a következő pályázati lehetőségnél benyújtásra kerül.

167/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a 2008. évi útfelújítási listát.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt a 2009. évi útfelújításhoz kapcsolódó tervezéssel összevonásra került. A műszaki dokumentációt előkészítettük, a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Tisztségviselői Osztály Közbeszerzési Irodájának átadtuk.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása megküldésre került a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztő Bizottsága részére.

168/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az „Egyéb intézményi felújítások” előirányzat felosztási javaslatát fogadta el.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola vizesblokkok részleges felújításának kivitelezésére vonatkozó műszaki dokumentációt összeállítottuk, a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Tisztségviselői Osztály Közbeszerzési Irodájának átadtuk.

A Bartók terem tetőfelújítás és a törött ablakok üvegezés kivitelezésére vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt. Az eredményhirdetés megtörtént, a nyertes a Renoterv Kft., amely társasággal kötendő szerződés előkészítése folyamatban van.

A Bem J. u. 33. óvoda fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt. A nyertes a New Konstruktív Kft.  A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját véglegesítés céljából átadtuk a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály részére.

178/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programját elfogadta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A HEMO átalakítás tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője jelenti:

A tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattevőjével várhatóan 2008. október 27-én kerül sor tárgyalás lefolytatására.

206/2008. (V. 29.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta az Arena Savaria bérleti díját.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozat alapján az Unihall Kft-vel kötött megállapodás kiegészítésre került. A szerződést az érintett felek aláírták, hatályba lépett.

232/2008. (V. 29.) Kgy.sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Savaria TISZK Kht-ben lévő, 33,3 %-os tulajdoni arányú kisebbségi üzletrész megvásárlását.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén tárgyalta az üzletrész megvásárlásának lehetőségét. Az ajánlatot elfogadták, a szerződés aláírása folyamatban van.

235/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázaton (ÁROP-1.A.2 – B komponens) részt kíván venni.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A szeptember 25-én megtartott közgyűlés napirendi pontjai közül levette a 2008. évi költségvetés módosításának megtárgyalását, ezért az októberi közgyűlésen ismét napirendre kerül. A pályázati önrész biztosítása csak a költségvetés módosítása során lehetséges.

254/2008. (VI. 19.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Berzsenyi Dániel Főiskola 1971-ben népművelő-könyvtár szakon végzett hallgatói évfolyamtársuk, Nagy Gáspár költő emlékére emléktáblát helyezzenek el a Főiskola Magyar utcai Kollégiumának falán.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat- Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar utcai Kollégiumának a falán Nagy Gáspár költő emlékére emléktáblát helyeztek el, a táblát 2008. október 11-én felavatták.

258/2008. (VI. 19.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a szombathelyi 0944/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igény bejelentéséről döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A 0944/1 hrsz-ú, kivett állami terület I. megnevezésű, 3 ha 4464 m2 területű ingatlan (Parkerdei út melletti Kozma-dűlő) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges igénybejelentés 2007. július 26. napján benyújtásra került. Megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot 2008. augusztus 14. napján az igénybejelentéshez csatolandó kezelői hozzájárulás kiadása végett. A Honvédelmi Minisztériumtól a mai napig nem érkezett válasz.

264/2008. (VI. 19.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 120/40. hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 4.324 m2 területű, a Perint patak partján, a Németh László utca végében található ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

2008. július 23. napján elküldtük az igénybejelentést az MNV Zrt. Vas Megyei Területi Irodájához, ahonnan július 28. napján arról tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy kérelmünket támogatólag továbbították az MNV Zrt. központjába, Budapestre.

279/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a védőnői tanácsadó elhelyezéséről és a Prevenciós Ház kialakításáról a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlan emeleti épületrészében.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó műszaki dokumentációt előkészítettük és a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Tisztségviselői Osztály Közbeszerzési Irodájának átadtuk.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszban van.

282/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt pénzmaradványának felhasználása módosított közbeszerzési tervét fogadta el.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés a módosított közbeszerzési tervet és a bíráló bizottság szavazati jogú tagjait 2008. június 19-én elfogadta. A bíráló bizottsági tagokat 2008. június 27-ig felterjesztettük a Közreműködő Szervezethez jóváhagyásra.

285/2008. (VI.19) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a „Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs terve projektjeinek előkészítése, megvalósítása, szükséges döntések meghozatala” napirenddel kapcsolatban döntött.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

2008. július 1-től önálló „Városfejlesztési Divízió” megalapítása megtörtént. A projekt előkészítési tevékenységek folyamatos egyeztetés mellett zajlanak.

304/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Csicsergő Bölcsőde fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bölcsőde fejlesztésére a pályázat benyújtásra került. A pályázat befogadásra került.

305/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Csodaország Bölcsőde fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bölcsőde fejlesztésére a pályázat benyújtásra került. A pályázat befogadásra került.

317/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2009. évi útfelújítási lista jóváhagyásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A 2009. évi útfelújítások tervezésére vonatkozó műszaki dokumentációt előkészítettük és a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a Tisztségviselői Osztály Közbeszerzési Irodájának átadtuk.

Dr. Németh László, a Közbeszerzési Iroda vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása megküldésre került a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztő Bizottsága részére.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 2009. évi útfelújítások tervezésére 20.000 e Ft - az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2008. (III. 5.) rendelet júniusi módosításakor - az F.1.sz melléklet „évközi tervezések” soron biztosításra került.

319/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Magellán City Center létesítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények megvalósítására vonatkozó javaslatot, valamint az építési engedélyezéshez szükséges közlekedési létesítmények megvalósításának részletes szabályozásáról szóló megállapodás- tervezetet megtárgyalta és azzal kapcsolatban döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A megállapodás tervezetét levelében a beruházó Devirs International Kft. visszavonta, annak tartalmát azonban egyoldalú kötelezettségvállalásként teljesíteni kívánja.

332/2008. (IX. 9.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél részére a határozatot postáztuk.

333/2008. (IX. 9.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél részére a határozatot postáztuk.

373/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés módosította a „Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása határidőre megtörtént. A Közgyűlés által elfogadott módosított társulási megállapodás kivonatát a felelős a Kistérségi Társulás elnökének határidőben eljuttatta, valamint a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele nyomán megtett módosításokról a Közigazgatási Hivatal részére a kért tájékoztatást megküldte.

379/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általános és középiskolák  végleges osztálylétszámáról döntött.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az érintett iskolákat értesítettük a közgyűlés határozatáról.

Az Oktatási Hivatal engedélyét megkértük a törvényi maximálisnál nagyobb létszámú osztályok indítására vonatkozóan. Az engedélyezés folyamatban van.

A Paragvári Utcai Általános Iskolát és a Herman Ottó Szakképző Iskolát értesítettük az 1-1 fő létszámbővülésről. A létszámbővülés költségvetési fedezete a következő költségvetési rendelet-módosításkor kerül tervezésre.

382/2008. (IX.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés vezető partnerként regisztrációs pályázat benyújtásáról döntött a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása érdekében.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása érdekében a regisztrációs pályázat benyújtása határidőben megtörtént.

389/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. könyvvizsgálójának 2009. május 31-ig az AUDIKONT Kft-t választotta.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlési döntést a cégbírósági átvezetéshez a társaság ügyvezetőjének 2008. október 7-én megküldtük.

Szombathely, 2008. október „        „

(: Dr. Kaczmarski János :)

# HATÁROZATI  JAVASLAT

..../2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: 	Dr. Kaczmarski János jegyző