Szám: 1413-10/2008.

# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (3) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

201/2007. (IV. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a településrendezési terv 2007. évi felülvizsgálatáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A településrendezési terv felülvizsgálata megtörtént, a Közgyűlés a felülvizsgálati tervet a 2008. október 30-i ülésén a 23/2008. (X. 31.) rendelettel elfogadta.

360/2007. (VII. 8.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a BPW Hungária Kft. kérelmére a 0630/1-7. hrsz-ú, valamint a 0632/7. és a 0632/8 hrsz-ú külterületi szántók gazdasági területként történő hasznosítását támogatta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kérelem teljesítésének feltétele volt a településrendezési terv elfogadása, melyet a Közgyűlés 2008. október 30-i ülésén 412/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozattal elfogadott. A BPW-Hungária Kft. kérelmére a szombathelyi 0630/2-7 hrsz-ú és 0630/10 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása jelen Közgyűlés napirendjén szerepel.

11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés kijelölte az új szombathelyi színház helyszínét a Március 15. téren, ezért kérte a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítását.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyszín kijelölése és az építési szabályzat módosítása megtörtént.

69/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete javára ingyenes helyiséghasználatot biztosított.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A HEMO felújításának elkezdése miatt az Egyesület elnöke azt a tájékoztatást adta, hogy a jövőben az egyesületnek szüksége lesz a szentkirályi iskolában lévő raktárra, azonban a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti irodára nem tart igényt.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete kamaraszínház feladatellátására vonatkozó szerződésmódosítás 2008. október 22-én aláírásra került.

107/2008. (III. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az intézmények által biztosítandó költségcsökkentéssel kapcsolatos döntéseket hozott.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A közalkalmazotti létszámcsökkenéshez kapcsolódó önkormányzati pályázat beadása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságára az előírt 2008. október 1-jei határidőre megtörtént.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 2008. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása során – az M.III/1/a.sz. mellékletben - végrehajtásra kerültek a határozatban foglalt létszámváltozások.

168/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az „Egyéb intézményi felújítások” előirányzat felosztási javaslatát fogadta el.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A határozatban előírt felújítási feladatok teljesítése folyamatban van: A határozat 1/I. pontjában előírtak (Kereskedelmi Szki. vizesblokkok felújítása) esetében a tervezés befejeződött, jelenleg a kiviteli közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. A határozat 1/II. pontjában előírtak (Bartók Terem tető és üvegezés felújítása) esetében jelenleg a közbeszerzéssel kiválasztott tervező, műszaki ellenőr szerződéskötése folyik; a tervek elkészülte után kerül majd sor a kivitelezői közbeszerzési eljárásra. A határozat 1/III. pontjában előírt feladatnál (Bem 33. óvoda és bölcsőde fűtéskorszerűsítése) a kivitelezés műszaki átadás előtt áll. A határozat 3. pontjában előírtak megvalósíthatósága (Bokréta bölcsőde padlóburkolatának felújítása) az 1/I. és az 1/II. pontok közbeszerzési eljárásának eredményétől, a beérkező ajánlatok összegétől függ.

225/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház építészeti tervpályázatával kapcsolatban döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervpályázat I. fordulójához kapcsolódó pályaművek postára adásának határideje 2008. október 27-én volt, bírálata folyamatban van. A tervpályázat I. fordulójának eredményhirdetése és a díjak átadása 2008. november 28-án 13 órakor lesz.

235/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázaton (ÁROP-1.A.2 – B komponens) való részvételt.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A nyertes pályázatról az értesítés 2008. november 19-én megérkezett, a támogatási megállapodás megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megkezdtük. A januári költségvetési rendelet módosításában kerülhet sor az önrész biztosítására.

236/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az alanyi jogon járó idegen nyelv bevezetésének költségeiről rendelkezett.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Szűrcsapó Óvodában újabb 3 csoportban elkezdődött, a 2007. évben induló 8 csoportban pedig folytatódik az angol nyelvvel történő ismerkedés. A Gazdag Erzsi Óvodában a német nyelvi foglalkozások 4 csoportban referencia-jelleggel elkezdődtek. A csoportok működtetéséhez szükséges forrás az októberi költségvetési rendelet módosításakor biztosításra került.

A két nevelési évre szóló óvodai német nyelvi foglalkozások tematikája kidolgozásra került.

Az óvodai angol nyelvi módszer használati jogára, valamint az óvodapedagógusok módszertani felkészítésére és mentorálására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A német nyelvi óvodai munkaközösség 2008 szeptemberében megalakult.

A pedagógusok részére a német nyelvi hospitálások a Napsugár Óvodában elkezdődtek.

Az általános iskola első három évfolyamára vonatkozó német és angol nyelvi tananyag kidolgozására a szakmai munkacsoport 2008. október 1-jével megalakult és megkezdte működését.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 2008. évre vonatkozóan biztosításra kerültek az érintett óvodák, általános iskolák és középiskolák költségvetésébe az előirányzatok.

Végrehajtás alól kivételt képez a határozat II/3. pontja, melyet a Közgyűlés a 408/2008. (X. 30.) Kgy sz. határozatával törölt.

Továbbá az alanyi jogon járó idegen nyelv bevezetéséhez szükséges 5 fős munkacsoport juttatásinak fedezete (990 eFt) került beemelésre a 2/2008. (III. 5.) számú Költségvetési rendelet II. módosításakor az oktatási ágazat kiadási előirányzatai közé.

244/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az egészségügy területén dolgozók részére kitüntetéseket adományozott.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A „Pro Savariae Sanitate-díj” átadása a Szent Márton Napi ünnepség keretében megtörtént.

258/2008. (VI. 19.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a szombathelyi 0944/1. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igény bejelentéséről döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A 0944/1. hrsz-ú, kivett állami terület I. megnevezésű, 3 ha 4464 m2 területű ingatlan (Parkerdei út melletti Kozma-dűlő) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges igénybejelentés 2007. július 26. napján benyújtásra került. Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter úr 2008. október 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy az ingatlan katonai használata megszűnt, viszont honvédelmi célú feleslegessé nyilvánítása nem történt meg. Az ingatlan jelenleg a HM felügyelete alá tartozó HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. használatában, szakkezelésében van. A Zrt. a területen lévő üzemtervezett erdő szakkezelési feladatait látja el, ezért az ingatlan az állami vagyongazdálkodás részére nem felesleges. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adását a honvédelmi tárca nem támogatja.

265/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a TÁMOP 3.3.2/08/2 számú az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című felhívásra pályázat benyújtását.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézmények vezetőit tájékoztattuk az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című (TÁMOP 3.3.2/08/2) pályázat benyújtásának lehetőségéről. A pályázat részletes feltételeit megismerve, a benyújtására nem jelentkezett intézmény.

279/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a védőnői tanácsadó elhelyezéséről és a Prevenciós Ház kialakításáról a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlan emeleti épületrészében.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Védőnői Tanácsadó kialakításához szükséges 10,5 millió Ft, a 2008. évi költségvetési rendelet II. számú módosításakor az F.2. sz. melléklet Intézményi beruházások és felújítási kiadások között biztosításra került.

285/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs Terve projektjeivel kapcsolatosan döntött.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

- Az Integrált Városfejlesztési Stratégia programja szerint a Körmendi, Brenner, és Jáki u. által határolt terület rehabilitációja 2010-2011-es akcióprogram keretében fog megvalósulni.

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feltételei szerint 2008. február 28-án a Konzorciumi Együttműködési megállapodás pályázati anyaghoz benyújtandó változata aláírásra került. A Nemzeti Fejlesztési ügynökség a támogatási szerződés megkötéséig (várhatóan 2009. április) Konzorciumi Partnerségi Megállapodás megkötését követeli meg.

- A SZOVA Zrt. keretében 2008. július 1-től önálló „Városfejlesztési Divízió” megalapítása megtörtént

- Az IVS és az Akcióterületi terv projektjeivel kapcsolatosan folyamatos egyeztetések zajlanak.

298/2008. (VI. 19.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Csónakázó tó átereszénél a négy darab harcos szobor visszahelyezéséhez.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Képzőművészeti Lektorátus 2008. július 30-án szakvéleményt küldött a négy darab harcos szobor visszaállításával kapcsolatosan. A szakvéleményben a Lektorátus a szobrok újraöntésével és helyszínkiválasztásával egyetértett, a Csónakázó tó átereszénél négyszögletes teresedés kiépítését követően a négy figura a tér négy sarkára kerülne.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szobrok restaurálásával kapcsolatban közbeszerzési eljárást indítottak.

300/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria TISZK Kft. átalakításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK Kft. társasági szerződésének és mellékleteinek aláírására, valamint a költségvetéssel kapcsolatos lépésekre a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonrészének megvásárlását követően kerülhetett sor. A Megyei Közgyűlés Elnöke 2008. október 29-én aláírta az üzletrész megvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerződést.

A társasági szerződés és mellékleteinek aláírása megtörtént.

A költségvetésben a Savaria TISZK Kft. számára a működési költség biztosított.

A Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány a ráeső működési költségeket biztosította.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A működéshez szükséges összeg a 2008. szeptember 1. – 2008. december 31. közötti időszakban 20.000 eFt. Ezen összegből 17.000 eFt az Oktatási ágazat kiadásai között, 3.000 eFt pedig tartalékként került biztosításra a 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III.5.) rendelet II. számú módosítása során.

302/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az óvodai csoportok, az általános és középiskolai osztályok, napközis csoportok, illetve az intézmények feladatváltozására tekintettel döntött a létszámmódosításokról.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A közalkalmazotti létszámcsökkenéshez kapcsolódó önkormányzati pályázat beadása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságára az előírt 2008. október 1-jei határidőre megtörtént.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A módosítások alapján a szükséges pénzügyi fedezet, valamint a létszám előirányzatok - a 2/2008. (III.5.) számú költségvetési rendelet II. sz módosítása során - az intézmények részére biztosításra kerültek.

305/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Csodaország Bölcsőde fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat támogatást nyert, a támogatási szerződés aláírása folyamatban.

344/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatást nyújtott a Martineum Római Katolikus Alapítvány részére.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás 2008. november 6-án aláírásra került.

346/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatást nyújtott az Önkormányzati Civil Alap terhére a „Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapítvány”, a Szombathelyi Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány és a Reguly-s Gyermekekért Alapítvány részére.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzati Civil Alap terhére kiírt pályázat keretében támogatásban részesülő alapítványok részére a támogatási összegek 2008. október 27-én és október 31-én utalásra kerültek.

349/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Savaria Rehab-Team Közhasznú Társaság „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtását.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Rehab-Team Közhasznú Társaság „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” c. pályázat benyújtásának támogatása, a fenntartói nyilatkozat aláírása, illetve a fejlesztendő épület rendelkezésre bocsátása a pályázó részére megtörtént.

359/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntéseket hozott.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A szükséges előirányzat, 3.181 eFt a 2/2008. (III. 5.) számú költségvetési rendelet II. módosítása során biztosításra került. A 2008. évi költségvetési rendelet F.1. sz. mellékletében a Beruházási tételek között szerepel az önkormányzat által fizetendő alapítói vagyonrész összege.

360/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Magyar Államtól a külterületi 0668. és 0693. hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vas Megyei Igazgatóságához továbbította az ingyenes tulajdonba vételre vonatkozó kérelmet az összes szükséges melléklettel.

361/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés „Szombathely Megyei Jogú város szennyvíz-elvezetési és –tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt használati díjelőlegére vonatkozó megállapodás elfogadása.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A projekt használati díjelőlegére vonatkozó megállapodás 2008. október 16-án aláírásra került.

362/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahitel keretének 200 millió forinttal történő megemeléséhez készfizető kezességet vállalt.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A kezességvállalási szerződés aláírása megtörtént.

368/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratát.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítása 2008. október 10-én aláírásra került.

370/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult az Országos Sportegészségügyi Intézettel való támogatási megállapodás megkötéséhez.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Országos Sportegészségügyi Intézet támogatására - az Egészségügyi ágazat kiadásai között – bruttó 408 eFt a 2008. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása során került biztosításra.

377/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Szombathely Szent Márton városi sétaút projektelem megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2008. október 30-án benyújtása került. A pályázathoz a 2008. október 27-én aláírt partnerségi szándéknyilatkozatot csatoltuk.

Partnerségi megállapodást a támogatási szerződés megkötéséig kell aláírni, amely várhatóan 2009. március hónapban lesz.

Tekintettel arra, hogy a fenti határozatban a partnerségi megállapodás megkötésére a határidő 2008. október 30. napjában került meghatározásra, ezért ennek megfelelően ezt szükséges módosítani.

378/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ által a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatra pályázatot nyújt be.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai központ projektpartnerként pályázatot nyújtott be Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatra 2008.október 30-án. A partnerségi (konzorciumi) megállapodás megkötésére, mely a pályázat része, szintén 2008. október 30-án került sor.

379/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általános és középiskolák végleges osztálylétszámáról döntött.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Oktatási Hivatal engedélyét a törvényi maximálisnál nagyobb létszámú általános és középiskolai osztályok indítására vonatkozóan megkértük és 2008. november 4-én megkaptuk. Az érintett iskolákat értesítettük az Oktatási Hivatal határozatáról.

381/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Berzsenyi Dániel Könyvtár által konzorciumi pályázat benyújtásáról határozott.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztés Tudásdepó-Expressz” konzorciumi  pályázatot 2008. szeptember 29-én benyújtotta.

382/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy vezető partnerként regisztrációs pályázatot nyújt be Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása érdekében a Nyugat-Dunántúli Operatív Program pályázati felhívására.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati felhívására regisztrációs pályázatot nyújtott be Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása érdekében.

A pályázat benyújtása 2008. szeptember 26-án megtörtént, ugyanekkor a pályázat részét képező együttműködési megállapodás is megkötésre került.

384/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely, Óperint u. 1. sz. alatti, 148 m2 területű üzlethelyiség bérlőjének a KÖNYV-KER Bt-t jelölte ki 2008. szeptember 1. napjától 2009. december 31. napjáig.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

2008. október 1. napján értesítettük a bérlőt a közgyűlési döntésről. A bérleti szerződés megkötése érdekében tájékoztattuk a SZOVA Zrt-t is.

385/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Nádasdy F. u. 28., Nádasdy F. u. 30-1., Vasút u. 15-1., Vasút u. 15-2. sz. alatti ingatlanok együttes eladására vonatkozó pályázat értékelésével kapcsolatban döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat eredménytelen volt, mivel határidőre érvényes pályázat nem érkezett, csak szándéknyilatkozatok. Az új pályázat előkészítését a SZOVA Zrt. megkezdte.

388/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok megtárgyalását, s elbírálását követően Mérei Tamást javasolta megbízni 2008. október 1-től 2013. szeptember 30-ig az igazgatói állás betöltésére.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési döntésről a Vas Megyei Közgyűlés elnökét 2008. szeptember 26-án értesítettük.

391/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szent Márton Napon átadásra kerülő életmű, illetve szakmai kitüntetéseket adományozott.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Szent Márton Napon a Közgyűlés által adományozott önkormányzati kitüntetések – „Pedagógus Életmű-díj”, „Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj”, Szombathely Sportjáért Életmű-díj”, „Szociális Munkáért Életmű-díj”, „Közszolgálatért Életmű-díj”, „Ifjúságért-díj”, „Hefele-díj”, „Horváth Boldizsár-díj” I., II. fokozat, „Szombathely Közbiztonságáért-díj”- átadásra kerültek.

398/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Főtéri Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére a Belsikátor 3. I. emelet 1. sz. alatt található ingatlan elidegenítéséhez hozzájárult.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A polgármester úr a Közgyűlés határozatának megfelelő hozzájáruló nyilatkozatott kiadta.

399/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatást nyújtott a Gulyás József Emlékalapítvány Kuratóriuma részére a „Sportszervezetek támogatása” tételsor terhére.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A támogatással kapcsolatos feladatokat a határozatnak megfelelően elvégeztük.

400/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Európai Bizottság 2003/HU/16/P/PE/021 Kohéziós Alap (ISPA) projekt ültetvény telepítésével és a betakarításával kapcsolatos állásfoglalására figyelemmel úgy döntött, hogy a 226/2008. (V.29.) Kgy. sz. határozatnak az ingatlan közbeszerzés útján történő beszerzésére vonatkozó rendelkezéseit felfüggeszti.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ingatlan beszerzésére vonatkozó eljárás felfüggesztésre került.

402/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium között a 2135/2008.(IX.30.) Kormányhatározat alapján a régiós fejlesztések, felsőoktatási, innovációs és munkahely teremtő hatásainak felgyorsítására vonatkozó támogatási szerződés megkötését jóváhagyta.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Önkormányzat között a 2135/2008. (IX. 30.) Kormányhatározat alapján a régiós fejlesztések, felsőoktatási, innovációs és munkahely teremtő hatásainak felgyorsítására vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került, a Minisztérium által nyújtott támogatás folyósítására várhatóan november folyamán sor kerül.

405/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Szombathely Városi Tűzoltóság részt vegyen a „Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” Európai Uniós pályázaton, Muraszombat Város Önkormányzatával és Muraszombat Önkéntes Tűzoltó Egyesületével együtt.

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került.

420/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt beruházási programjáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárások előkészítése megkezdődött.

422/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés házi gyermekorvosi praxis visszavételéről döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A házi gyermekorvosi praxis visszavétele megtörtént, az ellátási terület felosztásra került.

423/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria TISZK Kht. hitelfelvételéhez biztosított kezességvállalását 2009. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A határozatnak megfelelően megtörtént a hitelfelvételhez biztosított kezességvállalás meghosszabbítása.

426/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés költségvetési intézmények 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési terveit jóváhagyta.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az érintett intézmények értesítése megtörtént.

432/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely – Perenye Teke Klub részére a VAOSZ tekecsarnok térítésmentes használatát biztosítja edzések és bajnoki mérkőzések céljára.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A határozatnak megfelelően a Szombathely-Perenye Teke Klub részére a VAOSZ tekecsarnok térítésmentes használatának biztosítása megtörtént.

433/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázati felhívást.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Önkormányzatot a közgyűlési határozatról 2008. november 14-én értesítettük.

437/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói teendőinek ellátásával Pados Róbertet bízta meg a pályázati eljárás lezárásáig.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Önkormányzatot a közgyűlési határozatról 2008. november 14-én értesítettük.

445/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Szent Márton Napján, 2008. november 8-án az „Éhen Gyula-díj”, a „Brenner-díj”, a „Gothard Jenő-díj”, valamint a „Díszpolgári cím” átadásra kerültek.

446/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés szombathelyi új autóbusz-pályaudvar megvalósítására kiírt pályázat értékeléséről szóló beszámoló elfogadta, a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, kérte az új pályázati kiírás tervezetének Közgyűlés elé terjesztését.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. készíti az előterjesztést a telek értékesítésére vonatkozó új pályázat kiírásáról.

447, 448, 450, 451, 454, 455/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai felügyelő bizottsági, illetve igazgatósági tagjainak személyi változásairól döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési döntést a polgármester úr által aláírt kísérőlevelekkel az érintett társaságok vezetőinek haladéktalanul megküldtük annak érdekében, hogy a taggyűlések összehívását az ügyvezetők előkészíthessék. A VASIVÍZ Zrt. 2008. november 28-ára hívta össze a közgyűlését, amelynek napirendi pontjai között szerepelnek a személyi kérdések.

449, 452, 453, 456, 457, 458/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai felügyelő bizottsági, illetve igazgatósági tagjainak személyi változásairól döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési döntést az érintett társaságok vezetőinek haladéktalanul megküldtük annak érdekében, hogy a személyi változások cégbírósági átvezetését az ügyvezetők 30 napon belül intézzék.

Szombathely, 2008. november „        „

(: Dr. Kaczmarski János :)

# HATÁROZATI  JAVASLAT

..../2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a 377/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatban a 4300/2008. hivatkozási számú, a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Szombathely Szent Márton városi sétaút projektelem megvalósítása érdekében benyújtott pályázathoz kapcsolódó partnerségi megállapodás aláírására megszabott határidő 2009. március 31. napjára módosul.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző