ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 27-i ülésére

Javaslat a Kőszegi utcai parkolólemezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

A szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan tekintetében Önkormányzatunk, mint eladó és az ITP ROYAL Kft., mint vevő között 2005. november 8-án adásvételi szerződés jött létre – az azóta összevonásra került – szombathelyi 6203 hrsz-ú 4832 m2 nagyságú, valamint a 6207/2 hrsz-ú 507 m2 nagyságú, természetben a Szombathely, Kőszegi u. - Király u. – Mártírok tere által határolt tömbbelsőben található ingatlanra vonatkozóan.

A szerződés 10. pontjában az ITP ROYAL Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlant az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 (három) éven belül beépíti, azon parkolóházat létesít.  A 12. pont szerint a beépítési kötelezettség a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján tekinthető teljesítettnek. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlant Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog terheli. A 6203 hrsz-ú ingatlan beépítésére vállalt kötelezettség teljesítésének határideje az adásvételi szerződés 10. pontja szerint 2008. november 8. napján lejárt. Ettől az időponttól az eladó élhet a szerződésben kikötött visszavásárlási jogával.

A Közgyűlés 421/2008.(X.30.) Kgy. sz. határozatában arról döntött, hogy 2008. november 30-ig nem kíván élni a visszavásárlási jogával. Felkért, hogy a Közgyűlés következő ülésére az esetleges beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítására vonatkozó szerződéses feltétel rendszert terjesszem elő.

A Közgyűlés a 374/2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozatában arról döntött, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kidolgozott  „A belváros kulturális és üzleti célú megújítása” programban az ITP-ROYAL Kft. nem lesz projektpartner. Dr. Szabó Gábor alpolgármester úr a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkérésére részletes tájékoztatást adott az ITP-ROYAL Kft. részvételének szükségességéről  az Integrált Városfejlesztési Stratégiában. Ennek lényege, hogy amennyiben a parkolólemez az akció területen párhuzamos magánerős beruházásként beszámítható, akkor nem szükséges további konzorciumi partnerek felkutatása abból a célból, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támasztott feltételeknek minimálisan megfeleljünk.

A fentiek alapján a Közgyűlés az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról szóló önálló napirend keretében dönt arról, hogy a Kőszegi utcai parkoló megépítésével támogatásban nem részesülő partner legyen-e az ITP Royal Kft.

Az ITP-ROYAL Kft. beépítési kötelezettségének meghosszabbításának feltétele – az Integrált Városfejlesztési Stratégiától függetlenül - hogy az ITP-ROYAL Kft. a beépítés kivitelezéséről, annak ütemezéséről, költségvetéséről és finanszírozásáról részletes tájékoztatást adjon. A beruházás finanszírozására megfelelő forrást kell igazolnia. A tájékoztatás és forrás igazolásának határideje: 2008. december 31.

Az ITP-ROYAL Kft.-t az ütemezés szerint a beruházás alatt folyamatos tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben az ITP-ROYAL Kft. 2009. május 30. napjáig jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik, függetlenül annak okától, a beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés hatályát veszti. Ebben az esetben az önkormányzat ismét dönthet arról, hogy él-e az adásvételi szerződésben kikötött visszavásárlási jogával.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fent rögzített feltételek teljesülése esetén járuljon hozzá, hogy az ITP-ROYAL Ingatlanforgalmazó, Építő és Szolgáltató Kft.-nek a 2005. november 8-án kötött adásvételi szerződés 10. pontjában rögzített beépítési kötelezettsége határideje meghosszabbításra kerüljön. A visszavásárlási jog 2010. november 8. napjáig illeti meg az önkormányzatot, ezért javasolom, hogy a beépítési kötelezettség végső határideje 2010. augusztus 31. napja legyen. A beépítési kötelezettség változatlanul a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján tekinthető teljesítettnek.

Szombathely, 2008. november 20.

(: Dr. Ipkovich György :)

##### Határozati javaslat

....../2008.(XI.  27.) Kgy. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a 2005. november 8. napján kötött adásvételi szerződésben rögzített, a szombathelyi 6203 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségére kikötött határidő meghosszabbításának kérdését és az alábbi döntéseket hozta:

1.	A beépítési kötelezettség hosszabbításának feltétele – az Integrált Városfejlesztési Stratégiától függetlenül, - hogy az ITP-ROYAL Kft. a beépítés kivitelezéséről, annak ütemezéséről, költségvetéséről és finanszírozásáról részletes tájékoztatást adjon. A beruházás finanszírozására megfelelő forrást kell igazolnia. A tájékoztatás és forrás igazolásának határideje 2008. december 31.

2.	Amennyiben az ITP-ROYAL Kft. a fenti feltételt határidőre teljesíti, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2005. november 8. napján kötött adásvételi szerződést a beépítési kötelezettség határideje tekintetében – a Jogi, illetőleg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jóváhagyását követően - módosítsa. A beépítési kötelezettség végső határideje 2010. augusztus 31. napja. A szerződésmódosításban – jogkövetkezményekre is kiterjedően - ki kell kötni, hogy az ITP-ROYAL Kft.-t az ütemezés szerint a beruházás alatt folyamatos tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli, illetőleg amennyiben az ITP-ROYAL Kft. 2009. május 30. napjáig jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik, függetlenül annak okától, a beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés hatályát veszti.

Felelős: dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

dr. Szabó Gábor alpolgármester

dr. Nagy Tibor aljegyző

/a végrehajtás előkészítéséért:

dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselő Osztály vezetője /

Határidő:    1. pont: 2008. december 31.

2. pont: 2008. január 30.