| Az előterjesztést tárgyalta: |  |
| --- | --- |
|  | -Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság -Jogi Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Kaczmarski János :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 27-i ülésére

Tájékoztató a Magellán City Center tervezett építésével kapcsolatos közlekedési létesítmények és az engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálatáról, valamint döntés a Magellán City Center építési engedélyének fellebbezéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szombathely Kossuth u. 6317, 6320/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett  Magellán City Center létesítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények és az építési engedélyezési terveinek felülvizsgálatáról döntött.

A terv felülvizsgálati munkákra az ajánlatkérések után egyrészt Dr. Csorja Zsuzsanna közlekedési szakértőt ( B M E  Innotech Kft. ), másrészt Jeney Lajos DLA, okleves Ybl-díjas építész tervezőt ( TTI Eurovia Kft. ) kértük fel.

A terek felülvizsgálata a megbízásnak megfelelően a következő szempontok szerint történt:

- A tervfelülvizsgálat során megvizsgálták, hogy az építési engedélyezésre benyújtott tervdokumentáció megfelel-e a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX.7.) számú a SZMJV Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló rendelete, továbbá a 257/2006. (IX.7. ) Kgy.sz. határozat előírásainak.

- A terv felülvizsgálat ellenőrizte a beépítési mutatók (beépítési százalék, szintterület sűrűség, zöldterület, szabályozási vonal ) betartását

- A terv felülvizsgálat kiterjedt különös tekintettel a  rendezési tervben  előírt közlekedési területek kialakítására, a parkolószámítás megfelelőségére, az ingatlanra való ki-beközlekedés megoldására.

Az építési engedélyezési eljárást a Vasvár Város Jegyzője folytatja le. Az engedélyezés során 2008 július hónapban a tervdokumentáció hiányosságaira hívták fel az építtető figyelmét. A terv felülvizsgálati munkákat a Vasvár Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Műszaki Osztályától, mint eljáró építési hatóságától átvett, - kiegészített, átdolgozott tervdokumentáció alapján végezték el.

A Dr. Csorja Zsuzsanna közlekedési szakértő által készített szakértői véleményt a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. június 19-i Közgyűlésén tárgyalta, 319/2008 (VI.19.) Kgy. sz. határozatában és az építési engedélyezési tervek felülvizsgálatáról döntött.

Jeney Lajos DLA, okleves Ybl-díjas építész tervező a következőket állapította meg:

- a beépítési mutatók (beépítési százalék, szintterület sűrűség, zöldterület, szabályozási vonal ) tekintetében az engedélyezési tervdokumentáció megfelel az OTEK és a hatályos Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata, valamint Szabályozási Terve előírásainak.

- az elhelyezett parkoló szám megfelel az OTEK előírásainak

- az ingatlan közterületi kapcsolatait tekintve a tervtanácsi és a Dr. Csorja Zsuzsa szakértői véleményre hivatkozva a közlekedési tervek elkészítésénél a szakértői vélemény figyelembevételére hívja fel a figyelmet.

Az építési engedélyezést lefolytató hatóság kérésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága a 116/8/2008. számú 2008.április 28-án kelt és a 116/12/2008. számú 2008. szeptember 5-én kelt állásfoglalásában megadta szakhatósági hozzájárulását, melyben kikötésekkel a tervezett létesítmény kialakításához hozzájárult.

A szakhatóság kikötései a következők:

- A létesítményhez számított várakozóhelyeket (382db), az építmény használatba vételéig meg kell építeni, kialakításukhoz, használatukhoz javaslom figyelembe venni az ÚT 2-1.210:2005 Útügyi Műszaki Előírást. A szükséges jelzések kihelyezéséről a burkolatjelek felfestéséről saját területén engedélyesnek gondoskodni kell.

- Az építmény megvalósulása kihat a telek teljes hosszán az útügyi létesítményekre, azok átépítésének szükségességével. Ebből a hatásból eredő út átépítést az építési telek Thököly utcai telekhatár végtől, az Óperint utcai jelenleg jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont Hollán Ernő utca felé eső végéig (út építési terület) el kell végezni, külön engedélyezési úttervek készítésével, az útügyi hatóság engedélyeztetésével, forgalomba helyezéssel történő megépítésével a tárgyi építmény használatba vételéig. A készítendő úttervben többek között:

  - Biztosítani kell a terven a Thököly utcai külön kiszolgáló telekbejárat (áruszállítás, kiszolgálás) megépítéséhez a Thököly út forgalmából kiváló illetve becsatlakozó tehergépjárművek járhatósági illetve láthatósági feltételeit, a gyalogos forgalom figyelembe vételével. A terv készítése során vizsgálni kell az esetleges kiváló sáv létesítésének szükségességét. Amennyiben szükséges meg kell tervezni.

  - Biztosítani kell, hogy a Mátyás király utcai tervezendő új csomóponti ágon (telekbejárat) az útügyi előírások szerint (forgalombiztonság, gyalogos átkelőhely átvezetés, hosszelvényi kialakítás, magasságkorlátozás, látási háromszögek, forgalomnagyságnak megfelelő átépítés) kialakíthatók, megépíthetők legyenek.

  - Az Óperint utcai csomópontot is meg kell tervezni a várható forgalom kiszolgálhatósága, lebonyolíthatósága érdekében. A rendelkezésre álló közlekedési hatástanulmány (JEL-KÖZ Kft. 244/M/2007) a körforgalom kialakítását javasolja.

  - Az útátépítés tervezése során vizsgálni illetve figyelembe kell venni, és meg kell építeni az esetleges többlet környezetterhelésből adódó védelmi berendezéseket.

Az építési engedélyezés során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 528-1/2008. számú és az 528-1/4/2008. számú sazkhatósági állásfoglalásában következő szakhatósági kikötéseket tette:

Vízvédelem: A műszaki átadás-átvételhez való hozzájárulásunk feltétele, hogy az alábbi rendszerek a Magellán Center építésével egyidejűleg, jogerős vízjogi létesítési engedély alapján kiépüljenek:

- A tervezett melegkonyhákban keletkező zsíros szennyvíz csak homok- és zsírleválasztó műtárgyakon keresztül vezethető közcsatornába. A közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.

- A tervezett épület és környezete (járda, parkolók és kiszolgáló utak ) csapadékvíz elvezető rendszere, a szennyeződő felületek ( parkolók ) csapadékvize megfelelő tisztítás után, iszap- és olajleválasztó  műtárgyon átvezetve, csatlakoztatható a csapadékcsatornára.

- A vízjogi létesítési engedély kérelem mellékleteként benyújtott tervnek meg kell felelnie a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglalt előírásoknak.

Hulladékgazdálkodás:

- Az építés során keletkező és a helyszínen fel nem használt hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

- A használatbavételi engedélykérelemhez csatolni kell az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. ( VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelők átvételi igazolását.

Levegőtisztaság védelem:

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrások kialakításához külön eljárás keretében létesítési engedélyt adunk ki.

- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001 (II.14.) Kormányrendelet ( továbbiakban: Kormányrendelet ) 16.§ /9/ bekezdése szerint új légszennyező forrásra vonatkozóan a használatbavételi engedély benyújtásával egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell kérni, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni az arra rendszeresített bejelentő lapon. (LAL-lap).

- Kormányrendelet 9. § /7/ bekezdése értelmében a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét emisszió méréssel kell meghatározni, igazolva a határértékeknek való megfelelést. A mérésről készített mérési jegyzőkönyvet Felügyelőségünkre be kell nyújtani.

A fentiek értelmében az engedélyezéshez kapcsolódó szakhatósági állásfoglalásokban több területen is további engedélyezési eljárások lefolytatását írják elő. ( 2 db Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél és 1 db Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál)

A Magellán Center építtetője - Devirs International Kft - 2008. szeptember 11-én kelt levelében jelezte, hogy a saját maga által kezdeményezett megállapodást, mely az Önkormányzat tulajdonában levő közlekedési létesítmények átépítésére és egyéb felajánlásokra irányul – nem köti meg. Azonban az alá nem írt megállapodásban foglalt - beruházóra vonatkozó - kötelezettségek teljesítését egyoldalúan vállalja. Mindezektől függetlenül az útépítési munkák engedélyezési eljárásával összefüggésben – a közterület igénybevételéhez kapcsolódóan a tulajdonosi hozzájáruláson kívül - kötelező az útkezelő (SZ M J V Önkormányzata) és a beruházó (Devirs International Kft.) közt megállapodást is kötni, mely a tervezett útépítés idején a harmadik félnek esetlegesen okozott káresetén a felelősség tisztázására, ……stb irányul.

A Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 113/2008. (X. 8.) sz. határozatában úgy határozott, hogy a szakvéleményekről hatáskör hiányában nem foglal állást.

A Vasvár Város Jegyzője a 176-31/2008. számú 2008. október 21-én kelt határozatban a Devirs International Ingatlanfejlesztő Kft. (1034 Budapest, Bécsi u. 120. sz. ) mint építtető részére a Szombathely Kossuth u. 33. sz. 6317/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Magellán City Center bevásárló központ létesítésére az építési engedélyt kiadta.

A kiadott építési engedéllyel szemben, - a fellebbezési határidő múlására figyelemmel - a fellebbezésre rendelkezésre álló 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel éltem. (A fellebbezéssel kapcsolatos Közgyűlési döntésre csak a fellebbezési határidő lejárta után lett volna lehetőség.)

Tekintettel a Szombathely város érdekeire, továbbá a kialakult világgazdasági válságra, az Önkormányzat valamennyi a város fejlődését szolgáló beruházást, köztük a Magellán City Center bevásárló központ létesítését is támogatja. Az engedélyező hatóságok feladata a törvényes, jogszabályoknak megfelelő döntések meghozatala. Fentiekre hivatkozva javaslom Közgyűlésnek a fellebbezés visszavonását és a beruházás megvalósításának – köztük a szükséges közlekedési létesítmények megépítésének - támogatását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és állásfoglalását kialakítani szíveskedjen, továbbá döntsön a jogorvoslati kérelem visszavonásáról vagy fenntartásáról.

Szombathely, 2008. november „…..”

Dr. Ipkovich György

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2008. (XI. 27. ) sz. Kgy határozat

1. A Közgyűlés a Szombathely Kossuth u. 6317, 6320/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett  Magellán City Center létesítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények és az építési engedélyezési terveinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatót tudomásul vette.

2. A Közgyűlés, Vasvár Város Polgármesteri Hivatal 176-31/2008.Ált. számú, a Devirs International Ingatlanfejlesztő Kft (1034 Budapest, Bécsi u.120.sz.) a Szombathely Kossuth L.u.33. szám alatti, a 6317/1 hrsz-ú ingatlanon Magellán City Center bevásárló központ építési engedélyezési eljárása tárgyú határozata ellen, 2008 november 10-én benyújtott jogorvoslati kérelmet visszavonja/fenntartja.

3. A Közgyűlés támogatja a Magellán City Center létesítéséhez kapcsoló valamennyi környezetkímélő közlekedési beruházás megvalósítását.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1. azonnal

2. azonnal

3. azonnal