# SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 18-ai ülésére

Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött megállapodás módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta az Oladi Sportliget Kft. és az önkormányzat között kötendő, a Kft. javára földhasználati jog alapításáról és a Sportliget üzemeltetéséről szóló megállapodást. A megállapodás aláírására 2008. március 4-én került sor.

A Kft. a megállapodásban (II. rész 11. pont) kötelezettséget vállalt arra, hogy a beruházást 2008. június 30. napjáig megkezdi és 2009. december 31-ig befejezi. A beruházás megkezdésének azonban feltétele a jogerős építési engedély, melyet meg kellett előznie a szabályozási terv módosításának. A Szabályozási Terv módosítására a tervezett áprilisi időpont helyett (II. rész 9. pont) október 30. napján került sor, ami kihatással van az építési engedély megszerzésére és a beruházás megkezdésére is. A megállapodás II. részének 11. pontjának második mondata szerint „Az Önkormányzat kiköti, amennyiben 2008. december 31. napjáig az Oladi Sportliget Kft. a beruházást – bármilyen, az érdekkörében felmerülő oknál fogva – nem kezdte meg, a földhasználati jog megszűnik.” Erre az objektív körülményre tekintettel szükséges a Megállapodásban rögzített határidők módosítása.

A Kft. jelezte, hogy az a körülmény, mely szerint a szombathelyi 3758. hrsz. alatti ingatlan jelenlegi mérete (3 ha 3332 m2) meghaladja a 3 ha-t, a tervezett beruházás megvalósításához szükséges építési engedély megszerzéséhez számos többletfeltétel teljesítését tenné szükségessé. Ez az építési engedélyezési eljárás elhúzódásához vezetne és a beruházás megkezdését tovább hátráltatná. Ezért a Kft. javaslata szerint célszerű volna, ha az önkormányzat az ingatlant a mellékelt változási vázrajznak megfelelően megosztatná. Így a felek egyúttal eleget tennének a II. rész 12. pontjában előírt változási vázrajz készítési kötelezettségüknek is. A tervezett beruházással érintett ingatlan a szombathelyi 3758/2 hrsz. alatt felvett 2 ha 9997 m2 területű ingatlan lenne. A mellékelt megosztási vázrajzon - a Szabályozási Tervvel egyezően - feltüntetésre került a tervezett épület által elfoglalt terület is, melynek területe 5114 m2. Erre tekintettel a  használati joggal érintett terület méretét (II. rész 1. pont: kb. 4800 m2) pontosítani szükséges.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiekben kifejtett módosításokhoz adja beleegyezését.

Az Oladi Sportliget Kft.-vel folytatott tárgyalásokon a Kft kifejtette, hogy hajlandó az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében partnerkapcsolatot létesíteni az Önkormányzattal.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a szerződésmódosítást illetőleg a célszerű telekmegosztást támogassa. A felmerült partnerség kialakítása kérdésében pedig készüljön a januári Közgyűlésre előterjesztés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megállapodásban rögzített 2008. december 31-i határidőre tekintettel a sürgősségi indítványt megtárgyalni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. december 16.

/: dr. Szabó Gábor :/

Határozati javaslat

…../2008. (XII. 18.) Kgy. számú határozat

I.	A Közgyűlés hozzájárulását adja a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. között 2008. március 4-én, a Kft. javára földhasználati jog alapítása és a Sportliget üzemeltetése tárgyában létrejött megállapodás módosításához az alábbiak szerint:

- A „FÖLDHASZNÁLATI JOG ALAPÍTÁSA” című II. rész 1./ pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. (VI. 30.) rendelet alapján jelen megállapodással feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sportliget területén 5114 m2 területen az Oladi Sportliget Kft. ún. Sportcentrum létesítményt (továbbiakban: Sportcentrum) saját beruházásban ráépítsen.”

- A II. rész 11. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Szerződő felek rögzítik, hogy az Oladi Sportliget Kft. a Sportcentrum megépítésére 2010. december 31. napjáig kötelezettséget vállal. Az Önkormányzat kiköti, hogy amennyiben 2009. július 1. napjáig az Oladi Sportliget Kft. a beruházást – bármilyen az érdekkörében felmerülő oknál fogva – nem kezdte meg, a földhasználati jog megszűnik.”

- A III. rész (SPORTLIGET ÜZEMELTETÉSE) 5./ pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Felek kikötik, hogy az üzemeltetés tekintetében 2010. május 31. napjáig az Önkormányzat sportügyekkel foglalkozó bizottsága előtt értékelik – az érintett szervezetek bevonásával – a jelen megállapodásban foglalt kikötések teljesülését.”

4.	A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja.

II. Az Önkormányzat kezdeményezi a szombathelyi 3758 hrsz-ú ingatlan megosztását a mellékelt megosztási vázrajz szerint. A beruházással érintett ingatlan a megosztás ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően 3785 hrsz-ról  3758/2 hrsz-ú 2 ha 9997 m2 nagyságú ingatlanra módosul. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését és a Jogi Bizottság jóváhagyását követően a megállapodás módosítását aláírja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Határidő:	2008. december 31.

Határozati javaslat

…../2008. (XII. 18.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a Közgyűlés januári ülése elé az Oladi Sportliget Kft. Integrált Városfejlesztési Stratégiában való partnerségére vonatkozó javaslatot.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő: 	2009. január 29.