ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város

Egészségügyi Szakmai Bizottsága 2009. január  21-i ülésére

Tájékoztatás az Egészségügyi Alapellátó Intézmény kezelésében lévő rendelőegységek felújítási munkálatairól

Tisztelt Bizottság!

Vigné Horváth Ilona, az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője beszámolt az intézményük kezelésében álló rendelők felújítási munkálatairól, mely célra 38 millió Ft volt fedezetként biztosítva a 2008. évi költségvetésben.

A közbeszerzési eljárás nyertese a RENOTERV Kft. részletes költségbecslést készített, mely szerint az összköltség 26 369 887,- forinttal meghaladja a rendelkezésre álló költségvetési fedezetet.

A probléma megoldásához kért intézményvezető asszony segítséget, részletes tájékoztatóját és megoldási javaslatát mellékelem az előterjesztéshez.

Tisztelettel kérem a Bizottságot, hogy a kérelmet megtárgyalni és a döntést hozni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. január 15.

/: Vass Péter:/

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

….../2009. (I.21.) ESzB. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Szakmai Bizottsága megtárgyalta a háziorvosi rendelőegységek felújítási munkálatairól szóló előterjesztést és

A.)Javasolja a felújítási költségvetés részletes átdolgozását a tájékoztató 1. pontjában megfogalmazottak szerinti részmunkák elhagyásával,  11,35 millió Ft értékben, valamint javasolja a fenn maradó további 15 millió Ft összegű hiány fedezetét SZMJV 2009. évi költségvetésében biztosítani a 2008. évi intézményi és felújítási pénzmaradványok és a 2009. évi intézményi beruházások és felújítási kiadások terhére.

B.)Javasolja a felújítási költségvetés részletes átdolgozását a tájékoztató 1. pontjában megfogalmazottak szerinti részmunkák elhagyásával,  11,35 millió Ft értékben, és a fenn maradó további 15 millió Ft összegű fedezethiány miatt javasolja a/az …………………………………………… úti rendelőegység felújítási munkáinak más időpontra …………………… történő átütemezését.

Felelősök: 	Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője,

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője,

Vigné Horváth Ilona, az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője)

Határidő:	2009. február havi Közgyűlés