Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Városfejlesztési, -üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. január 29-i ülésére

Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, KIEPR-2008-0006/NYDR számú projekthez elkészített, „A Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című végleges Akcióterületi Terv elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program regionális Akciótervében NYDOP-3.1.1/B számú, „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című konstrukciójára projektfejlesztési dokumentációt készített „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” címmel. A dokumentáció része az Integrált Városfejlesztési Stratégia, és „A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” című előzetes Akcióterületi Terv. A projekt a kiemelt eljárásrend alapján került előkészítésre és kiemelt eljárásrend feltételei alapján kerül megvalósításra.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vitalpro Kft. által készített Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) és „A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” előzetes akcióterületi tervét 2008. február 28-i ülésén 61/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozat tartalma szerint elfogadta.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szombathely MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és „A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” előzetes akcióterületi tervét a 24/2008 (IV. 10.) NYDRFT határozat alapján támogatásra javasolta, a Közreműködő Szervezet programfelelőse a szakmai bizottság elé terjesztette.

A Közgyűlés megtárgyalta a Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről szóló napirendi pontot és azt a 169/2008. (IV.24.) Kgy. sz. határozatban foglaltak szerint elfogadta. Az előterjesztés magában foglalta a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008” projektről szóló tájékoztatást is.

A kedvező kormánydöntés 2008. szeptember 17-én született meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 49-3078/1/2008 iktatószámú, a kiemelt projektjavaslat feltételes akciótervi nevesítéséről szóló értesítését megküldte, amelyben a maximális indikatív támogatás összege 899 760 000,- Ft-ban került meghatározásra. Az akciótervi nevesítéssel a kiemelt projekt – a támogatási szerződés megkötését megelőzően – egy olyan projektfejlesztési szakaszba lépett, amikor már szükséges az elképzelések meghatározott szempontok szerinti részletes kidolgozása, pontosítása.

Szombathely Közgyűlése 374/2008. (IX. 25.) Kgy számú határozatában döntést hozott a párhuzamos magánerős beruházás akcióterületen való igazolásával kapcsolatban. Javasolom, hogy a pályázati feltételeknek megfelelően a Kőszegi utca páros oldalán lévő tömbbelsőben az ITP Royal Kft.. által vállalt beruházást a pályázatban előírt mértékben (540 millió Ft) az akcióterületen magánerős párhuzamos beruházásként fogadja el a Közgyűlés és az erre vonatkozó a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket az ITP Royal Kft.. közötti adásvételi szerződés módosítás Jogi Bizottság általi jóváhagyását követően a felek külön szerződésben rögzítsék.

Szombathely Közgyűlése 494/2008.(XI.27.) Kgy. sz. határozatában elfogadta, hogy a „A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” végleges akcióterületi tervet 2009. januári ülésén megtárgyalja.

Szombathely Közgyűlése 516/2008.(XII.18.) Kgy. sz. határozata 1. pontjában foglaltak szerint kötelezettséget vállalt arra, hogy 2009. és 2010. évi  költségvetésében a városi elemekre eső önrészt megfelelő időrendi ütemezésben biztosítja.

„A Belváros kulturális – üzleti célú megújítása” végleges akcióterületi tervet a Vitalpro Kft. szakértői elkészítették, amely tartalmazza az NFÜ által kezdeményezett kiegészítéseket illetve változtatásokat. A projektelemekre vonatkozó költségvetést az alábbi 1. sz. mellékletben csatolt táblázat foglalja össze.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a projektelemeire vonatkozó szükséges önrészek időbeni ütemezését az alábbiak szerint javasolt vállalni:

| Év | Projektelemek teljes költség-vetése | Támogatás | Saját forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 34 750 100 | 27 435 468 | 7 313 632 |
| 2009. | 755 048 398 | 563 673 984 | 191 374 413 |
| 2010. | 222 257 846 | 158 834 681 | 63 423 164 |
| 2011. | 4 324 423 | 3 542 480 | 781 944 |
| Összesen | 1 016 380 767 | 753 486 613 | 262 893 153 |

A projekt-előkészítés során Szombathely MJV Önkormányzata 2008. évben              34 750 100 Ft-t költött a tervek és dokumentumok elkészítésére, amelyre 27 435 468 Ft támogatást igényelhet a támogatási szerződés megkötés után.

A végleges akcióterületi terv terjedelme miatt elektronikus formában kerül eljuttatásra a Tisztelt Képviselőkhöz és a Bizottságok tagjai részére. Szombathely város honlapjáról letölthető és elektronikus levélben is megküldésre kerül 2009. január 23-án.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a végleges akcióterületi tervet szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Szombathely, 2009. január „….„

Dr. Szabó Gábor

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (I. 29.) Kgy. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, KIEPR-2008-0006/NYDR számú projekthez elkészített, „A Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című végleges Akcióterületi Terv elfogadására” című napirendi pontot megtárgyalta és a végeleges akcióterületi terv tartalmát jóváhagyta.

- Az Integrált Városfejlesztési Stratégia „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című pályázat második fordulójára történő Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint Közreműködő Szervezethez, illetve az NFÜ bíráló bizottságához való benyújtása érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. 2010. és 2011. évi költségvetésében az önrészt az alábbi időrendi ütemezésben biztosítja:

|  | Projektele-mek teljes költség-vetése | Támogatás | Saját forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009. | 755 048 398 | 563 673 984 | 191 374 413 |
| 2010. | 222 257 846 | 158 834 681 | 63 423 164 |
| 2011. | 4 324 423 | 3 542 480 | 781 944 |
| Összesen | 981 630 667 | 726 051 145 | 255 579 521 |

- Szombathely Közgyűlése az Önkormányzat és az ITP Royal Kft. közötti adásvételi szerződés módosítás Jogi Bizottság általi jóváhagyását követően a 374/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatában foglaltakat módosítja azzal a tartalommal, hogy az ITP Royal Kft.. Kőszegi utcában megvalósítandó pakolólemez beruházást a pályázatban szükséges mértékben párhuzamos magánerős beruházásként számítja be. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházó és az Önkormányzat között a párhuzamos magánerős beruházásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős:	Dr.Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző az 2. pontra

Kovács Előd a SZOVA Zrt. Vezérigazgatója

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

1. azonnal

2. azonnal

3. 2009. február 28.

| Szombathely "A Belváros és kulturális és üzleti célú megújítása" Akcióterületi terv költségvetése (2009. január 20.) |  |  |  |  |  |  | 1. sz. melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység típusa | Tevékenységek | Tervezett teljes költségvetés (Ft) | Támogatás aránya | Támogatás nagysága (Ft) | Saját forrás(Ft) |  | Támogatáson belüli részesedés |
|  |  |  |  |  | SZMJV | SZOVA Zrt |  |
|  | Király u. közterület-fejlesztés | 76 800 000 | 68% | 52 224 000 | 24 576 000 | 0 |  |
|  | Kőszegi u. közterület-fejlesztés | 78 800 000 | 68% | 53 584 000 | 25 216 000 | 0 |  |
|  | Szent Márton u. közterület-fejlesztése | 235 500 000 | 68% | 160 140 000 | 75 360 000 | 0 |  |
| Városi funkció (ERFA) | Közterület fejlesztés összesen | 391 100 000 | 68% | 265 948 000 | 125 152 000 | 0 | 29,56% |
| Közösségi célú (ERFA) | Savaria Art Mozi és árkádok felújításának befejezése | 233 800 000 | 85% | 198 730 000 | 35 070 000 | 0 | 22,09% |
| Gazdasági célú (ERFA) | Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése (nettó) | 45 000 000 | 30% | 13 500 000 | 0 | 31 500 000 | 1,50% |
| Közszolgáltatási célú (ERFA) | Műemlék középület felújítása, Kossuth u. 7. | 237 600 000 | 80% | 190 080 000 | 47 520 000 | 0 | 21,13% |
|  | Műemlék középület (Kossuth u. 7.), eszköz beszerzés | 27 500 000 | 0% | 0 | 27 500 000 | 0 | 0,00% |
| Gazdasági célú (ERFA) | Műemléki védettségi épületekben kiskereskedelmi üzletek felújítása a Kőszegi utcában (nettó) | 270 000 000 | 30% | 81 000 000 | 0 | 189 000 000 | 9,00% |
| Gazdasági célú (ERFA) | Kossuth u. 11 üzlethelyiségek kialakítása (nettó) | 105 000 000 | 30% | 31 500 000 | 0 | 73 500 000 | 3,50% |
| Közösségi célú (ESZA) | Civil szervezetek, kulturális-közösség erősítő programok támogatása | 15 000 000 | 85% | 12 750 000 | 2 250 000 | 0 | 1,42% |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Kőszegi utcai épületek, Kossuth u, Mozi alatti árkádok ) | 28 748 000 | 30% | 8 624 400 | 0 | 20 123 600 | 0,96% |
| Tevékenység típusa | Tevékenységek | Tervezett teljes költségvetés (Ft) | Támogatás aránya | Támogatás nagysága (Ft) | Saját forrás(Ft) |  | Támogatáson belüli részesedés |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Közterület, Art mozi műszaki tervei) | 39 750 100 | 78,31% | 31 126 468 | 8 623 632 | 0 | 3,46% |
| ERFA | Projektmenedzsment (közcélú) | 31 870 667 | 75,96% | 24 210 266 | 7 660 401 | 0 | 2,69% |
| ERFA | Projektmenedzsment (gazdasági) | 14 519 331 | 30% | 4 355 799 | 0 | 10 163 532 | 0,48% |
| ERFA | Projektmenedzsmentet támogató szolgáltatások (gazdasági) | 9 000 000 | 30% | 2 700 000 | 0 | 6 300 000 | 0,30% |
| ERFA | Projektmenedzsmentet támogató szolgáltatások (közcélú) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ERFA | Egyéb igénybe vett szolgáltatás gazdasági célú projektekre (nyilvánosság, közbeszerzés, hatósági eljárási díj, könyvvizsgálat) | 15 240 000 | 30% | 4 572 000 | 0 | 10 668 000 | 0,51% |
| ERFA | Egyéb igénybe vett szolgáltatás közcélú projektekre (nyilvánosság, közbeszerzés, hatósági eljárási díj, könyvvizsgálat) | 39 760 000 | 77,07% | 30 642 880 | 9 117 120 | 0 | 3,41% |
| Összesen |  | 1 503 888 098 | 59,83% | 899 739 813 | 262 893 153 | 341 255 132 |  |
|  | Jóváhagyott támogatási keret |  |  | 899 759 900 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | közcélú | 68,30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Párhuzamosan magán tőkéből megvalósuló fejlesztés |  |  |  |  |  | gazdasági | 31,70% |
| Szervezet | Tevékenység | Teljes költségvetés | Projekt támogatáshoz viszonyított arány | támogatás Ft |  | közcélú projektek átlagos támogatás intenzitása | 73,76% |
| ITP Royal Kft. | Kőszegi utcai parkoló-lemez megépítése (bruttó) | 540 000 000 | 60% | 0 |  |  |  |
| Összes támogatási arány (a támogatott projektek és a párhuzamosan megvalósuló gazdasági célú projekt teljes költségének aránya az igényelt támogatással): |  |  | 44,02% |  |  |  |  |
| Kiemelt tevékenységek | Tervezett teljes költségvetés | Teljes költségvetésen belüli részesedés | Referencia |  |  |  |  |
| Területvásárlás | 0 | 0,0% | 10% |  |  |  |  |
| Közterület fejlesztés | 391 100 000 | 26,0% | 70% |  |  |  |  |
| Építés, épület átalakítás | 918 900 000 | 61,1% | 80% |  |  |  |  |
| Gazdasági funkció | 420 000 000 | 27,9% | min 10% |  |  |  |  |
| ESZA tevékenység | 15 000 000 | 1,0% | 10% |  |  |  |  |
| Projekt-előkészítés | 68 498 100 | 4,6% | 6% |  |  |  |  |
| Projekt menedzsment | 55 389 998 | 3,7% | 6% |  |  |  |  |