| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: - Költségvetési Szakmai Bizottság - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. január  29-i ülésére

### Szombathely, Kőszegi u., Király u., Szent Márton u. felújításának   beruházási programja

2006. év nyarán készült el Szombathely Fő terének felújítása. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  elhatározta, hogy a jövőben hasonló színvonalon meg kívánja újítani a belváros Fő térhez közvetlenül kapcsolódó területeit is, a Kőszegi utca Fő tértől a Savaria Moziig terjedő szakaszát, a Király utca a Savaria tértől a Nagyszállóig terjedő szakaszát, valamint a Szent Márton út Savaria tértől a Borostyánkő Áruházig terjedő szakaszát.

A beruházások megvalósítására az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDP-3.1.1/B számú „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című pályázat  nyújt lehetőséget.

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-i ülésén fogadta el. A KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú projekt eleme a fenti három utca felújítása. Az IVS-ben döntés született a belváros rehabilitációjának megvalósításáról, mely lépéseit, az akció terület kijelölését az előzetes akcióterületi terv tartalmazza. A „Belváros I. ütem- északi irányú kiterjesztése” akcióterület első ütemében tervezett fejlesztések egyike a Fő tér díszburkolatának kiterjesztése.

Szombathely MJV Önkormányzata "Szombathely városközpontjának funkcióbővítő megújítása" című, KIEPR-2008-0006/NYDR  sz. projektje a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program vonatkozó akciótervében feltételes nevesítésre került. A projekt magában foglalja a Fő tér díszburkolatának kiterjesztését, a Kossuth L. u. 7. sz. alatti épület felújítását és a Savaria Art mozi külső homlokzatának felújítását, mint városi projektelemeket.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. szeptemberében tájékoztatót küldött a fenti projekt nevesítéséről, valamint arról, hogy Önkormányzatunk 899.760.000,-Ft támogatásban részesül a Kormány döntése alapján.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízta a Mangliár Építész Kft-t a fenti utcák felújításának  építési engedélyezési- és kiviteli terveinek az elkészítésével. A tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.

Az engedélyezési tervek készítése során egyeztetés történt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal, a Főépítészi Irodával, a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatallal, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselőivel. A tervet a városi Településrendezési és Építészeti – Műszaki Tervtanács is véleményezte.

A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya Beruházási Irodája az önkormányzat beruházási szabályzata előírásainak figyelembe vételével, az elkészült tervek alapján elkészítette a beruházási programokat, melynek becsült költsége az alábbi:

Kőszegi u.                            85.000.000,-Ft

Király u.                               83.000.000,-Ft

Szent Márton u.                  247.000.000,-Ft

Összesen:                         415.000.000,-Ft

A beruházások forrásai:

IVS  keretében benyújtott pályázat: 71%                            294.650.000,-Ft

Saját forrás (önerő): 29%                                                      120.350.000,-Ft

A beruházási források összesen:                                         415.000.000,-Ft

A támogatási összeg a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akciótervben meghatározottak szerint a 29 %-os önrész mellett 71 % os támogatási arányú. A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá.

A 29 %-os önerő fedezetéről  - mint pályázati önerő a fenti fejlesztésekre eső részekét - a 2009. évi költségvetésben gondoskodni kell.

A kivitelező kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárást célszerű együtt kezelni a három utcánál (egy kivitelező könnyebben kontrollálható, esetleg kedvezőbb árat lehet elérni stb.).

A munkanemeket viszont (burkolat + utcabútorok + kertészeti munkák, elektromos munkák) a Fő térhez hasonlóan külön két eljárásban kellene megpályáztatni.

Az eljárások előkészítését 2009. februárban lehet elkezdeni, megjelentetésük 2009. március, kivitelező feltételes kiválasztása legjobb esetben 2009. április végére várható. A beruházások csak a támogatási szerződés megkötése után kezdődhetnek.  A beruházások befejezését 2009. augusztus 15-re tervezzük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beruházási programokat megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. január  „         „

(:Dr. Ipkovich György:)

Határozati javaslat

……./2009. (I. 29.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés a Szombathely Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházási programját megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerő 111.505.000,-Ft fedezetéről ( Kőszegi u. 24.650.000,-Ft, Király u. 24.070.000,-Ft, Szent Márton u.  62.785.000,-Ft) a Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésében gondoskodjanak a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekthez biztosítandó pályázati önerő  beruházásokra eső részeként.

- A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy a  kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást készítse elő.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	2. pont: 2009. februári közgyűlés

3. pont: 2009. február 27.