SZOMBATHELY MJV

Történelmi- Régészeti Városrész

III. ütem

Történelmi Sétaút

Turisztikai és kereskedelmi hatástanulmányt tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány

2008. május 31.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető											5

1. Összefoglaló 										8

1.1. Vezetői összefoglaló 									8

1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 			11

2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 						12

2.1. Alapadatok										12

2.2. A projektjavaslat által elérendő célok kitűzése					14

A projekt átfogó célja

A fejlesztési projekt konkrét céljai

2.3. Indikátorok,mutatók									15

Monitoring indikátorok

2.4. A projektjavaslat célcsoportjai							17

Jelenlegi célcsoportok

Új célcsoportok

3. A projektgazda bemutatása								19

3.1. A projektgazda általános adatai 							19

3.2. A projektgazda /projektmenedzsment szervezet bemutatása			21

3.3. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal					24

3.4. Az együttműködő partnerek és az együttműködés formáinak bemutatása	27

4. Háttér, környezet 										41

4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása							41

4.2. A terület jelenlegi funkcióinak, helyzetének bemutatása				50

4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér 							51

A projekt szempontjából releváns, hatályos jogszabályok

5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 						52

5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése						52

5.2. A fejlesztési szükségszerűség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása 	60

A fejlesztés indokoltsága szakpolitikai szempontok alapján

A fejlesztés indokoltsága gazdasági, piaci szempontok szerint

Műszaki eredetű szükségszerűség

6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 					67

6.1. A fejlesztési célok meghatározásának módszere					67

6.2. A fejlesztési irány 									69

A projekt alapfejlesztési irányának összefoglalása

Tervezett fejlesztések elemeinek meghatározása

6.3. A fejlesztési irány indoklása 								77

6.4. A megvalósíthatatlan, vagy gazdaságtalan megoldások kizárása 			78

6.5. A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe		79

A Nyugat Dunántúli Operatív Programhoz és akció tervhez való illeszkedés

6.6. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 			80

Illeszkedés a Város Rendezési Tervéhez és Településfejlesztési Koncepciójához

Illeszkedés az előzetes Szombathelyi IVS-hez és AT-hez

7. A fejlesztés megvalósításának módjai 							80

7.1. A „0” változat, a projekt nélküli eset 							81

Műszaki paraméterek

Környezeti hatások meghatározása

Költségek és bevételek becslése

Kockázatok

7.2. Az „A” változat, a részleges fejlesztés megvalósításának ismertetése		83

Az „A” változat leírása, összefoglaló ismertetése

A projektelemek összefoglaló táblázata:

A projektelemek részletes bemutatása funkciók szerint

A várható eredmények, hatások bemutatása

Környezeti hatások meghatározása

Költségek és bevételek becslése

7.3. Az „B” változat, a teljes tartalommal megvalósítható fejlesztés ismertetése	91

A „B” fejlesztési változat összefoglalása

9. A projektjavaslat ütemezése 								100

Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés

A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése

Pénzügyi ütemezés

MELLÉKLETEK

Bevezető

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésén 15 olyan városi nagyprojekt előkészítésének megkezdéséről határozott, melyek a következő 7 évben (2007-13) európai uniós fejlesztési források támogatásával valósulhatnak meg. Szombathely városa a II. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaiban megfogalmazott célokra vehet igénybe pályázati forrásokat. A pályázatok kizárólag jól előkészített, átgondolt projektek megvalósítására nyújthatók be. 2006. decemberében az Önkormányzat számba vette azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek a város kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából fontosak lehetnek. Az összegyűjtött tizennyolc projektjavaslatot a „Szombathely Megyei Jogú Város és Agglomerációja Területfejlesztési Program” tartalmazza.

Mivel ennyi nagy horderejű elképzelés megvalósítása erőn felüli áldozatokat követelne az Önkormányzattól, ezért számukat csökkenteni kellett. A második körben megvizsgálták, hogy a fejlesztések közül melyek valósíthatók meg reálisan a következő hét évben.

A vizsgálat során az alábbi szempontokat vették figyelembe a tervezők:

- a projekt előkészítettsége megfelelő (a következő két évben pályázatként benyújtható);

- társadalmi-gazdasági hatása kedvező (munkahelyteremtés, életminőség, helyi adóbevétel, turisztikai vonzerő);

- finanszírozása nem igényel irreálisan nagy áldozatot (önkormányzati vagy külső forrásból);

- megvalósítására EU- támogatás vehető igénybe;

- működtetése, üzemeltetése nem terheli az Önkormányzat költségvetését és az adófizetők pénztárcáját.

A lista szűkítése után tizenöt fejlesztési projekt maradt. Ezek közül 2007-13-ban várhatóan a következő elképzelések megvalósítására nyújthat be az Önkormányzat pályázatot:

1. Tudományos és innovációs központ kialakítása a Huszár úti laktanya területén

2. Claudius Ipari és Innovációs Park területének és szolgáltatásainak bővítése

3. Iseum rekonstrukciója és fesztivál-, illetve koncert helyszínné fejlesztése

4. Történelmi sétaút megépítése az Iseum és a Ferences-kert között

5. Szombathely összefüggő kerékpárút-hálózatának kialakítása

6. Városrehabilitáció és sportlétesítmények fejlesztése a szombathelyi lakótelepeken

7. Kámoni Arborétum teljes rekonstrukciója és látogatóközpont kialakítása

8. Szombathely és térsége komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

9. Szombathelyi fürdő fejlesztése

10. Csaba utcai felüljáró megépítése és Puskás Tivadar utca kivezetése a körgyűrűre

11. Brenner parki Víztorony felújítása és hasznosítása

12. Lukácsháza-Dozmat-Szombathely víztározók kialakítása

13. Szombathely-Kőszeg elővárosi vasút- és villamosvonal fejlesztése

14. E-önkormányzati szolgáltatások bővítése

15. Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

Amennyiben a felsorolt projektek mindegyike megvalósul, úgy a következő években mintegy 70 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás érkezik Szombathelyre. Az Önkormányzat a 2007. évi költségvetésben 500 millió forintot biztosított projekt-előkészítésre, ezen belül megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, építési tervek beszerzésére, pályázatírási munkákra, valamint a szükséges önerő biztosítására.

A projekt-előkészítés során 2007. végére az alábbi projektek megvalósíthatósági tanulmányai készületek el:

1. Integrált városfejlesztési stratégia és Akcióterületi Terv

2. Claudius Ipari és Innovációs Park területének és szolgáltatásainak bővítése

3. Iseum rekonstrukciója és fesztivál-, illetve koncert helyszínné fejlesztése

4. Szombathely összefüggő kerékpárút-hálózatának kialakítása

5. Kámoni Arborétum kert-rekonstrukciós munkái és látogatóközpont építése

6. Szombathely és térsége komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

7. Szombathelyi fürdő fejlesztése

8. Csaba utcai felüljáró megépítése és Puskás Tivadar utca kivezetése a körgyűrűre

9. Brenner parki Víztorony felújítása és hasznosítása

10. Lukácsháza-Dozmat-Szombathely víztározók kialakítása

11. E-önkormányzati szolgáltatások bővítése

12. Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

14. Alapfokú oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója

A 2007. évben megnyíló pályázati ablakokra az alábbi projektek pályázatai kerültek benyújtásra az Önkormányzat vagy valamely más partner-szervezet részéről:

1. Iseum rekonstrukciója és fesztivál-, illetve koncert helyszínné fejlesztése

2. Szombathely összefüggő kerékpárút-hálózatának kialakítása

3. Kámoni Arborétum kert-rekonstrukciós munkái és látogatóközpont építése

4. Csaba utcai felüljáró megépítése és Puskás Tivadar utca kivezetése a körgyűrűre

5. Alapfokú oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója

6. Lukácsháza-Dozmat-Szombathely víztározók kialakítása

A szombathelyi Iseum rekonstrukciója a kormány 2008. novemberi döntése alapján kiemelt projekt minősítést kapott, és támogatásra javasolt projektté vált. A szerződés-kötésre a támogatási döntéstől fél éven belül van lehetőség.

A Lukácsháza-Dozmat-Szombathely víztározók kialakítása projekten beül a lukácsházi víztározó kiemelt projektté minősítéséről a kormány 2008. januárjában határoz.

A Csaba úti felüljáró a kormány 2007. augusztusi döntése alapján része a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasúvonal korszerűsítésének, amely kiemelt projekt státuszt kapott. A felüljárót a GYSEV Zrt-nek kell megvalósítani.

Szombathely összefüggő kerékpárút-hálózatának kialakításában egy projekt-elem, a Dolgozók úti kerékpárút lett benyújtva a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program intézkedésére 2007. szeptemberében.

A Kámoni Arborétum kert-rekonstrukciós munkái és látogatóközpont építése projekt keretében 2 pályázat készült. A kert-rekonstrukciós munkák a KEOP Intézkedésére a látogatóközpont építése pedig a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program Intézekdésére pályázott.

Az alapfokú oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója projekt benyújtása – a módosított pályázati határidők miatt - várhatóan 2008. elejére csúszik át.

A 2008. évben megnyíló pályázati ablakokra az alábbi projektek pályázatai kerülhetnek benyújtásra az Önkormányzat vagy valamely más partner-szervezet részéről:

1. Komplex belváros-rekonstrukció az Integrált Városfejlesztés Stratégia és Akcióterületi Terv alapján

2. E-önkormányzati szolgáltatások bővítése

3. Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

- Összefoglaló

1.1. Vezetői Összefoglaló

Jelen Megvalósíthatósági Tanulmány a 2007-ben elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia és Belvárosi Akcióterületi Terv, valamint az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívás tartalmi elemeinek figyelembe vételével készült, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatározott, Megvalósíthatósági Tanulmányokra vonatkozó formai kritériumok alapján.

Szombathely város egyedi adottsága a történelmi múltjában rejlik. Fontos gazdasági tényező is lehet az erre épülő történelmi turizmus fejlesztése, a turisztikai szezon idejének és programoknak bővítése, helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése, ezáltal a kulturális szolgáltatások állandóan kimagasló színvonalának biztosítása.

A gazdasági szerkezetváltás, a szolgáltatási szféra és az idegenforgalom fejlődésének ösztönzése céljából Szombathely egy olyan régi-új historikus (Történelmi-régészeti) városrész kialakítását kezdte meg a belvárosban, amely amellett, hogy bemutatná a város értékeit, kulturális és idegenforgalmi központ is lehet.

A Történelmi-régészeti városrész három fontos egységet foglal magában:

- a Ferences-kerti Történelmi Témaparkot,

- az Iseumot

- valamint a két terület közt elhelyezkedő Aréna utca-Zrínyi Ilona utca-Rákóczi F. utca-Thököly u. által határolt tömböt (Történelmi sétaút).

A projekt I. ütemének megvalósítása (a Ferences kerti Történelmi témapark kialakítása és az Aréna u. 8. száma alatti volt Batthyányi Serház felújítása) 2006 őszére befejeződött. Az projekt II. ütemének fejlesztésről szóló pályázatot a kormány 2007. novemberében kiemelt projektként nevesítette. A támogatási szerződés megkötésére várhatóan 2008. III. negyedévében kerül sor. Jelen projekt célja a Történelmi-régészeti városrész III. ütemének megvalósítása, a Történelmi sétaút kialakítása.

A Ferences-kert és az Iseum Szombathely belvárosának déli részén helyezkedik el, de nem képezi szerves részét a város szövetének. A területek fejlesztésével olyan gazdasági potenciált lehetne mozgósítani, amely a kereskedelmi-szolgáltató tevékenységek, és ennek kapcsán a munkahelyteremtés ösztönzésében is jelentős szerepet játszhat.

A Ferences kertet és az Iseumot összekötő Történelmi sétaút kialakítása a belváros részben elhanyagolt területének teljes rehabilitációját célozza meg. A különböző, kereskedelmi-szolgáltatási, idegenforgalmat kiszolgáló egységek elhelyezésére alkalmas épületek megépítésével és – vállalkozók bevonásával való – üzemeltetésével a belváros új színfolttal gazdagodhat. A projekt megvalósítására 2007-13 között a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 3.1. (Városközpontok érték-őrző megújítása) prioritásából lehet támogatást nyerni.

A tömbön belül tervezett történelmi sétaút esetében csak a 6475. és a 6477. helyrajzi számú ingatlan nem önkormányzati tulajdon. A tervezett fejlesztések megvalósításához az alábbi alternatívák merültek fel: az ingatlan megvásárlása (a 6475. helyrajzi szám esetében), vagy cseréje (a 6477. helyrajzi számnál), illetve a tulajdonosok által megvalósítandó beruházások. A jelenlegi tulajdonosokkal eddig folytatott megbeszélések alapján kiderült, hogy az együttműködési szándék biztosított. A projekt megvalósításának előfeltétele, hogy az érintett két telek tulajdonosi viszonyai rendeződjenek. Ezt követően kerülhet sor az építési telkek kialakítására és Földhivatali bejegyzésére.

A mai Szombathely az ókori Savaria településszerkezetét csak részben őrizte meg, ezért szerencsés a Történelmi témaparkot és az Iseumot „összekötni”, ezzel is érzékeltetve az egykori város településszerkezetét.

A Történelmi témaparkot és az Iseumot elválasztó, a Rákóczi Ferenc–Thököly Imre–Aréna–Zrínyi Ilona utcák által határolt, aránylag nagy belső szabad területeket tartalmazó tömbbelső feltárása hatalmas lehetőségeket rejt magában, lehetőséget biztosít az új, Történelmi sétaút kialakítására. Sétálóutcává alakítása biztosíthatja az Iseum és a Ferences kert összeköttetését, új, hangulatos városrész kialakítását. Ez annál is inkább indokolt, mivel az itt található műemlékek mindenképpen felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

A Történelmi sétaút építészeti meghatározására egy építészeti tervpályázat keretében került sor 2006. második negyedévében. A tervezési területen a tömb-belsőben kelet-nyugati irányban vezető, az Iseumot a Ferences-kerttel összekötő, Szombathelyre jellemző történelmi hangulatot idéző gyalogos út került kialakításra, amelyet két oldalról (északról és délről) új épületek sora övez. A Sétaút térfalainak kialakításánál a tervezők arra törekedtek, hogy a települési szövet léptékéhez illeszkedő, a gyalogos forgalom számára kellemes, középkori történelmi hangulatot idéző épülettömegeket, homlokzati motívumokat felhasználó, térfalakkal jól határolt terület jöjjön létre.  Az épületekbe – a 2006-os tervek szerint - elsősorban olyan funkciók kerülnek, amelyek javítják a belváros kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és kulturális ellátottságának színvonalát, figyelembe véve a Történelmi-régészeti városrész egészét és kialakításának célját. Az első körös építészeti tervezés során kialakításra került továbbá egy új parkolóház is. A területen két történeti épület kapcsolódhat a programba: a volt Batthyányi Serház az Aréna utca 8. szám alatt (felújítása 2006 őszén befejeződött) és a magtár épülete. A vasudvar megnyitásával a Külsikátoron keresztül megteremthető a sétány közvetlen kapcsolata a Fő térrel. A sétaút nyugati kijárata az Isis-irodaház és a Zeneiskola közötti úton történik, amely közvetlenül kapcsolható az Iseumhoz. A történelmi sétaút, és az arra tervezett épületek kialakítását a pályázat bevonásával kívánja az Önkormányzat megvalósítani.

Az így kialakításra kerülő ingatlanok bérlete iránt, a jelenlegi ingatlanpiaci állapotokat, valamint a térségben prognosztizált változásokat figyelembe véve igen nagy kereslet várható. A vendéglátóegységek, üzletek, szálláshelyek és a parkolóház üzemeltetését – a tervek szerint -  a SZOVA Zrt. és a vállalkozói szféra végzi.

A beruházások a terület városképi és funkcionális átalakulását oly módon segítik, hogy a városrendezési-, a műemlékvédelmi-, a régészeti szempontok érvényesülése mellett a városi és a magán érdekek összhangja megteremtődik, a meglévő és megtartandó értékek integrált szemléletű védelme biztosítva lesz.

  - A tanulmány eredményeinek rövid összefoglalása

A tervezői munka során a szakmai stáb részletes alternatíva-elemzést végzett. A Történelmi Sétaút megvalósítási lehetőségeinek elemzése során a tervezők 3 lehetséges alternatívát vettek számításba. Az alternatívák közül a „B” verzió lehet megvalósításra javasolt.

Ez alapján a Történelmi sétaút projekt két nagy beruházási részre tagolható:

1. A 386 férőhelyes mélygarázs (kéregparkoló) megépítésére

2. A földfelszínen végzett közterület fejlesztésre és az ahhoz kapcsolódó felépítmények létrehozására, azaz a Történelmi sétaút fizikai kialakítására

A teljes egészében megvalósított projektnél mindkét rész megépítésre kerül. A mélygarázs kialakítása, noha szinte megkétszerezi a költségeket, mégis előfeltétele a projekt sikeres megvalósításának. A parkolóhelyekkel kiegészülve a projekt nem kell, hogy elszenvedje az előnytelen felszíni ingatlan-módosításokat, a gazdasági kihasználtság korlátozását, ezáltal lehetővé válik a meglévő ingatlanok és a létrehozandó ingatlanok konzekvens fejlesztése. Leszögezhető tény, hogy a belváros parkoló ellátottsága nem kielégítő. A környező utcákban működő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek jelentős része parkolóhely megváltással kénytelen operálni, ami önmagában a megközelíthetőség alapjait nem teremti meg. A fejlesztésben közvetlenül érintett helyi vállalkozások közül többen jelezték beruházási szándékukat, melynek előfeltétele a parkolók rendelkezésre állása.

A felszíni fejlesztések jelentős részét (a felépítmények közel 100%-át) üzleti célú ingatlanok fejlesztése teszi ki, melyben az utcagalériától kezdve a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységeken át kiállítóterek, irodák és látványműhelyek is találhatók. A felépítmények együttes nettó alapterülete eléri a 4.861 m2-t. Az ingatlanok fejlesztésekor figyelembe vett becsült nettó költség átlag nettó 200.000,-Ft / m2. A mélygarázs fejlesztése összesen 1.010.400 eFt-ba kerül.  A meglévő tervek szerinti becsült hasznos alapterület összesen: cca. 13.300 m2. Irányadó becsült építési költség (a közterületek nélkül) az épület tekintetében: 2.021.083 eFt +ÁFA= 2.425.300 eFt.

A Történelmi sétaút kialakítása kapcsán kb. 20-30 vállalkozás juthat telephelyhez, melyek 60%-a a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására rendezkedhet be, ideértve az esetleges látványműhelyek kialakítását is, megidézve a régi mesterségek gyakorlását. Ezek a szolgáltatások mind a helyi lakosság, mind pedig az idelátogató – a Ferences-kertet és az ISEUM-ot is meglátogató – turisták igényeit is kielégítik. A felszínen egy hangulatos, kis terekkel és nyitott udvarokkal, valamint gyalogos utakkal tarkított, kulturális kínálatában egyedülálló sétaút jön létre, ahol a kulturálódás és felüdülés valamennyi városi formája megtalálható és elérhető.

A mélygarázs – kapacitásánál és elhelyezkedésénél fogva – alkalmas a teljes belváros, valamint a helyi lakosság, a helyi vállalkozások, és az idelátogató turisták igényeinek a kielégítésére.

2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai

2.1. Alapadatok

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiát és Akcióterületi Tervet készítettet abból a célból, hogy megfeleljen a Nyugat-Dunántúli OP város-rehabilitációs célú támogatások elnyerése követelményének.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja:

- Stratégiai szemlélet alapú városfejlesztés támogatása

- Fejlesztendő városi akcióterületek kijelölése

- Városfejlesztés menedzsment rendszerének kialakítása

A fejlesztések integráltságát biztosítja, hogy:

- többféle fejlesztési tevékenységet hangol össze

- a közérdekű fejlesztések összhangban legyenek a helyi lakosság igényeivel és ösztönözzék a magán tőke beruházásait.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia javaslata alapján a belváros-rekonstrukciót előkészítő akcióterület a következő terület-lehatárolást javasolja:

Petőfi S. u. – Király u. – Széll Kálmán u. – Vörösmarty M. u. – Szent Márton u. – Barátság u. – Szőkeföldi u. - Bercsényi u. – Nádor u. - Hunyadi János u. – Szt Flórián Krt. - Mátyás Király út – Kiskar u. – Hollán E. u – Sörház u által határolt terület.

A belváros-rehabilitációs akcióterületen található a történelmi sétaút, amely a Ferences kerttől, illetve Karnevál Központtól (Aréna u. 8-tól) az ISEUM-ig tartó tömbbelsőt foglalja magában. A Történelmi Sétautat északról a Thököly utca, keletről az Aréna utca, délről a Zrínyi utca, nyugatról a Rákóczi Ferenc utca határolja.

2.2. A projektjavaslat által elérendő célok kitűzése

A projekt átfogó céljai:

- Belváros turisztikai, kulturális célú szolgáltatásainak teljessé tétele; A városközpont megújítása során a fő funkciók kiteljesedését szolgáló feltételek minél teljesebb mértékű megteremtése

- A belváros járműforgalom-csökkentése

- Hagyományos belvárosi mag városi életbe történő aktívabb bevonása, a történelmi városközpont és a fejlesztési terület tereinek funkcionális összekapcsolása, új közösségi és kulturális funkciók megjelenése, belvárosi élet újjáélesztése

- A város lakói és az ideérkező turisták számára egy vonzó városközpont kialakítása

- Életminőség javítása, társadalmi kapcsolatok erősödése

- Gazdaságélénkítés – a belváros megújítása újabb magánberuházások megjelenését eredményezi

A projekt részcéljai:

- Kulturális-régészeti városnegyed kialakítása

- Közvetlen kapcsolat létesítése a Történelmi Témapark és az ISEUM között, így kialakítva a Szombathely kulturális-régészeti városnegyedet;

- Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása,

- Új parkolóhelyek kialakítása, ezáltal javítva a városrész gépjárművel való megközelíthetőségét

2.3. A projekt hatásai. Indikátorok, mutatók

| Cél/részcél | Mutató megnevezése | Adatmérés forrása (pl. KSH, Önkormányzati kimutatás, saját felmérés) | Kiinduló érték (2007) | Célérték (2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A városközpont rehabilitációja során a fő funkciók kiteljesedését szolgáló feltételek minél teljesebb mértékű megteremtése | Felújított tér alapterülete (m2) | Önkormányzati | 0 | 8000 m2 |
|  | A felújított tér városi funkcióinak száma (db) | Saját felmérés | 0 | 4 |
| A terület járműforgalom-mentesítése | Forgalomkorlátozások száma (db) | Önkormányzati | 0 | 4 |
|  | A tér környezetében létesített új parkolóhelyek száma (db) | Önkormányzati | 0 | 150 |
| Hagyományos belvárosi mag városi életbe történő aktívabb bevonása, a történelmi városközpont és a Történelmi Sétaút tereinek funkcionális összekapcsolása, új közösségi és kulturális funkciók megjelenése, belvárosi élet újjáélesztése | A Történelmi Sétaúton megrendezett rendezvények száma évente (db) | Saját felmérés | 0 | 15 |
|  | A rendezvényen résztvevők száma évente (fő) | Saját felmérés | 0 | 2 000 |
| Szombathely kulturális -régészeti városnegyedének kialakítása | Új kulturális szolgáltatások száma | Önkormányzat | - | 10 |
|  | Kulturális szolgáltatásnak helyet adó létesítmények száma | Önkormányzat | - | 3 |
| Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása | Új kereskedelmi, szolgáltató, kézműves üzletek száma | Önkormányzat | - | 25-30 |
|  | Új vendéglátóegységek száma | Önkormányzat | - | 6 |
|  | Új szálloda száma | Önkormányzat | - | 1 (min 50 férőhely) |
|  | A Történelmi Sétaút hatásaként megvalósuló magánberuházások összege (e Ft) | Saját felmérés | 0 | 210 000 |

2.4. A projektjavaslat célcsoportjai

Jelenlegi célcsoportok:

- A fejlesztési területen található ingatlanok tulajdonosai, akik partnerként történő bevonása szükséges

- A fejlesztési területen beruházást végrehajtani szándékozó vállalkozások

- Szombathely MJV Önkormányzat apparátusa, mint  a projekt várható gazdája

- Szombathely MJV Önkormányzat politikai döntéshozó testülete

- A fejlesztési forrásokat biztosító programokat irányító regionális és országos hatókörű szervek

- Szombathely MJV lakossága

Új célcsoportok (közvetlen):

- A város lakossága, akiknek nő a város iránti elkötelezettsége, illetve kedvezőbb körülmények között találnak kibővült szabadidő- eltöltési lehetőségeket

- A város lakosságának azon része, amely számára kiemelt jelentősége van a belvárosi parkolásnak

- A sétaút területén beruházásokat végrehajtó vállalkozások, akik vonzó környezetben fogadhatják a vásárlókat

- A Történelmi Sétaút környékén élők, akik számára jelentősen javul a parkolási helyzet

- Városfejlesztésekről és azok lakókörnyezetre, valamint a lakosságra való hatásukról érdeklődő ügyfelek (intézmények, városlakók)

- Turisták, akik számára a történelmi-régészeti városrész komplex turisztikai programcsomagot kínál

- Turisták, akik a megújított területen létrejövő üzletek vásárlói lehetnek

- Azok a vállalkozások, melyek beruházásaik révén jogosultak lesznek a projekt keretében vissza nem térítendő támogatások igénybevételére

- A környékbeli ingatlanok tulajdonosai, akiknek ingatlanjai várhatóan felértékelődnek a fejlesztések eredményeként

- Civil szervezetek, akik várhatóan szerepet vállalnak a Sétaúton megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolításában

- A környéken található turisztikai küldő helyek (fürdők, szállodák, stb.), akikkel - a saját szolgáltatásaikat kiegészítő - turisztikai programcsomagok összeállítására kell törekedni

Új célcsoportok (közvetett):

- Teljes közvélemény (Best practice-ek bemutatása)

- Országos, regionális és megyei politikai döntéshozók (Best practice-ek bemutatása)

- Kis és középvállalkozások (Best practice-ek bemutatása)

- Önkormányzatok és intézményeik (Best practice-ek bemutatása)

- Civil szervezetek (Best practice-ek bemutatása)

- Felsőoktatási intézmények (Best practice-ek bemutatása)

- Sajtó

3. A projektgazda bemutatása

3.1. A projektgazda általános adatai

A projektgazda Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat). A projekt lebonyolításának elsődleges felelőse a Polgármesteri Hivatal.

Szombathely Város Önkormányzata a projekttel kapcsolatos döntések elsőszintű meghozója. Javarészt biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat, a megvalósítás levezényléséhez szükséges hozzáértő szakembereket, így a projekt sikerében való érdekeltsége biztosított. Az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség nem írja elő a fejlesztést, a projektgazda maga ismerte fel a fejlesztési szükségletet és kezdte el előkészíteni a projektet.

Az Önkormányzat költségvetési szervként Szombathely igazgatási-és pénzügyi feladatait, valamint intézményeinek felügyeleti-és pénzügyi feladatait látja el, illetékessége Szombathely MJV illetékességi területére terjed ki.

### Az Önkormányzat alaptevékenységét, valamint feladat- és hatáskörét az alábbi jogszabályok szabályozzák:

- 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

- 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2003.(V.29.) rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az Önkormányzat a törvény erejénél fogva köteles gondoskodni:

-	az egészséges ivóvízellátásról;

-	az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről;

-	az egészségügyi és szociális alapellátásról;

-	a közvilágításról;

-	a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról;

-	a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosításáról.

Az Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében az alábbiakra terjed ki:

-	a városrendezés és városfejlesztés;

-	az épített és természeti környezet védelme;

-	a lakásgazdálkodás;

-	a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás;

-	a köztemetők fenntartása;

-	a helyi közutak és közterületek fenntartása;

-	a helyi tömegközlekedés biztosítása;

-	a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;

-	gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól;

-	közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban;

-	közreműködés a foglalkoztatás megoldásában;

-	gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, bölcsődei és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról;

-	gondoskodás a középfokú nevelés-oktatásról, valamint a kollégiumi ellátásról;

-	a közösségi tér biztosítása;

- 	a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása;

-	a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása;

-	az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Az Önkormányzat a fentieken kívül – megfelelő eltérésekkel – saját hatásköreként ellátja az Ötv. 70.§ (1) bekezdésében meghatározott megyei önkormányzati feladat-és hatásköröket is. Az Önkormányzat (2007. 06. 30.-i adatok alapján) 301 főt foglalkoztat. Az Önkormányzat az őt megillető jogosítványokat a városi közgyűlés, annak felhatalmazására bizottsága, a helyi kisebbségi (roma, horvát, német és szlovén) önkormányzat testülete, a polgármester, illetve helyi népszavazás útján gyakorolja. Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és szervei: a polgármester, a Közgyűlés bizottságai és a Hivatal látják el. A bizottságok - mint a Közgyűlés szervei - kiemelt helyet foglalnak el az Önkormányzat szervezetében. Az Önkormányzat munkáját az alábbi – állandó, szakmai, illetve egyéb - bizottságok segítik: Bűnmegelőzési és Közbiztonsági, Egészségügyi Szakmai, Költségvetési Szakmai, Közbeszerzési, Kulturális és Idegenforgalmi, Lakás, Oktatási, Pénzügyi és Gazdasági, Sport és Ifjúsági, Szociális és Foglalkoztatási, Társadalmi Kapcsolatok, Ügyrendi, Városfejlesztés és Környezetvédelmi.

A projekt megvalósítását Szombathely MJV Területfejlesztési Koncepciója és Szombathely MJV Gazdasági Programja egyaránt a kiemelt fejlesztések között tartja számon. A fejlesztés a "Történelmi-régészeti városrész" program része.

3.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges felelőse Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az Önkormányzat a projekt végrehajtása iráni igény megfogalmazója, terv-szinten, meghatározza a projekttel szemben támasztott követelményeket és annak peremfeltételeit. Ez a szervezet a projekttel kapcsolatos elfogadó döntések elsőszintű meghozója és részben ő biztosítja a szükséges erőforrások egy részét és határozza meg a projekt határidejét. Az Önkormányzat dönt a projekt belső átvételéről, a projektmenedzsment javaslatára.

A projekt előkészítésére Szombathely MJV Önkormányzata szervezeti keretén belül Dr. Szele Györgyit jelölte ki szakmai felelősnek. Az ő munkájukat Dr. Hermesz Balázs – aki több korábbi önkormányzati fejlesztési projekt előkészítésében és koordinálásában részt vett, nagy tapasztalattal rendelkező - területfejlesztési referens szakmai segítsége egészíti ki.

A belváros-rehabilitációs projektek, és ezen belül a Szombathely Történelmi-régészeti városrész III. ütem- Történelmi Sétaút kialakítása projekt végrehajtására kijelölt szervezetről a Szombathely MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv dokumentumok rendelkeznek.

Az IVS és benne az önkormányzati kezdeményezésű, a tulajdonviszonyok révén való jelentős érintettségű akcióterületi tervek megvalósításáért alapvetően az önkormányzat felel. Vélhetően a támogatások nyújtásakor az önkormányzattal köt egy keret-megállapodást a támogatást nyújtó közreműködő szervezet. Az önkormányzat ezután adna megbízást az egyes projektek lebonyolítására. A projektek megvalósítására és üzemeltetésre az Önkormányzat létrehozta a 100%-os önkormányzati tulajdonnal a Szombathelyi Vagyonhasznosítás és Városgazdálkodási Zrt-t. A társaság közvetlen felügyeletét az Önkormányzati választott képviselői látják el. A Zrt.-nek együtt működik az önkormányzat Városfejlesztési és Üzemletetési Osztállyal, hogy a fejlesztéseket minél gördülékenyebben hajtsák végre.

A társaságnak nem kötelező tulajdonnal rendelkeznie, alapvető elvárás a projekt menedzsment feladatok ellátása (szükség esetén ingatlan adás-vétel; projektek tervezése; beszerzések lebonyolítása; műszaki ellenőrzés szervezése; támogatásokról, hitelekről elszámolások készítése; finanszírozás szervezése; értékesítés szervezése, lakosság tájékoztatása, beszámolók készítése).

Az önkormányzat azt tervezi, hogy a vagyongazdálkodási, illetve városüzemeltetési feladatokat is ellátó Szombathelyi Vagyonhasznosítás és Városgazdálkodási Zrt-ben (SZOVA) állítana fel egy önálló városfejlesztési divíziót, melynek feladatköre a társaság szmsz-ében kerülne rögzítésre.

A Nyugat-Dunántúli OP Iránytó Hatósága előírásai alapján a SZOVÁ-nak az Önkormányzattal kötött megállapodásában garantálnia kell, hogy a városfejlesztési akciók során keletkező esetleges nyereséget városfejlesztési és nem városüzemeltetési célokra használja fel.

A divízió munkatársainak a feladat elvégzésre alkalmas szakképzettségű (pl. beruházás lebonyolítói, pénzügyi) munkatársakat kell felvenni. A városfejlesztési divízió vezetője nem lehet érintett vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési feladatokban érintett.

Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság megállapodást köt a város-rehabilitáció megvalósítására a kijelölt akcióterületen, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a városfejlesztő társaság az önkormányzat megbízásából valósítja meg a fejlesztést a kijelölt akcióterületen (az önkormányzati rendelet tartalmának megfelelően);

- az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket a városfejlesztő társaság visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az önkormányzat nem vonhatja el;

- az éves beszámolás és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendjét;

- az évközi rendszeres önkormányzati ellenőrzés rendjét;

- társaság díjazását.

A Társaságnak a feladat elvégzésre alkalmas szakképzettségű (pl. beruházás lebonyolítói, pénzügyi) munkatársakat kell felvenni.

A projekt menedzsmenttel szemben támasztott követelmény a projektvezetési gyakorlat, számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi ismeretek, monitorozási-ellenőrzési gyakorlat. A projekt menedzser feladata a projekt vezetése, a projekt menedzsmentet ellátó team munkájának irányítása, a projektben résztvevő kivitelezők és a beruházó közötti koordináció, beszámolási jelentési kötelezettség biztosítása.

A divízió munkatársainak az alábbi feladatköröket javasolt ellátniuk:

- Projektmenedzser: projekt vezetése és koordinálása; döntést igénylő kérdések egyeztetése az önkormányzattal, projekt gazdával; menedzsment team irányítása, a feladatok meghatározása; projekt ütemterv szerinti megvalósításának felügyelete; folyamatos kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval; problémák felmérése és kezelése; Városfejlesztési Bizottság és s közgyűlés tájékoztatása

- Műszaki szakember: projektek műszaki előkészítésének koordinálása; részvétel a közbeszerzések műszaki tartalmának meghatározásában; beruházói feladatok ellátása; egyeztetés a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, művészettörténészekkel, restaurátorral, belső építésszel, gépésztervezőkkel; építtető nevében szakhatóságoknál eljár.

- Pénzügyi szakember: elkészíti az előrehaladási jelentések pénzügyi részét; számlák ellenőrzése; kapcsolattartás a könyvvizsgálóval; havi elszámolás készítése; kifizetések bonyolítása (utalványozás); egyéb pénzügyi-adminisztratív feladatok

Továbbá szükséges az alábbi feladatokat végző szakértők bevonása a munkába:

- Jogi szakértő: A közbeszerzési törvény előírásainak betartása a projekt végrehajtása folyamán; a projektgazda Önkormányzat döntés-előkészítő dokumentumainak (előterjesztések) előkészítése; a projekthez kapcsolódó szerződések előkészítése; a projekt képviselete esetleges jogvitákban.

- A projekt külső kommunikációjáért felelős munkatárs: Nyilvánossági terv végrehajtásának koordinálása: rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése, közreműködés a szolgáltatók kiválasztásában, kiadványok, tájékoztató anyagok tartalmi ellenőrzése; Média képviselőivel való kapcsolattartás.

A feladatok mennyisége dönti el a szervezet létszámát, illetve, hogy egy feladatot külső szakértőkkel, vagy belső munkatársakkal kívánnak betölteni.

A divízió munkájának elősegítése érdekében szükséges 1 fő adminisztrátor alkalmazása. Az adminisztrátor a projektmenedzsment csapat szakmai munkájához kapcsolódó ügykezelői feladatokat látja el (pl. jegyzőkönyvvezetés, telefonok fogadása, időpont egyeztetés, postázás, gépelés, iktatás, fénymásolás stb.).

A kulturális célú programok, civil szervezetek támogatását az önkormányzat saját hatáskörben valósítja meg.

A projektek lebonyolításába a SZOVA tervezi eseti alapon szakértők (pl. független mérnök, könyvvizsgáló) bevonását. Ezek az eddigi pályázati kiírások feltételei szerint kötelező szolgáltatások voltak a tervezett projektek mérete alapján.

A Történelmi sétaút fejlesztés megvalósítására és üzemeltetésére javasolt mindenféleképpen projekttársaságot alapítani. A sétaút beruházásait nem javasolt szétválasztani közcélú és üzleti alapú tevékenységre, mert egyrészről ez esetben elvesztené a város a felügyeletét a kívánatos üzleti tevékenységek megjelenésének ösztönzésére, másrészről hosszú távon a piaci célú tevékenységek bevételei biztosíthatják a közcélú funkciók fenntartását. Amennyiben a város nem tudna a szükséges saját erőt külső finanszírozásból biztosítani, úgy akkor elképzelhető, hogy el kell adni a területeket és az üzleti célú létesítmények felépítésre befektetőket kell bevonni.

3.3. A projektgazda kapcsolata a projektjavaslattal

A tervezett projekt a város életét és fejlődését jelentősen befolyásolja. A fejlesztések, beruházásokkal érinteni tervezett területek tulajdonosa a városi önkormányzat vagy magánszemélyek, de közös jellemzőjük, hogy jelentős fejlődési potenciállal bírnak. A projektgazda ismerte fel a fejlesztési szükségletet és kezdte el szervezni a projektet, az önkormányzat van abban a helyzetben, hogy szükséges rendeleti, szabályozási környezetet létrehozza. A városi infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pénzügyi erővel még a jelentős vállalkozói források és vissza nem térítendő támogatások mellett is csak az önkormányzat rendelkezik.

Az Önkormányzat számos területfejlesztési- és rehabilitációs projektet jegyez és a jelen projekthez hasonló projektek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. A projektgazda által az elmúlt években megvalósított helyi fejlesztések keretében a fejlett, prosperáló gazdaság kialakítása, a jól működő közigazgatási szektor, az egészséges környezetállapot kialakítása valamint a lakosság életminőségének javítása képezték a legfőbb prioritást.

A szombathelyi történelmi-régészeti városrész kialakítására 2004-ben a PHARE ORPHEUS pályázatán nyert el az önkormányzat 465 514 000 forintos állami társfinanszírozású támogatást, amelyhez 10 százalékos önkormányzati önrész kapcsolódott. A projekt megvalósításának első üteme 2006.-ban zárult le, ennek során a belvárosban található Ferences kertből történelmi témaparkot alakítottak ki, valamint az Aréna u.8. szám alatti műemlék épületben kiállítóhelyet, XIX. századi ruhaszalont, Karnevál irodát, stb.  A témapark a nyaranta megrendezett, nemzetközileg elismert Savaria Történelmi Karnevál meghatározó színhelye is, amely szombathely történelmének és hagyományainak ápolását valósítja meg. Év közben a park az ókori természettudományok témaparkjaként fogadja a látogatókat.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2007. novemberi döntése alapján a „Történelmi-régészeti városrész” II. ütem (Iseum felújítása) kiemelt projekt státuszt szerzett. A döntés alapján várhatóan 2008. III. negyedévében az Önkormányzat támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a projekt megvalósítására. Az Iseum állapota az 1990-es évekre jelentősen leromlott, balesetveszélyesé vált és be kellett zárni. A területen az elmúlt években un. hitelesítő régészeti ásatások folytak. Ezek eredményeként elkészült a fogadóépület átépítésének és a szentély új bemutatásának terve. A tervezés kiinduló adatai többek között a Hajnóczi Gyula által 1976-ban készített kiviteli tervek voltak, továbbá figyelembe vették a Képtár épületének kialakult építészeti koncepcióját is. A tervek megvalósításával olyan bemutatóhely megnyitására nyílik lehetőség, amely Savaria és a római kori Pannónia szellemi és vallási életének kiállító helye lehet. A Iseum emellett a nyári időszakban szabadtéri előadásoknak is otthont ad.

A rekonstrukció után a szentély – csupán jelzésszerű homlokzata helyett – zárt épület lesz, olyan, mindenki által érthető formában, amely alapján a látogató képet kaphat egy római szentély külső-belső képéről, berendezéséről, illetve az egykor itt folyó kultusz cselekményekről.

A központi szentélyépület mellett a teljes szentkerület átalakítására is terv készül. Az új épületben kerülnek bemutatásra a homlokzaton másolatokkal pótolt szoborfaragványok eredetijei, a tárgyi emlékek, az Iseum építészeti periódusainak illusztrációi, illetve másolatban a Pannóniában előkerült egyiptomi eredetű kultuszemlékek. Az interaktív kiállítás teret szolgáltat az elmúlt 25 év kutatásai során fellelt, példátlan gazdagságú vallástörténeti anyag őrzésére és bemutatására. Az Iseum- rekonstrukció várható költsége mintegy 1.2 milliárd forint lesz. Ha minden a tervek szerint halad, 2008. második felében elkezdődhet az Iseum felújítása. A megújuló Iseum nemcsak a város, de az ország egyik legfontosabb idegenforgalmi látványossága lehet. Az épület Szombathely arculatának fontos elemévé válik, és lehetővé teszi városunk számára az idegenforgalom egész éves szinten tartását, a város történetének élmény- gazdag bemutatását.

A Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GVOP) támogatásával, mintegy 428 572 000 forint összegű forrás bevonásával 2005-ben az E-Savaria Program keretében Szombathelyen és kistérségében egy új elektronikus önkormányzati modell került bevezetésre. A meglévő közigazgatási modellek szolgáltató szemléletű és ügyfélközpontú átalakítása keretében az érintett önkormányzatoknál megvalósult az elektronikus ügyintézés és ügyfélszolgálat működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, amelyben mind az üzleti szféra, mind pedig a lakosság részére nyújtott szolgáltatások szerepelnek.

Szombathely MJV Önkormányzata 2007-ben az ISPA Környezetvédelmi és Közlekedésfejlesztési Program keretében 5 352 400 000 forint összegű támogatást nyert el Szombathely szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése céljából. A projekt megvalósításában érintett a Kőszeg-Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 települési önkormányzata is.

2004-ben a Nemzetközi Kulturális Örökség Minisztériuma art-mozi felújítására hirdetett pályázatán 65 0000 000 forint összegű decentratlizált támogatás révén megvalósult a szombathelyi városi mozi (Savaria Mozi) komplett felújítása. A megújult intézmény egyfajta kulturális centrum szerepet tölt be és tökéletes helyszínt biztosít különböző kulturális rendezvények, koncertek, estek szervezésére.

3.4. Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása

Az Önkormányzat a tervezett fejlesztést több konzorciumi partner bevonásával készíti elő, illetve valósítja meg. A konzorcium vezetője Szombathely MJV Önkormányzata.

A projekt végrehajtásáért elsősorban Szombathely MJV Önkormányzata felel. Az Önkormányzat a Történelmi Sétaút létesítéséhez a saját forrás mértékéig járul hozzá. A támogatandó tevékenység tekintetében az Önkormányzat nem ÁFA- visszaigénylő.

Az Önkormányzat a Történelmi Sétaút közcélú beruházásait (közmű-kiváltás, utak, közterületek létesítése, közcélú épületek építése) teljes egészében önkormányzati forrásból kell, hogy megvalósítsa.

A „Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány” a projekt előkészítésétől kezdve szakmai iránymutatással és tanácsadással kell, hogy segítse a projekt-gazdát, részt véve a fogyasztói igények feltárásában, a projekt koncepció kialakításában, valamint az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében. A szervezet ÁFA levonási joggal  rendelkezik.

A projekt-helyszínen ingatlan-tulajdonnal rendelkező egyéb szakmai és vállalkozói partnereket az Önkormányzat felkutatta, és a partneri együttműködési hajlandóságukról felmérést készített.

A megkérdezettek kiválasztásának szempontjai, a feltett kérdések jellege

A Történelmi Sétaút projekttel kapcsolatban első körben olyan gazdasági társaságok, szervezetek vezetőit kerestük meg lettek megkeresve, akik a Thökölyi Imre utca- II. Rákóczi Ferenc utca- Zrínyi Ilona utca- Aréna utca által lehatárolt területen, illetve a szűkebb értelemben vett belvárosban jelentős területű ingatlannal rendelkeznek és a projekt megvalósulása közvetlen hatással lesz működésükre. A felmérés által érintett társaságok, szervezetek több mint 12.000 négyzetméter  tulajdonosai a fejlesztéssel érintett területen.

A szabályozási terv kivonatán kék színnel kerültek megjelölésre a megkérdezett társaságok, szervezetek tulajdonában álló ingatlanok.

A kérdőív összeállítása során nem csak a befektetési szándékok feltérképezésére koncentráltak a készítők, hanem próbáltak azzal kapcsolatban is információkhoz jutni, hogy mit gondolnak a belvárosi vállalkozások a megújult Fő térről, a belvárosban eddig megvalósult fejlesztésekről. Ezen kívül, véleményük szerint miként lehetne pezsgőbbé, mind a lakosság, mind a turisták számára vonzóbbá tenni a belvárost, mi a véleményük a folyamatban lévő illetve a jövendőbeli fejlesztésekről, milyen konkrét elképzeléssel rendelkeznek a Történelmi Sétaút megvalósításával kapcsolatban.

A megkérdezettek többsége szerint Szombathely belvárosa a Fő tér megújításával szebb, vonzóbb lett a turisták, valamint élhetőbb a szombathelyi lakosok számára. Ahhoz azonban, hogy a belváros valódi közösségi térré váljon, további lépések szükségesek, nem elégségesek az infrastrukturális fejlesztések, nem csak a Kőszegi utca- Király utca- Szent Márton utca területén megvalósuló térburkolat, utcabútorok cseréjére van szükség, hanem több program, rendezvény, látványosság is szükséges. Legtöbbjük szerint ezért a belváros elsősorban a hivatali ügyintézés, üzleti/ magán találkozók lebonyolításának, rövid ideig tartó vásárlások színhelye, pontosan belvárosi jellege miatt. Az eddig kialakított belvárosi arculattal elégedettek a megkérdezett vállalkozók, a további fejlesztéseket csak a kialakított designnak megfelelően tudják elképzelni.

Szinte nem akadt olyan megkérdezett, aki elégedett lett volna a belvárosban, illetve a Fő térben rejlő adottságok kihasználásával. Többen a kulturális rendezvények számát keveslik, melynek okait a szervezési szándék hiánya mellett, a belvárosi lakosság alacsony toleranciaszintjében- főleg az idősebb korosztálybeliek teszik ki a belvárosi lakosok nagy részét-, a programok „publikálásának” hiányosságaiban vélik felfedezni.

A rendezvényekkel kapcsolatban általános vélemény, hogy nem monstre programokban, hanem több, kisebb, a belváros több pontján összehangoltan megrendezendő eseményeket tartanak szükségesnek. A válaszadók többsége szerint a programok lebonyolításának azért is lehetne ideális helyszíne a Történelmi Sétaút, mert az érintett területen kisebb a lakosok aránya, a területen túlnyomó többségben irodák, oktatási intézmények, üzletek és vendéglátóegységek működnek, melyek esetében nem releváns a délutáni-esti rendezvények hangja, sőt forgalmukra is jótékony hatást gyakorolna a fejlesztés.

A megkérdezettek többsége szerint a belváros legfontosabb problémái (összesített fontossági sorrend szerint) az alábbiak:

- kevés, illetve drága parkolási lehetőség

- kulturális programok nem megfelelő száma

- közösségi terek, zöldterületek nem elégséges száma, nagysága

- minőségi szolgáltatásokat nyújtó üzletek, vendéglátóhelyek alacsony aránya

- a belváros forgalmi túlterheltsége

A „Történelmi Sétaút” létjogosultsága

A Történelmi Sétaút megvalósítását valamennyi megkeresett szükségesnek, indokoltnak tartja, az okok tekintetében azonban különböző vélemények születtek.

Csak kevesen indokolták szükségességét kizárólag üzleti, befektetési okokra hivatkozva, a többség nem közvetlen üzleti, befektetési, hanem turisztikai, városszépítő, szempontból tartja megvalósításra érdemesnek. Ha sikerül megfelelő kulturális illetve szolgáltató tartalommal megtölteni, akkor képes lesz tartósan fenntartani az érdeklődést, így biztosítva a megtérülést a befektetők számára, melyek többsége hosszútávon gondolkodik a fejlesztést illetően.

Véleményük szerint turisztikai szempontból Szombathely maximum két-három napra képes látnivalót nyújtani, nem használja ki megfelelően a történelmében rejlő értékeket, a meglévő helyszíneket, rendezvényeket sem hangolják össze megfelelően.  A problémán jelentősen segítene az ISEUM, a Történelmi Sétaút és a Történelmi Témapark kompozíciója, éreztetve a város római múltja iránti elkötelezettségét, szeretetét egész évben, nem csak az év egy-két hétvégéjén.

Általános vélemény, hogy a városközpontban rendezvények sokasága kell, a  Thökölyi Imre utca- II. Rákóczi Ferenc utca- Zrínyi Ilona utca- Aréna utca által körülhatárolt terület pedig ideális helyszínéül szolgálhat egy új kulturális, szolgáltató és vendéglátó funkciókkal rendelkező belvárosi városnegyed kialakítására, mindezt úgy, hogy nélkülözheti mindazokat a hátrányokat illetve problémákat, amelyekkel a Fő tér illetve az Uránia udvar rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy főként irodák, üzlethelységek, oktatási intézmények a közvetlenül érintettek, és a belváros más területeihez képest kevesebb a lakóépületek, állandó lakosok száma így megvalósulása esetén a Sétaút alkalmas lehet megfelelő funkciójú ingatlanok betelepítésével, hangulatos térszerkezet kialakításával, kulturális programok rendezésével pezsgő polgári élet kialakítására oly módon, hogy nem, illetve kevésbé zavarná a közelben lakók nyugalmát, mint a Fő téren, illetve az Uránia udvar esetében.

A megkérdezettek többsége szerint nem csak a projektnek, hanem az egész belvárosnak jobb lenne, ha a Történelmi Sétaút területén kerülne elhelyezésre A szombathelyi „kőszínház“.

Valamennyi tulajdonos szükségesnek tartja egy parkolóház megépítését, melyre szerintük a Sétaút megvalósítása nélkül is létfontosságú, tekintettel arra, hogy a már meglévő ingatlanjaik, üzleteik közelében sincsen elegendő számú, illetve kedvező árú parkolási lehetőség.

A megkérdezettek a projekt megvalósulásának legnagyobb veszélyét annak elhúzódásában, meghiúsulásában, a régészeti problémákban illetve a parkolási gondok nehéz megoldhatóságában látják.

Nagy érdeklődés mutatkozott az esetlegesen megépítendő mélyparkoló iránt, több vállalkozó hajlandó lenne beruházni a megépítésbe, működtetésbe tulajdonért, bevételből való részesedésért. A megkérdezettek szerint a belváros parkolási helyzete nem megfelelő, kevés, illetve drága a parkolási lehetőség. Parkolóhelyek kialakítására nem csak közlekedési szempontok miatt elengedhetetlen, hanem a belvárosban az egyes ingatlanok funkciómegváltásának gátját is képezi a szükséges számú parkolóhelyek hiánya, a parkolóhely megváltás ellehetetlenülése.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a megkérdezettek szerint a Sétaút a fekvésében, illetve a környező ingatlanok funkciójában rejlő adottságok miatt alkalmas lenne több látványosság „összekötésére”, javítaná a város turisztikai arculatát, a több látnivaló több vendéget, turistát vonzana, a lakosok alacsony számára való tekintettel ideálisabb lenne rendezvények tartására, vendéglátóhelyek működtetésére.

A Történelmi Sétaúton kialakítandó funkciók

A megkérdezettek többsége szerint a Történelmi Sétaútnak, ahogyan a neve is utal rá, valahova vinnie, vezetni kellene a látogatókat. Ez alatt nem csak fizikai útra, összeköttetésre gondolnak az ISEUM és a Történelmi Témapark között, hanem időben, a látványosságok, különlegességek sokaságán keresztülvezető, „élő“ városrészre.

Ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósulhasson, és ne csak egy „500 méteres térkövezett sétány legyen“, melyen az emberek csak átrohannak, Szombathely történelméhez, a római korhoz hű funkciójú ingatlanok, igényes térkialakítás, utcabútorok, különleges szolgáltatásokat, árukat biztosító üzletek, vendéglátóegységek, változatos rendezvények, előadások szükségesek.

Valamennyi megkérdezett véleménye, hogy a Sétaútnak nem a Fő tér illetve az Uránia udvar konkurenciájának kell lennie divatárukat, tucat termékeket kínáló üzletek sorával, hanem egységes arculatú, különleges kínálatú, egymás tevékenységére építő üzletek, műhelyek, vendéglátóhelyek kialakítása szükséges, mely nem csak a turisták, hanem a lakosság számára is képes vonzóak maradni egész évben.

A megkérdezettek többsége elsősorban a már meglévő profilban dolgozna tovább, hasonló jellegű üzleteket, szolgáltatóegységeket alakítana ki a Sétaút területén, mint amilyenekkel már rendelkezik a belváros más részén. Konkrét ajánlatok érkeztek utazási iroda, panzió, kávézó, étterem, ajándékbolt, jelmezkölcsönző kialakítására.

Szükségesnek tartják olyan igényes vendéglátóhelyek kialakítását, melyek a város múltját,  régmúltját idézik,  rendelkeznek kitelepüléshez szükséges előtérrel, az év nagy részében szabadtéri tartózkodásra alkalmas nagy terasszal. Ennek elsődleges korlátját a térkialakítási problémákon túl abban látják, hogy az Önkormányzat magas kitelepülési díjak fog megállapítani, a Hivatal nem lesz kellően „vendéglátóbarát“, ennek megfelelően kevésbé lesz rentábilis a működtetésük.

A belvárossal kapcsolatban elmondható, hogy kevés szálláshely, férőhely található a közelében. Több tulajdonos, illetve befektető is jelezte, hogy saját meglévő területén szívesen alakítana ki 20-30 szobás panziót, melynek a tervei rendelkezésre állnak, engedélyekkel rendelkeznek, szinte csak „bele kell illeszteni“ a Sétaút terveibe. Egy másik tulajdonos pedig elmondta, hogy az Aréna utcában található ingatlanán már folyamatban van egy panzió kialakítása.

A megkérdezettek általános véleménye szerint a vendéglátóhelyek kialakításához, beruházót találni nem nehéz, ezeket a funkciójú ingatlanokat abban az esetben is megvalósítanák, amennyiben az Önkormányzat csak az infrastrukturális összeköttetést teremtené meg az ISEUM és A Történelmi Témapark között. Ebben az esetben azonban fennáll a veszélye, hogy olyan funkciók is megtelepednek idővel, amelyek nem passzolnak a környezetbe, tulajdonosaik kizárólag a profitszerzést tartanák szem előtt.

A tulajdonosok többsége helyes, megvalósításra érdemes ötletnek tartja a római korhoz, a kultúrához remekül passzoló iparművészeti, kézműves üzletek, műhelyek- például gyertyaöntő műhely és üzlet, fazekas műhely és üzlet, képzőművészeti galéria, antik fegyverüzlet, báli ruhakészítő, képkeretező, könyvkötő - meghonosítását, melyek a város más területén életképtelenek. Ahhoz azonban, hogy sikeresen tudjanak működni, feltétlenül szükségesnek tartják a támogatásukat tudatos turisztikai, illetve hagyományos marketing eszközökkel, számuk limitálásával, kedvezőbb bérleti díjakkal.

A megkérdezettek szerint önmagában azonban nem elégséges a különleges kínálatú boltok, szolgáltatóegységek, a hangulatos, teraszos vendéglátóhelységek, kávézók jelenléte ahhoz, hogy a Sétaút folyamatosan vonzó maradjon. Feltétlenül szükségesnek tartják tágas, ugyanakkor hangulatos, meghittebb hangulatot sugárzó közösségi terek kialakítását, megfelelő nagyságú zöldterülettel, amely egész évben alkalmas ugyanakkor változatos programokat nyújtani a „betérő” sétálóknak, kikapcsolódni, szórakozni vágyóknak.

A Sétaúttal kapcsolatban igényként jelölték meg a tulajdonosok a közbiztonság javítását, ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a vonzóvá válik a turisták, lakosok mellett a tolvajok számára is.

A Történelmi Sétaút által érintett területek kérdése

A Sétaút megvalósításához szükséges területek tulajdonosaival Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata már többször folytatott tárgyalásokat.

Szám szerint kevés azoknak a tulajdonosoknak a száma, akikkel kapcsolatban jelentősebb problémákra lehet számítani a szükséges területek megszerzését illetően, ugyanakkor az ő tulajdonukban van több, a projekt megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú ingatlan. Azoknak a tulajdonosoknak a többsége, akiknek a területét érintve haladna el a Sétaút, úgy nyilatkoztat a megbeszélések során, hogy szívesen részt vennének a projekt megvalósításában akár a saját területük „becsatolásával”.

A megkérdezettek közül több tulajdonosnak az ingatlana nem kerülne „közvetlen” kapcsolatba a Sétaút lehetséges útvonalával, - ezen  ingatlanok utcafrontja ugyanis a Thököly utca, Aréna utca felé néz és csak a terület hátsó, udvari része kapcsolódna a fejlesztéshez - ugyanakkor jelezték, hogy szívesen részt vennének a projekt megvalósításában, megoldást kérve arra, hogy tegyék lehetővé az ingatlanjaiknak a Sétaútról való közvetlen megközelítését. Ezeket az ingatlanokat egy-két társasháztól eltekintve tulajdonosaik felújították, illetve felújítani kívánják, függetlenül a Sétaút megvalósításától. Egyesek szívesen bővítenék ingatlanjukat a tömbbelső irányában, azonban beépíthetőségi korlátokba, illetve önkormányzati területekbe ütköznek. Többségük a projekt megvalósításakor feltétlenül együtt kíván működni, fejleszteni szeretne.

Azok a területükkel közvetlenül érintett tulajdonosok, akik semmiképpen sem kívánnak a projekt megvalósításában részt venni megoldási, területszerzési lehetőségként a területük értékesítését jelölték meg első helyen, míg második helyen az ingatlancserét.

A Szombathelyi Izraelita Hitközség az ingatlan eladás mellett lehetséges megoldásként ajánlotta fel a Zrínyi utca 15. épületéért cserébe a Batthyány tér 9 – a Hitközség székháza – felújítási munkálatainak elvégzését, akár részletekben is.

Általános következtetésként elmondható, hogy a területükkel érintett tulajdonosok többsége hajlandó a projektben részt venni, nem kíván eléje akadályt gördíteni, és saját bevallásuk szerint Önkormányzattal való megegyezésre, együttműködésre törekszik.

A történelmi sétaút kialakítása, építészeti megoldások

A megkérdezettek többsége egyetértett abban, hogy a sétaút területén egy, maximum két emeletes épületeknek kel sorakozniuk, építészetileg azonos stílusban.

A többség nem tartja jó elképzelésnek a „valaha létezett régi szombathelyi” épületek felépítését, egyes épületek, mint például a városkapu, kioszk épületének itt történő elhelyezését. A Sétaút területén inkább korhű romai, mediterrán jellegű, a XXI század építészeti, technikai megoldásaival gazdagított épületek kialakítását tartják elképzelhetőnek.

A térkialakítással kapcsolatban valamennyien szükségesnek tartanak legalább egy, nagy közösségi terület kialakítását. Általános igényként fogalmazták meg azt, hogy a Fő térhez illetve a belváros többi részéhez képest itt több zöldnövény elhelyezésére van szükségesnek, az optimális arányok megtalálásával.

A megkérdezettek példaként említették hangulatfokozó, látogatóvonzó elemként egy szökőkút, játszótér, hangulatos kis sarokpadok elhelyezését, kialakítását.

Részvételi szándékok

A megkérdezettek többsége szeretne részt venni a projekt megvalósításában, nem zárkóztak el az Önkormányzattal esetlegesen létrehozandó, a projektet közösen megvalósító projektcéggel kapcsolatban.

A tulajdonosok egy része – ahol erre lehetőség van – elsősorban saját területén építene, fejlesztene.

Vannak olyan válaszadók akik inkább az újonnan kialakítandó épületekben vásárolnának tulajdonrészt, bérleti jogot, hosszú távban gondolkodva- főleg azok az ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana nem szomszédos közvetlenül a Sétaút lehetséges útvonalával, illetve nem a sétaút területén, hanem a szűkebb értelemben vett belvárosban rendelkeznek ingatlanokkal.

A befektetés konkrét nagyságrendjéről kevesen nyilatkoztak- ismert azonban olyan befektető is, aki 100-200 millió forint értékben vállalna beruházást, a többség azonban konkrétumok, a végső elképzelések, pályázati lehetőségek ismeretében nyilatkozna hivatalosan az Önkormányzat felé.

A megkérdezettek válaszainak rövid összefoglalása

Iseum Tours Kft.

Szombathely belvárosa a helyiek számára betölti a városközpont szerepét –találkozások, hivatali ügyintézés helyszíne. Azonban a nehézkes, és drága parkolás miatt és a „mindent egy helyen” elv miatt a városperemen található bevásárlóközpontokat használják szívesebben a helyiek. A Történelmi Sétaútnak aktív animációs szerepet kellene betöltenie ahhoz, hogy fenntartsa a folyamatos érdeklődést. A Sétaútnak nem csak az Iseumot kell összekötnie a Témapark területével, hanem az Aréna utcát a Savaria téren keresztül a Főtérrel, a „Vasudvar területének átjárhatóságával pedig a Thököly utcával. Indokolt lenne megvizsgálni a Thököly Imre utcának a tehermentesítését a Városházától a Szent Márton útig. Szükségesnek tartják a mélyparkoló létrehozását a parkolási helyzet javítása, az üzletek, irodák, ingatlanok saját parkolási problémáinak enyhítése érdekében.

A Sétaút területén olyan vendéglátóhelyek kialakítása szükséges, melyek a város múltját, és régmúltját idézik. Ötletek: kül- és beltéri foglalkoztató központ gyermekeknek, „bérletrendszerű” kulturális rendezvények a hétvégéken, szabadtéri koncertek, gasztronómiai bemutatkozások, kisebb előadói estek. A projekt megvalósításában feltétlenül részt vennének, a saját forrásaik és kapacitásuk függvényében. Közös pályázati részvételt is elképzelhetőnek tartanak. Jelenlegi tevékenységüket folytatnák- utazási iroda- kiegészítve esetleg kávézó nyitásával a Sétaút irányába. A kulturális „fellendülést” segíthetnék több beutaztatás szervezésével.

Katavics Kft. (Thököly u. 44.   Bútor bemutatóterem)

A „Történelmi sétaútnak” egy exkluzív kialakítású, kivilágítású, apró üzletekkel, szórakozó egységekkel övezett, zenés, kulturális előadások tartására alkalmas, történelmi hangulatot árasztó utcának kell lennie, mely alkalmas exkluzívabb bevásárlásokra, pihenésre, kizökkenésre a mindennapok rohanásából. Indokoltnak tartják a belváros forgalmi rendjének mielőbbi átszervezését, a parkolási gondok megoldását. Hajlandóak partnerként, akár saját tőkéjével is részt venni az önkormányzat által elindított fejlesztésekben, a részvétel módjáról, a befektetés összegéről azonban csak konkrétumok ismeretében nyilatkoznak. Ugyanebben a profilban gondolkoznának- faipari termékek, lakberendezési tárgyak árusítása - a megnövekvő gyalogos forgalom mindenképpen jó hatással lehetne a Thököly utca felől megközelíthető – nemrég felújított ingatlanban található- üzletük forgalmára.

Kenter Kft. (Thököly u. 36. „Vasudvar”)

Alapjaiban kell a mostani belvárosi képet megváltoztatni, egy a római kor hangulatát tükröző, ugyanakkor a XXI. század lehetőségeit is kihasználó belvárosi városrészt kellene megvalósítani. Kevésbé a nagy monstre programokra van szükség, inkább több kisebb, a hétvégéket kitöltő kulturális műsorok - fúvószenekar, kisebb előadások rendezésére, utcagalériák elhelyezésére lenne szükség a hangulatossága érdekében. Az ingatlanjaikon jelenleg raktározás folyik, semmiképpen sem alkalmasak az épületek a Sétaútba való „beillesztésre”.  A Sétaút megvalósulása esetén a raktározást ki kell vinni innen más területre. A Sétaút megvalósításában nem kívánnak részt venni, területüket értékesítenék, vagy megfelelő ingatlanra cserélnék.

LUX- TEX Kft. , LUX- REHAB Non-profit Kft. (Zrínyi Ilona utca 17. bérlői)

A Történelmi Sétaútnak, ahogyan a neve is utal rá, valahova vinnie kell, az „út” közben sok-sok látnivalóval. Szombathely történelmének, kultúrájának, az itt élő emberek életének bemutatására kiválóan alkalmas a terület, a Sétaút projekt. Időszakról időszakra más-más korszak bemutatásával. Egy 500 méteres sétaút önmagában nem „durranás”. Ezen az úton csak úgy tudnak az emberek hosszú órákat eltölteni, ha van megfelelő kulturális, közösségi, szolgáltatási kínálat a területen  A városközpontban rendezvények sokasága kell, a Sétaút pedig legyen szerves része ennek. Először a Fő teret kellene feléleszteni, aztán a Sétautat. Az összes belvárosi zöldterületet vissza kellene állítani. A forgalomracionalizálás, parkolási problémák enyhítésének egyik módja lehet a mélyparkoló megépítése. Ki kellene nyitni a Sétautat a Thököly utca felé, mely elengedhetetlen a sikerességéhez. Rehabilitációs tevékenységet folytatnak egészségkárosodott emberekkel, rájuk is gondolni kell a megvalósításkor, alkalmasnak kell lennie a területnek a fogyatékosok kikapcsolódására is. Részt kíván venni a projekt megvalósításában, a részvétel módjáról, a befektetés összegéről azonban csak konkrétumok ismeretében nyilatkoznak.

Berger Investment Kft.

A belvárosban kevés a kulturális, kikapcsolódást program, a rendezvény. Jó ötletnek tartanák „vásárok” tartását pl. igényes antik vásár, gasztronómiai bemutatók, vásárok rendezését, új típusú vásártípusok megrendezését, meghonosítását. Nem elvetendő az úgynevezett „shopping day”-ek megrendezése, amikor a belvárosi üzletek, vendéglátóhelyek hosszabb nyitva tartással, összehangolt akciókkal csábítanák az érdeklődőket. Jelentősen segíthetné a vendéglátósokat a kitelepülési díj mérséklése, elengedése, az Önkormányzat ugyanis nem igazán támogatja a kereskedők, vendéglátósok tevékenységét, pedig nem kellene sokat engednie a siker érdekében. A Sétaút barátságos térszerkezettel, életszerű, hangulatos igényes üzletek, műhelyek kialakításával, szórakozóhelyekkel alkalmas lehet ésszerű korlátok között vigasságok, rendezvények tartására, anélkül, hogy ezzel lakók sokaságát zavarná. Nagy területű, szabadtéri teraszok elhelyezése szükséges, az emberek hangulatos, történelmi környezetben vásárolhatnának, pihenhetnek, esténként ésszerű korlátok között szórakozhatnának. Részt kívánnak venni a megvalósításban, kizárólag a helyszínhez, a Sétaút hangulatához illő szolgáltatóegységekkel, hosszútávon gondolkodva.

Réél Invest Kft. ( Thököly u. 46-48.  )

A belvárosból hiányoznak a széles palettájú rendezvények, a karnevál egyszeri alkalom egy évben. Több, kisebb kulturális esemény, rendezvény, koncert szükséges, és ez a témaparkra is vonatkozik. A programok nem eléggé jól szervezettek, nincsenek kellő módon meghirdetve, rossz a marketingjük, hiányzik az akarat a szabadtéri rendezvényekre, hiányzik a belvárosban egy fedett helyszín, amely alkalmas sok ember befogadására. Reményeik szerint az ISEUM megépülésével pezsdül az élet, növekszik a belváros forgalma. A Sétaút legyen a római korhoz hű, igényes nagy felületen elhelyezkedő zöldnövényzettel, legalább 1 nagy központi térrel. Hasonló, egymás profiljára építő, kiegészítő üzletek kellenek. A Sétaút megvalósításával az új kulturális események, látnivalók vonzzák az embereket, vásárlókat, a mélyparkoló megépítésével enyhülnének a parkolási gondok, racionálisabb lehetne a közlekedés. Nehezen tudja elképzelni az Önkormányzat és a gazdasági szereplők részvételével létrehozandó konzorcium működését, ugyanis más az Önkormányzat és más a piaci szereplők igénye/célja. A projekt megvalósításában való részvételről a konkrét elképzelések ismeretében nyilatkoznak.

Second Hand Kft. (Aréna utca 6.)

A Sétaút kiemelhetné Szombathely látványosságait, javíthatna azon, hogy Szombathely ne csak egynapos turistalátványosság legyen. Pótolhatná a belvárosból hiányzó szórakozási, kulturális, rendezvények sokasága, pezsgő életet. A belváros ugyanis erre jelen formájában, a mostani körülmények között nem alkalmas. A turisztika, turizmus fejlesztése a legfontosabb, minőségi szolgáltatások nyújtásával -több látogató-nagyobb élet-nagyobb forgalom, melynek haszonélvezői az üzletek is lennének. Az érintett területen egy tervezett szálloda-kávézó projektjük van, mely hamarosan elkészül az Aréna u. 6. szám alatt, amely szerves részévé válhatna a Sétaútnak. Kizárólag minőségi szolgáltatást nyújtó üzletek, vendéglátóhelyek telepítése, hangulatos légkör, okos térrendezésre van szükség a sikerességhez. Kevés igényesnek mondható üzlet, vendéglátóhely található Szombathely belvárosában, pedig ezekre van szükség, az ilyen szolgáltatást nyújtó helyek forgalma, látogatottsága nagyobb. Érintettségük okán egy komoly jelmezkölcsönző üzlettel, valamint egy, a várost népszerűsítő ajándéktárgyakat árusító üzletet tudnának elképzelni részvételüket a projektben, a panzión-kávézón kívül. A Sétaút megvalósításával egyetemben szükséges a belváros forgalmának átalakítása, a parkolási problémák enyhítése, a környező utcák rendbe- illetve „járhatóvá“ tétele.

Sz+Sz International Kft. (Thököly u. 32.)

A belváros lakói nem támogatják a pezsgő polgári élet kialakítását, a rendezvények, események a hangszint alacsony szinten tartása miatt nem kifizetődőek. A Sétaút lehetne Szombathely új, kulturális, szolgáltató-szórakoztató negyede.  Az Aréna óvoda területét idővel át kellene gondolni.

A Sétaút területén minőségi termékeket árusító üzletekre, műhelyekre, nívós irodákra, sok, nagy felületű, az év minél nagyobb részében kihasználható teraszra, minőségi, hangulatos vendéglátóhelyekre van szükség, nagy közösségi térrel. A projekthez szervesen bekapcsolódna egy 21 szobás panzió és kávézó kialakításával (melynek a tervei készen állnak) a Thököly 32 épületének átalakításával, az udvar felé bővítésével. Ez nem érintené a területen található műemléket, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal tárgyalásokat folytattak. A projektbe szívesen beruházna, fejlesztene. Szükséges azonban a projekt sikeréhez az Önkormányzat megfelelő hozzáállása, rugalmassága, megfelelő partnerek, koncepcionális, hosszú távú gondolkodás. A belváros parkolási helyzete nem megfelelő. Az érintett területen már most gondot okoz az ingatlanokhoz, funkciókhoz szükséges parkolók fizikai- előírásbeli hiánya, mely gátját képezi a funkcióváltásoknak. A parkolóház megépítését a terület alatt feltétlenül szükségesnek tartja, akár a megvalósításában is részt venne, cserébe területért, parkolóhelyekért- működési bevételért- ehhez azonban konkrétabb ismeretek, elképzelések, tervek szükségesek.

Szombathelyi Izraelita Hitközség (Zrínyi I. u. 15; 17; Batthyány tér 9.)

A Szombathelyi Izraelita Hitközség jelentős nagyságú területtel, kulcsfontosságú ingatlanok tulajdonosa. A Hitközség tekintettel egyházi jellegére –leszámítva 1-2 tevékenységet- gazdasági tevékenységet nem folytathat. A projekt megvalósítása több ingatlanjukat is érinti, de annak megvalósításában nem kívánnak/ tudnak részt venni. A projekt megvalósításához szükséges területeiket, ingatlanjaikat független szakértő által meghatározott áron értékesítenék az önkormányzat/ a Sétaút megvalósítói számára. A szükséges ingatlanokért/területrészekért cserében el tudják fogadni a székházuk rendbe tételét is- amelynek 1. emeletét életveszélyesnek minősítettek. Az önkormányzat részére átadnák a Zrínyi Ilona u. 15. épületét, amennyiben az önkormányzat cserébe - akár részletekben- vállalja a Batthyány tér 9 szám alatti székház felújítását.

Az Izraelita Hitközség Batthyány tér 9 szám alatt található székházában zsidó kulturális központot alakítanának ki, zsidó kávézóval, a pincében pedig zsidó múzeumot kerülne kialakításra a Sétaút projekttől függetlenül.

Zebra- Fess Kft. (Aréna u. 6.)

A megkérdezettek szerint a Szombathely Fő tére szimpatikus, nívós térkialakítású lett a fejlesztésnek köszönhetően, optimális infrastrukturális tulajdonságokat adva a közösségi életnek. Több pénzt kellene azonban áldozni a programok szervezésére, jobban ki kellene használni a meglévő infrastrukturális lehetőségeit a belvárosnak, hogy élettel teli legyen a szombathelyi belváros az év nagy részében.

A Sétaút alkalmas lenne több látványosság „összekötésére”, a több látnivaló több vendéget, turistát vonzana, és az emberek szívesebben „mozdulnának” ki otthonról.

Teraszos vendéglátóhelységek, kávézók, egyedi kínálatú üzletek, műhelyek elhelyezése szükséges, nyílt közösségi területek kellenek, ahhoz hogy a Történelmi Sétaút újat, különlegeset nyújtson mind a turisták, mind a lakosság számára. A projekt megvalósításában való részvételükről csak konkrétumok ismeretében nyilatkoznak. Csak profilváltás jöhet szóba, még egy festékboltot, hasonló profilú üzletet nem áll szándékukban nyitni a fejlesztés eredményeként létrejövő új utcában.

4. A projekt háttere

4.1. Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatok

Társadalmi-, gazdasági környezet bemutatása

Demográfiai helyzet, tendenciák

Szombathely lakónépessége (2007. januári adatok alapján) 79 534 fő, népsűrűsége 815,6 fő/km2. A lélekszám az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. Mindez a halálozási ráta magas (12%) értékével magyarázható, emellett jelentős a lakosság természetes fogyása (-3%), melyet a vándorlási egyenleg (-4%) tovább növel. A 2001-es évhez viszonyítva 2007-re a lakosságszám 2,9%-al csökkent, a népesség 53,3%-a volt nő.

A város lakosságának korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, hiszen az állandó népességen belül alacsony a fiatalkorúak és magas az időskorúak aránya. 1990-hez képest lecsökkent a gyermekek aránya (21,2%-ról 14,8%-ra), az idősek aránya pedig jelentősen (14,8%-ról 18,4%-ra) megnőtt, s ezzel együtt az öregségi index 0,74-ről 1,24 re növekedett.

A népesség iskolázottsága 1990-2001között

| Megnevezés | 1990 |  |  |  | 2001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iskolai végzettség (osztály) | 15-x évesek közül ált. iskolát végzett | 18-x évesek közül középiskolát végzett | 25-x évesek közül diplomás | Iskolai végzettség (osztály) | 15-x évesek közül ált. iskolát végzett | 18-x évesek közül középiskolát végzett | 25-x évesek közül diplomás |
|  |  | a megfelelő korúak %-ban |  |  |  | a megfelelő korúak %-ban |  |  |
| Szombathely | 9,4 | 88,8 | 44,6 | 15,1 | 10,7 | 94,9 | 51,0 | 17,9 |
| MJV összesen | 9,3 | 85,8 | 42,9 | 14,9 | 10,5 | 93,1 | 49,5 | 17,8 |
| Vasi városok | 8,7 | 81,9 | 31,2 | 8,4 | 9,9 | 92,1 | 38,0 | 11,0 |
| Vasi falvak | 8,2 | 70,8 | 16,4 | 3,8 | 9,0 | 85,9 | 23,7 | 5,3 |

Forrás: Népszámlálás 1990 és 2001 KSH Bp.

A rendelkezésre álló 2001. évi népszámlálási adatok alapján Szombathely népességének iskolai végzettsége kedvezőbb, mint tágabb környezetéé. 1990-ben a 7 évnél idősebbek 9,4 osztályt végeztek el átlagosan, míg 2001-ben már 10,7 osztályt. A 15 évesnél idősebb népesség 95 százaléka minimum általános iskolát végzett, a 18 évesnél idősebbek több mint a fele (51%) rendelkezett középiskolai érettségivel, és örvendetesen már a 25 éves, vagy annál idősebbek 18 százaléka volt diplomás. Az iskolázottsági mutatók minden tekintetben magasan meghaladták az országos értékeket.

A városban 14 183 tanuló él, akik közül 13527 fő (95,4%) helyben tanul, és 656 fő (4,6%) eljár tanulni. Ezzel szemben 5960 tanuló bejár a városba, így összesen csaknem 20 ezer tanuló van itt naponta. Meg kell azonban jegyezni, hogy e nagymértékű népességvonzás ellenére a megyei jogú városok hasonló vonzása valamivel erősebb átlagosan.

Az óvodai nevelés 19 önkormányzati óvodában, valamint egy speciális intézményben folyik. A város 14 általános iskolája (és az alapfokú művészeti képzést folytató intézmény) a választási lehetőségek (és a speciális „szolgáltatások”) megfelelően széles skáláját kínálja.

A középfokú oktatás intézményrendszere ugyancsak kiterjedt (3 gimnázium, 10 szakképző iskola, közte egy művészeti képzést folytató regionális vonzású intézmény, illetve 8 kollégium önkormányzati fenntartással; az alapítványi és magániskolák szerepe mennyiségi értelemben marginális), kihasználtsága maximális. Szombathelyen két főiskola és egy egyetem kihelyezett képzései keretében összesen közel 9 ezer hallgató tanul, ebből 3600 fő nappali tagozaton.

Munkaerőpiaci jellemzők

Szemben az országos trendekkel Szombathelyen nőtt a népesség gazdasági aktivitása 1990-hez képest. A népszámlálás időpontjában a lakosság aktivitási aránya 60,6% volt. A 2001 évi lakossági összeírás időpontjában a gazdaságilag aktív korú népesség 58,1%-a volt foglalkoztatott. A vizsgált időpontban az inaktív keresők között a nyugdíjasok és járadékosok aránya 87% volt, az eltartottak közel 70 százaléka volt nappali tagozatos diák.

A népesség gazdasági aktivitása Vas megyei összehasonlításban (1990 és 2001)

| Megnevezés | 1990 |  |  | 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktív kereső | Inaktív Kereső | Eltartott | Aktív kereső | Inaktív kereső | Eltartott |
| Szombathely | 47,2 | 21,4 | 30,7 | 48,3 | 26,3 | 25,4 |
| MJV összesen | 45,1 | 22,7 | 31,1 | 43,2 | 28,9 | 27,9 |
| Vasi városok | 46,5 | 22,6 | 30,2 | 46,5 | 27,5 | 26,0 |
| Vasi falvak | 43,0 | 27,5 | 28,8 | 41,4 | 33,2 | 25,4 |

Az elmúlt évek során kevésbé alakult át Szombathelyen az aktív keresők foglalkozási szerkezet, mint a hazai megyei jogú városokban. Csak a mezőgazdasági keresők aránya csökkent számottevően 6 százalékról 2,1-re, ugyanakkor kismértékben nőtt mind az ipari, mind a tercier szektorokban dolgozóké. Ez ellentétes tendencia az országossal, hiszen az országban tercierizáció zajlott le, míg itt indusztrializáció. Egyedülállóan itt növekedett az ipari dolgozók aránya, s jóval magasabb, mint a megyei jogú városokban, ugyanakkor nagyon kevés a tercier ágazatokban foglalkoztatottak aránya. Mindez szoros összefüggésben van a város iparosodásával, a gazdaság szerkezetváltásával, a termelő szektorok erősödésével.

Szombathelyen az elmúlt évek tendenciát vizsgálva megállapítható a munkanélküliség alacsony szintje. A 2006. december végi nyilvántartás alapján a munkanélküliségi ráta a városban 3,2% volt, amely kiemelkedően jónak számít (a mutató a régióban 4,3%, országos viszonylatban 6,1%). A vizsgált időszakban a tartós munkanélküliek aránya 1,4% volt. A munkanélküliek összetételének a 2006. év végi adatok alapján a városban az állástalanok valamivel több, mint a fele (52,1%) volt nő. A népesség magasabb iskolai végzettségével magyarázható, hogy az állástalanok között jóval gyakoribb volt a képzettebbek előfordulása, héttizedük pedig munkahelyének elvesztése előtt fizikai munkakörben dolgozott.

A tartós munkanélküliek aránya Szombathelyen jóval kisebb (1,4%), mint országos viszonylatban 3%), továbbá egyértelműen kedvezőbb a városban regisztrált munkanélküliek ellátottsága, hiszen több mint 50 százalékuk ellátott, szemben a megyei jogú városok egyharmadnyi arányával.

Szombathelyen 37946 fő foglalkoztatott él, ebből 33703 fő (88,8%) helyben dolgozik, 4243 fő (11,2%) eljár más településre dolgozni. Ugyanakkor 13148 fő naponta, vagy ritkábban bejár a városba munkát vállalni, így összesen 46851 fő dolgozik a megyeszékhelyen.

A terület gazdasági helyzetének bemutatása

A város gazdasági bázisának alapját elsősorban a társas vállalkozások jelentik, melyek ágazati jellemzőinek vizsgálatával jól jellemezhető a helyi gazdaság karaktere. Ugyan a teljes sokaság mintegy egyharmadát teszik ki a kereskedelmi és a szolgáltatások is, a város domináns szektorát a legfelső méretkategóriákban megfigyelhető felülreprezentáltságuk miatt mégis az ipar adja. Különösen a legjelentősebb, 4000 millió feletti éves bevételű cégek közti súlyuk szembetűnő, az e kategóriába eső vállalkozások gyakorlatilag gazdálkodási döntéseikkel egyenként is jelentős hatást gyakorolhatnak a város gazdaságára.

Szombathelyen 2005-ben 7426 működő vállalkozást regisztráltak. A vállalkozások túlnyomó többsége (78%) mikrovállalkozásként működött.

A működő társas vállalkozások ágazati megoszlása egyes megyei jogú városok

vonzáskörzetében (kistérségek, 2003.)

Forrás: Szombathely MJV hosszú távú településfejlesztési koncepció, 2003.

Mivel egy megyei jogú városok jellemzően egy (kisebb-nagyobb) agglomerációs térben léteznek, gazdaságuk igazából a szervesen hozzájuk tartozó vonzáskörzetükkel együtt tekinthetők egy egységnek. A fenti ábrán Szombathely mellett bemutatott négy egyéb megyei jogú város és vonzáskörzete gazdasági szerkezetében – a szervezetek száma szerint - alapvető különbségek nincsenek. Egyetlen különbségként Szombathely esetében a kereskedelem viszonylag magas és a szolgáltatások kissé alacsony aránya említhető. A térségi foglalkoztatási adatok a feldolgozóipar által dominált gazdasági arculatot támasztják alá. Szombathely vonzáskörzetében az ipar részesedése a foglalkoztatásból több mint 40%, ami nemcsak európai összevetésen kiemelkedő szintű, de a környező városok közt is magasnak számít. A szolgáltató szféra erősítése a következő évtized fontos feladata.

A foglalkoztatottak ágazati megoszlása egyes megyei jogú városok

vonzáskörzetében (kistérségek, 2003)

Forrás: Szombathely MJV hosszú távú településfejlesztési koncepció, 2003.

A jelenleg meghatározó szerepű iparon belül számos iparág képviselteti magát, az iparszerkezet a vállalkozások megoszlása tekintetében kellően diverzifikált. A „csúcson” a hét legnagyobb vállalkozás hat különböző ágazatot képvisel („textília, textiláru gyártása”, „bortermék, lábbeli gyártása”, „fafeldolgozás”, „gumi-, műanyag termék gyártása”, „villamos gép, műszer gyártása”, „járműgyártás”. Az ipari vállalkozások teljesítménye 2006-ban 528 milliárd forint volt, az építőipar összesen 21,3 milliárd forint termelési értéket állított elő, továbbá a textil- és bőripar helyzete tovább romlott. A gépiparban az elmúlt években megélénkült az export, az előállított termékek 96%-a külföldön került értékesítésre. Az ipar legdinamikusabban fejlődő része az élelmiszeripar, ahol 2005-2006 között 11%-al nőtt a termelési érték. 2006-ban a vendégéjszakák száma 10%-al növekedett az előző évhez képest.

Idegenforgalom, szálláshely kapacitás

A szombathely szálláshelyeken regisztrált 54 ezer (116 ezer vendégéjszakát eltöltött) vendég az utóbbi évekhez képest számottevő javulásra utal. Figyelemre méltó, hogy a vendégek nagyobbrészt belföldiek (80%), a külföldi vendégek alacsony aránya – a határmentiségre és az üzleti és konferenciaturizmussal kapcsolatos elképzelésekre tekintettel különösen – szembeötlő. (Vas megyén belül a megyeszékhely a vendégek számát tekintve a második Bük után, a vendégéjszakákat nézve Bük és Sárvár mögött a harmadik. A városban az átlagos tartózkodási idő 2,1 nap.

Szombathelyen kettő négy csillagos, hat három csillagos szálloda, négy két csillagos szálloda, négy panzió, kettő motel és kettő oktatási központhoz tartozó szálláshely üzemel egész évben, ezen kívül ugyancsak egész évben fogadnak turistákat a kollégiumok vendégszobáiban. A város szálláshelykínálata a nyári szezonban bővül (májustól szeptember végéig) a kemping faházakkal valamint a sátor-, lakókocsi-férőhellyel, illetve a nyári iskolaszüneti időszakban további kollégiumi férőhelyekkel. A szálláshelyek földrajzi elhelyezkedése jónak mondható, többségük a belvárosban illetve a város zöldövezetében, tehát a turisztikai vonzerők, adottságok közelében található, másik része a városba bevezető főútvonalak mentén. A szálláshelyek mennyiségi növekedése mellett megfigyelhető a szálláshelyek minőségének a javulása, színvonalas, a kor igényeinek megfelelő szállodák, panziók létesültek.

Szombathely szálláshelyeinek vendégforgalma szállástípusonként (2005)

| Szállástípus | Vendégek száma | Vendégéjszakák száma | Átlagos tartózkodási idő |
| --- | --- | --- | --- |
| Szállodák | 20 008 | 41 851 | 2,09 |
| Panziók | 20 501 | 43 377 | 2,12 |
| Turistaszállások | 7 647 | 12 505 | 1,63 |
| Egyéb (kempingek,üdülőházak) | 4 818 | 10 159 | 2,11 |
| Keresk. szálláshelyek összesen | 52 974 | 107 901 | 2,03 |
| Magán szállásadás | 1 366 | 8 200 | 6,00 |
| Szálláshelyek összesen | 54 340 | 116 101 | 2,14 |

Forrás: KSH

A magán szállásadásnál kiugróan magas átlagos tartózkodási idő azzal magyarázható, hogy jellemzően e szállástípust veszik igénybe a városban zajló nagy beruházásokra az ország más területeiről érkező „munkásbrigádok”, akik a leszerződött munka elvégzéséig a városban szállnak meg. A hivatásturizmus egy sajátos formája valósul meg ebben az esetben. Szombathely szálláskínálatát és vendégforgalmát a szomszédos megyeszékhelyek kínálatával és forgalmával összevetve megállapíthatjuk, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező Veszprém és Zalaegerszeg forgalmát Szombathely vendégforgalma jelentősen meghaladja. Ugyanakkor Győr mintegy kétszer annyi vendéget fogad a közel háromszoros szálláskapacitáson.

A szálláshely-statisztikák szerint a város idegenforgalma az elmúlt években közepes intenzitású volt, mind a férőhelyek, mind a vendégforgalom tekintetében. Míg 2000-ben a városban 109 kereskedelmi és 111 magán szállásférőhelyet tartottak nyilván, a kereskedelmi szállásférőhelyek száma 2006-ra mintegy 41-el megnőtt, a regisztrált magán szállásférőhelyek számában nem történt jelentős mértékű változás. A legutolsó vizsgált időpontban (2006) az ezer lakosra jutó férőhely kapacitás 37,4, az egy férőhelyre jutó vendégéjszakák száma 51,9 volt.

A fejlesztési terület társadalmi, gazdasági helyzetének bemutatása

A szombathelyi belvárosban 6 754 fő lakott 2001-ben, ami a város lakosságának a 8,2 %-a. A városrész lakónépessége idősödik, hisz itt az egyik legkiemelkedőbb a 100 gyermek-korúra jutó időskorúak száma, ami 2001-ben 180 fő volt és szinte magával vonzza az egyszemélyes háztartások magas arányát. Az iskolázottság tekintetében jelentős eltérés nem tapasztalható a városi átlagtól, kis mértékben magasabb az alacsony iskolázottságúak és a felsőfokú végzettségűek aránya. Foglalkoztatottak száma a 15-64 éves népességen belül közel 2,4%-kal volt alacsonyabb (61,9%). A belvárosban a munkanélküliség csak kisebb mértékben haladta meg a városi átlagot. A belváros társadalmi összetétele az elmúlt években kis mértékben változott, miután a Kisfaludy utcából elköltözött néhány alacsony képzettségű, szociálisan rászoruló család. Ugyanakkor az adatok részletesebb elemzésével megállapítható, hogy a belváros egyik romló státuszú területe a piac és a Szent Márton út közötti 10 emeletes lakóépületei. Az épületek felújítása megkezdődött panel program keretében.

A belvárosi városrészben a lakások túlnyomórészt magántulajdonban vannak, miközben a városi átlagnál nagyobb mértékben vannak jelen az önkormányzati tulajdonú lakások (mintegy 720 db).

A kereskedelmi üzletek ebben, a központi városrészben vannak a legnagyobb számban jelen, a Savaria Plaza és az elsősorban ipari területen található hipermarketek, raktáráruházak és, valamint a Familiy Center kivételével gyakorlatilag ide koncentrálódik a város kiskereskedelme, összesen 783 üzlet volt 2001-ben. Más városrészben többnyire a napi fogyasztási cikkeket árusító élelmiszer jellegű üzletek találhatók. A kiskereskedelem mellett a belváros üzleti életében meghatározók a vendéglátóhelyek, amiből 118 volt, míg a kereskedelmi szálláshelyek közel fele is ebben a városrészben volt. Ezen az arányon ront valamit, hogy 2001 óta bezárt a Savaria nagyszálló, ami a belváros építészeti és funkcionális szempontból is meghatározó, jellegzetes épülete. 2006-ra átalakult a Fő tér, új térburkolatot kapott, amely emelte a presztízsét és egyúttal vonzóbbá vált a tér a helyi lakosok, illetve a kereskedelmi üzletek, vendéglátóipari egységek számára.

A fejlesztési terület közvetlen környezetében (Fő tér, Ferences kert, Rákóczi utca) zajlanak a nemzetközi jelentőségű Savaria Történelmi Karnevál rendezvényei. A Sétaút megépültével szerves kapcsolat létesülhet a rendezvényhelyszínek között.

A fejlesztési terület környezetében a lakótömbök részben megújultak, így a Fő tér nyugati oldalán lakás és kereskedelmi funkciójú új épülettömb épült, néhány épülettömb felújítás alatt van, miközben nyitott kereskedelmi tér lett az Uránia udvar és a szomszédos Mediterrán udvar. A belváros dél-nyugati részén tervezik továbbá a volt ÉDÁSZ székház helyen a kereskedelmi, szolgáltató egységeknek helyet nyújtó Magellán Center építését.

A fejlesztési terület környezetében a szükségeshez képest kevesebb számú parkoló van, melynek oka, hogy sok közintézmény, kereskedelmi egység az építés helyett pénzben megváltotta az előírt parkolóhelyeket illetve az épületek építésének idején más szabályok érvényesültek. A parkolóhelyek hiánya akadályozza az üzleti célú fejlesztéseket, mert már szinte lehetetlen a pénzbeni megváltás fejében a parkolóhelyek kijelölése, ami korlátozza a belváros gazdasági fejlődését. Ez további parkolóhelyek kiépítését teszi szükségessé, melyek elhelyezése a felszíni területek korlátossága miatt parkolóházakban, mélygarázsban vagy parkoló-lemezekben kívánatos.

A fejlesztési terület közelében található számos közigazgatási intézmény, így a városháza, az okmányiroda, a megyeháza, továbbá más ügyfélszolgálati tevékenységet is lebonyolító megyei, regionális hatáskörű intézmények (pl. APEH, TB, Munkaügyi Központ, Vidékfejlesztési Hivatal, Levéltár stb.). További közintézmények, mint az általános és középiskolák, az egészségügyi intézmények - a területi igények kiszolgálásától eltekintve - alapvetően a belváros és a belvárost körülvevő hagyományos beépítésű lakóterületek között oszlanak meg.

A terület környéke gazdag kulturális intézményekben, illetve római kori turisztikai célú régészeti és múzeum jellegű emlékhelyekben. Itt található, illetve gyakorlatilag egy helyben koncentrálódik a képtár, Bartók koncertterem, a múzeum fejlesztéssel kiegészítve megújítani tervezett Iseum, valamint a területet keletről bezárja a római kori témapark és rendezvényhelyszín, a Ferences kert.

4.2. A terület jelenlegi funkcióinak, helyzetének bemutatása

A fejlesztéssel érintett, Aréna-Zrínyi Ilona- II. Rákóczi Ferenc utca- Thököly utcák által határolt területen a belvárosias jellegnek megfelelően szolgáltató egységeket, üzleteket, irodákat, pénzügyi szolgáltatókat, lakásokat találunk.

Az Aréna utcában az elmúlt években jelentős fejlesztések révén megújult az épületek homlokzata, pénzügyi szolgáltató iroda, ügyvédi iroda, multinacionális munkaerő-közvetítő cég, étterem, illetve a Karnevál Iroda, a Savaria Legió Egyesület bemutató raktára, a Teleki Blanka Szakközépiskola tanműhelyének XIX. századi stílusban berendezett működő ruhaszalonja települt be az utca „Sétaút” felé eső oldalára. Folyamatban van egy kávézó és egy kis szobaszámú, hangulatos panzió kialakítása, kiegészítve a Történelmi témapark, Karneváliroda, a bemutató raktár, illetve a „Lovag étterem” szolgáltatásait. Az Aréna óvoda áthelyezésére a közeljövőben nincsen mód, ezzel a projekt megvalósításakor számolni kell.

A Zrínyi Ilona utcában több közoktatási intézmény - gimnázium, szakközépiskola, általános iskola- is található, ezért az utcában a reggeli órákban iskolakezdéskor, illetve a délutáni órákban jelentős gyalogos és gépjárműforgalom zajlik. Az utcában működik egy rehabilitációs foglalkoztatást végző textilipari cég, egy „kékfestő műhely”, illetve számos lakás. Az épületek közül több védettség alatt áll.

A Batthyány tér „Sétaúttal” szomszédos oldalán található a Szombathelyi Izraelita Hitközség székháza, amely rendkívül rossz statikai állapotban van, felújítását a tulajdonosa a következő években tervezi. Az elképzelések szerint kialakításra kerülne egy tradicionális kóser kávézó, zsidó emlékmúzeum, valamint a Hitközség tagjai számára egy megújult klubhelység.

A II. Rákóczi Ferenc utcában találjuk a védettség alatt álló, pályázati és önkormányzati forrásból 2007-ben felújított Bartók hangversenytermet és zeneiskolát, melynek földszinti részén egy kotta és zenebolt, valamint főként középiskolások, fiatalok által látogatott kávézó került kialakításra. A Thököly utca irányában tovább haladva az ISIS Irodaházat találjuk, melyben szolgáltató egységeket (pl. kozmetika, fodrászat), irodákat, bemutatóhelységet, valamint a Vidékfejlesztési Hivatal helyi irodáit találjuk, melyek többsége bérlemény. Az irodaház földszinti részén étterem, gyógyszertár, kozmetikai bolt, túra-, ruházati bolt, optika, pénzügyi szolgáltató, valamint egy vendéglátó-szórakozóhely működik.

A Thököly Imre utca „Sétaút területével szomszédos oldalán, a szűk belvárosi jellegnek megfelelően főleg szolgáltató és iroda helységeket, üzleteket (fogtechnikai kellék/felszerelés, sportbolt, vadászbolt, belsőépítészeti, nyílászáró stúdió) vendéglátóegységeket, bemutatótermeket, pénzügyi szolgáltató egységeket (hitelirodák, takarékszövetkezetek), ingatlanközvetítő irodákat, munkaerő-kölcsönző irodát, utazási irodát, az emelteken pedig többnyire lakásokat találunk.  Az épületek többsége az elmúlt években felújításra került, több tulajdonos szívesen bővíteni a Sétaút irányába, melynek főként területi, beépíthetőségi korlátai vannak. A tulajdonosok többsége tőkeerős, a gazdasági életben jártas, abban résztvevő személy, akik potenciális partnerek lehetnek a projektben.

A fenti utcák által lehatárolt tömbbelső területén, raktárépületeket, használaton kívüli udvarokat, Zrínyi iskola sportpályáját, valamint nyilvános (Isis irodaház mögött)és zárt (Thököly u 38. alatti kapualjon át megközelíthető) parkolót találjuk.

4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér

Szombathely város egyedi adottsága a történelmi múltjában rejlik. Fontos gazdasági tényező is lehet az erre épülő történelmi turizmus fejlesztése, a turisztikai szezon idejének és programoknak bővítése, helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése, ezáltal a kulturális szolgáltatások állandóan kimagasló színvonalának biztosítása.

A gazdasági szerkezetváltás, a szolgáltatási szféra és az idegenforgalom fejlődésének ösztönzése céljából Szombathely abból a célból alakítja ki a régi-új historikus (Történelmi-régészeti) városrészt a belvárosban, hogy bemutassa a város értékeit, valamint kulturális és idegenforgalmi központ is legyen.

A projekt elhelyezkedése az Önkormányzat területfejlesztési stratégiájában elsősorban a döntéshozók által megalkotott, illetve elfogadott kapcsolódó fejlesztési dokumentumok alapján vizsgálandó.

A projektjavaslat pályázó általi elvi előkészítése keretében megtett intézkedések több éves időtartamot ölelnek fel. Az Önkormányzat által a fejlesztéssel kapcsolatos döntések az alábbi stratégiai dokumentumokban jelennek meg.

A Történelmi Sétaút turisztikai jellegű fejlesztése a városvezetés által az elkövetkezendő években (2007-2013) megvalósításra kijelölt stratégiai jelentőségű projektek közé tartozik. A város döntéshozóinak egyhangú állásfoglalása alapján (2007. januári közgyűlés) a projekt tervezési cikluson belüli előkészítése, illetve - ÚMFT általi támogatással történő – megvalósítása, a város kiemelt fontosságú projektjeibe tartozik, ezáltal egyértelmű prioritást élvez.

A projekt megvalósítását a Szombathely MJV Gazdasági Programja (2007-2010) a város történelmi- és kulturális örökségére és sajátos adottságaira építő turisztikai fejlesztések között, a meglévő természeti értékek eredményesebb hasznosítására irányuló kiemelt fejlesztésként tartja számon.  A projekt Szombathely turizmusfejlesztési koncepciójával teljes mértékben összhangban áll. A tervezett fejlesztés harmonikusan illeszkedik a korábban a város döntéshozói által elfogadott célstruktúrába és eszközrendszerbe (Szombathely MJV Területrendezési Terve, Szombathelyi MJV Területfejlesztési Koncepciója). Szombathely MJV Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója szintén tervez a projekt megvalósulásával: a „Kulturált város” gondolatkörbe sorolt „tágan értelmezett idegenforgalmi kínálat fejlesztése” alprogram egyebek között a Történelmi Sétautat, mint fejlesztendő területet külön nevesíti.

A tervezett fejlesztés közvetlenül hozzájárul az önkormányzat által kitűzött fejlesztési célokhoz. Amint az a fejlesztési stratégiák alapján is látható, a projekt javaslat véglegesítését több éves előkészítési folyamtat előzte meg. Az önkormányzat a projekt eredményes megvalósítása érdekében széleskörű partnerséget alakított ki a megvalósításban érdekelt szakmai- és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, valamint a környék lakosságával.

5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése

Szombathely Városa az utóbbi években koncepcionálisan fejleszti, és egyben tudatosan használja ki helyi értékeit, 2000 éves történelme jegyében. A város fejlesztéspolitikája a jövőben is a feltárt történelmi örökségére alapoz.

A gazdasági és társadalmi szerkezetváltás, a szolgáltatási szféra és az idegenforgalom fejlődésének ösztönzése céljából Szombathely egy olyan régi-új historikus (Történelmi-régészeti) városrész kialakítását kezdte meg a belvárosban, amely amellett, hogy bemutatná a város értékeit, alapvetően közösségi, kulturális központ és idegenforgalmi látványosság is lehetne.

A Történelmi-régészeti városrész három fontos egységet foglal magában:

- a Ferences-kerti Történelmi Témapark kialakítását (turisztikai fejlesztés),

- az ISEUM rekonstrukcióját (turisztikai fejlesztés),

- valamint a két előző terület közt elhelyezkedő Aréna utca-Zrínyi Ilona utca-Rákóczi F. utca-Thököly u. által határolt tömböt, a Történelmi sétaút kialakítását (város-rehabilitációs és turisztikai fejlesztés).

A Történelmi Sétaút projekt alapvetően a 2007-13 között tervezett szombathelyi város-rehabilitációs projekt-együttes keretében kerülhet megvalósításra. Részben kulturális, turisztikai és kereskedelmi jellege mellett a projekt városfejlesztési céllal valósul meg. A Történelmi Sétaút - helyszínét tekintve - része a belvárosi városfejlesztési akcióterületnek, valamint a projekt alapkoncepciója már részben integrálódott a folyamatban lévő város-rehabilitációs Akcióterületi Tervbe, ütemezését tekintve a II. ütemben, a 2009-2010-es támogatási források között tervezhető be.

A komplex Történelmi-régészeti városrész projekt I. ütemének megvalósítása (a Ferences kerti Történelmi témapark kialakítása és az Aréna u. 8. száma alatti volt Batthyányi Serház felújítása) 2006 őszére befejeződött, a II. ütem, az ISEUM rekonstrukciója kiemelt projektként támogatást nyert a Nyugat-dunántúli Operatív Programból, a rekonstrukció várhatóan 2009-10-ben megvalósul.

Jelen projekt célja a Történelmi-régészeti városrész III. ütemének megvalósítása, a Történelmi sétaút kialakítása.

A Ferences-kert és az Iseum Szombathely belvárosának déli részén helyezkednek el, de - turisztikai funkciójuknál fogva - nem képezik szerves részét a belvárosnak, nem látnak el közösségi funkciót. Alapvető funkciójuk várhatóan a fejlesztések után sem fog jelentősen változni. A Történelmi Sétaút városrész tervezett területe a szombathelyi városközpontban, az egyik legforgalmasabb utcák által határolt tömbben található, azonban jelenleg ez a terület sem képezi részét a városközpontnak. Állaga többnyire leromlott és elveszítette korábbi funkcióit. A fejlesztés megvalósulása után a terület fontos részévé válik az egyre frekventáltabb és egyre terjeszkedő belvárosi övezetnek, majd eléri a fejlett európai történelmi városok építészeti, infrastrukturális és kulturális értékeinek színvonalát.

A fejlesztési terület jelenlegi jellemzői

Az Aréna utca - Zrínyi Ilona utca - Rákóczi Ferenc utca - Thököly út által határolt tömb utcafronti részei túlnyomórészt beépítettek, az utcafronti ingatlanok állapota kielégítő, vagy újszerű, azonban a tömbbelső számos olyan épülettel és épületrésszel rendelkezik, melyek erősen leromlottak, valamint a tömbbelső általában véve elhanyagolt.

A belváros szélén lévő tömbök állapota hasonló a projekthelyszínéhez, azonban ez a terület két felértékelődő és egyre több látogatót vonzó turisztikai attrakció között helyezkedik el, mely indokolttá teszi a terület hosszú távú rendezését, konzekvens fejlesztését.

A projektterület - jellemezően utcafronti – épületei, részei az alábbi funkciókat látják el:

- üzlethelyiségek, kereskedelmi egységek

- irodák

- közintézmények (iskolák, óvoda)

- társasházi lakások

- raktárak, pincék

- gépkocsi parkolóhelyek

A projekt konkrét fejlesztési helyszínét jelentő tömbbelső nagyrészt kihasználatlan, csupán a nyugati részén, a Zeneiskola mögött kerültek parkolóhelyek kialakításra. A területen több önkormányzati ingatlan is található, melyek vagy közoktatási intézményeknek adnak helyet, vagy bérlakásként funkcionálnak.

A tömbbelsőben található telekingatlanok tagoltak, rendezetlenek. A tűzfalakkal tarkított ingatlanok látványa nem teszi lehetővé az egyes telekrészek, belső udvarok egyenkénti kulturált és esztétikus fejlesztését, ennél fogva a terület globális, városrész-szintű fejlesztése vált szükségessé.

A fejlesztés részei

A különböző, kereskedelmi-szolgáltatási, idegenforgalmat kiszolgáló egységek elhelyezésére alkalmas épületek megépítésével és – vállalkozók bevonásával való – üzemeltetésével a belváros egy új, színes, élettel teli városrésszel gazdagodhat.

A városrész-fejlesztés az alábbi célokat tartalmazza:

- Szombathely lakossága számára - a történelmi korszakok, valamint a korra jellemző architektúra jellemvonásainak megjelenítésével - a helyi identitást is erősítő, korszerű központi közösségi, szolgáltató tér kialakítása;

- Szombathely kulturális-régészeti városnegyedének kialakítása; a három nagy turisztikai fejlesztés fizikai és szakmai összekapcsolása

- A belváros turisztikai célú szolgáltatásainak teljessé tétele;

- Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása,

- A városrész gépjárművel való megközelíthetőségének javítása új parkolóhelyek kialakításával;

A terület fejlesztésének jelentősége a város életében:

- A belváros eddig elhanyagolt közterületeinek, városi tulajdonú ingatlanjainak  városrész-szintű fejlesztésével a belváros ezen része  - mint élettér és mint közösségi terület is - még inkább vonzó lesz a lakosok számára

- Új közterületek kialakításával létrejön a város legújabb kulturális-közösségi központja, illetve egy új városi tér születik a történelmi sétaút megépítésével

- Az új sétány a város üzleti, kereskedelmi funkciójának további bővülését hozza, miközben a jelenleg leromlott állagú területe, ingatlanok hasznosítása javul.

- Élhetőbb és megközelíthetőbb lesz a belváros, további jelentős számú parkolóhelyek megépítésével.

Akcióterület fejlesztésének jelentősége megyei, regionális szempontból:

- Kulturális, történelmi és régészeti értékeken alapuló új turisztikai vonzerő születik, mellyel bővül a város turisztikai kínálata, és a régióban egyedülálló módon mutatja be a római kortól kezdődően a feltárt emlékeket;

- A történelmi sétaút kulturális létesítményei, látványosságai a megyéből, sőt a megye határon túlról is vonzanak látogatókat.

A fenti célok számszerűsítését az alábbi táblázat tartalmazza.

| Cél/részcél | Mutató megnevezése | Adatmérés forrása (pl. KSH, Önkormányzati kimutatás, saját felmérés) | Kiinduló érték (2007) | Célérték (2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A városközpont rehabilitációja során a fő funkciók kiteljesedését szolgáló feltételek minél teljesebb mértékű megteremtése | Felújított tér alapterülete (m2) | Önkormányzati | 0 | 8000 m2 |
|  | A felújított tér városi funkcióinak száma (db) | Saját felmérés | 0 | 4 |
| A terület járműforgalom-mentesítése | Forgalomkorlátozások száma (db) | Önkormányzati | 0 | 4 |
|  | A tér környezetében létesített parkolóhelyek száma (db) | Önkormányzati | 0 | 150 |
| Hagyományos belvárosi mag városi életbe történő aktívabb bevonása, a történelmi városközpont és a Történelmi Sétaút tereinek funkcionális összekapcsolása, új közösségi és kulturális funkciók megjelenése, belvárosi élet újjáélesztése | A Történelmi Sétaúton megrendezett rendezvények száma évente (db) | Saját felmérés | 0 | 15 |
|  | A rendezvényen résztvevők száma évente (fő) | Saját felmérés | 0 | 2 000 |
| Szombathely kulturális -régészeti városnegyedének kialakítása | Új kulturális szolgáltatások száma | Önkormányzat | - | 10 |
|  | Kulturális szolgáltatásnak helyet adó létesítmények száma | Önkormányzat | - | 3 |
| Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása | Új kereskedelmi, szolgáltató, kézműves üzletek száma | Önkormányzat | - | 25-30 |
|  | Új vendéglátóegységek száma | Önkormányzat | - | 6 |
|  | Új szálloda száma | Önkormányzat | - | 1 (min 50 férőhely) |
|  | A Történelmi Sétaút hatásaként megvalósuló magánberuházások összege (e Ft) | Saját felmérés | 0 | 210 000 |

Történeti előzmények, előkészítés

A mai Szombathely az ókori Savaria településszerkezetét csak részben őrizte meg, ezért szerencsés a Történelmi témaparkot és az Iseumot „összekötni”, ezzel is érzékeltetve az egykori város településszerkezetét.

A Történelmi témaparkot és az Iseumot elválasztó, a Rákóczi Ferenc–Thököly Imre–Aréna–Zrínyi Ilona utcák által határolt, aránylag nagy belső szabad területeket tartalmazó tömbbelső feltárása hatalmas lehetőségeket rejt magában, lehetőséget biztosít az új, Történelmi sétaút kialakítására. Sétálóutcává alakítása biztosíthatja az Iseum és a Ferences kert összeköttetését, új, hangulatos városrész kialakítását. Ez annál is inkább indokolt, mivel az itt található műemlékek mindenképpen felújításra, rekonstrukcióra szorulnak.

A Történelmi sétaút építészeti meghatározására egy építészeti tervpályázat keretében került sor 2006 második negyedévében. A tervezési területen a tervpályázat keretében a tömb-belsőben kelet-nyugati irányban vezető, az Iseumot a Ferences-kerttel összekötő, Szombathelyre jellemző történelmi hangulatot idéző gyalogos utat kellett megtervezni, amelyet két oldalról (északról és délről) új épületek sorával szükséges övezni.

A tervpályázat célja a jelenlegi tömbök kedvezőtlen látványú udvari szárnyainak takarása, új, idegenforgalmat kiszolgáló funkciók helyének biztosítása; a Történelmi sétaút körüli terek, tömegek és utcaképek építészeti eszközökkel történő megkomponálása.

A tervezési területen a tervpályázat keretében a tömb-belsőben kelet-nyugati irányban vezető, az Iseumot a Ferences-kerttel összekötő, Szombathelyre jellemző történelmi hangulatot idéző gyalogos út került kialakításra, amelyet két oldalról (északról és délről) új épületek sora övez. A Sétaút térfalainak kialakításánál a tervezők arra törekedtek, hogy a települési szövet léptékéhez illeszkedő, a gyalogos forgalom számára kellemes, ó- és középkori történelmi hangulatot idéző épülettömegeket, homlokzati motívumokat felhasználó, térfalakkal jól határolt terület jöjjön létre.  Az épületekbe elsősorban olyan funkciók kerülnek, amelyek javítják a belváros kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és kulturális ellátottságának színvonalát, figyelembe véve a Történelmi-régészeti városrész egészét és kialakításának célját. Az előzetes tervek szerint kialakításra kerül továbbá egy új, kb. 400 gépjármű befogadására alkalmas parkolóház, illetve mélyparkoló is, mely a Történelmi Sétaúton túl kiszolgálná a Iseum és a Ferences kert látogatóit is, egyszersmind enyhítené a már így is túlzsúfolt belváros parkolási gondjait.

A Sétaút tervezett épületei közül jelenleg 2 rendelkezik építési engedélyezési tervvel és jogerős engedélyező határozattal. A további 5 épület 2006 őszén elvi építési engedélyt kapott. A telekalakításokat követően szükséges az 5 elvi építési engedéllyel rendelkező épület engedélyezési terveinek elkészítése és engedélyezésre való benyújtása.

A területen két történeti épület kapcsolódik a programba: a volt Batthyányi Serház az Aréna utca 8. szám alatt (felújítása 2006 őszén befejeződött) és a magtár épülete. A vasudvar megnyitásával a Külsikátoron keresztül megteremthető a sétány közvetlen kapcsolata a Fő térrel. A sétaút nyugati kijárata az Isis-irodaház és a Zeneiskola közötti úton történik, amely közvetlenül kapcsolható az Iseum létrehozandó épületegyütteséhez

Az így kialakításra kerülő ingatlanok bérlete iránt, a jelenlegi ingatlanpiaci állapotokat, valamint a térségben prognosztizált változásokat figyelembe véve jelentős kereslet várható. A vendéglátóegységek, üzletek, szálláshelyek üzemeltetését a vállalkozói szféra, a parkolóház üzemeltetését esetleg a SOVA Zrt végezhetné.

A beruházások a terület városképi és funkcionális átalakulását oly módon segítik, hogy a városrendezési-, a műemlékvédelmi-, a régészeti szempontok érvényesülése mellett a városi és a magán érdekek összhangja megteremtődik, a meglévő és megtartandó értékek integrált szemléletű védelme biztosítva lesz

5.2. A fejlesztési szükségszerűség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása

A fejlesztés indokoltsága szakpolitikai szempontok alapján

Szombathely MJV Önkormányzata a felülvizsgálat alatt álló Rendezési Tervében és a Területfejlesztési Koncepciójában is a Történelmi Sétaútnak helyet adó, az Aréna utca - Zrínyi Ilona utca - Rákóczi Ferenc utca - Thököly út által határolt tömb fejlesztését tűzi ki célul. Noha a projektterület utcafronti részei túlnyomórészt beépítettek, és az utcafronti ingatlanok állapota kielégítő, vagy újszerű, egészében nézve mégis rehabilitációra szorul a terület 2/3-a. Maga a tömbbelső számos olyan épülettel és épületrésszel rendelkezik, melyek erősen leromlottak, valamint a tömbbelső általában véve elhanyagolt, funkciótan.

A projekt konkrét fejlesztési helyszínét jelentő tömbbelső nagyrészt kihasználatlan, csupán a nyugati részén, a Zeneiskola mögött kerültek parkolóhelyek kialakításra. A tömbbelsőben található telekingatlanok erősen tagoltak, rendezetlenek. A tűzfalakkal tarkított ingatlanok látványa nem teszi lehetővé az egyes telekrészek, belső udvarok egyenkénti kulturált és esztétikus fejlesztését, ennél fogva a terület globális, városrész-szintű fejlesztése, rehabilitációja vált szükségessé.

A belváros szélén lévő tömbök állapota hasonló a projekthelyszínéhez, azonban ez a terület két felértékelődő és egyre több látogatót vonzó turisztikai attrakció (Ferences Kert és ISEUM) között helyezkedik el, mely indokolttá teszi a terület hosszú távú rendezését, konzekvens fejlesztését.

Mindemellett a célterületen egyre több vállalkozói beruházás célozta meg a kereskedelmi vagy vendéglátási tevékenységet. A további vállalkozói fejlesztések első számú gátja a tömbbelső kulturálatlan, elhanyagolt volta és a rendelkezésre álló parkolóhelyek szűkössége.

A terület másik jellemzője, hogy a város értékes védett vagy műemlék ingatlanjai (Zsinagóga, magtár, ISEUM, stb.) is a területen, vagy annak közvetlen közelében találhatók. A kihasználatlan műemlék épülteket önmagukban nem lehet védeni, felújítani és hasznosítani, csupán egy komplex terület-rehabilitáción keresztül.

A 2007-13 között a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretei között meghirdetett városfejlesztési tevékenységek fókuszában a funkcióbővítés áll. A Történelmi Sétaút projekt alapvetően a 2007-13 között tervezett szombathelyi városrehabilitációs projekt-együttes keretében kerülhet megvalósításra. A Történelmi Sétaút - helyszínét tekintve - része a belvárosi városfejlesztési akcióterületnek, valamint a projekt alapkoncepciója már részben integrálódott a folyamatban lévő város-rehabilitációs Akcióterületi Tervbe, ütemezését tekintve a II. ütemben, a 2009-2010-es támogatási források között tervezhető be.

| Fejlődést gátló problémák/ gyengeségek | Kapcsolódó fejlesztési irányok | Tervezett városfejlesztési* és egyéb intézkedések | A fejlesztés indokoltsága | Várt hatások |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nem megfelelő gazdasági környezet | Befektetési és üzleti környezet fejlesztése a belvárosban | - *Belvárosi tömb és tömbbelső megújítása, közösségi és turisztikai célú fejlesztések - *Befektetési lehetőségek kiajánlása | - Az utóbbi években jelentősebb vállalati beruházás nem valósult meg a célterületen, az továbbra is rehabilitálandó városrész - Közepesen kihasznált vagy kihasználatlan területek, épületek - A turisztikai és üzleti lehetőségek kihasználtsága elégtelen, nincs attraktív környezet | - Magánberuházások és a közberuházás új városrészt teremtenek - Új vagy bővülő funkciók által az ingatlanok értéke növekszik - Új beruházások megjelenése rövid távon - Turisztikai és kereskedelmi vállalkozások jövedelmeinek növekedése - Kulturális programok számának és színvonalának növekedése - A foglalkoztatottság növekedése, országos átlagnál kedvezőbb adatok |
| Nem kellően kihasznált turisztikai potenciál, hiányos infrastruktúra | Turisztikai potenciál kihasználásának ösztönzése | - *A belvároshoz kapcsolódó tömb kapcsolása az ISEUM-hoz és a Ferences Kerthez - Új (kultur)turisztikai attrakció kialakítása - *Helyi vállalkozások bevonása a városfejlesztési tevékenységek gazdaságfejlesztési részébe - A belváros turisztikai funkciójának erősítése | - Jelentős turisztikai fejlesztések mellett, leromlott területek vannak - Turisztikai attrakciók fizikai és tematikus összekapcsolása - A turisztikai érdekeltségű vállalkozások jelentős része a belvárosban működik | - Vonzóbb turisztikai környezet kialakítása a belvárosban - A vendégéjszakák számának növekedése - A turisztikai vállalkozások lehetőségeinek bővülése |
| Leromlóban lévő közterek és műemlék ingatlanok, kihasznált közösségi helyek hiánya | A közterületek fejlesztése, közösségi funkciók bővítése, műemlék ingatlanok kihasználása, állagmegóvása, felújítása | - *A tömb és a tömbbelső átalakítása, közösségi és turisztikai funkciók megjelenítése - *Rendezvény helyszínek kialakítása - *Jelentősebb műemlék épületek felújítása (Magtár) és funkcióval való megtöltése (sétálóutcai üzlethelyiségek, galéria, stb.) | - Turisztikailag és gazdaságilag nem kihasználható térszerkezet - Nagyszámú, romló állapotú műemlék ingatlanok, rendezetlen tömbbelsők - Potenciális leletek bemutathatóak lennének | - Megfelelő színvonalú és kihasználható sétálóövezet és közösségi terület kialakítása - Lakossági és turisztikai igények párhuzamos kielégítése - A műemlék ingatlanok állagának megóvása, fejlesztése - Új funkciók megjelenése a belvárosban |
| A belváros parkolási gondjai korlátozzák az üzleti fejlesztések m4egvalósulását | A tömbbelső alatt egy nagykapacitású, egyszintes mélygarázs kialakítása | - Egy egyszintes mélygarázs építése a tömbbelső alatti területen - Forgalomszervezés (korlátozott behajtás a felszínen) | - A parkoló-kapacitások mind az ISEUM, mind pedig a Ferences Kert igényeit kielégítheti - Általában enyhíti a parkolási gondokat a belvárosban - A parkolóhelyek nélkül nem kaphat engedélyt több helyi gazdasági fejlesztés (pl Panzió, üzletek) | - A parkolási gondok enyhülnek a belvárosban - Több magánberuházás is kedvező környezetet talál - A létesítendő parkoló-kapacitás kiszolgálja a szomszédos turisztikai fejlesztések kapcsán jelentkező igényeket is |
| A kulturális, közösségi és közfunkciót ellátó intézmények bevonása | Kulturális-közösségi szolgáltató létesítmények, középületek felújítása, kihasználtságuk növelése, fenntarthatóságuk javítása | - *A történelmi városi, illetve kultúr-turisztikai jellegek erősítése - Kulturális intézmények, létesítmények aktív bekapcsolás a a projektbe - Rendezvények és kulturális események szervezése | - A város méretéhez képest jelentős méretű és sokszínű kulturális intézménnyel rendelkezik, melyek folyamatos karbantartása, fejlesztése a város turisztikai vonzerejének egyik alappillére | - A kulturális jelleg erősítése a turisztikai vonzerők között megfelelő intézményi háttérrel biztosítva - Addicionális bevételek a helyi intézmények (Zeneiskola) részére |

A funkcióbővítést szem előtt tartva a Történelmi Sétaútnak helyet adó tömbbelső egy teljes városrész-rehabilitáción menne keresztül, oly módon, hogy a jelenleg is köz-, lakás, vagy üzleti funkciót ellátó ingatlanok megtartanák, sőt magasabb színvonalon láthatnák el funkcióikat, ugyanakkor a jelenleg lepusztult és kihasználatlan tömbbelső helyet adna új közösségi tereknek, új üzleti és lakóingatlanoknak, kulturális bemutató és rendezvényhelyeknek. A projektterületen - a pályázati kiírás szándékával összhangban – egy abszolút funkcióbővülést és valós terület-rehabilitációt megvalósító projekt jöhetne létre.

A fejlesztést motiváló tényezők

Turisztikai szempontok

Szombathely Város gazdasági jövőképének egyik meghatározó eleme a turizmus fejlesztése, mely – a csaknem 2000 éves múltra alapozva – elsősorban a város történelmi öröksége és kulturális hagyományai köré épülhet.

Szombathely egy olyan régi-új historikus (Történelmi-régészeti) városrész kialakítását kezdte meg a belvárosban, amely amellett, hogy bemutatná a város értékeit, alapvetően közösségi, kulturális központ és idegenforgalmi látványosság is lehetne.  A Ferences Kert és az Iseum mellett, harmadik ütemként a Történelmi Sétaút valósulhatna meg.

Turisztikai szempontból tehát elengedhetetlen a projektterület érdemi fejlesztése, mivel két jelentős turisztikai vonzerő között helyezkedik el, ahol az átmenő forgalom miatt nem csak a fizikai összeköttetést kell biztosítani, hanem a tematikus kapcsolatokat is.

Az egyre bővülő Savaria Történelmi Karnevál rendezvény-sorozata is egyre inkább azzal a problémával szembesül, hogy az egyes rendezvények nem mindig bonyolíthatók le alkalmas és megfelelő hangulatú helyeken. A Történelmi Sétaút jelentős előrelépést hozhatna ezen a terület is, hiszen ezt a szempontot már a tervezésnél is figyelembe lehetne venni, így egy hangulatos, történelmi résszel bővülhet a Karnevál helyszíne.

Gazdasági és piaci szempontok

Szombathely belvárosában - a Fő téren még megmaradó „foghíjak” utóbbi években történő beépítését követően - már nem találhatóak olyan területek, ahol a város szívébe illő gazdasági tevékenységet végző vállalkozások bővülési lehetőséget találhatnának. Csupán az iroda ingatlanok területén figyelhető meg túlkínálat. A vendéglátásra, kereskedelemre és egyéb szolgáltatásokra szakosodott cégek már csak egymás rovására tudnak terjeszkedni a frekventáltabb belvárosi helyeken. Összehasonlítás gyanánt a belső Uráni Udvar kialakítása és jól példázza, hogy egy-egy új területet szívesen birtokba vesznek a vendéglátó és kereskedelmi egységek. Ezen tapasztalatok alapján okkal vélelmezhető, hogy egy idegenforgalmi szempontból abszolút frekventált, új és sajátos miliővel rendelkező, hangulatos közterületet hamar benépesítenének a helyi vállalkozások. A Történelmi Sétaúton - a tervek szerint – számos vendéglátó, szolgáltató és kereskedelmi egység kapna helyet, oly módon, hogy azok – megidézve például a régi korok mesterségeit - egyfajta kulturális többletet is nyújtanának az idelátogatóknak.

A város-rehabilitációs projektek esetében követelmény a helyi kis- és középvállalkozások bevonása a projekt megvalósításába, önálló vállalkozói fejlesztések megvalósítása által. A projekt keretében a kereskedelmi ingatlanok túlnyomó része vállalkozói fejlesztések keretében valósulna meg. Az önkormányzati területek és a közterületek fejlesztése által a magáningatlanok is felértékelődnének, mely további beruházásokat vonzana.

Mindemellett a területen egyre több vállalkozói beruházás célozta meg a kereskedelmi vagy vendéglátási tevékenységet. A további vállalkozói fejlesztések első számú gátja a tömbbelső kulturálatlan, elhanyagolt volta és a rendelkezésre álló parkolóhelyek szűkössége.

Hasznosítási, ingatlangazdálkodási szempontok

A terület fejlesztésének egyik lényeges szempontja az, hogy a város értékes védett vagy műemlék ingatlanjai (Zsinagóga, magtár, ISEUM, stb.) is a területen, vagy annak közvetlen közelében találhatók. A kihasználatlan műemlék épülteket önmagukban nem lehet védeni, felújítani és hasznosítani, ez csupán egy komplex terület-rehabilitáción keresztül valósulhat meg.

Alapvetően két típusú ingatlan (felépítmény, épület) kerül létrehozásra:

- üzleti, vagy lakás célú ingatlanok

- közösségi, vagy kulturális (non-profit) célú ingatlanok

Az üzleti típusú ingatlangazdálkodás területén két alapvető irány is elképzelhető: az ingatlanok megépítése az önkormányzat, vagy annak gazdasági társasága (SZOVA Zrt) által, majd ezt követően annak bérbeadása, hasznosítása a mindenkori vagyongazdálkodás szerint; vagy magánberuházó(k) bevonása a projekt profitorientált elemeinek megvalósításába! Az első esetben csak a piaci igényeket kell figyelembe venni, a második esetben azonban konzorciumi partnerként kell bevonni az adott vállalkozókat és ők is maximum 30% támogatásban részesülnek! A változatok nem befolyásolják az elérhető támogatás mértékét, mivel jövedelemtermelő beruházásra általában maximum 30% támogatás nyújtható. Ennél fogva indifferens, hogy ki valósítja meg ezeket a projekt-elemeket!

Az önerő, valamint a pénzügyi keretek biztosítása szempontjából viszont már alapvetően fontos, hogy melyik beruházási változat valósul meg. Az önkormányzat beruházásában a teljes költséget és annak előfinanszírozását is a városnak vagy gazdasági társaságának kell vállalnia. Ez az alternatíva – figyelembe véve a jelenleg folyó és a 24 hónapon belül tervezett fejlesztéseket – nem vállalható és finanszírozható kizárólag városi forrásokból!

A város-rehabilitációs források pályázati felhívásai preferálják, sőt elvárják, hogy a helyi vállalkozások önálló for-profit fejlesztései egy akcióterületi beavatkozás-sorozat szerves részét képezzék. A vállalkozók konzorciumi partnerként történő bevonásával a vállalkozók „közvetlenül” részesülhetnek támogatásban, ám a fejlesztéseik önerejét (minimum 70%) is nekik kell biztosítani!

Ez alapján összegezhető, hogy a non-profit és közterület-fejlesztési elemeket kellene az önkormányzatnak saját beruházásként megvalósítani, a további for-profit elemeket a lehető legnagyobb arányban vállalkozókkal kellene megvalósíttatni, mely már az előkészítés szakaszában partnerségi egyeztetéseket igényel! A személyes mélyinterjúk alkalmával látótérbe került potenciális vállalkozói fejlesztéseket a későbbiekben részletesen listázzuk, bemutatjuk.

6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység

6.1. A fejlesztési célok meghatározásának módszere

A célok meghatározásakor a jelenlegi helyzetből és a korábbi tömbbelsőkre vonatkozó tapasztalatokból, valamint Szombathely Városfejlesztési Koncepciójából, turisztikai felméréseiből, továbbá a városba látogató vendégek és a helyi lakosság szokásaiból indultunk ki. A célok meghatározásakor figyelembe vettük a fejlesztési területen élő lakosok, ingatlantulajdonosok és a helyi vállalkozások véleményeit és elképzeléseit.

Fontos volt olyan elképzelést kidolgozni, amely szervesen és harmonikusan illeszkedik a megkezdett és tervezett turisztikai fejlesztések sorába.

A partnerként érintett helyi vállalkozások, valamint a helyi intézmények, szervezetek vezetőivel való konzultációt követően még finomítani kell az elképzeléseket. A helyi adottságok, szakmai javaslatok figyelembevételével véglegesesítésre került a projekttervezetet.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány a fejlesztési célok azonosításánál, majd ezt követő meghatározásánál az alábbi szempontokat értékelte elsősorban, és ezek alapján szűkítette a tanulmányban meghatározott és ismertetett, megvalósítani kívánt fejlesztési elemek körét. A közeljövőben még pontosítani kell a várható régészeti leleteke, azok helyét és jellemzőit, valamint részben ehhez kell igazítani a terület új, részletesebb vázlattervét.

Ténylegesen tehát az elképzelés folyamatos finomítását, célorientált egyszerűsítését követően sikerül kialakítani a végleges tervezetet. A jövőben sor kerül szakmai és lakossági fórumokra, ahol az érintettek várhatóan elfogadják, és javaslataikkal segítik a projektkoncepció elfogadását és megvalósulását.

A fejlesztési célok meghatározásakor az alábbi főbb szempontok kerültek figyelembe vételre:

- A régió operatív programjához, akciótervéhez való illeszkedés szempontjai,

- A projektet érintő fejlesztési koncepciókhoz való illeszkedés szempontjai (Területfejlesztési Koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv)

- A komplementer jellemzők kialakítása az Iseum és Ferences Kert projekt kapcsán

- A potenciális régészeti leletek megmentése és - lehetőség szerint – a helyszínen történő bemutatása

- Korábbi tervpályázat szakmai és építészeti elvárásai

- A városvezetés jelenlegi szakmai elvárásai

- A funkcióbővítő lehetőségek hangsúlyozása

- A gazdaság helyi szereplőinek az érdeke a projekt megvalósulásában

- A megfelelő műszaki színvonal biztosításának szempontjai a szakmai és műszaki elvárások tekintetében

- A gazdaságossági és pénzügyi szempontok, önerő mértékének alternatív csökkentése, fenntarthatósági szempontok

- Infrastrukturális és műszaki megvalósíthatóság

- A környezeti fenntarthatósági szempontok vizsgálata

- Társadalmi elfogadottság (lakosság és helyi vállalkozások körében végzett felmérés, érintett szervezetekkel történő egyeztetés)

Különösen fontos, hogy reális, és teljesíthető célok kerüljenek kitűzésre, hiszen a megvalósítás esetleges elmaradása jelentős hátrányt okozhat mind a helyi lakosság, mind az ideérkező turisták által történő megítélésében, továbbá a Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi Terv átdolgozását vonja maga után. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor még nem állnak rendelkezésre részletesebb tervkoncepciók és vázlattervek, valamint minél szélesebb körű és hiteles információk, illetve nehezen meghatározható a régészeti feltárás jövőbeli eredménye és azok hatása a megvalósítani kívánt projekt vonatkozásában.

Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi helyzetből, milyen eszközökkel, forrásokkal érhető el a jövőbeni kívánt állapot, azaz a fejlesztés megvalósítása.

A tervezéshez, a stratégia, és erőforrások kiválasztásához azonban elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű információ álljon rendelkezésre. Az adatok alapos vizsgálata után lehet csak továbblépni és a projektet előkészíteni a megvalósításra.

6.2. A fejlesztési irány

Fejlesztés célja

Új kulturális és turisztikai városrész kialakítása terület-rehabilitáció által, ami

- A turisták számára is vonzó környezetet biztosít a turisztikai látnivalókkal, kulturális kínálattal hosszabb időtöltésre alkalmas attrakciót nyújt.

- A helyi lakosság mindennapi életében is használt új közterület a hétköznapokon is igénybeveendő szolgáltatásai (vendéglátás, kereskedelem, egyéb szolgáltatások) és a naponta több programot nyújtó kulturális kínálata révén.

- A leromlott állagú, hasznosítatlan és kihasználatlan gazdasági potenciállal rendelkező belvárosi területen a város örökségében rejlő történelmi korokat megidézve új terek és attrakciók kialakítása.

- A szolgáltatások, üzletek számának növelésével új munkahely létrehozása.

- A Történelmi-régészeti városrész Szombathely városmarketingjének, idegenforgalmi arculatteremtésének fontos elemévé válik.

Lehetséges funkciók

A funkciók kialakításánál több célcsoport - így a helyi lakosság, a helyi vállalkozások, helyi szakképzés és oktatás, illetve a turisták - igényeit is figyelembe kell venni!

Alapvetően egy turisztikai és szolgáltató sétány kialakítása történik:

- Új közterületek kialakítása, melyet a helyi lakosság vesz igénybe

- Új vendéglátó és kereskedelmi egységek, üzletek kialakítása

- Szálláshelyfejlesztés – legalább egy 50 fős egység kialakítása

- A régi mesterségek műhelyei segítik a kihalófélben lévő mesterségek, kézműves szakmák megmaradását,

- előnyben részesíti a művészeti, kulturális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások működését.

- Mindezek megvalósítása érdekében aktívan közreműködnek a város szakoktatásai intézményei, a profilba illő „tanműhelyek” Sétaúton való működtetésével.

Hangsúlyos szempont a kereskedelmi és szolgáltató funkció erősítése mellett a város történelmiségéből adódó hangulat megtartása, visszaállítása. Az ókori Savariaban található városszerkezet érzékeltetése, a történelmi tárgyi örökségek megőrzése.

A sétálóút egésze a Ferences Kerttől az Iseumig egy nyüzsgő találkozási pont lehet a lakók életében, mely több apró térből állna, ahol nyári időben szabadtéri kisrendezvényeket, előadásokat, koncerteket lehetne lebonyolítani. Olyan utcabútorok kerülnek elhelyezésre, melyek igazodnak a történelmi hangulatú sétányhoz. A tér nyugati bejáratával szemben elhelyezhető lenne egy szökőkút, esetleg a testvérvárosok kútja.

A tér keleti harmada fásított, inkább park, mint tér funkciójú terület, ahol esetleg a Szent István park béli volt Zenepavilon mása kaphatna helyet.

A funkciók egy részét már működő szolgáltatók biztosítanák, a kézműves műhelyek működtetésben cél a városi szakképző iskolákkal való együttműködés.

Az egyedi jellegű, kevés számú szolgáltatót elbíró funkciók kialakítása kapcsán törekedni kell a jelenleg más helyszínen működő szolgáltatók, kisiparosok megnyerésére, melyre jó esély van, hiszen ezek a mesteremberek már-már kiszorulnak a belvárosból. Remélhetőleg a mesterségek koncentrációja forgalomnövekedést is eredményez a vállalkozóknál, ami a Történelmi sétány plusz jövedelmi hatásaként is érthető.

| Funkciók | Elsődlegesen helyi lakosok | Elsődlegesen turisták | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Kézművesség, kisipari tevékenység |  |  | „Látvány tanműhelyek”, helyben való árusítással egybekötve |
| Virágkötészet, virágbolt | X |  | Hermann O. Szakközépiskolával együttműködve |
| Ötvös műhely és üzlet | X | X | Vállalkozók és a művészeti Szakközépiskola is |
| Gyertyaöntő műhely és üzlet | X | X | ÁVÁR Kft lehetséges bérlő lehet |
| Fazekas műhely és üzlet | X | X |  |
| Lábbeli készítő és javító műhely, cipész | X | X | Szombathelyen van több is |
| Bőrműves | X | X | van több is |
| Papírkészítő műhely és üzlet |  | X | Nincs Szombathelyen |
| Paszomány és rátét gyártó műhely |  | X | Régen volt Sárváron |
| Restaurátor műhely |  | X | Feltéve, ha nincs jelentős zaj és egyéb szennyező hatása, ISEUM-mal és Művészeti Szakközéppel együttműködve |
| Fafaragó és esztergáló műhely |  | X | Feltéve ha nincs jelentős zaj és egyéb szennyező hatása, ISEUM-mal és Művészeti Szakközéppel együttműködve |
| Szabóság, jelmezkölcsönző | X |  | Aréna 8-ban működik Szakközéppel együttműködésben |
| Csipkeverő műhely |  | X |  |
| Hangszerkészítő, -felújító | X |  | A Zeneiskola közelsége is szempont lehet |
| Díszletkészítő |  |  | Kérdéses hogy ez önálló műhelyként képes működni, illetve milyen zajhatása van-e? |
| Művészet, kulturális célú szolgáltatások, kereskedelem |  |  |  |
| Műtárgy üzlet | X | X | 1-2 db |
| Képzőművészeti Galéria | X | X | ISIS Galéria |
| Könyvesbolt, Antikvárium | X |  | 1-2 db |
| Antik fegyver üzlet |  | X | 1 db |
| Képkeretező, könyvkötő | X |  |  |
| Ókori témájú könyvtár, kutató műhely működése, irodai funkciókkal |  | X |  |
| Hangszerüzlet | X |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  |  |  |
| Utazási iroda | X |  | ISEUM Tours, akinek tulajdona is van a területen |
| Kozmetikai, fodrászüzlet, termékek értékesítésével | X |  | Teleki Blanka kozmetikus képzővel közösen |
| ISEUM múzeum irodái, raktárai, műhelye, kiszolgáló helyiségei |  |  | Ha szükséges |
| Mosoda és tisztító ügyfélszolgálata | X |  |  |
| Órás | X |  |  |
| Egyéb kereskedelem |  |  |  |
| Ajándéktárgy üzlet |  | X |  |
| Fűszerüzlet | X | X |  |
| Vendéglátás, szálláshely |  |  |  |
| Melegkonyhás éttermek | X | X | 1-2 db, köztük egy hagyományos egytálételeket árusító étterem |
| Cukrászda, kávéház | X | X | 1-2 db, pl. Bécsi cukrászda |
| Pékség | X |  | 1 db |
| Söröző | X | X | 2 db |
| Szálloda min 50 főre |  | X | 1 db, konferencia teremmel, melegkonyhás étteremmel együtt |

További lehetséges funkciók:

- múzeumi kiállítóhely, műterem és tárlathely (akár a magtár épületében is)

- raktárhelyiség, irodák az ISEUM múzeum számára és a Történelmi sétány működtetésére.

Parkolás megoldása: A területen egyszintes földalatti parkoló kialakításával, ami egyúttal ellátná a Bartók terem és az Iseum parkolási igényeit is. A földalatti parkoló kialakításának egyik kockázat, hogy annak megépítése esetén a régészeti munkák beláthatatlan ideig halaszthatják a befejezést. A feltárt régészeti értékek eredeti bemutatására több megoldás nyílik, azonban törekedni kell arra, hogy a helyszínen bemutatható leletek ne kerüljenek múzeumok raktáraiba.

Javaslatok az építészeti koncepcióhoz

Az építészeti terveknek biztosítaniuk kell a fenti funkcióknak való megfelelést. A funkciók, és azok területigénye még további egyeztetések során pontosításra kerül. Ugyan a területre vannak elvi engedélyes szintű tervek, de szükséges azok pontosítása. Az alábbi javaslatok a tervek módosítását segíthetik.

- Római kor, mint Szombathely meghatározó történelmi korának valamilyen módon történő megjelenítése (pl. ókorban használt építészeti formák megjelenítése; jellemző építőanyagok díszítő-, térelválasztó elemként való használata)

- Összeköttetés biztosítása az ókori természettudományi, valamint a harci tevékenységeket bemutató Ferences-kert és az Iseum, mint szakrális helyszín között, kézenfekvő a római kori civil élet fő helyszíneinek bemutatása.

- Fórum Agora, mint a római élet közösségi terének megjelenítése, melyhez illeszkedve kisebb, egymástól elválasztott terek alakulnak ki. A beépítéssel javasolt azonos stílusú épületek által övezett tereket kialakítani. A kis terekre szabdalt beépítést gyakorlatilag predesztinálja a sétaút útvonalára merőleges volt magtár épülete.

- A kialakítandó tereknek működésre alkalmas, egymást feltételező funkcióknak kell helyt adniuk. (pl. mesterségek udvara, vendéglátás tere).

- A helyszínen lévő két műemlék épület: a volt ispotály és a Magtár épület rekonstrukciója és új funkcióinak kialakítása. Az ispotály (Thököly 38.) egy természetgyógyászati központ lenne kereskedelemmel és szolgáltatási funkciókkal. A magtár számára többféle funkció is javasolható, kézenfekvő funkciók: kiállítótér vagy valamilyen mesterségek üzlete.

- A területen található régi pince és kút megőrzése és a megújuló térbe való integrálása.

- Tömbbelsőben való új közterület, tér kialakítása, mely során lezárják sétaúttól a terület szélén lévő házak belső udvarait, illetve a bemutatásra érdemes épülethátsót nyitva hagyják. A lezárással egyébként javasolt zöld belső udvarok kialakítása, természetesen a parkolási igények figyelembe vétele mellett, amit az építendő mélygarázsban kell biztosítani.

- Hangulatos tereket kell kialakítani, ami megidézi a múlt építészeti stílusát, alkalmas rossz idő esetén is a sétálásra, szabadtéri megjelenésre, akár a tér egy részének (pl vendéglátóudvar) teljes lefedésével

- A városrehabilitációs pályázatoknál elvárás a zöld felületek növelése, tehát szükséges ápolt zöld felület kialakítása a sétaúton, ami a régi római kertek hangulatát idézi.

- A jelenlegi vasudvar épületben árkádokon keresztül biztosítják az átjárást a sétaút, a Thököly utca és a Fő tér között.

- Klasszicista stílus használata, mint ami hasonlít a római korra és Szombathely, illetve a projektterület számos épületére.

- A tömb beépítéséből következik, hogy az épületek egy emeletesek legyenek sátortetővel fedve, betartva az épülettömb építési szabályozásában szereplő maximális épületmagasságot.

- Az ISEUM felé vezető sétaútvonal szabadon hagyásával szükséges lehet egy új parkoló kijárat építése a belső udvarról

Elképzelhető, hogy a tulajdonszerzések elhúzódása miatt két lépcsőben valóul meg a fejlesztés. Ebben az esetben a területek közötti választóvonal maga a magtár épülete lehet.

Tulajdonviszonyok

A tulajdonviszonyok felmérése megtörtént, több ingatlan megvásárlása szükséges. Amennyiben nem lehet az ingatlanvásárlásokról megegyezni, úgy felmerülhet az ingatlan cseréje, illetve a tulajdonosoknak az épületek megvalósításába történő bevonása.

A tömbön belül tervezett történelmi sétaút esetében csak a 6475. és a 6477. helyrajzi számú ingatlan nem önkormányzati tulajdon. A tervezett fejlesztések megvalósításához az alábbi alternatívák merültek fel: az ingatlan megvásárlása (a 6475. helyrajzi szám esetében), vagy cseréje (a 6477. helyrajzi számnál), illetve a tulajdonosok által megvalósítandó beruházások. A jelenlegi tulajdonosokkal eddig folytatott megbeszélések alapján kiderült, hogy az együttműködési szándék biztosított. A projekt megvalósításának előfeltétele, hogy az érintett két telek tulajdonosi viszonyai rendeződjenek. Ezt követően kerülhet sor az építési telkek kialakítására és Földhivatali bejegyzésére. Fontos, hogy a régészeti feltárás az építési tervek készítésével párhuzamosan történjen, hogy turisztikai szempontból kiemelkedő jelentőségű lelet esetén, lehetőség nyíljon üveggel fedett, közterületi kiállítótér kialakítására. A Sétaút tervezett épületei közül jelenleg 2 rendelkezik építési engedélyezési tervvel és jogerős engedélyező határozattal. A további 5 épület 2006 őszén elvi építési engedélyt kapott. A telekalakításokat követően szükséges az 5 elvi építési engedéllyel rendelkező épület engedélyezési terveinek elkészítése és engedélyezésre való benyújtása. Az engedélyező határozatok jogerőre emelkedését követően a tervezett 7 új épület kiviteli terveit el kell készíttetni.

Tervezett fejlesztések elemeinek meghatározása

Az infrastrukturális háttér fejlesztése:

Az új városrésznek megfelelő tömbbelső kialakításánál alapvetően 3 építészeti elemet különböztethetünk meg:

- mélygarázs kialakítása

- közterületek kialakítása

- felépítmények létrehozása (műtárgyak, üzletek, társasházak, stb.)

A fejlesztések koncepcionális leírása:

Mélygarázs kialakítása

A fejlesztés keretében egy egyszintes mélygarázs (kéregparkoló) kerül kialakításra bruttó 10.523,79 m2-es, nettó 8.420 m2-es alapterülettel. Kapacitása kb. 360-400 parkolóhely (jelenlegi tervek alapján 386 db beálló hely). A létesítendő mélygarázsban új, a díjfizetős parkolórendszerbe integrálódó parkolóhelyek jönnek létre. A garázsnak egy behajtó része a van a Ferences Kert felől és egy kijárata van az ISEUM irányában! A mélygarázs kapacitásai közvetlenül kiszolgálják az ISEUM és a Ferences Kert, valamint a felszínen létesítendő üzletek, kereskedelmi és vendéglátóegységek, panziók, stb. parkoló-igényeit, közvetve pedig a belvárosban jelentkező folyamatos lakossági és vállalkozói parkoló-igényeket.

Közterületek kialakítása

Az új közterületek a helyi lakosságnak biztosítanak hangulatos közösségi teret. Az épültekben elsősorban a vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató funkciók jelennek meg, ugyanakkor megjelennek kulturális, és művészeti egységek is.

Felépítmények

A tervezett felépítmények között a non-profit, kulturális célú ingatlanok, utcagaléria éppúgy megtalálható mint az üzletek, szolgáltató részek, vendéglátóipari egységek, látványműhelyek, lakások, stb. A felépítmények tervezett nettó alapterülete 4.861 m2 lenne. (részletesen a mellékelt költségbecslésben). A felépítmények funkciói úgy kerültek összeállításra, hogy azok a múlt, letűnt mesterségek megidézéséhez, turisztikai vonterő kialakításához éppúgy hozzájáruljanak, mint a kikapcsolódásra vágyó helyi lakosok, vagy letelepedni kívánó helyi vállalkozások kiszolgálásához.

A fejlesztés várható számszerűsített eredményeit részletesen a 7. fejezetben mutatjuk be.

6.3. A fejlesztési irány indoklása

A fejlesztési irány kiválasztása során a korábbi évek tapasztalatainak szintetizálását, a folyó és tervezett város-rehabilitációs és turisztikai projektek tartalmát, az ingatlanpiaci helyzet alakulását, a város stratégiai vezetésének, valamint a helyi lakosok és vállalkozók véleményét vettük figyelembe.

A kiválasztott fejlesztési irány indokai:

- Szoros illeszkedés a régió programjaihoz és a szakpolitikai prioritásokhoz

- Szoros illeszkedés a város Fejlesztési Koncepciójához, Integrált Városfejlesztési Stratégiájához

- Támogatási források és egyéb erőforrások rendelkezésre állása

- A fejlesztés nemcsak a projektgazda számára hoz megtérülést, hanem pozitív hatást fejt ki a célterületen működő kis- és középvállalkozások fejlődésére, s ezen keresztül a foglalkoztatásra is pozitívan hat

- Gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságra lehet számítani belátható időn belül

- A vállalkozói világ és a civil szektorok számára is megnyitja azt a lehetőséget, hogy olyan fejlesztési célokat fogalmazzanak meg, melyekhez közvetlen támogatást szerzetnek

Figyelembe vettük a következő kiválasztási kritériumokat is:

- A projektnek indukáló hatással legyen a Város vendég- és idegenforgalmára, s egyúttal magasabb színvonalú szolgáltatási környezetet eredményezzen

- Biztosítson megtérülést a projektgazda számára, hogy hosszútávon fenntartható legyen

- Környezeti hatása pozitív legyen

- Csatlakozzon a régió operatív tervének megvalósításához

A komplex tömbfejlesztés gazdasági sikere azon is múlik, hogy az ingatlanfejlesztések és az ahhoz kapcsolódó helyi szolgáltatások egységes és magas minőséget képviseljenek, mely maga után vonja a magánszféra további fejlesztéseit! A projekt méreténél fogva szükséges végiggondolni annak lehetőségét, hogy a vállalkozások minél nagyobb részt vállaljanak a fejlesztések for-profit részeiben, így a város által biztosítandó önrész mértéke csökkenhet. A vállalkozói beruházások is olyan intenzitású támogatásban részesülhetnek, amely lehetővé teszi a kitűzött célok megvalósítását, miközben nem terheli meg túlzottan az önkormányzat pénzügyi ”mozgásterét”.

6.4. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása

A tervezés során megvizsgáltuk, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján lehetséges és célszerű-e más „városfejlesztési” projektet a II. ütemben, a 2009-10-es források terhére megvalósítani. A városfejlesztési elképzelések között szerepel még a Vásárcsarnok fejlesztése, bővítése, mely szintén esélyes lehet a megvalósításra a városfejlesztés II. ütemében. Jelenlegi ismereteink alapján leszögezhető, hogy a két, milliárdos nagyságrendű projekt – a saját rész biztosítása miatt - nem valósulhat meg párhuzamosan. A Történelmi Sétaút projekt számos közterület-fejlesztési részt tartalmaz, melyek közvetlen bevételt nem termelnek, tehát pusztán vállalkozói (befektetői) részvétellel nem valósulhatnak meg. A Vásárcsarnok projekt viszont egy teljes egészében for-profit fejlesztés.

6.5. A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe

Az alábbi országos és régiós fejlesztési célokhoz csatlakozik:

- Nemzeti fejlesztési dokumentumok céljaihoz (NSRK, OTK), elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazottakhoz

- A Nyugat-dunántúli regionális operatív programban a 3. prioritás (Városfejlesztés) beavatkozáshoz való illeszkedés;

- A NYDOP 3.1.1.B. – Városközpontok funkcióbővítő megújítás a megyei jogú városokban

- A Nyugat Dunántúli Operatív Programhoz és akció tervhez való illeszkedés

Az operatív program értékelésének összegzése kimondja:

A megyei jogú városoktól elvárják, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban, fenntartható eredményeket hozva használják fel, ezért minden eszközzel el akarják érni a minél intenzívebb magántőke, illetve visszatérítendő típusú források bevonását a város-rehabilitációs projektek finanszírozásába. A méretgazdaságosság előnyeit kihasználva, a koncentráció elvét figyelembe véve, a magántőke jelenlétére és mobilizálhatóságára építve elsősorban azon nagyvárosainkat kívánják fejleszteni, amelyek egészében vagy részlegesen a régió jelentős részére kiterjedő szerepkört töltenek be. Ebben a megközelítésben indokolt a megyei jogú városok számára a regionális akciótervek keretében biztosított a városközponti, vagy városrészközponti terület átfogó, nagyléptékű rehabilitációja. Természetszerűleg a fejlesztési elképzelések és igények sokkal nagyobb forrásigényt támasztanak, mint a rendelkezésre álló keretösszeg, ezért is célszerű a vissza nem térítendő, központi támogatások minél nagyobb arányú kiegészítése.

Az akcióterv keretében egy olyan város-rehabilitációs modellnek kell érvényesülnie, ami biztosítja, hogy az fejlesztési elképzelések egymással koordináltan, a szinergikus hatásokat erősítve, a rendelkezésre álló források megfelelő kombinációjában valósulhassanak meg. Ennek keretében a konstrukció a területi alapú, integrált megközelítésre épít.

6.6. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz

Illeszkedés a Szombathely MJV Város Településfejlesztési Koncepciójához

Szombathely MJV Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója tervez a projekt megvalósulásával: a „Kulturált város” gondolatkörbe sorolt „tágan értelmezett idegenforgalmi kínálat fejlesztése” alprogram egyebek között a Történelmi Sétautat, mint fejlesztendő területet külön nevesíti.

Illeszkedés az előzetes Integrált Városfejlesztési Stratégiához

Szombathely MJV 2007-ben elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiája a 2009-10-es akcióterv-időszakban benyújtásra kerülő város-rehabilitációs projektek között nevesíti a Történelmi Sétautat.

7. A fejlesztés megvalósításának módjai

A tömbbelső rehabilitációja kapcsán alapvetően három változatot különböztetünk meg:

„0” változat – a fejlesztés nélküli állapot vizsgálata

„A” változat – a projekt részleges megvalósítása

„B” változat – a projekt teljes megvalósítása

Valamennyi alternatívánál figyelembe vesszük a műszaki lehetőségeket és az eddig tapasztalt igényeket, valamint a már korábban jelzett problémákra adott megoldások hatásait, illetve bemutatjuk a részleges és teljes fejlesztés megvalósulásához szükséges költségeket. Valamennyi alternatívánál SWOT analízist készítünk a fejlesztéssel kapcsolatos kockázatok és előnyök azonosítására.

7.1. A „0” változat - a projekt nélküli eset

A változat leírása, összefoglaló ismertetése

A projekt elmaradása a meglévő épületegyüttest és szolgáltatási színvonalat konzerválná. A térségben és a városban rohamosan fejlődő kulturális és karnevál turizmus, a régióban elinduló jelentős műemlék-fejlesztések mellett egy esztétikailag elavult, kihasználatlan, leromlott állapotú, korlátozott kihasználtságú ingatlanegyüttes maradna fenn!

A megújulás hiányában a belváros jelentősen vesztene versenyképességéből, nem lenne lehetőség a belváros kereskedelmi és turisztikai szoláltatások bővítésére, a foglalkoztatottság színvonalának növelésére!

A szinten tartással folyamatosan romlana a tömbbelső állapota, nem nyílna lehetőség új vállalkozások betelepítésére.

A tevékenység, működés jellemzése

A fejlesztés elmaradása esetén a jelenlegi működés maradna fenn. Nem bővülne a parkolási lehetőség és fontos vállalkozói fejlesztések (pl. panzióépítés) hiúsulnának meg, továbbá az ISEUM és a Ferences Kert látogatói sem találnának parkolóhelyet a környéken, hisz azokat a helyi lakosság szinte teljes mértékben kihasználja.

A vállalkozások bővülése a jelenlegi állapotban nem lehetséges, hiszen a tömbbelső rendezetlen és tagolt belső udvarokból áll, az átjárhatóság nem biztosított.

A helyszínen található védett és műemlék épületek nem kerülnének fejlesztése és hasznosításra! A helyszínen található régészeti leletek nem kerülnének be a szombathelyi történelmi hagyatékba, és a közönség nem ismerhetné meg azokat!

Műszaki paraméterek

A tömb-rehabilitáció elmaradásával a város egyik frekventált terülte több veszélynek és kockázatnak is ki lenne téve. Műszaki problémák, melyek a fejlesztés nélkül veszélyeztetik a terület megfelelő működését, hasznosíthatóságát:

- terület méreteihez képest alacsony kihasználtság

- tagolt és rendezetlen udvarok, fejlesztésre alkalmatlan térszerkezet

- Nem továbbfejleszthető műszaki megoldások

- Kedvezőtlen látkép, épületarculat

- Kedvezőtlen helykihasználtság

- Műemlékingatlanok állapotmegőrzésének kiemelt kockázata áll fenn

- A parkolóhelyek szűkössége a jelenlegi struktúrában nem megoldható

A fejlesztés nélküli alternatíva SWOT analízise

| BELSŐ TÉNYEZŐK |  |
| --- | --- |
| ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK |
| - Relatív előnyként fogható fel, hogy a projekt elmaradása esetén akkut ráfordítás nem jelentkezik | - Elavult térszerkezet, tagolt tömbbelső - Műszakilag nem továbbfejleszthető ingatlanrészek - Sem a parkoló-kapacitás, sem pedig a használatba vehető ingatlanok aránya nem növekszik - Hosszú távon növekvő fenntartási kötelezettségek - Záros határidőn belül a közművek felújításának kötelezettsége, nehézkes hozzáférés, várhatóan elaprózott közmű fejlesztések - A további vállalkozói fejlesztések ellehetetlenülése |
| ###### KÜLSŐ TÉNYEZŐK |  |
| LEHETŐSÉGEK | VESZÉLYEK |
| - A tömbbelső megújítását udvaronként, helyrajzi számonként az adott tulajdonosok indítják el középtávon - A teljes tömbbelső megújítását a város a középtávú vagy hosszú távú tervei között szerepelteti és valósítja meg | - A fejlesztés elmaradásával tovább fokozódnak a belváros parkolási gondjai - Az ISEUM fejlesztését követően a leromlott állagú épített környezet mint negatív externália jelentkezik - A tömbbelsőben található műemlék ingatlanok állapota olyannyira leromlik, hogy helyreállításuk már nem lehetséges - Hosszú távú fejlődés híján a tömbbelsőben lévő és az utcafronti ingatlanok értéke stagnál, vagy rossz esetben csökken |

7.2. Az „A” változat - a projekt részleges megvalósításának ismertetése

Az „A” változat leírása, összefoglaló ismertetése

A Történelmi sétaút projekt alapvetően két nagy beruházási részre tagolható:

1. A 386 férőhelyes mélygarázs (kéregparkoló) megépítésére

2. A földfelszínen végzett közterület fejlesztésre és az ahhoz kapcsolódó felépítmények létrehozására, azaz a Történelmi sétaút fizikai kialakítására

A részben megvalósított projektnél az egyik legjelentősebb költségelem a mélygarázs megépítésének elhalasztása vetődhet fel részmegoldásként, azonban ennek számos fizikai, műszaki, jogi és fenntarthatósági hátránya mutatkozik.

A mélygarázs kialakításának elmaradása nem csak a tervezett költségvetésre hat, hanem számos módon korlátozza a meglévő ingatlanok és a létrehozandó ingatlanok fejlesztését. Leszögezhető tény, hogy a belváros parkoló ellátottsága nem kielégítő. A környező utcákban működő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek jelentős része parkolóhely megváltással kénytelen operálni, ami önmagában a megközelíthetőség alapjait nem teremti meg. A fejlesztésben közvetlenül érintett helyi vállalkozások közül többen jelezték beruházási szándékukat, pl. egy panzió létesítését, mely fejlesztés várhatóan nem kaphat építési engedélyt megfelelő számú parkolóhely híján.

A felszíni fejlesztések jelentős részét (a felépítmények közel 100%-át) üzleti célú ingatlanok fejlesztése teszi ki, melyben az utcagalériától kezdve a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységeken át kiállítóterek, irodák és látványműhelyek is találhatók. A felépítmények együttes nettó alapterülete eléri a 4.861 m2-t. Az ingatlanok fejlesztésekor figyelembe vett becsült nettó költség átlag nettó 200.000,-Ft / m2.

A mélygarázs fejlesztésének elmaradásával összesen 1.010.400 eFt ”takarítható meg”.

A részlegesen kialakított projektnél tehát kizárólag a felszíni fejlesztések valósulnának meg, ezen belül is a közterületek (terek, belső udvarok, gyalogos és közforgalmi utak, stb.), valamint az ingatlan felépítmények.

Összefoglaló műszaki paraméterek és a várható eredmények, hatások bemutatása

A felújított illetve megépített épületek adatai:

| Épület száma, rendeltetése | Pince bruttó at./m2 | Földsz. bruttó at./m2 | Emelet bruttó at./m2 | Bruttó at.össz./ m2 | Pince nettó at./m2 | Földsz. nettó at./m2 | Emelet nettó at./m2 | Nettó at.össz./ m2 | Becsült nettó ktsg. eFt/m2 | Becsült nettó ktsg. eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.szolgáltatás-irodák |  | 84,79 | 106,13 | 190,92 |  | 67,83 | 84,90 | 152,73 | 180 | 27 491 |
| 2.szolgáltatás-irodák |  | 155,90 | 152,56 | 308,46 |  | 124,72 | 122,05 | 246,77 | 180 | 44 419 |
| 3.szolgáltatás |  | 156,63 | 156,63 | 313,26 |  | 125,30 | 125,30 | 250,61 | 180 | 27 110 |
| 4. szolgáltatás |  | 109,90 | 142,18 | 252,08 |  | 87,92 | 113,74 | 201,66 | 180 | 36 299 |
| 5.kiállítóterem, Tourinform iroda ( műemlék magtár és bővítése) |  | 374,46 | 195,96 | 570,42 |  | 299,57 | 156,77 | 456,34 | 235 | 107 240 |
| 6.könyvesház |  | 135,28 | 112,05 | 247,33 |  | 108,22 | 89,64 | 197,86 | 180 | 35 615 |
| 7.szolgáltatás, Irodák |  | 80,53 | 55,32 | 135,85 |  | 64,62 | 44,42 | 108,68 | 180 | 19 562 |
| 8.cukrászda, Irodák |  | 179,58 | 110,42 | 290,00 |  | 143,66 | 88,34 | 232,00 | 235 | 54 520 |
| 9.látványműhelyek-üzletek, emeleten színészlakások |  | 368,48 | 286,13 | 654,61 |  | 294,78 | 228,91 | 523,69 | 210 | 109 975 |
| 10.látványműhelyek-üzletek |  | 135,15 |  |  |  | 108,12 |  | 108,12 | 235 | 25 408 |
| 11.látványműhely |  | 56,79 | 56,79 | 113,58 |  | 45,43 | 45,43 | 90,86 | 235 | 21 352 |
| 12. látványműhelyek-utazási iroda |  | 526,34 | 382,63 | 908,97 |  | 421,08 | 306,10 | 727,18 | 235 | 170 887 |
| 13.étterem, emeleten tánciskola |  | 428,99 | 298,54 | 727,53 |  | 343,19 | 238,83 | 582,02 | 235 | 136 775 |
| 14.cukrászda, látványműhelyek, emeleten irodák |  | 388,59 | 438,93 | 827,52 |  | 310,87 | 351,15 | 662,02 | 235 | 155 575 |
| 15.utcagaléria |  | 400,57 |  |  |  | 320,46 |  | 320,46 | 120 | 38 455 |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  |  |  | 4 861 |  | 1 010 683 |

A projekt részleges megvalósulásával a város a tömbbelső rehabilitációját elérheti, ugyanakkor a belvárosra általában jellemző parkolóhely problémát nemhogy megoldani nem sikerül, hanem az ISEUM-mal szembeni kis tömbbelsőben jelenleg is működő kb. 140 parkolóhely megszűntetésével a probléma jelentősen elmélyül.

A felszínen létrehozott új ingatlan kapacitások (kereskedelmi és vendéglátó egységek, irodák) további parkolóhely igényt jelentenek, melynek kielégítése jelenleg nem megoldott és nem megoldható. Várhatóan a megépülő Magellán Center alatt található parkoló-kapacitások sem képesek érdemben változtatni a Történelmi sétaút felszíni kialakításával kapcsolatos igények fizikai kielégítésén.

A Történelmi sétaút kialakítása kapcsán kb. 20-30 vállalkozás juthat telephelyhez, melyek 60%-a a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására rendezkedhet be, ideértve az esetleges látványműhelyek kialakítását is, megidézve a régi mesterségek gyakorlását. Ezek a szolgáltatások mind a helyi lakosság, mind pedig az idelátogató – a Ferences-kertet és az ISEUM-ot is meglátogató – turisták igényeit is kielégítik. A felszínen egy hangulatos, kis terekkel és nyitott udvarokkal, valamint gyalogos utakkal tarkított, kulturális kínálatában egyedülálló sétaút jön létre, ahol a kulturálódás és felüdülés valamennyi városi formája megtalálható és elérhető.

Környezeti hatások meghatározása

A részleges projekt kialakításával a földben rejlő történelmi örökség, régészeti leletek jelentős része nem kerül részletes feltárásra, hiszen lényegesen kisebb mértékű földmunkát igényel a mélygarázs nélküli projekt megvalósítása. Ugyanakkor a régészeti feltárások természetesen nem „takaríthatók meg” teljes mértékben, hiszen a terület beépítéséhez szükséges a régészeti előkészítő munkák és alapvető feltárások lebonyolítása.

A terület beépítésekor várhatóan a közművek kiváltása is lényegesen alacsonyabb mértékben történik meg, mint a teljes projekt esetében.

A műemlék ingatlanok állagmegóvása és fejlesztése azonban ugyanolyan mértékben valósulhat meg, tehát a kisprojekt a felszíni fejlesztések körét közvetlenül nem érinti. Ugyanakkor a vállalkozói fejlesztések jelentős része elmaradhat a parkolóhelyek korlátozott rendelkezésre állása miatt, ami a teljes projekt fenntarthatóságát és életképességét nagymértékben veszélyeztetheti.

Projekt költségeinek becslésénél figyelembe vett szempontok

A projekt bekerülési költségeit az ARTEKT Kft. készítette el 2008. március 14-én. A tájékoztató költségbecslés a „Történelmi sétaút Szombathelyen” tervpályázatra beérkezett pályamű továbbtervezése-tanulmánytervének tervezett funkcióira című kimutatás jelenti a projekt ingatlan felépítményeivel kapcsolatos költségbecslés alapját. A költségbecslés a felépítmények (szolgáltató irodák, Tourinform iroda, könyvesház, cukrászda, kereskedelmi és vendéglátóhelyek, utcagaléria, stb.) esetében együttesen 4.861 m2 nettó hasznos alapterületet irányoz elő, a fenti táblázat szerinti megosztásban. A projekt ezen részeihez kapcsolódóan becsült nettó bekerülési értéke 1.010.683 eFt, tehát a teljes projekt költségének kb. a fele. A költségbecslés 2008-as folyóáron készült, az nem tartalmazza az elkövetkezendő években várható inflációt.

A működtetés költségei

A projekt kapcsán a működtetés költségei korlátozottan jelentkeznek, hiszen a profit orientált ingatlanfejlesztéseket nem a város fogja végrehajtani és aktiválni, hanem az erre jelentkező helyi kis- és középvállalkozások. Ennél fogva a működési költségek az ingatlan felépítmények esetében nem fogják a város költségvetését terhelni, kivéve azon kevés ingatlant (Tourinform iroda, nonprofit ingatlanok – műemlék magtár) ahol a város non-profit funkciók fenntartását irányozza elő, a kulturális és művészi értékek növelése érdekében.

A fejlesztéshez szükséges önerő biztosítása és annak tervezett módja

A projekt előkészítése és megvalósíthatósága kapcsán felmerülő költségek között számos tétel  a potenciális főpályázó Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetését terheli, a profitorientált ingatlanok kivitelezési költségei viszont a partnerként bevonható kis- és középvállalkozókat terheli. A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi költségek merülnek fel:

| Sor-szám | Projektelem | Nettó költség (eFt) | Áfa | Bruttó költség (eFt) | Támogatási arány | Igényelhető támogatás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingatlanvásárlás | 90 000 | 18 000 | 108 000 |  |  |  |
| 2 | Régészeti feltárás, leletmentés | 40 000 | 0 | 40 000 | 85,00% | 28 019 679 | Vállalkozás az 50%-ot átutalja előre, bérleti díjból lelakható. Önkormányzat végzi a felújítást. |
| 3 | Telekösszevonások | 6 000 | 1 200 | 7 200 | 30,00% | 8 754 983 | Önkormányzat +30% finanszírozást vállal, vállalkozás teljes beruházást előfinanszírozza. |
| 4 | Mélygarázs építése (valamennyi munkálat és anyagköltség egyben) | 1 010 400 | 202 080 | 1 212 480 | 85,00% | 29 656 397 | NKA műemléki pályázat alapján |
| 5 | Közterületek építése (valamennyi munkálat és anyagköltség egyben) | ????? | ???? | ????? | 30,00% | 45 106 042 | Részletes tervezői költségvetés van. |
| 6 | Felépítmények, épületek kialakítása (valamennyi munkálat és anyagköltség egyben) | 1 010 683 | 202 137 | 1 212 820 | 30,00% | 157 068 000 | *Árkád-galéria építés ide került át a térszint rehabból (16 524 000.-) |
|  | Beruházási elemek összesen: | ??? | 260 916 384 | 1 565 498 306 | 57,19% | 814 939 901 |  |
|  | ELŐKÉSZÍTÉS (max6%) | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 63 811 200 |  |
|  | Megvalósíthatósági tanulmány) | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 4 284 000 |  |
|  | KSH adatkérés | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 367 200 |  |
|  | engedélyezési terv | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 22 950 000 | ? |
|  | kiviteli terv | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 35 700 000 | ? |
|  | tanulmányok, egyéb elők. | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 510 000 | ? |
|  | MENEDZSMENT (max 2 v. 6%) | 0 | 0 | 0 | 85,00% | 81 770 000 | Önkormányzati lebonyolítás esetén 2%, külső cég (VÜZ Kft bevonása) 6% |
|  | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |  | 966 641 101 | lehívható támogatás max. 540 000 000 Ft |
|  | Projektérték |  |  | 1 603 350 957 |  |  |  |

A részben magvalósuló projekt („A” változat) SWOT analízise

| BELSŐ TÉNYEZŐK |  |
| --- | --- |
| ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK |
| - A részben teljesülő projekt látványos módon rehabilitálja a tömbbelsőt - A felszíni fejlesztések megvalósulnak, a történelmi sétaút gyakorlatilag megvalósul - A helyi vállalkozások bővülő lehetőségekkel élhetnek - Alacsonyabb költségráfordítással valósul meg a felszíni fejlesztés - A helyi lakosság új közösségi tereket vehet birtokba | - A projekt hatékonysága és fenntarthatósága bizonytalan - A parkolóház elmaradása miatt kétséges a gazdasági elemek maradéktalan megvalósítása - Továbbra sem megoldott a szomszédos turisztikai attrakciók parkoló-kapacitása |
| ###### KÜLSŐ TÉNYEZŐK |  |
| LEHETŐSÉGEK | VESZÉLYEK |
| - A felszíni fejlesztéseket újra át kell tekinteni - Magántőkét kell bevonni a parkoló-kapacitások közeli megszervezésére | - A parkolóház-fejlesztés elmaradásával tovább fokozódnak a belváros parkolási gondjai - Az ISEUM fejlesztését követően a parkoló-kapacitás kritikusan szűkössé válik - A gazdasági fejlesztések nagy része elmarad az engedélyeztetés ellehetetlenülése miatt - Állandóvá válnak a forgalmi dugók a belvárosban |

7.3. A „B” változat - a projekt teljes megvalósítása

A Történelmi sétaút projekt alapvetően két nagy beruházási részre tagolható:

1. A 386 férőhelyes mélygarázs (kéregparkoló) megépítésére

2. A földfelszínen végzett közterület fejlesztésre és az ahhoz kapcsolódó felépítmények létrehozására, azaz a Történelmi sétaút fizikai kialakítására

A teljes egészében megvalósított projektnél mindkét rész megépítésre kerül. A mélygarázs kialakítása noha szinte megkétszerezi a költségeket, mégis előfeltétele a projekt sikeres megvalósításának. A parkolóhelyekkel kiegészülve a projekt nem kell, hogy elszenvedj az előnytelen felszíni ingatlan-módosításokat, a gazdasági kihasználtság korlátozását, ezáltal lehtővé válik a meglévő ingatlanok és a létrehozandó ingatlanok konzekvens fejlesztése. Leszögezhető tény, hogy a belváros parkoló ellátottsága nem kielégítő. A környező utcákban működő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek jelentős része parkolóhely megváltással kénytelen operálni, ami önmagában a megközelíthetőség alapjait nem teremti meg. A fejlesztésben közvetlenül érintett helyi vállalkozások közül többen jelezték beruházási szándékukat, melynek előfeltétele a parkolók rendelkezésre állása.

A felszíni fejlesztések jelentős részét (a felépítmények közel 100%-át) üzleti célú ingatlanok fejlesztése teszi ki, melyben az utcagalériától kezdve a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységeken át kiállítóterek, irodák és látványműhelyek is találhatók. A felépítmények együttes nettó alapterülete eléri a 4.861 m2-t. Az ingatlanok fejlesztésekor figyelembe vett becsült nettó költség átlag nettó 200.000,-Ft / m2. A mélygarázs fejlesztése összesen 1.010.400 eFt-ba kerül.

A meglévő tervek szerinti becsült hasznos alapterület összesen: cca. 13.300 m2. Irányadó becsült építési költség  (a közterületek nélkül) az épület tekintetében: 2.021.083 eFt +ÁFA= 2.425.300 eFt.

Összefoglaló műszaki paraméterek és a várható eredmények, hatások bemutatása

A felújított illetve megépített épületek adatai:

| Épület száma, rendeltetése | Pince bruttó at./m2 | Földsz. bruttó at./m2 | Emelet bruttó at./m2 | Bruttó at.össz./ m2 | Pince nettó at./m2 | Földsz. nettó at./m2 | Emelet nettó at./m2 | Nettó at.össz./ m2 | Becsült nettó ktsg. eFt/m2 | Becsült nettó ktsg. eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mélygarázs kialakítása | 10.524 | - | - | - | 8.420 | - | - | 8.420 | 120 | 1 010 400 |
| 1.szolgáltatás-irodák | - | 84,79 | 106,13 | 190,92 | - | 67,83 | 84,90 | 152,73 | 180 | 27 491 |
| 2.szolgáltatás-irodák | - | 155,90 | 152,56 | 308,46 | - | 124,72 | 122,05 | 246,77 | 180 | 44 419 |
| 3.szolgáltatás | - | 156,63 | 156,63 | 313,26 | - | 125,30 | 125,30 | 250,61 | 180 | 27 110 |
| 4. szolgáltatás | - | 109,90 | 142,18 | 252,08 | - | 87,92 | 113,74 | 201,66 | 180 | 36 299 |
| 5.kiállítóterem, Tourinform iroda ( műemlék magtár és bővítése) | - | 374,46 | 195,96 | 570,42 | - | 299,57 | 156,77 | 456,34 | 235 | 107 240 |
| 6.könyvesház | - | 135,28 | 112,05 | 247,33 | - | 108,22 | 89,64 | 197,86 | 180 | 35 615 |
| 7.szolgáltatás, Irodák | - | 80,53 | 55,32 | 135,85 | - | 64,62 | 44,42 | 108,68 | 180 | 19 562 |
| 8.cukrászda, Irodák | - | 179,58 | 110,42 | 290,00 | - | 143,66 | 88,34 | 232,00 | 235 | 54 520 |
| 9.látványműhelyek-üzletek, emeleten színészlakások | - | 368,48 | 286,13 | 654,61 | - | 294,78 | 228,91 | 523,69 | 210 | 109 975 |
| 10.látványműhelyek-üzletek | - | 135,15 | - | - | - | 108,12 | - | 108,12 | 235 | 25 408 |
| 11.látványműhely | - | 56,79 | 56,79 | 113,58 | - | 45,43 | 45,43 | 90,86 | 235 | 21 352 |
| 12. látványműhelyek-utazási iroda | - | 526,34 | 382,63 | 908,97 | - | 421,08 | 306,10 | 727,18 | 235 | 170 887 |
| 13.étterem, emeleten tánciskola | - | 428,99 | 298,54 | 727,53 | - | 343,19 | 238,83 | 582,02 | 235 | 136 775 |
| 14.cukrászda, látványműhelyek, emeleten irodák | - | 388,59 | 438,93 | 827,52 | - | 310,87 | 351,15 | 662,02 | 235 | 155 575 |
| 15.utcagaléria | - | 400,57 | - | - | - | 320,46 | - | 320,46 | 120 | 38 455 |
| ÖSSESEN: | - | - | - | - | - | - | - | 13 281 | - | 2 021 083 |

A Történelmi sétaút kialakítása kapcsán kb. 20-30 vállalkozás juthat telephelyhez, melyek 60%-a a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására rendezkedhet be, ideértve az esetleges látványműhelyek kialakítását is, megidézve a régi mesterségek gyakorlását. Ezek a szolgáltatások mind a helyi lakosság, mind pedig az idelátogató – a Ferences-kertet és az ISEUM-ot is meglátogató – turisták igényeit is kielégítik. A felszínen egy hangulatos, kis terekkel és nyitott udvarokkal, valamint gyalogos utakkal tarkított, kulturális kínálatában egyedülálló sétaút jön létre, ahol a kulturálódás és felüdülés valamennyi városi formája megtalálható és elérhető.

A mélygarázs – kapacitásánál és elhelyezkedésénél fogva – alkalmas a teljes belváros, valamint a helyi lakosság, a helyi vállalkozások, és az idelátogató turisták igényeinek a kielégítésére.

Környezeti hatások meghatározása

Noha a mélygarázs fokozza a környezeti terhelés veszélyét, mégis arra készteti a beruházót, hogy rendezze a terület közműveit,,valamint lehetőséget ad a földben rejlő történelmi örökség, régészeti leletek jelentős részének feltárására. A régészeti feltárás önmagában is a projekt megkezdésének abszolút előfeltétele, hiszen a terület beépítéséhez szükséges a régészeti előkészítő munkák és alapvető feltárások lebonyolítása. A műemlék ingatlanok állagmegóvása és fejlesztése teljes mértékben megvalósulhat.

Költségek és bevételek becslése

| A Történelmi Sétaút megvalósítása kapcsán felmerülő főbb költségtételek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségnemek | Max mértéke a projekt teljes ktgvetésének %-ában | Várható költsége (e Ft) | Várható támogásintenzitása (%) | Várható Támogatás (e Ft) | Várható Önerő | Önerő biztosítója |
| I. Előkészítés | 6% | 165 000 Ft | A fejlesztés jellege szerinti megoszlásban (30, 70, 85%) | 121 500 Ft | 43 500 Ft | SZMJV Önk. |
| Tervdokumentumok, engedélyes tervek |  | 15 000 Ft | 60% | 9 000 Ft | 6 000 Ft | SZMJV Önk. |
| Régészeti kutatás, feltárás |  | 90 000 Ft | 85% | 76 500 Ft | 13 500 Ft | SZMJV Önk. |
| Kiviteli tervek |  | 60 000 Ft | 60% | 36 000 Ft | 24 000 Ft | SZMJV Önk. |
| II. Ingatlanvásárlás | 10% | 70 000 Ft | A jövőben tisztán közfunkciót ellátó terület esetén 85%, gazdaságinál 30%) | 21 000 Ft | 49 000 Ft |  |
| Telek és felépítmény vásárlása) |  | 70 000 Ft | 30% | 21 000 Ft | 49 000 Ft | SZMJV Önk. |
| III. infarastruktúra fejlesztés, építés | - | 2 249 683 Ft |  | 1 046 690 Ft | 1 202 993 Ft |  |
| Épületek |  | 1 239 283 Ft | 30% | 371 785 Ft | 867 498 Ft |  |
| Önkormányzati beruházásban |  | 277 022 Ft |  | 83 107 Ft | 193 915 Ft | SZMJV Önk. |
| Vállalkozói beruházásban |  | 962 261 Ft |  | 288 678 Ft | 673 583 Ft | Vállalkozók |
| Parkoló |  | 1 010 400 Ft | 30% | 303 120 Ft | 707 280 Ft | SZOVA ZRT |
| Út és térburkolat |  | 0 Ft | (út 70%, közösségi terület 85%) 77% | 0 Ft | 0 Ft | SZMJV Önk. |
| Zöldterület |  | 0 Ft | 85% | 0 Ft | 0 Ft | SZMJV Önk. |
| Összesen: |  | 2 484 683 Ft |  | 1 189 190 Ft | 1 295 493 Ft |  |

| A felépítmények megoszlása beruházó szerint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épület száma, rendeltetése | Nettó at.össz./ m2 | Becsült nettó ktsg. eFt/m2 | Becsült nettó ktsg. eFt | Beruházók |
| Mélygarázs | 8 420 | 120 | 1 010 400 Ft | SZOVA Zrt |
| 1. szolgáltatás-irodák | 152,73 | 180 | 27 491 Ft | Vállalkozók |
| 2. szolgáltatás-irodák | 246,77 | 180 | 44 419 Ft | Vállalkozók |
| 3. szolgáltatás | 250,61 | 180 | 27 110 Ft | Vállalkozók |
| 4. szolgáltatás | 201,66 | 180 | 36 299 Ft | Vállalkozók |
| 5. Kiállítóterem, Tourinform Ioroda, Műemlék Magtár és bővítése (kulturális funkció) | 456,34 | 235 | 107 240 Ft | SZMJV Önk. |
| 6. könyvesház | 197,86 | 180 | 35 615 Ft | Vállalkozók |
| 7. szolgáltatás, irodák | 108,68 | 180 | 19 562 Ft | Vállalkozók |
| 8. cukrászda, irodák | 232 | 235 | 54 520 Ft | Vállalkozók |
| 9. látványműhelyek-üzletek, emeleten színészlakások | 523,69 | 210 | 109 975 Ft | SZMJV Önk. |
| 10. látványműhelyek-üzletek | 108,12 | 235 | 254 008 Ft | Vállalkozók |
| 11. látványműhely | 90,86 | 235 | 21 352 Ft | SZMJV Önk. |
| 12. látványműhelyek-utazási iroda | 727,18 | 235 | 170 887 Ft | Vállalkozók |
| 13. étterem, emeleten tánciskola | 582,02 | 235 | 136 775 Ft | Vállalkozók |
| 14. cukrászda, látványműhelyek, emeleten irodák | 662,02 | 235 | 155 575 Ft | Vállalkozók |
| 15. utcagaléria | 320,46 | 120 | 38 455 Ft | SZMJV Önk. |
| 16. Közterek |  |  |  | SZMJV Önk. |
| 17. Utak |  |  |  | SZMJV Önk. |
| 18. Zöldterületek |  |  |  | SZMJV Önk. |
| ÖSSESEN: | 13 281 | _ | 2 249 683 Ft | _ |

| Fejlesztés költségeinek megoszlása beruházó(k) szerint |  |
| --- | --- |
| Beruházó | Nettó költségek eFt |
| SZMJV Önkormányzata | 277 022 Ft |
| SZOVA Zrt | 1 010 400 Ft |
| Vállalkozók | 962 261 Ft |
| Összesen: | 2 249 683 Ft |

Projekt költségeinek becslésénél figyelembe vett szempontok

A projekt bekerülési költségeit az ARTEKT Kft. készítette el 2008. március 14-én. A tájékoztató költségbecslés a „Történelmi sétaút Szombathelyen” tervpályázatra beérkezett pályamű továbbtervezése-tanulmánytervének tervezett funkcióira című kimutatás jelenti a projekt ingatlan felépítményeivel kapcsolatos költségbecslés alapját. A költségbecslés a felépítmények (szolgáltató irodák, Tourinform iroda, könyvesház, cukrászda, kereskedelmi és vendéglátóhelyek, utcagaléria, stb.), valamint a 386 férőhelyes mélygarázs esetében együttesen 13.300 m2 nettó hasznos alapterületet irányoz elő, a fenti táblázat szerinti megosztásban. A teljes projekt becsült nettó bekerülési értéke 2.021.083 eFt. A költségbecslés 2008-as folyóáron készült, az nem tartalmazza az elkövetkezendő években várható inflációt.

A működtetés költségei

A projekt kapcsán a felépítmény ingatlanok működtetés költségei korlátozottan jelentkeznek, hiszen a profit-orientált ingatlanfejlesztéseket nem a város fogja végrehajtani és aktiválni, hanem az erre jelentkező helyi kis- és középvállalkozások. Ennél fogva a működési költségek az ingatlan felépítmények esetében nem fogják a város költségvetését terhelni, kivéve azon kevés ingatlant (turinform iroda, nonprofit ingatlanok – műemlék magtár) ahol a város non-profit funkciók fenntartását irányozza elő, a kulturális és művészi értékek növelése érdekében.

A mélygarázs beruházását vagy az önkormányzat, vagy a tulajdonában lévő SZOVA Zrt végezheti a mindenkori parkolási tarifák figyelembevételével. A működési költségek más, hasonló adottságú mélygarázs alapján kalkulálhatók.

Bevételek

| Hasznosítási és bérleti bevételek az önkormányzat részéről |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épület száma, rendeltetése | Nettó at.össz./ m2 | Becsült nettó ktsg. Ft/m2 | Becsült nettó ktsg. (Ft) | Beruházó | Bérleti díj / m2/hó (Ft) | Éves bérleti díj (Ft) |
| 5. Kiállítóterem, Tourinform Ioroda, Műemlék Magtár és bővítése (kulturális funkció) | 456,34 | 235 000 Ft | 107 239 900 Ft | SZMJV Önk. | 1 600 Ft | 8 761 728 Ft |
| 9. látványműhelyek-üzletek, emeleten színészlakások | 523,69 | 210 000 Ft | 109 974 900 Ft | SZMJV Önk. | 1 800 Ft | 11 311 704 Ft |
| 11. látványműhely | 90,86 | 235 000 Ft | 21 352 100 Ft | SZMJV Önk. | 2 500 Ft | 2 725 800 Ft |
| 15. utcagaléria | 320,46 | 120 000 Ft | 38 455 200 Ft | SZMJV Önk. | 0 Ft | 0 Ft |
| 16. Közterek |  |  |  | SZMJV Önk. | 0 Ft | 0 Ft |
| 17. Utak |  |  |  | SZMJV Önk. | 0 Ft | 0 Ft |
| 18. Zöldterületek |  |  |  | SZMJV Önk. | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | 1391,35 | 800 000 Ft | 277 022 100 Ft | _ | 5 900 Ft | 22 799 232 Ft |

A „B” (teljes) változat SWOT analízise

| BELSŐ TÉNYEZŐK |  |
| --- | --- |
| ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK |
| - A teljes egészében megvalósuló projekt hatékonyan és látványos módon rehabilitálja a tömbbelsőt - A történelmi sétaút, mint valós tömb-rehabilitáció gyakorlatilag megvalósul - Európai színvonalon kialakul a belváros legnagyobb parkolóhely-kapacitása - Az ISEUM és Ference Kert parkolóhely-kapacitásigénye is helyet kap - A helyi vállalkozások bővülő lehetőségekkel élhetnek - A helyi lakosság új közösségi tereket vehet birtokba - A projekt hatékonysága és fenntarthatósága biztosított - A parkolóház megépülése miatt a gazdasági elemek maradéktalanul megvalósulhatnak | - A projekt jelentős önerőt vesz igénybe - A parkolóház megépülése miatt a régészeti munkák tovább tartanak |
| ###### KÜLSŐ TÉNYEZŐK |  |
| LEHETŐSÉGEK | VESZÉLYEK |
| - A régészeti feltárásokat előzetesen el kell végeztetni - Külső forrásokat vagy magántőkét kell bevonni a parkoló-kapacitások kialakítására - Átalakítja a parkolási rendet a város, és magasabb díjakat állapít meg a mélygarázsban | - A régészeti feltárások elhúzódnak - Különböző leletek meghiúsítják a mélygarázs fejlesztését - A parkoló-kapacitások csak kisebb részben kerülnek kihasználásra - A helyi vállalkozókat nehézkesen lehet bevonni a fejlesztésekbe - A város és partnerei nem képesek megfelelő önerőt biztosítani a projekthez |

8. Projektjavaslat ütemezése

A projektjavaslat ütemezése során figyelembe kell venni a projekt komplexitását, az egyes fejlesztési szakaszok egymásra épülését, illetve a megvalósítást gátló tényezőket. A megvalósítást gátló tényezők között számolni kell a területen jelen lévő ingatlanok tulajdonjogi rendezésének elhúzódásával, a vállalkozói partnerek bekapcsolódásának kockázataival, a régészeti feltárások késleltető hatásával, a pályázati kiírás elhúzódásával, illetve a bonyolítás során jelentkező közbeszerzési eljárások lassúságával. Mindezen tényezők tekintetbe vételével a projektjavaslat ütemezése indikatív jellegű, a további fejlesztések folyatódásával módosulhat.

| Projektelemek | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekt nevesítése az Integrált Városfejlesztési Stratégiában |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt munkaszervezetének, menedzsmentjének kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vázlattervek elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előfinanszírozás, költségátvállalás lehetséges formáinak beazonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyeztetés a partnerként bekapcsolódó vállalkozásokkal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tulajdonviszonyok rendezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Építési telkek kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terület régészeti kutatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engedélyes építési tervek készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akciótervhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Építési engedélyeztetés lefolytatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pályázat benyújtása a 2009-10-es akcióterv időszak pályázatára. I. forduló (Pályázati adatlap, előzetes akcióterületi terv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatási szerződés megkötése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009-10-es akcióterv kivitelezése: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mélygarázs építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felépítmények építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Összefoglaló

A tervezői munka során a szakmai stáb részletes alternatíva-elemzést végzett. A Történelmi Sétaút megvalósítási lehetőségeinek elemzése során a tervezők 3 lehetséges alternatívát vettek számításba. Az alternatívák közül a „B” verzió lehet megvalósításra javasolt.

Ez alapján a Történelmi sétaút projekt két nagy beruházási részre tagolható:

1. A 386 férőhelyes mélygarázs (kéregparkoló) megépítésére

2. A földfelszínen végzett közterület fejlesztésre és az ahhoz kapcsolódó felépítmények létrehozására, azaz a Történelmi sétaút fizikai kialakítására

A teljes egészében megvalósított projektnél mindkét rész megépítésre kerül. A mélygarázs kialakítása, noha szinte megkétszerezi a költségeket, mégis előfeltétele a projekt sikeres megvalósításának. A parkolóhelyekkel kiegészülve a projekt nem kell, hogy elszenvedje az előnytelen felszíni ingatlan-módosításokat, a gazdasági kihasználtság korlátozását, ezáltal lehetővé válik a meglévő ingatlanok és a létrehozandó ingatlanok konzekvens fejlesztése. Leszögezhető tény, hogy a belváros parkoló ellátottsága nem kielégítő. A környező utcákban működő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek jelentős része parkolóhely megváltással kénytelen operálni, ami önmagában a megközelíthetőség alapjait nem teremti meg. A fejlesztésben közvetlenül érintett helyi vállalkozások közül többen jelezték beruházási szándékukat, melynek előfeltétele a parkolók rendelkezésre állása.

A felszíni fejlesztések jelentős részét (a felépítmények közel 100%-át) üzleti célú ingatlanok fejlesztése teszi ki, melyben az utcagalériától kezdve a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységeken át kiállítóterek, irodák és látványműhelyek is találhatók. A felépítmények együttes nettó alapterülete eléri a 4.861 m2-t. Az ingatlanok fejlesztésekor figyelembe vett becsült nettó költség átlag nettó 200.000,-Ft / m2. A mélygarázs fejlesztése összesen 1.010.400 eFt-ba kerül.  A meglévő tervek szerinti becsült hasznos alapterület összesen: cca. 13.300 m2. Irányadó becsült építési költség (a közterületek nélkül) az épület tekintetében: 2.021.083 eFt +ÁFA= 2.425.300 eFt.

A Történelmi sétaút kialakítása kapcsán kb. 20-30 vállalkozás juthat telephelyhez, melyek 60%-a a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására rendezkedhet be, ideértve az esetleges látványműhelyek kialakítását is, megidézve a régi mesterségek gyakorlását. Ezek a szolgáltatások mind a helyi lakosság, mind pedig az idelátogató – a Ferences-kertet és az ISEUM-ot is meglátogató – turisták igényeit is kielégítik. A felszínen egy hangulatos, kis terekkel és nyitott udvarokkal, valamint gyalogos utakkal tarkított, kulturális kínálatában egyedülálló sétaút jön létre, ahol a kulturálódás és felüdülés valamennyi városi formája megtalálható és elérhető.

A mélygarázs – kapacitásánál és elhelyezkedésénél fogva – alkalmas a teljes belváros, valamint a helyi lakosság, a helyi vállalkozások, és az idelátogató turisták igényeinek a kielégítésére.

A közterületek kialakítása (udvarok, gyalogos és közforgalmi utak, stb.), valamint az ingatlan felépítmények várható költségei az építészeti tervezéssel megbízott Artekt Kft. kimutatása alapján kerültek belállításra.

Szombathely MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia

Bercsényi, Derkovits: emelt óraszámú testnevelés és idegennyelv-oktatás; Dési: iskolaotthonos képzés, emelt óraszámú német nyelv oktatás; Eötvös: úszás oktatása emelt óraszámban, kis létszámú osztály szakvéleményes tanulók számára; Gothard: emelt óraszámú német és matematika oktatás, leány tornász, néptáncos képzés, dyslexia-prevenciós program; Neumann: emelt óraszámban angol nyelv oktatás; Nyitra: FIMOTA-program kis létszámú osztályban, emelt óraszámban német nyelv oktatás, illetve közmuvelodési feladatok ellátása; Paragvári: emelt óraszámú német és angol nyelv oktatás, ének-zenei képzés; Reguly: emelt óraszámú német nyelv, nemzetiségi német nyelv tanítása, dyslexia-prevenciós program; Simon: angol nyelv oktatása emelt óraszámban, (gör)korcsolya oktatás a testnevelés keretei között; Váci: fiú énekiskola, labdarúgás irányultságú testnevelés, emelt óraszámú német nyelv oktatás, iskolaotthonos képzés, alapfokú muvészetoktatás, Ifjúsági Tagozat; Zrínyi: Rogers-program, emelt óraszámú testnevelés atlétikai irányultsággal.

Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú állandó népesség (15-61 éves férfiak, 15-60 éves nők) százalékában

180 napon túl regisztráltak a munkavállalási korú állandó népesség százalékában.

Szombathely MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv

Rendezési terv alapján.

Az indikátorok további pontosítása szükséges, illetve a kiinduló értékeket is meg kell határozni, nem csak a változásokat.

A közterületek kialakítása (udvarok, gyalogos és közforgalmi utak, stb.), valamint az ingatlan felépítmények várható költségei az építészeti tervezéssel megbízott Artekt Kft. kimutatása alapján kerültek belállításra.