| Az előterjesztést tárgyalta: |  |
| --- | --- |
|  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | Városfejlesztési, -üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság |
|  | Költségvetési Szakmai Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Kaczmarski János :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 29.-i ülésére

Javaslat a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása beruházási programjára

A Savaria Mozi jövőjével foglalkozó elképzelést Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. évben dolgozta ki, majd a 2003. májusi ülésén tárgyalta az Art-mozivá történő átalakításának koncepcióját. A 158/2003. (V. 29.) Kgy. számú határozatában arról döntött, hogy a Savaria Mozit 2003-évtől 2006-ig - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által „art mozik műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására” kiírt pályázatok állami támogatásából, valamint az önkormányzat által biztosított önrészből - Art-mozivá alakítja. A korábbi években két ütemben az épület belső felújítása lényegében megtörtént.

A SAVARIA MOZI épületének külső felújítása és az árkád átalakítása - mely a tetőfelújítását és a homlokzati felújítását is tartalmazza – az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDP-3.1.1/B számú  „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a Megyei Jogú Városokban” című pályázat keretében van lehetőség.

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Szombathely város Közgyűlése 2008. február 28-i ülésén fogadta el. A KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú projekt eleme a SAVARIA ART MOZI épületének külső felújítása. Az IVS-ben döntés született a belváros rehabilitációjának megvalósításáról, mely lépéseit, az akció terület kijelölését az előzetes akcióterületi terv tartalmazza. A „Belváros I. ütem- északi irányú kiterjesztése” akcióterület első ütemében tervezett fejlesztések egyike az Art Mozi felújítása.

Szombathely MJV Önkormányzata "Szombathely városközpontjának funkcióbővítő megújítása" című, KIEPR-2008-0006/NYDR  sz. projektje a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program vonatkozó akciótervében feltételes nevesítésre került. A projekt magában foglalja a Fő tér díszburkolatának kiterjesztését, a Kossuth u. 7. sz. alatti épület felújítását és a Savaria Art mozi külső homlokzatának felújítását, mint városi projektelemeket.

A támogatási összeg a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akciótervben meghatározottak szerint a 15 %-os önrész mellett 85 % os támogatási arányú. A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá. A 15 %-os önerő fedezetéről a 2009. évi költségvetésben gondoskodni kell.

Az   önerő   mértéke  a   214 100 000,-Ft-os   kivitelezési költség figyelembevételével

32 220 000,- Ft.

A jelen beruházási program a rendelkezésre álló pályázati anyag, megvalósíthatósági tanulmányterv és építési engedélyezési terv alapján készült.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt azzal a feltétellel, hogy az eljárás eredményének kihirdetésére vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésére a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. Ebben az esetben a Támogatási szerződés aláírását követően a kivitelezési munkák azonnal megkezdhetők.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a beruházási programot szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Szombathely, 2009. január „….„

Dr. Ipkovich György

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (I. 29.) Kgy. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés a SAVARIA ART MOZI és az árkád felújítása projekt beruházási programját megtárgyalta, és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházáshoz szükséges önerő 32 220 000,- Ft. fedezetéről - a Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésében gondoskodjanak a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekthez biztosítandó pályázati önerő jelen beruházásra eső részeként.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításának gyorsítása érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le azzal a feltétellel, hogy az eljárás eredményének kihirdetésére vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésére a Támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr Szabó Gábor  alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében:

2009. évi költségvetési rendelet megalkotása

3. pont tekintetében: a  Beruházási programban foglaltaknak megfelelően