Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Városfejlesztési, -üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

# ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február26-i ülésére

Javaslat „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába” című NYDOP-2.2.1/C – 2008 –0008 számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

- Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programja

A projektet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2007. (I.25.) számú határozatával hagyta jóvá. Ezt követően az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel illetve az Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel folytatott egyeztetések zajlottak, amelyek eredményeként és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott információk alapján vált bizonyossá, hogy a Környezet és Energia Operatív Program pályázati kiírásában un. Kiemelt projekt eljárásrendben nem valósítható meg. A közgyűlési határozatnak megfelelően ezért a projektet két külön pályázati eljárás keretében kívánjuk megvalósítani:

Az I. ütem: a Kámoni Arborétum revitalizációja, a kert rekonstrukció megvalósítása. Ennek érdekében az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) a KEOP 3.1.3 „Természeti értékeink jó kezelése” felhívásra nyújtott be pályázati dokumentációt, amely bruttó  200 millió Ft értékű, és 100 %-os támogatottságú. Az első fordulóban nyertes pályázat továbbfejlesztése befejeződött. A KVVM Fejlesztési Igazgatóság szakembereivel az egyeztetések megtörténtek a második forduló feltételeinek sikeres teljesítéséért, a részletes megvalósíthatósági tanulmány végleges változata 2009. február 05-én leadásra került.

A II. ütemben: Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése és egyéb infrastrukturális és turisztikai célú fejlesztések kerülnek megvalósításra. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. április 24-i Közgyűlésére készült tájékoztatóban részletesen bemutattuk a megvalósítandó projektet. Ennek érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-2007-2.2.1/C „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” című pályázati felhívásra „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába 2008.” címmel nyújtott be pályázatot, amely bruttó 364 millió Ft értékű, és 85 %-os támogatottságú. A Bíráló Bizottság döntése értelmében a pályázat az első fordulóban 309 millió Forintos támogatást nyert, jelenleg az elfogadott útvonalterv alapján folyik a projekt továbbfejlesztése. A szükséges II. fordulós dokumentációk benyújtásának határideje 2009. március 02.

A két első fordulóban nyertes pályázat kiegészíti egymást, és elengedhetetlen egységet alkotnak, mivel a KEOP pályázat kizárólag növény-anyag rekonstrukciójára vonatkozik, a ROP-os pályázat pedig a színvonalas működtetéshez szükséges és nélkülözhetetlen infrastruktúrát fogja biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a napirendi pont megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szombathely, 2009. február „….„

Dr. Szabó Gábor

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (II. 26.) Kgy. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába” című NYDOP-2.2.1/C – 2008 –0008 számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára”, „A) Az Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programjára” vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt változatlan tartalommal elfogadja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr Szabó Gábor alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 azonnal