A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 26–i ülésére

J A V A S L A T

az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat Infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 59/2008. (II.28.) kgy. számú határozatával döntést hozott, hogy a TIOP – 1.2.1/08/01 „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. kétfordulós pályázaton részt vesz.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 212/2008. (V.29.) kgy. határozatával felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.

Projekt címe: „Agóra Savaria – az új szellemi városközpont”

Projekt életútjának eddigi állomásai:

- Pályázat benyújtásának dátuma: 2008. 05.30.

- Pályázat regisztrációja: 2008.06.04.

- Pályázat jogosultságának megállapítása: 2008. 06. 19.

- Támogató döntés az I. fordulóról: 2008.10.15.

- Támogató levél megküldése: 2008.10.17.

/1 460 182 000 Ft előzetes támogatási összeg/

- Projektfejlesztési útvonalterv jóváhagyása: 2009. január 30.

A projekt 2. fordulós kidolgozásának határideje: 2009. május 15.

Támogatási szerződés megkötése: csak az eredményes 2. fordulót követően, várhatóan 2009. III.-IV. negyedév folyamán

A 2. forduló kidolgozása 2008. októbere óta folyamatban, az elfogadott mérföldköveknek megfelelően a következő fázisok kerültek benyújtásra és a KSZ részéről befogadásra:

  - Projektfejlesztési útvonalterv véglegesítése

  - Tervezés, projekttartalom véglegesítése

  - A megvalósítás módszertanának bemutatása

  - A projekt ütemtervének bemutatása

  - Kockázatelemzés

  - Indikátorok részletezése

  - Projektmenedzsment megtervezése

  - Projektmenedzser személye, feladatai bemutatása

  - A projektszemélyek döntési jogkörének, a döntések rendszerének bemutatása

  - A projektiroda működésének bemutatása

  - Ki és hogyan látja el a nem a projektmenedzserhez rendelt projektmenedzsment jellegű feladatokat

  - A projekt kommunikációjának (ide értve a tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek való megfelelést is) bemutatása

A projekt 2. fordulós pályázati anyagának kidolgozásához szükséges továbbá:

2009. május 8-i határidővel:

  - Engedélyezési tervek elkészítése

  - Engedélyezési eljárások

  - Finanszírozási terv véglegesítése

  - Részletes költségvetés elkészítése

  - Források szerkezetének bemutatása

  - Likviditásterv kockázati tervvel kiegészítve

  - Meglévő és rendelkezésre álló eszközállomány és infrastruktúra bemutatása és azok kapcsolódása a felmerülő képzési igényekhez és lehetőségekhez

  - Az önerő és az intézmény pénzügyi helyzetének bemutatása, különös tekintettel a más pályázatokban vállat önrészre

2009. május 15-i határidővel:

  - a 2. forduló pályázati űrlapjának megírása

  - üzleti terv készítése

  - közgazdasági költség-haszon elemzés

  - érzékenység és kockázatelemzés

  - logikai keretmátrix, Gannt diagram készítése

  - pályázati dokumentáció összeállítása

Továbbá 2009. május 15-ig csatolandó mellékletek:

  - projektfejlesztési hely tulajdoni lapja

  - kommunikációs terv

  - részletes költségvetés és szöveges indoklás

  - eszközbeszerzés esetén 1-1 árajánlat és 50 ezer Ft egységár felett műszaki specifikáció, szolgáltatás igénybevétele esetén 1-1 árajánlat és feladat-meghatározás, építés esetén 1-1 anyag és munkadíjakat munkanemenként tartalmazó tételes tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat

  - önrészt igazoló dokumentumok

  - jogerős építési engedély vagy az építési engedélyezési hatóság igazolása arról, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban van, valamint a teljes építési tervdokumentáció (tervrajzok, műszaki leírás)

  - bevonni kívánt kistérségekkel, illetve a környező közép- és kistelepülésekkel, esetlegesen megyei önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

  - Esélyegyenlőségi Terv és Intézményi Fenntartható Fejlődési Terv

Engedélyezési tervek beadási határideje: 2009 május 8.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Bíráló Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) 163/2008.(XII.22.) számú határozata értelmében az „»Agóra Savaria, az új szellemi városközpont« kialakítása építési engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek elkészítése”   tárgyában kiírt, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 125. § (2) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az alábbi ajánlattevőnek került megküldésre:

UNI-CO Tervező és Tanácsadó  Kft., 1111 Budapest Egry József u. 32.

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtotta ajánlatát, a beérkezett ajánlat bontására 2009. január 9-én 15.00 órakor került sor. Az ajánlat felbontása után az ajánlatkérő ismertette az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

|  | Ajánlattevő neve, székhelye | Ajánlati ár Bruttó ajánlati ár (HUF) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uni-Co Tervező és Tanácsadó Kft. 1111 Budapest, Egry József u. 32. | Építési engedélyezési terv: 45.600.000,- Ft Kiviteli terv: 52.800.000,- Ft Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás zárultát követően: 6.000.000,- Ft Összesen:104.400.000,- Ft |

A Bizottság 2009. január 19-i ülésén az Uni-Co Tervező és Tanácsadó Kft. képviselőjével a tárgyalást lefolytatta, azonban úgy foglalt állást, hogy határozatát az eljárás eredményessége tárgyában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően hozza meg.

A Tervező által 2009. január 19-én végső ajánlatként megajánlott tervezési díj összege bruttó 85.000.000,- Ft volt, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (III.5.) sz. rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) az F.1.sz. mellékletében a Nagyprojektek, projektek cím alatt nevesít.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 21/2009.(III.2.) számú határozatában javasolta a döntéshozónak, hogy az eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján minősítse eredménytelennek, mivel az eljárásban az ajánlattevő nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot. A Bizottság döntési javaslatát Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (III.5.) sz. rendeletének 18.§ (17) bekezdésére figyelemmel fogalmazta meg, amely szerint „a Közgyűlés elhatározza, hogy azon fejlesztések előirányzatára, amelynek a forrása csak hitel lehet, a kötelezettségvállalásra kizárólag a hitelfelvételére vonatkozó pénzintézeti szerződés megkötése után kerülhet sor”.

A Döntéshozó 2009. március 4-én kelt döntésében (a továbbiakban: Döntés) kérte a T. Bizottságot, hogy döntési javaslatát annak figyelembe vételével vizsgálja felül, hogy egyrészt a jelen eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az „Agóra” c. pályázat határidőre történő benyújtása lehetetlenné válik, így az Önkormányzat nem számíthat a korábban megjelölt pályázati forrásra a „HEMO” épületének felújítása során; másrészt a Tervező által 2009. január 19-én végső ajánlatként megajánlott tervezési díj összege (bruttó 85.000.000,- Ft) az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséből biztosítható.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság a Döntést követően nem tűzte napirendjére döntési javaslatának felülvizsgálatát, kérem a T. Közgyűlést, hogy az Önkormányzat céljainak megfelelően foglaljon állást abban, hogy álláspontja szerint a Döntéshozó az eljárást lezáró döntését miként hozza meg, figyelemmel egyebekben arra, hogy az eljárás eredménytelenségének megállapítása következtében az „Agóra” c. pályázat határidőre történő benyújtása lehetetlenné válik.

A Közgyűlés 179/2008. (IV.24.) kgy.számú határozatával a HEMO (Akacs M. u. 7.) felújításához 600.000 e Ft összegről döntött, amelyet a 2009. évi költségvetésében biztosít.

Ez az összeg jelenleg nem áll rendelkezésre.

Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslatok közül a I./B határozatot  fogadja el, úgy az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítására vonatkozó II. számú határozati javaslatban szereplő alternatívák közül az „A” változat támogatását javaslom.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. március  ”            ”

(:Dr. Ipkovich György:)

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

………/2009. (III.26.) Kgy számú határozat

A

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a TIOP – 1.2.1/08/01  „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. kétfordulós pályázat I. fordulójának sikerességére való tekintettel úgy dönt, hogy a 2010. évi költségvetésében a pályázathoz szükséges önrészt, 600.000 e Ft-ot azaz Hatszázmillió forintot biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a TIOP – 1.2.1/08/01 „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázat II. fordulójához csatolandó nyilatkozatok megtételére, a pályázat II. fordulóján való részvételre.

Felelősök:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Költségvetési Osztály vezetője

Határidő:	 azonnal

B

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat I. fordulójának sikeressége ellenére – mivel a költségvetésben a pályázathoz szükséges önrész, 600.000 e Ft-ot azaz Hatszázmillió forint nem biztosított – úgy dönt, hogy nem indul a TIOP – 1.2.1/08/01 „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. kétfordulós pályázat II. fordulóján.

A Közgyűlés az AGÓRA munkacsoport tevékenységét befejezettnek nyilvánítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az OKM Támogatás Kezelő Igazgatóságot.

Felelősök: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Határidő:	azonnal

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2009. () Kgy. számú határozat

„A”

A Közgyűlés az „»Agóra Savaria, az új szellemi városközpont« kialakítás építési engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek elkészítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást javasolja a döntéshozónak a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelennek minősíteni, mivel az eljárásban az ajánlattevő nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot.

Felelősök: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Csermelyi András a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke

A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály                    vezetője

Határidő:	2009. április 2.

„B”

A Közgyűlés az „»Agóra Savaria, az új szellemi városközpont« kialakítás építési engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek elkészítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást javasolja a döntéshozónak eredményesnek nyilvánítani.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fedezetről a 2009. évi költségvetési rendelet módosítása során gondoskodjon.

A döntéshozó egyetértése esetén felkéri az előkészítést végző szervezeti egységet a nyertes ajánlattevővel kötendő tervezési szerződés előkészítésére.

Felelősök: 	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarsi János jegyző

Csermelyi András a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke

A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály                    vezetője

Stéger Gábor a Közgazdasági Osztály vezetője

Határidő:	2009. április 14. (a szerződés előkészítése)

2009. évi költségvetés következő módosítása (a fedezet

biztosítására)