| Az előterjesztést tárgyalta: |  |
| --- | --- |
|  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | Költségvetési Szakmai Bizottság Városfejlesztési-üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság |

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: dr. Kaczmarski János :)

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 26-i ülésére

Javaslat a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című  projekt pályázati önerő fedezetének megosztására a Szombathely Megyei Jogú Város 2009.évi és 2010. évi költségvetésében.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 21/2009. (I.30.)Kgy. számú határozatával arról döntött, hogy a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt pályázati önerő fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal. A 2009 és a 2010 évi költségvetésében megosztva biztosítja a pályázati önrészt.

A 21/2009. (I.30.)Kgy. számú határozat döntése miatt, a különböző projekt elemeket ütemezni szükséges, illetve esetenként a kapcsolódó pályázati önerő összegét meg kell osztani 2009 és 2010 évek közt. A megosztással kapcsolatos döntésekkel összefüggésben a már elfogadott beruházási programok is módosításra kerülnek.

A projekt részét képező projekt elemekről a következő Közgyűlési határozatok keletkeztek:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 22/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatával elfogadott a Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti műemlék épület felújítása és Városházához csatolása beruházási programja,

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 23/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatával elfogadott a Szombathely, Savaria Art Mozi külső felújítása és árkád átalakítás beruházási programja,

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 24/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatával elfogadott a Szombathely, Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházási programja,

A fenti projektelemek beruházási programjaiban jóváhagyott építési költségek nem változnak. A beruházási programokban szereplő építéshez kapcsolódó költségeken túlmenően, a projekt részét képező, a projekt Akciótervben ezidáig – az összevonható azonos jellegű feladatok miatt - külön soron szerepeltek az egész projektre vonatkoztatott projekt előkészítés, a projektmenedzsment, a mérnöki szolgáltatások, és egyéb szolgáltatások költségei. Ezen költségeknek -azok aktiválhatóságához- az egyes projektelemek költségei között is meg kell jelenni.

A Kőszegi utcai útfelújítás 2010 évben, a Szent Márton utcai és a Király utcai útfelújítás, továbbá a Savaria Mozi külső felújítása és az árkád átalakítása 2009 évben valósul meg, a Kossuth 7. sz. alatti műemlék épület felújítására megosztottan 2009 – 2010 évben kerül sor.

A következő 5 táblázat mutatja projektelemenként 2008-2010 évek megosztásában a megjelenő költségeket, az azokhoz kapcsolódó önerő összegét.

| A költségek áfát tartalmaznak, forintban értendők |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savaria Art Mozi külső felújítás és árkád felújítás |  | Beruházás (kivitelezés) (21. sor) | Projekt-előkészítés (6. sor) | Projekt-menedzsment (11. sor) | Egyéb szolgáltatások (29. sor) | Teljes beruházás költsége |
| 2008. | Támogatás | 0 | 11 832 000 | 0 | 0 | 11 832 000 |
|  | Saját forrás | 0 | 2 088 000 | 0 | 0 | 2 088 000 |
|  | Összesen | 0 | 13 920 000 | 0 | 0 | 13 920 000 |
| 2009. | Támogatás | 182 580 000 | 850 000 | 8 086 900 | 10 030 000 | 201 546 900 |
|  | Saját forrás | 32 220 000 | 150 000 | 1 427 100 | 1 770 000 | 35 567 100 |
|  | Összesen | 214 800 000 | 1 000 000 | 9 514 000 | 11 800 000 | 237 114 000 |
| 2010. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art mozi felújítás összesen | Támogatás | 182 580 000 | 12 682 000 | 8 086 900 | 10 030 000 | 213 378 900 |
|  | Saját forrás | 32 220 000 | 2 238 000 | 1 427 100 | 1 770 000 | 37 655 100 |
|  | Összesen | 214 800 000 | 14 920 000 | 9 514 000 | 11 800 000 | 251 034 000 |
| Király utcai közterület fejlesztés |  | Beruházás (kivitelezés) (21. sor) | Projekt-előkészítés (6. sor) | Projekt-menedzsment (11. sor) | Egyéb szolgáltatások (29. sor) | Teljes beruházás költsége |
| 2008. | Támogatás | 0 | 1 528 164 | 0 | 0 | 1 528 164 |
|  | Saját forrás | 0 | 719 136 | 0 | 0 | 719 136 |
|  | Összesen | 0 | 2 247 300 | 0 | 0 | 2 247 300 |
| 2009. | Támogatás | 52 224 000 | 680 000 | 2 278 000 | 1 169 600 | 56 351 600 |
|  | Saját forrás | 24 576 000 | 320 000 | 1 072 000 | 550 400 | 26 518 400 |
|  | Összesen | 76 800 000 | 1 000 000 | 3 350 000 | 1 720 000 | 82 870 000 |
| 2010. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Király utca összesen | Támogatás | 52 224 000 | 2 208 164 | 2 278 000 | 1 169 600 | 57 879 764 |
|  | Saját forrás | 24 576 000 | 1 039 136 | 1 072 000 | 550 400 | 27 237 536 |
|  | Összesen | 76 800 000 | 3 247 300 | 3 350 000 | 1 720 000 | 85 117 300 |
| Szt Márton utca közterület fejlesztés |  | Beruházás (kivitelezés) (21. sor) | Projekt-előkészítés (6. sor) | Projekt-menedzsment (11. sor) | Egyéb szolgáltatások (29. sor) | Teljes beruházás költsége |
| 2008. | Támogatás | 0 | 2 948 140 | 0 | 0 | 2 948 140 |
|  | Saját forrás | 0 | 1 387 360 | 0 | 0 | 1 387 360 |
|  | Összesen | 0 | 4 335 500 | 0 | 0 | 4 335 500 |
| 2009. | Támogatás | 160 140 000 | 680 000 | 6 834 000 | 2 352 800 | 170 006 800 |
|  | Saját forrás | 75 360 000 | 320 000 | 3 216 000 | 1 107 200 | 80 003 200 |
|  | Összesen | 235 500 000 | 1 000 000 | 10 050 000 | 3 460 000 | 250 010 000 |
| 2010. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szt Márton utca összesen | Támogatás | 160 140 000 | 3 628 140 | 6 834 000 | 2 352 800 | 172 954 940 |
|  | Saját forrás | 75 360 000 | 1 707 360 | 3 216 000 | 1 107 200 | 81 390 560 |
|  | Összesen | 235 500 000 | 5 335 500 | 10 050 000 | 3 460 000 | 254 345 500 |
| Kőszegi utcai közterület fejlesztés |  | Beruházás (kivitelezés) (21. sor) | Projekt-előkészítés (6. sor) | Projekt-menedzsment (11. sor) | Egyéb szolgáltatások (29. sor) | Teljes beruházás költsége |
| 2008. | Támogatás | 0 | 1 528 164 | 0 | 0 | 1 528 164 |
|  | Saját forrás | 0 | 719 136 | 0 | 0 | 719 136 |
|  | Összesen | 0 | 2 247 300 | 0 | 0 | 2 247 300 |
| 2009. | Támogatás | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 680 000 |
|  | Saját forrás | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 |
|  | Összesen | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 2010. | Támogatás | 53 584 000 | 0 | 2 278 000 | 1 169 600 | 57 031 600 |
|  | Saját forrás | 25 216 000 | 0 | 1 072 000 | 550 400 | 26 838 400 |
|  | Összesen | 78 800 000 | 0 | 3 350 000 | 1 720 000 | 83 870 000 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kőszegi utca összesen | Támogatás | 53 584 000 | 2 208 164 | 2 278 000 | 1 169 600 | 59 239 764 |
|  | Saját forrás | 25 216 000 | 1 039 136 | 1 072 000 | 550 400 | 27 877 536 |
|  | Összesen | 78 800 000 | 3 247 300 | 3 350 000 | 1 720 000 | 87 117 300 |

| Kossuth 7. felújítás |  | Beruházás (21. sor) kivitelezés eszközbesz. |  | Projekt-előkészítés (6. sor) | Projekt-menedzs- ment (11. sor) | Egyéb szolgáltatá-sok (29. sor) | Teljes beruházás költsége |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | Támogatás | 0 | 0 | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 2009. | Támogatás | 47 520 000 | 0 | 800 000 | 4 288 000 | 2 320 000 | 54 928 000 |
|  | Saját forrás | 11 880 000 | 0 | 200 000 | 1 072 000 | 580 000 | 13 732 000 |
|  | Összesen | 59 400 000 | 0 | 1 000 000 | 5 360 000 | 2 900 000 | 68 660 000 |
| 2010. | Támogatás | 142 560 000 | 0 | 0 | 4 288 000 | 7 360 000 | 154 208 000 |
|  | Saját forrás | 35 640 000 | 27 500 000 | 0 | 1 072 000 | 1 840 000 | 66 052 000 |
|  | Összesen | 178 200 000 | 27 500 000 | 0 | 5 360 000 | 9 200 000 | 220 260 000 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kossuth 7 felújítás összesen | Támogatás | 190 080 000 | 0 | 10 400 000 | 8 576 000 | 9 680 000 | 218 736 000 |
|  | Saját forrás | 47 520 000 | 27 500 000 | 2 600 000 | 2 144 000 | 2 420 000 | 82 184 000 |
|  | Összesen | 237 600 000 | 27 500 000 | 13 000 000 | 10 720 000 | 12 100 000 | 300 920 000 |

A következő összesítő táblázat mutatja a SZMJV beruházások 2008-2010 évi megosztásában az egyes projektelemekre eső költségeket, azokhoz kapcsolódó önerő összegét.

| SZ M J V beruházások összesen |  | Szent Márton utca felújítás | Király utcai felújítás | Kőszegi utcai felújítás | Kossuth 7. épület felújítás | Savaria Mozi külső felújítás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | Támogatás | 2 948 140 | 1 528 164 | 1 528 164 | 9 600 000 | 11 832 000 | 27 436 468 |
|  | Saját forrás | 1 387 360 | 719 136 | 719 136 | 2 400 000 | 2 088 000 | 7 313 632 |
|  | Összesen | 4 335 500 | 2 247 300 | 2 247 300 | 12 000 000 | 13 920 000 | 34 750 100 |
| 2009. | Támogatás | 170 006 800 | 56 351 600 | 680 000 | 54 928 000 | 201 546 900 | 483 513 300 |
|  | Saját forrás | 80 003 200 | 26 518 400 | 320 000 | 13 732 000 | 35 567 100 | 156 140 700 |
|  | Összesen | 250 010 000 | 82 870 000 | 1 000 000 | 68 660 000 | 237 114 000 | 639 654 000 |
| 2010. | Támogatás | 0 | 0 | 57 031 600 | 154 208 000 | 0 | 211 239 600 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 26 838 400 | 66 052 000 | 0 | 92 890 400 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 83 870 000 | 220 260 000 | 0 | 304 130 000 |
| 2011. | Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| beruházás össze-sen | Támogatás | 172 954 940 | 57 879 764 | 59 239 764 | 218 736 000 | 213 378 900 | 722 189 368 |
|  | Saját forrás | 81 390 560 | 27 237 536 | 27 877 536 | 82 184 000 | 37 655 100 | 256 344 732 |
|  | Összesen | 254 345 500 | 85 117 300 | 87 117 300 | 300 920 000 | 251 034 000 | 978 534 100 |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. március „….„

Dr. Ipkovich György

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt pályázati önerő összegének megosztásával összefüggésben a SAVARIA ART MOZI külső felújítása és az árkád átalakítása beruházás programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekthez a 21/2009. (I.30.) Kgy. határozattal biztosított pályázati önerő megosztásáról a SAVARIA ART MOZI külső felújítása és az árkád átalakítása beruházás tekintetében az alábbiak szerint dönt:

A pályázat támogatottsága esetén

2009. évre 35.567.100 Ft önerőt biztosít.

2.	A Közgyűlés egyúttal a projektre vonatkozó, a 23/2009. (I.30.) Kgy. sz. határozattal elfogadott beruházási programot az előterjesztésben foglalt ütemezésnek és költségmegosztásnak megfelelően módosítja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 	azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt pályázati önerő összegének megosztásával összefüggésben a Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti műemlék épület felújítása és Városházához csatolása beruházás programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekthez a 21/2009. (I.30.) Kgy. határozattal biztosított pályázati önerő megosztásáról a Szombathely Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása beruházás tekintetében az alábbiak szerint dönt:

A pályázat támogatottsága esetén

2009. évre 13.732.000 Ft

2010. évre 66.052.000 Ft önerőt biztosít.

2.	A Közgyűlés egyúttal a projektre vonatkozó, a 22/2009. (I.30.) Kgy. sz. határozattal elfogadott beruházási programot az előterjesztésben foglalt ütemezésnek és költségmegosztásnak megfelelően módosítja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 	1. pont tekintetében:

2010. évi költségvetési rendelet megalkotása

2. pont tekintetében: 	azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2009. (III. 26.) Kgy. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt pályázati önerő összegének megosztásával összefüggésben a Szombathely, Kőszegi u, Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházás programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekthez a 21/2009. (I.30.) Kgy. határozattal biztosított pályázati önerő megosztásáról a Szombathely, Kőszegi u, Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházás tekintetében az alábbiak szerint dönt:

A pályázat maximális összegű támogatottsága esetén

Király utca átépítése kapcsán: 	2009. évre 26.518.400,- Ft

Szent Márton utca átépítése kapcsán: 	2009. évre 80.003.200,- Ft

Kőszegi utca átépítése kapcsán: 	2009. évre 320.000,- Ft

2010. évre 26.838.400,-Ft önerőt biztosít.

2.	A Közgyűlés egyúttal a projektre vonatkozó, a 24/2009. (I.30.) Kgy. sz. határozattal elfogadott beruházási programot az előterjesztésben foglalt ütemezésnek és költségmegosztásnak megfelelően módosítja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtásért felelős:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 	1. pont tekintetében:

2010. évi költségvetési rendelet megalkotása

2. pont tekintetében: 	azonnal