A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. március 26-i ülésére

Javaslat a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott kormányzati támogatások felhasználására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával a Március 15.-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül.

A színház állandó épületének végleges helyszínen való kialakítására azonban – a 2008-ban bekövetkezett világgazdasági válságnak a Magyarországra gyakorolt hatásai miatt előállt megváltozott helyzetre tekintettel – csak hosszú távon látszik lehetőség. A színház működése műszaki feltételeinek biztosításához reálisan kivitelezhető, hogy a Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi játszóhelyét (Szombathely, Akacs M. u. 7.) – tudomásul véve annak korlátait – olyan formában alakítsa ki az Önkormányzat, hogy az megfelelő feltételeket biztosítson a színház működéséhez több éves távlatban is. A Március 15. téri új színházépület kialakításának előkészítését a tervpályázat befejezésével le kell zárni, így az eljárás eredményének ismeretében – amennyiben azt a gazdasági helyzet lehetővé teszi – az Önkormányzatnak azonnal lehetősége nyílik az új színház építési engedélyezési tervének elkészíttetésére.

Az elmúlt időszakban a Kormány két esetben nyújtott támogatást a szombathelyi új színház kialakításához.

A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte. A Támogatási szerződés szerint az elszámolás határideje 2009. december 31.

A 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített újabb, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott 850 millió forintos támogatás felhasználásáról a 74/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Projektjavaslatot az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériumnak benyújtotta. Az utólagos támogatási elszámolás határideje 2010. december 31.

Ahhoz, hogy a megkötött támogatási szerződést és a benyújtott projektjavaslatot módosítani tudjuk, szükséges egy új Projektjavaslat (1. sz. melléklet) elfogadása.

A központi költségvetésből nyújtott támogatás minél hatékonyabb felhasználása érdekében javaslom megvizsgálni, hogy a projekt vagy annak egyes elemei esetében visszaigényelhető-e az általános forgalmi adó. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § alapján ugyanis a projekt egyes elemeinek költségéből az önkormányzat adólevonási jogot gyakorolhat, azzal a feltétellel, hogy a létrejövő terméket (a színházépületet és a beszerzett eszközöket) adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. Ennek a paragrafusnak az alkalmazhatóságát, ill. alkalmazásának módját és annak következményeit azonban részletesen (a későbbi üzemeltetésre, ill. használtra is kiterjedően) adószakértővel kell megvizsgáltatni, ill. kidolgoztatni.

Az elmúlt időszakban tárgyalásokat folytattunk a támogatásnyújtóval a program módosításának lehetőségéről, amely alapján a támogatás felhasználására az alábbiak szerint kerül sor:

A Projekt célja:

A Szombathelyi Weöres Sándor Színház tervezett új épülete kialakításának előkészítése, továbbá a Szombathelyi Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye, az Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása.

A beruházás megvalósulásának befejezése:

2011. június 30.

A Projekt bemutatása, főbb tevékenységek:

A Március 15. téri végleges színházépület kialakításának előkészítése érdekében gondoskodni kell a nyílt nemzetközi, kétfordulós tervpályázat lebonyolításáról. Ennek költségigényét a vonatkozó jogszabályok (a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és Tervpályázati eljárás szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet) meghatározzák. A kétfordulós tervpályázati eljárás eredményeként kiválasztásra kerül az új épület tervezője, akivel – az anyagi lehetőségek függvényében – a későbbiekben bármikor megköthető az építési engedélyezési tervek elkészítésére a tervezési szerződés. A kétfordulós tervpályázati eljárás első fordulója 2008-ban lezajlott, tényleges költsége bruttó 46.057.606,-Ft volt. A második forduló becsült költsége 50.000.000,-Ft.

A tervpályázat lebonyolítását külső szakértő végzi. A külső szakértő tevékenységének költsége 5.880.000,-Ft.

A Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenleg ideiglenes játszóhelyen, a Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatt lévő volt Helyőrségi Művelődési Otthonban (a továbbiakban: HEMO) működik. A színház működése műszaki feltételeinek biztosításához reálisan kivitelezhető az épület olyan formában való átalakítása, hogy az megfelelő feltételeket biztosítson a színház működéséhez több éves távlatban is.

A HEMO átalakításának tanulmány és építési engedélyezési tervei az Önkormányzat rendelkezésére állnak, az ingatlan 100%-os városi tulajdon.

A projekt keretében elkészülnek az épület színházi funkciót biztosító átalakításának módosított építési engedélyezési és kiviteli tervei. Az Önkormányzat – a szükséges közbeszerzési eljárásokkal – kiválasztja kivitelezés lebonyolító-műszaki ellenőrét és a kivitelezőt. A tervek elkészítésének becsült költsége 60.000.000,-Ft, a lebonyolító-műszaki ellenőr tevékenységének becsült költsége 26.000.000,-Ft.

A megvalósul az Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása, a kivitelezés becsült költsége (régészeti munkákkal együtt) 1.325.000.000,-Ft.

Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek egyes fény és hangtechnikai (szcenikai) és egyéb színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök.

A szcenikai eszközök beszerzésre az Önkormányzat a Weöres Sándor Színháznak 96.000.000,-Ft fejlesztési célú pénzeszközt adott át, a további eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat bonyolítja le. A beszerzések összes becsült költsége 309.312.394,-Ft.

Az Önkormányzati Minisztérium – mint támogatást nyújtó – kötelezettsége, hogy a közpénzek felhasználását ellenőrizze. Annak érdekében, hogy ezen ellenőrzés költsége – a támogatás összegének 1,5 %-a, vagyis 27.750.000,-Ft – a támogatást nyújtó minisztérium részére a későbbiekben rendelkezésre álljon, az összeget a támogatásból kell elkülönítenünk.

A fentiekben vázolt feladatok költségbecslését az alábbi táblázat tartalmazza:

| Eszközbeszerzés: |  |
| --- | --- |
| Színpadtechnikai berendezések, hatásvilágítási rendszer, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítás- és rendezvénytechnika, valamint a földszint és előcsarnok, a kamaraterem és a pódiumszínpad felszereltsége | 213 312 394 |
| Szcenikai eszközök beszerzése (fejlesztési célú pénzeszközátadás) | 96 000 000 |
| Eszközbeszerzés összesen: | 309 312 394 |
| Tervpályázat |  |
| I. szakasz | 46 057 606 |
| II. szakasz | 50 000 000 |
| Tervpályázat lebonyolításának díja | 5 880 000 |
| Tervpályázat összesen: | 101 937 606 |
| Külső szakértői tevékenységek |  |
| Tervezés | 60 000 000 |
| Lebonyolító - műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység | 26 000 000 |
| Külső szakértői tevékenységek összesen: | 86 000 000 |
| Kivitelezés: |  |
| Régészeti feltárás | 15 000 000 |
| Építési munkák | 1 310 000 000 |
| Kivitelezési munkák összesen: | 1 325 000 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja (a támogatás 1,5%-a) |  |
| Helyszíni ellenőrzés díja I. ütem | 15 000 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja II. ütem | 12 750 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja összesen | 27 750 000 |
| Mindösszesen: | 1 850 000 000 |

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a javaslatot az SZMSZ 21. §-ában foglaltak alapján Sürgősségi indítványként napirendre tűzni szíveskedjék. A sürgősséget a projekt indíthatósága indokolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 1.850.000.000,-Ft felhasználásának a fentiek szerinti programját ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. március „……”

(:Dr. Ipkovich Gyögy:)

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott kormányzati támogatások felhasználására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a támogatások felhasználására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal, az alábbi költségtervezettel jóváhagyja:

| Eszközbeszerzés: |  |
| --- | --- |
| Színpadtechnikai berendezések, hatásvilágítási rendszer, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítás- és rendezvénytechnika, valamint a földszint és előcsarnok, a kamaraterem és a pódiumszínpad felszereltsége | 213 312 394 |
| Szcenikai eszközök beszerzése (fejlesztési célú pénzeszközátadás) | 96 000 000 |
| Eszközbeszerzés összesen: | 309 312 394 |
| Tervpályázat |  |
| I. szakasz | 46 057 606 |
| II. szakasz | 50 000 000 |
| Tervpályázat lebonyolításának díja | 5 880 000 |
| Tervpályázat összesen: | 101 937 606 |
| Külső szakértői tevékenységek |  |
| Tervezés | 60 000 000 |
| Lebonyolító - műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység | 26 000 000 |
| Külső szakértői tevékenységek összesen: | 86 000 000 |
| Kivitelezés: |  |
| Régészeti feltárás | 15 000 000 |
| Építési munkák | 1 310 000 000 |
| Kivitelezési munkák összesen: | 1 325 000 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja (a támogatás 1,5%-a) |  |
| Helyszíni ellenőrzés díja I. ütem | 15 000 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja II. ütem | 12 750 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja összesen | 27 750 000 |
| Mindösszesen: | 1 850 000 000 |

2.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen projektjavaslat alapján kezdeményezze a Kormány által biztosított 1.000.000.000,-Ft előirányzat felhasználására vonatkozó támogatási szerződés módosítását, és az így módosított támogatási szerződés aláírására.

3.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Kormány által biztosított 850.000.000,-Ft előirányzat felhasználására vonatkozó Projektjavaslat módosítását, és kösse meg a támogatási szerződést az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, majd az összegek felhasználásáról 2011. június 30-ig számoljon el.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyező

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

2009. május 31., elszámolásra 2011. június 30. (2. és 3. pont tekintetében)