Beruházási program

a  „Weöres Sándor Színház” ideiglenes játszóhelyének kialakítása a  HEMO épületében

Készült: 2009. április				Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O. Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás ismertetése

	II.1. Történeti áttekintés, előzmények					3

	II.2. A beruházás célja							4

	II.3. A Színház működésének feltételei					5

	II.4. Tervezett építészeti kialakítás					7

III. Elérhető eredmények									10

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. A megkezdett tevékenységek bemutatása			11

    	IV.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		11

  	IV.3. Intézkedési terv							12

V. A beruházás költségei									12

VI.A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete				13

VII. Záradék											13

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	A „Weöres Sándor Színház” ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében

3. Beruházás helye:			Szombathely, Akacs M. u. 7., 3505 hrsz.

4. Beruházás kezdete: 		2010. január 01.

5. Beruházás befejezése:		2010. október 30.

Tervezett I. ütem részátadás: 	2010 augusztus 30

6. Beruházás bonyolítója:		közbeszerzési pályázaton kerül

kiválasztásra

7. Tervezők: 		közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ELŐZMÉNYEK:

Az épület a Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthonának épült az 1980-as évek végén:

- 300 férőhelyes színházteremmel,

- 100 és 60 fős kamaratermekkel, próbateremmel,

- szakköri és klubhelyiségekkel,

- étteremmel, terasszal.

20 év alatt az épület a gondos fenntartás ellenére jelentősen amortizálódott, nem felel meg a kor középületektől elvárt esztétikai követelményeinek. A homlokzatok, a hőhidas nyílászárók és falpanelek, a tető hőszigetelése nem felelnek meg a mai elvárásoknak, korszerűsítésük jelentősen csökkenti az üzemeltetés költségeit. A hang- és fénytechnikai rendszer elavult.

A Szombathely, belterület 3505 hrsz-ú ingatlanon fekvő épület tulajdonjoga 2006. évben került a Magyar Államtól az Önkormányzathoz. A tulajdonszerzést követően az új tulajdonos számára egyértelművé vált az objektum kulturális célú használatának szándéka és rövid időn belüli felújításának szükségessége.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2007. (IX. 27.) számú határozatában döntött a Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan épületének (HEMO) színházi célú felhasználásáról, és felkérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy a színházi fejlesztéshez a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa és az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést megkösse. A SZOVA Zrt. a beruházás előkészítéseként elkészíttette az épület átalakításának tanulmánytervét, engedélyezési tervét, azonban a  kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, a Közgyűlés a 32/2008. (I. 31.) Kgy számú határozatával, forráshiány miatt eredménytelennek nyilvánította.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázaton részt vesz, ehhez kapcsolódóan az 178/2008. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában döntött a HEMO átalakításának beruházási programjáról. Az I. ütem kialakításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A második ütem, - az „Agóra Savaria” az új szellemi városközpont kialakítása – beruházási programjáról a 491/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozat döntött, az erre vonatkozó tervek már nem készültek el.

A 2009 évben bekövetkezett gazdasági válság okán kialakult körülmények miatt a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének a Március 15. téren való megvalósítására csak hosszú távon van lehetőség. A 182/2009(III.26.) Kgy. határozat értelmében a Kormányhatározatban nevesített támogatás felhasználhatóságával lehetőséget biztosít a Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi játszóhelyének (Szombathely, Akacs M. u. 7.) átalakítására, biztosítva a működéshez szükséges feltételeket. A Kormány 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata a szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról lehetővé teszi a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználását a Színház játszóterének kialakítására a HEMO épületében.

A 180/2009(III.26.) Kgy. sz. határozattal döntött a Közgyűlés a TIOP-1.2.1/08/01 „ Agora multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat helyszínének a Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. alatti ingatlan helyett a Művelődési és Sportház épületében való megvalósításáról.

II.2. A BERUHÁZÁS CÉLJA:

A projekt fejlesztés indokoltsága: A HEMO - épületének állapota miatt - funkciója betöltésére korlátozottan alkalmas épület műszakilag is amortizálódott, így annak felújítása sürgető. A városnak ez az épülete hagyományosan közfunkciók elhelyezésére volt igénybe véve története során, hiszen színházi vendégelőadások befogadására is alkalmasra tervezték ezt a mára már csökkenő jelentőségű épületet.

Az átalakítás célja az épületet alkalmassá tétele arra, hogy egy állandó színházi társulat otthona, elsősorban – állandó társulattal működő színház, egyben azonban a város életének egyik meghatározó szellemi műhelye, találkozási pontja, folyamatos események színtere is legyen. A színházhoz, mint kulturális intézményhez olyan kiegészítő funkciók is társuljanak, melyek révén a színház a nap minél nagyobb részében nyitott tud maradni. Ehhez épület bővítést, belső átalakításokat és infrastrukturális fejlesztést kell megvalósítani:

II.3. A SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakításának programját a meglévő HEMO épületének korszerűsítésével, részleges bontásával és új épületrész építésével lehet biztosítani.

Kívánatos, hogy az épület megjelenése utaljon a meghatározó kulturális jelentőségre. A homlokzati megjelenés és a tömegformálás építészeti megfogalmazása az ünnepi tér és a reprezentatív épület látványát sugallja.

A Színház működése olyan kiegészítő funkciók társítását igényli, melyek részint az élmény befogadását segítik, részint a művész-néző kapcsolatot erősítik, illetve amelyek révén a színházi élmény időbeli lefolyása kitolható: Annak érdekében, hogy a Színház meg tudjon felelni a fenti elvárásoknak, magát az épületet és környezetét ennek a koncepciónak megfelelően kell kialakítani. Tereit a lehetőségek határain belül többcélú működésre kell alkalmassá formálni, hogy ott minél változatosabb – elsődlegesen kulturális, esetenként más jellegű, szórakoztató – programok tudjanak megjelenni. Az épületben meg kell valósítani a Színházhoz illeszkedő színvonalú és kínálatú vendéglátó egységet, mely azonban semmilyen módon nem korlátozhatja vagy zavarhatja az elsődleges funkciót.

A Színházban – esetenként – vendégprodukciók, színházi fesztiválok és hasonló rendezvények megrendezhetőségét is biztosítani kell.

A belső udvari átrium – éttermi terasz - jó kihasználhatósága érdekében az intézmény működéséhez kapcsolódóan szabadtéri rendezvények (szabadtéri színház, mozi) helyszínéül szolgálhat.

A Színház túlnyomóan prózai színházként működik: ennek megfelelően a nagyszínpad és nézőtere kialakításánál alapvető követelmény a tökéletes látási, a természetes élőhang útján történő hallási, akusztikai viszonyok megteremtése. Ugyanakkor lehetővé kell tenni zenés darabok, musical-ek, operettek bemutatását, illetve ilyen jellegű vendégjátékok befogadhatóságát.

Minden egyes néző-hely számára teljes értékű, optimális látási és hallási viszonyokat kell kialakítani. Biztosítani kell, hogy minden helyről a színpad területének lehető legnagyobb részét belátni lehessen. A nézőtéri sorok távolsága, a székek szélességi mérete a jelenleginél kényelmesebb kialakításban helyezendők el.

A hangvezérlő páholyt a nézőtér közepén, hátul kell elhelyezni, a nézőtér felett világítási híd elhelyezését kell biztosítani.

A zsinórpadlás nem épül. A főszínpadot a nézőtértől, tűzbiztonsági (egyben a hanggátlást is biztosító) függönnyel el kell választani.

A stúdiószínházban a játéktér és a nézőtér teljesen szabadon alakítható. A stúdió színpad teljes flexibilitással kell rendelkezzen úgy, hogy egyszerű beavatkozásokkal a nézőtér és a játszótér elhelyezkedése, formája, egymáshoz való viszonyuk megváltoztatható legyen. A megfelelő működés érdekében célszerű, ha a színészek a stúdiót bármely irányból megközelíthetik. A stúdiószínpadot az előadást látogatók a nagy színháztérben folyó előadás zavarása nélkül tudják megközelíteni.

A próbaterem az egyes produkciók rész-elemeinek begyakorlására, a legalkalmasabb beállítások kikísérletezésére, továbbá olvasópróba, jelenetpróba céljára szolgál.

A kiegészítő funkciókon belül ahhoz, hogy a Színház a nap minden szakában élettel teli, folyamatosan működő intézményként legyen jelen a városban, nélkülözhetetlen egy olyan étterem-kávéház jellegű vendéglátó-szórakoztató hely, ahol lehetőség van minél szélesebb spektrumban kulturális rendezvények lebonyolítására (pl. a „vacsora-színház” már jelenleg is sikerrel üzemel). Az így kialakítandó étterem mintegy 80 fő egyidejű elhelyezését biztosítja, ezzel egyidejűleg a rendezvényekhez szükséges előadótér funkcióját is betöltheti, vagy (például) kiállítási installáció berendezését is lehetővé teszi.

A közönségforgalmi területek kialakításánál arra kell törekedni, hogy azok lehetőség szerint minél inkább összefüggő, áttekinthető, bejárható téregyüttest alkossanak. Egyben ezek a terek szolgálnak a kiegészítő funkciók közvetlen tereivé (napközben kiállító-térként, rendezvények, kis-előadások, prózai, zenei produkciók megtartására). Emellett a térsornak lehetnek olyan részei, amelyek a meghittebb együttlétet, vagy akár az elmélyült elkülönülést is lehetővé teszik. A közönségforgalmi terekben gondolni kell képzőművészeti alkotások vagy más kiállítások időszakos bemutatásának lehetőségére, a Színház működése során beszerzett, esetleg valamilyen eseményhez kapcsolódó állandó tárgyak, alkotások és egyebek elhelyezésének lehetőségére, valamint a Színház, és a kapcsolódó kiegészítő funkciók bemutatásának, reklámozásának igényeire is.

A színházi büfé elhelyezésénél törekedni kell annak megfelelő üzemeltetésére, kerülve a színházi előadások bárminemű zavarását. A ruhatárnál lehetőség szerint az átöltözés ne okozzon kényelmetlenséget, valamint a ruhák átadása-átvétele ne szűkítse az előcsarnok, büfé-előtér és más közönségforgalmi terek használhatóságát.

A funkcionális kapcsolatokat úgy kell megvalósítani, hogy a művészek, színházi vezetők és mások könnyen meg tudjanak jelenni a közönség által használt területeken, miközben a közönség számára az üzemi területek általánosságban nem elérhetőek; emellett lehetővé kell tenni, hogy kitüntetett személyek, vagy különös alkalmakkor bárki, a közönségforgalmi terek felől a színészek társalgóját, büféjét könnyen megközelíthessék.

A közönség által szabadon használt parkolókból az előteret kell elérni, arra kell törekedni, hogy annak eleganciája lehetőség szerint ne maradjon el a közönségforgalmi terekéhez képest. Ugyanígy, a gyalogosan érkezők számára is reprezentatív élményt kell biztosítani.

A TV Stúdió kettős funkciót tölt be, egyrészt a Színház a produkciókkal összefüggésben forgat itt saját felvételeket, másrészt innét történik a helyi vagy országos televíziók által történő közvetítések vezérlése. Az ehhez szükséges berendezéseket a beruházás tartalmazza. Itt futnak össze az épület belső helyszíneiről a közvetítéshez szükséges kábelek, és innen csatlakozik ki a parkoló felé a közvetítő kocsi csatlakozó kábele, továbbá a városi televízió részére az MMIK-hoz az átkötő optikai kábel.

A felvételi és hangkeverő stúdió kialakítását úgy kell megoldani, hogy azokban akár prózai, akár zenei produkciók rögzítése megoldható legyen. Előnyös, ha a hang- és képrögzítésre szolgáló stúdió-berendezések a próbateremben is használhatók.

Az öltőzők elhelyezése a színpadok környezetében történik, minél rövidebb megközelítési útvonalon mindkét játszótérhez, valamint a próbateremhez. Kétszemélyes és a négyszemélyes öltözőket egyaránt indokolt létesíteni, 40 fős létszámra.

A színésztársalgó a színpadoktól független, az öltözőktől könnyen megközelíthető helyiségcsoport. Előnyös, ha elhelyezése, kialakítása a kellemes kikapcsolódást is biztosítja a művészek számára.

A jelmeztárolás és díszletszállítás helyiségeit könnyen tisztántartható (mosható, pormentesített) burkolatokkal és padozattal kell kialakítani.

A díszletszállítás és a gazdasági kiszolgálás útvonalait úgy kell biztosítani, hogy a szállítás útvonalai nem eshetnek menekülési útvonalba.

Az irodák elhelyezésénél követelmény, hogy az igazgató, a főrendező és a műszaki vezető az épület minden részét könnyen megközelíthessék, vagy az éppen folyó előadásba vagy próbába mindkét játszótéren be tudjanak tekinteni és hallgatni. Nyolc irodahelyiség kialakítása szükséges közös vendégváróval, teakonyhával.

ii.4. tERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

A meglevő szerkezetek ismertetése:

A 1980-as évek közepén tervezett épület a kor hazai építőanyag iparának legszínvonalasabb épületszerkezeteiből épült, időközben azonban nagymértékben amortizálódott. A két kamara- és próbaterem kis belmagasságuk miatt már a megépítésüknél is alkalmatlanok voltak funkciójukra, a díszletraktár minimális területű.

Az épület tartószerkezete előre gyártott UNIVÁZ-B típusú vázszerkezet, a födémek, fesztávokhoz alkalmazkodó SPAN-DECK  ill. UNIVÁZ födémpalló, TT feszített panel, monolit vasbeton merevítő-, tűzgátló falakkal és lépcső szerkezetekkel kiegészítve.

A külső térelhatárolás UNIVÁZ álló homlokzati panel és fémmunkás függönyfal alumínium nyílászárokkal. A tető bitumenes lemezfedés, melyet az elmúlt évben részlegesen felújítottak.

A belső burkolatok, nyílászárok, lépcső- és galériakorlátok, álmennyezetek szintén a hazai építőanyag ipar 1980-as évek színvonalán épültek meg.

A rekonstrukció ismertetése:

Az épület felújítása két ütemben valósul meg, biztosítva a színházi funkciók mielőbbi visszatelepítését az épületbe. A kivitelezési munkák az ütemre bontásoktól függetlenül egyhuzamban folytatódhatnak.

I. ÜTEM:

Az első ütemben a meglévő épület déli szárnya lesz felújítva, hogy a színház 2010. augusztusában vissza tudjon költözni az épületbe.

Az épület színházi funkciók ellátására való alkalmassá tételét hozzáépítéssel és belső átalakításokkal lehet kielégíteni.

A nyugati oldalon toldalék hozzá építése történik. A színpadtérhez bővítmény hozzáépítésével lehet biztosítani a színház hiányzó kiszolgáló funkcióit. Itt kap helyet a nagyszínpad kiszolgálásához szükséges díszlet- jelmezraktár, kelléktár, műszaki tartózkodó, a nagyszínpad jobboldali megközelíthetőségéhez a pince lépcsőházzal való bővítése.

A színház nézőterének lejtését meg kell emelni, mozgássérült nézőhelyeket kell kialakítani, a nézőtéri székeket ki kell cserélni. A nézőtérbe páholy és galéria épül.

A földszinten, a keleti oldalon került elhelyezésre a próbaterem. A személyzeti bejárónál van kialakítva a 24 órás portaszolgálat, a főbejáratnál pedig jegypénztár és info pult. A dél-keleti szárnyban vannak elhelyezve a megadott létszámra kialakítandó öltözők.

A két szintre vannak szervezve a színészöltözők - a személyzeti lépcső mellé - és itt lesz a színésztársalgó is.

Az épület akadálymentesítésére mozgássérült WC-k a földszinten kerülnek elhelyezésre. Az akadálymentes közlekedést a bejáratnál gyalogos rámpa, az emeletre pedig személyfelvonó lift segíti.

Ebben az ütemben valósul meg az elektromos bővítés konténer trafó telepítésével, a hőközpont létesítés, továbbá a színházterem légtechnikai elszívó gépházának áthelyezése a pincébe.

Bontás: Az épület észak-keleti kétszintes sarkát bontják el - mintegy 530m2-t -, így lehetőség nyílik a stúdió színház megépítésére. Az alapokat nem kell bontani, az új pontalapokat a régi raszter mellé helyezik el. A tervezett új, kétszintes épületrész alkalmas a kibővített funkció kialakítására, miközben itt a II. ütemben a befejező munkákat elvégzik, az I. ütemben elkészült rész üzemelhet.

II: ÜTEM:

A meglévő épület észak-keleti sarkának elbontott helyére és a telek utcai előkertjeinek kismértékű beépítésével az új funkcionális egységeket kettő ill. három szintes épületben lehet elhelyezni. A földszinten a tv- hang-és videostúdió, öltözők, továbbá a szociális blokk kap helyet, az emeleten a stúdiószínház és irodák tervezettek.

A fölszinten lévő étterem minimális átalakítást kap. A konyha kapacitása változatlan 300 adag, a mai technológiai igényeknek megfelelően pedig az alaprajzi elrendezése is módosul. Kisebb területre, átépítésre kerül a konyhablokk is. A konyhaüzembe az alapanyagokat a földszinten lévő rámpáról teherautóval megközelíthető áruátvevő térre nyíló gazdasági bejáraton keresztül szállítják be.

Alkalmazott épületszerkezetek:

A megmaradó épületrészek homlokzata új külső burkolatot, hőszigetelést és nyílászárokat kapnak. A tömör álló homlokzati falpanelok 4 cm vastag Dryvit vakolat rendszerű utólagos hőszigetelést kap.

A nyílászárok porszórt alumínium szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel, a portálok keret nélküli biztonsági edzett üvegszerkezetek. A menekülési útvonalakon a füstjelzésre önműködően nyíló ablakok biztosítják a füstmentességet.

A monolit vasbeton falak Dryvit hőszigetelő vakolatot kapnak. Az új tetők bitumenes nehézlemez fedést kapnak 20 cm hőszigeteléssel.

A belső terek új burkolatokat és új nyílászárokat kapnak. A födémek alatt a közönségforgalmi terekben és a vizesblokkokban álmennyezet készül. A színházterem gipszkarton törtvonalú álmennyezetet kap, a színház- és hangtechnikai követelményeknek megfelelően. A burkolatok, álmennyezetek korszerűsítése, felújítása megtörténik.

Tartószerkezeti műleírás:

A funkcionális igények kielégítéséhez nagyfesztávolságú tereket kell kialakítani az épületen belül. Meg kell oldani az új és meglevő épületrészek közötti dilatációs csatlakozást is. A közlekedéshez reprezentatív lépcsőház épül. Kiegészítésül a közlekedést biztosítja egy nagyobb terhek szállítására is alkalmas felvonó, mellette egy lépcsőház. Ez utóbbi közlekedési egység a tervezett beépítés sarkában nyert elhelyezést.

A épület tartószerkezete monolit vasbeton szerkezeti mezőkkel kombinált előregyártott vasbeton födémek, pillérek és gerendák. A pillérek toldás nélküliek, az épület magasságával megegyezően készülnek. Az épület összmerevségét a kétszintes befogott pillérek a födémtárcsákkal összeépítve adják. A közbenső födém nélküli szakaszon a kétszintes pilléreket a külön beépített vasbeton merevítő falak adják a födémtárcsák vízszintes síkú teherátadásával.

Alapozás:

Az épület nagy részben előre gyártott kehelyalapokkal készül, melyek alatt a teherbíró talaj helyzetétől függő különböző mélységű és alapterületű csömöszölt beton tömbalapok lettek betervezve.

Az alaptestek az épület kontúrvonalán vb talpgerendával vannak összefogva, mely egyben a homlokzati falrendszer alátámasztására is szolgál. Az épületbe betervezett minimális monolit szerkezetek kiváltását monolit vb pilléralapokkal illetve monolit sávalappal tervezték.

Pinceszint

A színpad alatt pince betervezése vált szükségessé. A viszonylag magas talajvízszint miatt a pince monolit vasbeton teknőszerkezettel készül.

Felmenő szerkezet

Az épület falszerkezete UNIVÁZ B típusú vázszerkezettel készült. A pillérek kétszintes típusúak, az alapkehelybe befogott, ezekhez hegesztésseI kapcsolódnak a típus mestergerendák.

A födémszerkezetek az eltérő fesztávolsági és terhelési igényeknek megfelelően más-más típusúak:

A külső térelhatárolás:

- tömör fal esetén új típusú álló hőszigetelt UNIVAZ homlokzati falpanel

- nyílással készülő fal esetén, acél tartószerkezetű függőleges fal

Gépészet és villamos hálózat:

Az épület gépészeti és villamos rendszere is felújításra kerül. A bővítés miatt (díszlet, kellékraktár, lift, észak-keleti bővítés) a meglévő közművezetékeket ki kell váltani. A meglévő közműbekötések mellett új bekötésekre is szükség van. Feladat a színházterem és az előcsarnok légtechnikai hűtése-fűtése, az öltözök vizesblokkok légtechnikai elszívása, ventilátorok tetőre való telepítésével. A déli szárnyban lévő irodák split rendszerű hűtését, a konyha technológiai elszívást tetőre telepített ventillátorokkal lehet megoldani.

Új erős- és gyenge áramú hálózatok kiépítése és csövezés szükséges. Így kivitelezésre kerülnek az erősáramú hálózatok tekintetében a területen belüli energiaellátó rendszerek elosztókkal, a belső világítási berendezések, az épületgépészeti rendszerek erősáramú kapcsoló berendezései, az érintésvédelmi rendszerek, a külső és belső villámvédelmi berendezések és a fagymentesítő fűtések (rámpák, gépészeti csövek, ereszcsatornák).

### Gyengeáramú hálózatok tekintetében a behatolás jelző, vagyonvédelmi rendszer, a beléptető rendszer, a központi TV-antenna rendszer, az informatikai (telefon és adat) hálózat, a tűzjelző berendezés és  a mozgássérült jelzőrendszer kiépítésére kerül sor.

Közlekedés:

A tervezett létesítmény megközelítésének kialakítása során a terület színházi és kapcsolódó funkcióinak parkolási igényét kell biztosítani.

A tervezési terület saroktelek, melyet a Deák Ferenc utca és az Akacs Mihály utca határol. Az ingatlannak mindkét utca felől lesz útcsatlakozása, hogy a díszletszállító járművek és az autóbuszok áthajtásos rendben tudjanak közlekedni. Az Akacs Mihály utca felől van elhelyezve a személygépkocsi parkoló. Az épület mellett az autóbuszok számára van kialakítva öbölszerű várakozóhely. Az autóbuszok a Deák Ferenc utca felé hagyhatják el a területet.

A gyalogos kapcsolatok megtervezése szintén átgondolt kialakítást igényel.

Infrastruktúra, közművek:

A terület közművekkel ellátott, a gerincvezetékekről biztosítható a víz-, gáz-, és elektromos energia ellátás, a csapadék és szennyvíz elvezetése.

Elektromos kapacitás bővítése szükséges: konténer trafóval, kettős betáplálás lehetőségével. Egyes esetekben a külső közművek átalakítására kerül sor (távvezeték, kerti tűzcsap, víz-és csap rákötések, automata locsoló rendszer,) .

A tér és disz világítás készül, a kerttervben kerül meghatározásra a disz burkolatok kialakítása, a növényzet telepítése.

### III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

(fenntarthatóság, beruházás gazdasági értékelése,)

Az épületben meghatározott színházi tevékenységsor meghatározó elemeként kialakításra kerül egy olyan kulturális közösségi központ, amely alkalmas a közösségi-művelődési élmény funkciókat integráló működésre. A beruházásként jelentkező dominánsnak mutatkozó fejlesztés túlmutat az épületen, az a városi-térségi közművelődési tevékenység új alapokra helyezését is jelenti egyben. A környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történő biztosítása is megvalósul egyben.

Rendezvények befogadása, üzleti rendezvények szervezése, kiállítások rendezése, mozi (stúdiószínház és szabadtéri átrium), éttermi szolgáltatás, 24 órás nyitva tartás, a szokásos jegybevételen túl további bevételeket biztosít.

Intézményrendszer működése a már létrejött Weöres Sándor Színház társulata által egyértelműen biztosított, a racionális stratégiai tervezést mindez könnyíti.

Mindemellett különös figyelmet kell fordítani a gazdaságos üzemeltethetőségre is, a korszerű technikai berendezések alkalmazása mellett. Ennek megfelelően kell kialakítani a külső-belső szállítási útvonalakat, raktári kapacitást, műhelyeket, próbatermeket és egyebeket. Az épület hőtechnikáját, energiaellátását az energiatakarékosság messzemenő figyelembe vételével kell megoldani. A homlokzat  utólagos hőszigeteléssel történő felújítása, továbbá az új hőszigetelt nyílászárók elhelyezése jelentős energia megtakarítást eredményez.

A beruházás által érintett épületben funkcionális egységekként az alábbi terek jönnek létre: színházterem (280 fő), Stúdió színház (100-200 fő), összesen 480 fh), előcsarnok/rendezvényekre (200 fh), étterem és konyha (80 fő/300 adag), éttermi terasz/átrium (100 fh).

A személyzeti létszám a színháznál 80 fő, a konyha kiszolgáló személyzete 10 fő.

IV. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

IV.1. Megkezdett tevékenységek bemutatása

Két ütemben történik a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása. A kivitelezési munkák tekintetében mindez folytonosságot jelent, azonban a hatósági engedélyezések szempontjából lehetővé teszi a már elkészül közvetlen színházi egységben legalább a színházi próbák elkezdését.

Jelen beruházási program a már elkészült beruházási program módosítása az igényelt új funkciónak megfelelően.

A megvalósítás jogi feltételei biztosítva vannak, az ingatlan 100 %-os saját tulajdon.

IV.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Jelenleg a HEMO I. ütemének átalakításra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervei már rendelkezésre állnak. Az engedélyezett tervanyag továbbtervezésre, ill. átdolgozásra szorul, mivel a megvalósuló beruházásnak a Weöres Sándor Színház játszóterének alkalmassá kell válni.

- A Weöres Sándor Színház kialakítás – létesítéséhez kapcsolódó tervezési feladat a már elkészített első ütemű megvalósítás építési engedélyezési tervdokumentációjának módosítása és kiegészítése a II. ütemmel.

- A tervmódosításokon kívül szükséges a létesítendő személyfelvonó liftek építésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

- El kell készíteni az épület egészének teljes körű kiviteli dokumentációját, költségbecsléssel, árazatlan költségvetési kiírással. Szükséges a további engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közreműködés.

Az építészeti terveken kívül az eszközbeszerzési tervet is el kell készíteni.

A beruházás kiviteli terveinek 2009. szeptemberre el kell készülnie.

A kivitelezési munkák idején az új raktár épületrész alatti földmunkáknál régészeti szakfelügyeletre van szükség a 374-20/2008 .sz. 2008. szeptember 3-án kelt építést engedélyező határozat értelmében, a bontott épület helyén újraépítendő épületrész régészeti munkáira a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történő egyeztetéseknek megfelelően kerülhet sor.

IV.3.  Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő közbeszerzési eljárások lebonyolítása szükséges:

- építési engedélyezési terv módosítására és a teljes körű kiviteli terv elkészítésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

- műszaki ellenőr, lebonyolító, tervellenőr kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési  eljárás

- generál kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás

- színháztechnikai eszközök beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési eljárások 2009 évben folyamatosan zajlanak.

A kivitelezés várható időszakát lehetőség szerint összhangba kell hozni az épületben működő Weöres Sándor Színház tevékenységével, az évadok időszakával.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2010 január 1, a tervezett I. ütem befejezése 2010 augusztus 30, a teljes kivitelezés befejezése: 2010 október 30.

A kivitelezés földmunkával érintett részei csak régészeti felügyelet mellett végezhetők a bővítményi épületrészen, továbbá a lebontás után újraépítendő épületrész régészeti felügyelete a bontási munkák befejezése után, az alapozási munkákkal összhangban végezhető.

A próbaüzem illetve a használatba vételi engedélyek, működési engedély beszerzése várhatóan: 2010 december hó végéig lezárul.

A Kormány 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata a szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról lehetővé teszi a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználását a Színház játszóterének kialakítására a HEMO épületében. Ezzel összefüggésben a módosított Támogatási szerződések mielőbbi aláírását kell kezdeményezni.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

A 182/2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat a támogatások felhasználhatóságának költségtervezetével összhangban a következő tételekkel biztosítandó a beruházás megvalósítása:

V.1. A beruházás előkészítésével kapcsolatosan a kormányhatározatban nevesített támogatásból már felhasznált összeg:

- szcenikai eszközök beszerzésére (fejlesztési célú pénzeszközátadás) költségei								     96 000 000,- Ft

V.2. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 2009-2010. évi KÖLTSÉGEK

Várható bekerülési költségek  (nettó összegek):

- Tervezési költség (engedélyes és kiviteli tervek módosítása)	60 000 000,- Ft

- Lebonyolítói, műszaki ellenőrzési díj, tervellenőri költség	26 000 000,-Ft

- Kivitelezési költségek (építés, felújítás,bővítés):	1 310 000 000,-Ft

- Régészeti feltárás költségei	15 000 000,-Ft

- Egyéb költségek: Színpadtechnikai berendezések, hatásvilágítási rendszer, elektroakusztikai és videó rendszer, kiállítás-és rendezvénytechnika, földszint és előcsarnok, kamaraterem és pódiumszínpad felszereltségek, eszközbeszerzések,  	213 312 394,- Ft

A beruházási költségek összesen:	 nettó	         1 720 312 394,-Ft

### VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI  FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- A projektfejlesztés teljes egészében Kormányzat által kapott támogatási összegből valósul meg, 1 720 312 394,-Ft  nettó támogatási összeggel

### VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a HEMO átalakításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. április „……”

a jóváhagyó aláírása