# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (3) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

78/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodást.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az Országos Mentőszolgálat részére a megállapodás megküldésre került.

178/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programját elfogadta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A HEMO épületében a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye kialakítása tervezett, ezért a beruházási program módosítása szükséges.

A HEMO épületének átalakítására vonatkozó módosított terveket a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárta után lehet elkészíttetni. Az átalakítási munkákra a Kormányhatározatban nevesített támogatások vehetők igénybe a támogatási szerződések aláírása után.

224/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Március 15. téren építendő Kőszínház előkészítési munkáinak beruházási programjával kapcsolatos döntést hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kőszínház létesítésének beruházási programját a Közgyűlés elfogadta 2008 decemberében. Az 1 milliárd forintos kormányzati támogatásra vonatkozó szerződés aláírásra került. A lebonyolítóval a tervpályázat előkészítésére vonatkozó pénzügyi megállapodás aláírásra került.

225/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének építészeti tervpályázatának kiírásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervpályázat I. fordulója lezárult. A Közgyűlés a 20/2009. (I. 30.) sz. Kgy.  határozatban elfogadta. A II. forduló folyamatban van.

293/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat 2009-2010. évi működtetése érdekében közbeszerzési eljárás kiírását.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

Az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat 2009-2010. évi működtetésére kiírt újabb közbeszerzési eljárás során a 32/2009. (IV. 26.) sz. Közbeszerzési Bizottsági határozatban megnevezésre került a pályázat nyertese, a szerződéskötés előkészítés alatt van.

298/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Csónakázó tó átereszénél a négy darab harcos szobor visszahelyezéséhez.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szobrok helyreállítási munkáira kiírt Versenyszabályzat szerinti eljárás fedezethiány miatt eredménytelen.

377/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Szombathely Szent Márton városi sétaút projektelem megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A pályázat önrészeként 4.750 e Ft biztosításra került az 5/2009. (III. 5.) sz. Költségvetési rendelet F.1. sz. mellékletében a Nagyprojektek, projektek tételei között.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A pályázat elbírálása folyamatban van, amíg hivatalos értesítés nem érkezik a pályázat elbírálásáról, addig a partnerségi megállapodás nem kerül megkötésre.

387/2008. (IX. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Március 15. tér 3. és a Thököly u. 14. szám alatti ingatlanok adásvételére tett pályázati ajánlatát fenntartotta. Tekintettel arra, hogy a Megyei Önkormányzat által készített szerződés-tervezetben nem csak a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerepelnek, ezért SZMJV Önkormányzata ezt a szerződés-tervezetet nem fogadta el. Felkérte a polgármestert, tájékoztassa a Megyei Közgyűlés elnökét a Közgyűlés ezen döntéséről, és kérje fel egy új szerződés-tervezet megküldésére.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

2008. november 18-án a SZMJV Önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat Társulási Tanács ülésén napirendként szerepelt az ingatlanok adásvétele.

A Tanácson hozott határozat értelmében a felek megállapodtak a birtokbaadás és a fizetési feltételek további egyeztetésének szükségességében. Az egyeztetésen megjelölt 2008. november 30-i határidő eredménytelenül telt el.

418/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a menetrend szerinti személyszállítás-közszolgáltatás pályázatot elbírálta, azzal kapcsolatos döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közszolgáltatási szerződés 2008. december 22-én megkötésre került.

21, 30/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Kőszegi utcai parkolólemez beépítési kötelezettségének határideje meghosszabbítása tárgyában megerősítette, hogy annak feltétele 60 millió Ft összegű meghiúsulási kötbér biztosítása, melyre az ITP-ROYAL Kft. garanciát vállal. A Közgyűlés a 30/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában felhatalmazta a Jogi Bizottságot, hogy a szombathelyi 6203. hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének meghosszabbítását tartalmazó adásvételi szerződésmódosítás feltételeit dolgozza ki és a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazta a polgármestert. A 21/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozat szerint szerződésmódosítás esetén párhuzamos magánerős beruházásról szóló partnerségi megállapodást kell kötni az ITP-ROYAL Kft-vel.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Jogi Bizottság az 54/2009. (II. 24.) JB. sz. határozatában kikötötte, hogy a kötbér teljes összegének biztosítására vonatkozóan egy másik megfelelő ingatlan  jelzáloggal történő megterhelését tartja megfelelő garanciának azzal, hogy a megfelelőség kérdésében a Jogi Bizottság előzetes véleményét ki kell kérni. A Kft. a feltételeket nem fogadta el, ezért a kérdés a Két ülés közötti beszámolóban szerepel.

22/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása projekt beruházási programját.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az átalakításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. Az építési engedély jogerőre emelkedett. A kivitelezésre és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van.

23/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában Közgyűlés elfogadta a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programját.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az átalakításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. Az építési engedély jogerőre emelkedett. A kivitelezésre és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van. A 166/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat módosította a beruházási program ütemezését és költségmegosztását.

57/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely, Semmelweis u. 8. szám alatti üzlethelyiség bérlőkijelöléséről döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A bérlőnek, a SZOVA Zrt-nek és a Közgazdasági Osztálynak a határozatról 2009. március 9-én értesítést küldtünk, a bérlővel a SZOVA Zrt. a szerződést 2009. március 23-án megkötötte.

58/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés anyagi támogatást biztosított a Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Schneller István Alapítványa részére.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás 2009. március 11-én aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Alapítvány részére 100.000 Ft 2009. április 6-án átutalásra került.

59/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Reguly-s Gyermekekért” Alapítvány részére anyagi támogatást biztosított.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás 2009. március 11-én aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Alapítvány számlájára 2009. április 6-án utalásra került 100.000 Ft támogatási összeg.

63/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az ISPA pénzmaradványának felhasználására a csatorna karbantartó gépek beszerzése szerződéshez összeg átcsoportosításáról.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az eredményhirdetésre 2009. március 19-én került sor. A szerződéskötés időpontja: 2009. április 17.

65/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felnőtt háziorvosokkal kötött megállapodásokban szereplő rendelési idők módosításáról döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A módosított megállapodások aláírása megtörtént.

70/2009. (II. 26.) és 139/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésével összefüggő döntéseket hozott.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 70/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatban szereplő módosító indítványok részben a kihirdetett 5/2009. (III. 5) számú költségvetési rendelet VII. sz. mellékletében részletezettek szerint, másrészt a költségvetési rendelet 6/2009. (IV. 3) módosítása során kerültek beépítésre.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

SZMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló rendelet I. sz. módosításában a 80 millió Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből elvonásra került.

71/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának emeléséről.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntéséről a SZOVA Zrt-t. értesítettük. A bérlők értesítése a határozatban előírt határidőig megtörtént.

73/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az Építészeti - Műszaki Tervtanács munkájáról szóló beszámolót.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Tervtanács az igényeknek megfelelően, folyamatosan végzi munkáját.

76/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába” című projekttel kapcsolatban az „Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programját.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. március 25-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. A megvalósíthatósági tanulmány részletesen tartalmazza a Látogató- és Oktatóközpont működtetésére és fenntartására vonatkozó adatokat. A tanulmány a Stratégiai Irodán megtekinthető.

77/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába” című projekttel kapcsolatban a pályázat benyújtására, valamint a projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodást.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2009. március 17-én aláírásra került.

79/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az elfogadott közfoglalkoztatási tervet megküldtük a Magyar Államkincstár részére.

80/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Savaria TISZK Kft-vel kötendő közhasznúsági megállapodást.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat és a Savaria TISZK Kft. közti közhasznúsági megállapodás aláírásra került, az érintettek az aláírt megállapodást megkapták.

81/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általa fenntartott óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, valamint kollégiumokban alkalmazandó nyersanyagköltséget állapította meg.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézményekben a 2009. április 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák értékeiről értesítettük az intézményeket és a szolgáltatókat is.

89/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.  tulajdonában lévő ERŐMŰ Zrt-t érintő  befektetésének alaptőke-emelésére tett javaslatról döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A társaság taggyűlése 2009. március 5-én az alaptőke-emelési javaslatot támogatta. A Távhőszolgáltató Kft-től kapott információ szerint a tőkeemelés összességében 75 Millió forint lett, amelyhez – a tulajdoni arányok további fenntartása miatt – a Távhőszolgáltató Kft-nek az előzetes tájékoztatásban megjelölt 20 Millió forint helyett 15 Millió forintot kell befizetnie.

115/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a szociális munka területén dolgozók részére kitüntetést adományozott.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A kitüntetések a szociális munka területén dolgozók részére a 2009. április 3-i ünnepségen átadásra kerültek.

117/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés visszahívta a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatóját 2009. március 16. napjával.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A határozott idejű munkaszerződés felbontására készített megállapodás a közgyűlési határozatnak megfelelő tartalommal aláírásra került.

119/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés 2009. március 17-től új ügyvezetőt bízott meg határozott időre a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A társaság ügyvezetőjével munkajogi jogviszonyban a határozott idejű munkaszerződés a közgyűlési döntésnek megfelelően 2009. március 27-én aláírásra került.

126/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Szombathelyi Repülőklub székhelyéül a SZMJV Önkormányzata tulajdonában, de a Szombathelyi Repülőklub ingyenes használatában lévő, szombathelyi 019/4 hrsz-ú ingatlan székhelyéül történő bejegyzését kérje a Vas Megyei Bíróságon.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Szombathelyi Repülőklub részére a 019/4. hrsz-ú ingatlannak a Vas Megyei Bíróság nyilvántartásába székhelyként történő bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadtuk.

127/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Szombathelyi Szervezete a SZMJV Önkormányzata tulajdonában, de a Szervezet ingyenes használatában lévő, a Szombathely, Kisfaludy u. 1. sz. alatti ingatlan alagsorában lévő P25-37 megnevezésű helyiségcsoportot székhelyeként használja.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Veterán Repülők Szövetsége Szombathelyi Szervezete részére a szóban forgó helyiségnek a Vas Megyei Bíróság nyilvántartásába székhelyként történő bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadtuk.

130/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Sé székhelyű építési igazgatási hatósági társulás jogutód nélküli megszűnése miatt, a feladatot Szombathely Megyei Jogú Város jegyzője látja el. Megállapította, hogy a jogutód nélkül megszűnő Társulás 1 fő köztisztviselőjét nem áll módjában átvenni és továbbfoglalkoztatni.

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A határozatról Sé jegyzőjét tájékoztattuk.

131/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a „Nyugat-magyarország közlekedési helyzete, fejlesztésének lehetőségei a közlekedés jövőbéli „útjai” – Vas megye helye és lehetőségei az Észak – Dél, illetve Kelet – Nyugat közlekedési tengelyben – témájú elemző fórum” létrehozása, megrendezése és hosszú-távú fenntarthatósága tárgyában kötendő együttműködési megállapodást.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az együttműködési megállapodást polgármester úr is aláírta, s megküldtük a Vas Megyéért Egyesület elnökének.

132/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2009. évre áthúzódó felújítások fedezetének biztosításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A 37/2009. (III. 25.) sz. Okt. és Ifj. Bizottsági határozat 2./ pontja a Bokréta bölcsőde felújításának fedezetét az érintett intézmény költségvetésében biztosította, a felújítás megrendelője és a beszerzési eljárás lefolytatója ennek megfelelően az intézmény lesz.

A 2009. április 10-én tartott egyeztetés alapján a Bokréta bölcsőde felújítása, illetve a beszerzési eljárás megindítása csak SZMJV költségvetési rendelete 18. § (17) bekezdésében említett hitelszerződés aláírása után lehetséges.

133/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyt és Zanat városrészt összekötő út (0200/2. és 0174. hrsz-ú ingatlanok) átadásával kapcsolatban hozott döntéseket, valamint felhatalmazta a polgármestert a 86. sz. főút Szombathely – Vát közötti szakasz fejlesztése Európai Uniós támogatási szerződésének megvalósításához szükséges nyilatkozat aláírására.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A nyilatkozatot a polgármester úr aláírta, melyet továbbítottunk a NIF Zrt. részére.

135/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését kérje a Szombathelyi Körzeti Földhivataltól, a Vasi Volán Zrt. tulajdonában lévő szombathelyi 7028 hrsz-ú ingatlanra, a SZMJV Önkormányzata javára fennálló elővásárlási jogot megelőző ranghelyen.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A SZOVA Zrt. részére a földhivatali eljáráshoz szükséges, a határozat tartalma szerinti hozzájárulást kiadtuk.

148, 149/2009. (III. 26.) Kgy. számú határozatokban a Közgyűlés a Savaria Rehab-Team Kht. és a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását hagyta jóvá.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozatokat - az alapító okiratok cégbírósági bejegyzéséhez kötött hatályba lépésre tekintettel - a társaságok részére megküldtük.

155/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általa fenntartott bölcsődékben alkalmazandó nyersanyagköltséget határozta meg.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A bölcsődékben alkalmazandó nyersanyagköltség 2009. április 1-től bevezetésre került.

156/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Bokréta Bölcsődéjének fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A pályázat határidőn belül benyújtásra került, az önrész biztosításáról szóló nyilatkozat aláírása megtörtént.

157/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Napraforgó Nyugat-dunántúli Regionális Bölcsődéjének fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A pályázat határidőn belül benyújtásra került, önrész biztosításáról szóló nyilatkozat aláírása megtörtént.

158/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szociális Szolgáltató Központ III. számú Idősek Klubjának akadálymentesítése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került, önrész biztosításáról szóló nyilatkozat aláírása megtörtént.

159/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról döntött a Bercsényi Miklós Általános Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, a Kőrösi Óvoda, a Margaréta Óvoda tekintetében.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A pályázat beadásra, az önrész a 2009. évi költségvetésben tervezésre került.

163/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete építészeti és környezetrendezési tervpályázata tervpályázati kiírásának, részvételi és tervpályázati dokumentációját tudomásul vette.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tervpályázati dokumentáció a Közgyűlés által elfogadott tartalommal módosításra került.

166/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt pályázati önerő összegének megosztásával összefüggésben a SAVARIA ART MOZI külső felújítása és az árkád átalakítása beruházás programjával kapcsolatos döntést hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kivitelező, illetve a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárások anyaga a költségek megosztásának megfelelően módosításra került.

170/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a Szombathely–Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződése 1/1 sz. mellékletét, valamint 3. sz. mellékletét.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az üzemeltetési szerződés módosítását a polgármester úr 2009. április 6-án aláírta.

172/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította SZMJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződését.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A konzorciumi szerződést a polgármester úr 2009. április 6-án aláírta.

174/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés nem támogatta a határozatban megjelölt tulajdonos Kőszegi u. 9. számú ingatlanban fennálló tulajdonrészének megvásárlását, illetőleg a Kőszegi utcai tömbbelső kialakításhoz a Kőszegi u. 9. szám alatti ingatlanból szükséges területrész önkormányzat általi, kisajátítás útján történő megszerzéséhez sem biztosított fedezetet.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Az érintett tulajdonost ügyvédje útján értesítettük a határozat tartalmáról.

180/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy az „Agóra multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. kétfordulós pályázat I. fordulójára benyújtott pályázat – annak szakmai tartalmának változatlanul hagyása mellett – megvalósítása helyszínének az AGÓRA-Művelődési és Sportház épületét jelöli ki.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A határozat megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési programot Irányító Hatóság vezetőjének, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának.

181/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés javasolta a döntéshozónak, hogy az „»Agóra Savaria, az új szellemi városközpont« kialakítás építési engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek elkészítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást minősítse eredménytelennek.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Polgármester úr, mint döntéshozó a javaslat alapján a közbeszerzési eljárást 2009. március 27-én a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelennek minősítette.

185/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére kipostázásra került.

191/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt. igazgatósága elnöki tisztégéből Németh Lászlót visszahívta és helyére Breznovits István igazgatósági tagot választotta 2009. április 1-i hatállyal.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozat a cégbírósági bejelentéshez 2009. április 8-án került megküldésre.

Szombathely, 2009. április „        „

(: Dr. Kaczmarski János :)

# HATÁROZATI  JAVASLAT

..../2009. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: 	Dr. Kaczmarski János jegyző