- VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

- Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.

2008. ÉVI  ÜZLETI  JELENTÉS

- Szombathely, 2009. április 7.

- I. BEVEZETÉS

- A Részvénytársaság jogi helyzete és tevékenysége

A Részvénytársaságot 1996. október 1-én a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat jogutódjaként alapította meg Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Sárvár, Vasvár, Körmend, Szentgotthárd város, Vas megye Önkormányzata (32 település képviseletében), és további 173 Vas megyei,     1 Veszprém megyei és 2 Zala megyei község.

2006. január 1-től a társaság neve VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A szolgáltatás színvonalának, biztonságának, az Rt gazdálkodásának eredménye, hogy a megyében a vízművek szétaprózódása nem következett be, az Rt-vé alakulás óta a kezdeti kiválásoktól eltekintve az ivóvízellátási terület nem változott.

A részvénytársaság fő tevékenysége az ivóvíz termelés, -kezelés és -elosztás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, valamint kis volumenben ipari vizet szolgáltat. Üzemelteti a Szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt. Kiegészítő tevékenységként víziközmű építést, ipari szolgáltatást és egyéb víz- és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó szolgáltatást végez.

Társaságunk a fő tevékenysége keretében 2008. évben 201 település ivóvízellátását biztosította, valamint 56 település szennyvízelvezető hálózatát és az ezekhez kapcsolódó 15 szennyvíztisztító telepet üzemeltette. 2009. január 1-től üzemeltetési szerződések keretében az Rt. végzi a meggyeskovácsi és egyházashetyei szennyvíztisztítókkal rendelkező rendszerekhez tartozó 9 illetve 4 település, továbbá Tokorcs önálló szennyvíztisztító rendszer szennyvíz-elvezetését és –tisztítását, így összesen 70 település szennyvízelvezetési hálózatát és 18 szenny-víztisztító telepet üzemeltetünk.

2008. január 1-től 5 üzemmérnökség helyett 3 területi főmérnökség és a Fürdő főmérnökség végzi a szolgáltatási tevékenységet szakmai és területi alapon megbontva. Megerősítést kapott a fejlesztés-beruházás, valamint a humánerőforrás kezelése.

2008. év végén megtörtént a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és  -tisztítási rendszerhez tartozó szennyvíztisztító telep és komposztáló telep ISPA/KA támogatással megvalósuló korszerűsítés próbaüzemének lezárása. A beruházással sorsdöntő változás állt be az érintett települések szennyvízelvezetésében és   –tisztításában.

# Társaságunk kiemelt feladata az önkormányzati és Rt. tulajdonú közművagyon kezelése, fenntarthatóságának biztosítása.

A részvénytársaság által üzemeltetett víziközmű és egyéb vagyontárgyak tulajdoni sajátosságai:

-  az  apportált, Rt. tulajdonú vagyontárgyak

- önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (1992. január 1-től a tulajdonos önkormányzatok által létesített víziközmű vagyontárgyak. Kizárólagosan egy vagy több települést érintő víziközmű vagyontárgyak, egy vagy több önkormányzat tulajdonát képezik.)

- fejlesztési támogatásból, közműfejlesztésből, amortizációból és egyéb forrásból létrejött beruházások, rekonstrukciók. (Ezek az Rt. vagyontárgyai, amelyek osztatlan közös tulajdont képeznek.)

Jelenleg az Rt. tulajdonában lévő ivóvíz közmű vagyon bruttó értéken 6,8 milliárd Ft, a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek bruttó értéke 4,3 milliárd Ft. Ezen kívül mintegy     15 milliárd Ft értékű önkormányzati tulajdonban lévő víziközművet üzemeltetünk túlnyomórészt üzemeltetési szerződések keretében, amely után nem képződik amortizáció, pótlási-fejlesztési forrás, ezt némileg pótolja a csatornadíjakban elfogadott használati díj.

Székhely: Szombathely Rákóczi F. u. 19.

# Telephelyek

1.  Szombathely Vépi út 8.

Északi Vízellátási Főmérnökség, Logisztika, Javító üzem.

A főmérnökség 21 vízellátási rendszer 92 településén szolgáltatott ivóvizet, valamint 10 település szennyvizének elvezetését, a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. működési területének 4 településéről átvezetett szennyvízzel együtt 14 település szennyvíztisztítását végezte 4 szennyvíztisztítóban. Répcelaki szennyvíztisztítón fogad szippantott szennyvizet.

Tevékenysége  még saját részre és megrendelésre végzett építés.

2.  Szombathely Újvilág u.

Északi Csatornamű Főmérnökség, Laboratórium

A főmérnökség üzemeltette a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszert 31 településen, az ehhez kapcsolódó szennyvíztisztítót, ezen kívül 5 település 2 kisebb szennyvízelvezetési és –tisztító rendszerét. A szombathelyi szennyvíztisztítón fogad szippantott szennyvizet.

Speciális gépjárművei az Rt összes csatornázott településén végzik a karbantartási munkákat.

Szabad kapacitásában megrendelésre végez csatornatisztítást, csatornakamerázást.

A Laboratórium a vízellátáshoz és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó vizsgálatokon kívül szabad kapacitásban bérmunkát is végez.

3.  Szombathely, Bartók Béla krt. 4.

Fürdő Főmérnökség

Fedett uszodát és idényjelleggel a termálfürdőt üzemelteti. Bérbeadja a büfét és egyéb helyisé-geket; a Nappali kórház költségtérítéssel működik az uszoda épületében.

# Fióktelepek

- Körmend Hunyadi u. 92.

### Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség Körmend

### 35 településen ivóvízszolgáltatást végez, 7 település szennyvízelvezető hálózatát és ezekhez kapcsolódóan 6 szennyvíztisztítót üzemeltet, a szentpéterfai tisztítóban négy határ menti ausztriai település szennyvizét is fogadja tisztításra. Szippantott szennyvizet Körmenden fogad.

Tevékenysége  még saját részre és megrendelésre végzett építés.

- Vasvár, Petőfi u. 110.

### Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség Vasvár

42 településen ivóvízszolgáltatást végez, 2 településen szennyvízelvezető hálózatot és ezek szennyvíztisztítóját üzemelteti, valamint egy üdülőtelep egy részének szennyvízelvezetését végzi. Szippantott szennyvizet Vasváron és Jánosházán fogad.

Tevékenysége  még saját részre és megrendelésre végzett építés.

- Szentgotthárd Wesselényi u. 3.

### Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség Szentgotthárd

32 település ivóvízellátását, Szentgotthárd csatornahálózatának (tisztítás Ausztriában történik), üzemeltetését végzi. Csörötnek és térsége (9 település) szennyvizét fogadja és továbbítja a szentgotthárdi szennyvízzel ausztriai tisztításra.

Tevékenysége még saját részre és megrendelésre végzett építés.

- Gazdálkodási jellemzők

A Részvénytársaság alapvetően közszolgáltató társaság. Fő feladata a települések egészséges ivóvízzel való folyamatos, zavartalan ellátása, szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint a fürdőszolgáltatás. Gondoskodik arról, hogy a víz termelését, kezelését, szállítását szolgáló építmények, műtárgyak, gépészeti, elektromos, folyamatirányító berendezések, vízminőség ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a vízbázisok vizét és a már kitermelt vizet szennyeződés ne érje, valamint, hogy a szolgáltatott víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvíz minőségű vízre vonatkozó szabványokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek. A szennyvízhálózat és szennyvíztisztító művek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos technológiai, biztonságtechnikai, közegészségügyi, környezet- és természetvédelmi előírásokat betartja. Alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, az üzemzavarok azonnali elhárítása.

A szolgáltatás speciális jellegéből adódóan a piaci viszonyok csak korlátozottan érvényesülnek. Egyrészt ellátási területén monopolhelyzetben van, a fogyasztó nem tud más szolgáltatóhoz fordulni, másrészt gazdasági megfontolásokból a társaság sem tud termékváltás lehetőségével élni, mert a víz mással nem helyettesíthető termék.

- II. MŰSZAKI FELTÉTELEK ÉS TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

- A társaság  főbb kapacitás és termelés adatai

| Megnevezés |  | Mérték- |  | 2007. |  | 2008. | 2008. |  | 2008.tény/ |  |  | 2008.tény/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egység |  | tény |  | terv | tény |  | 2007.tény |  |  | 2008.terv |  |  |  |
| Ivóvíz termelés és -szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ivóvíz termelés |  | em3 |  | 13 418 |  | 13 250 | 12 646 |  | 94,2% |  |  | 95,4% |  |  |  |
| ebből: kezelt(vastalanított)ivóvíz |  | em3 |  | 5 030 |  |  | 5 703 |  | 113,4% |  |  |  |  |  |  |
| Ivóvíz értékesítés összesen |  | em3 |  | 10 336 |  | 10 300 | 10 068 |  | 97,4% |  |  | 97,7% |  |  |  |
| Ivóvíz hálózat hossza |  | km |  | 1 757,9 |  |  | 1 759,5 |  | 100,1% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: csak üzemeltetésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapott hálózat hossza |  | km |  | 157,2 |  |  | 158,7 |  | 101,0% |  |  |  |  |  |  |
| Bekötővezeték hossza |  | km |  | 658,8 |  |  | 660,6 |  | 100,3% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: csak üzemeltetésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapott bekötővezeték |  | km |  | 91,5 |  |  | 93,3 |  | 102,0% |  |  |  |  |  |  |
| Bekötések száma |  | db |  | 72 834 |  |  | 73 552 |  | 101,0% |  |  |  |  |  |  |
| ###### Víztárolók száma |  | db |  | 176 |  |  | 176 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Víztároló-kapacitás |  | em3 |  | 38 314 |  |  | 38 314 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Kutak száma |  | db |  | 253 |  |  | 253 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Kút-kapacitás |  | m3/d |  | 102 450 |  |  | 102 450 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Az Rt ellátási területén élő, közüzemi ivóvíz lehetőséggel ellátott lakónépesség száma |  | ezer fő |  | 227 |  |  | 226 |  | 99,6% |  |  |  |  |  |  |
| Ipari víz termelés és -értékesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipari víz termelés |  | em3 |  | 140 |  | 135 | 148 |  | 105,7% |  |  | 109,6% |  |  |  |
| Ipari víz szolgáltatás |  | em3 |  | 102 |  | 100 | 144 |  | 141,2% |  |  | 144,0% |  |  |  |
| ebből: saját felhasználás |  | em3 |  | 68 |  | 65 | 64 |  | 94,1% |  |  | 98,5% |  |  |  |
| értékesítés |  | em3 |  | 34 |  | 35 | 37 |  | 108,8% |  |  | 105,7% |  |  |  |
| Hálózat hossza |  | km |  | 3 |  |  | 3 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Kutak száma |  | db |  | 2 |  |  | 2 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Kút-kapacitás |  | m3/d |  | 1 872 |  |  | 1 872 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés |  | Mérték- |  | 2007. |  | 2008. | 2008. |  | 2008.tény/ |  |  | 2008.tény/ |  |  |  |
|  |  | egység |  | tény |  | terv | tény |  | 2007.tény |  |  | 2008.terv |  |  |  |
| Szennyvízelvezetés és -tisztítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvezetett (tisztított) szennyvíz |  | em3 |  | 10 700 |  | 10 800 | 11 467 |  | 107,2% |  |  | 106,2% |  |  |  |
| Számlázott szennyvízelvezetés |  | em3 |  | 7 622 |  | 7 580,6 | 7 428 |  | 97,5% |  |  | 98,0% |  |  |  |
| Szennyvíz hálózat hossza |  | km |  | 754,9 |  |  | 757,9 |  | 100,4% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: elválasztó rendszerű |  | km |  | 658,9 |  |  | 661,9 |  | 100,5% |  |  |  |  |  |  |
| egyesített |  | km |  | 81,0 |  |  | 81,0 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| csapadékcsatorna |  | km |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: csak üzemeltetésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapott hálózat hossza |  | km |  | 506,4 |  |  | 509,4 |  | 100,6% |  |  |  |  |  |  |
| Bekötővezeték hossza |  | km |  | 312,6 |  |  | 315,1 |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: csak üzemeltetésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapott hálózat hossza |  | km |  | 177,2 |  |  | 179,7 |  | 101,4% |  |  |  |  |  |  |
| Bekötések száma |  | db |  | 33 118 |  |  | 33 996 |  | 102,7% |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíztisztító kapacitás |  | em3/d |  | 59 525 |  |  | 59 525 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: csak mechanikai |  | em3/d |  | 8 000 |  |  | 8 000 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| biológiai |  | em3/d |  | 51 525 |  |  | 51 525 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| ebből: III. tiszt. fokozattal |  | em3/d |  | 49 785 |  |  | 49 785 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Az Rt ellátási területén élő, szennyvízelvezetési lehetőséggel ellátott lakónépesség száma |  | ezer fő |  | 169 |  |  | 168 |  | 99,4% |  |  |  |  |  |  |

- Az ivóvíz termelés és értékesítés közötti különbözet fő összetevői

- saját vízfelhasználás

- technológiai vízfelhasználás (hálózatmosatáshoz használt mennyiség)

- víztisztítási technológiákhoz  (vastalanítók) felhasznált vízmennyiség

- gyűjtő- és elosztó hálózat állapotából eredő rejtett elfolyások (föld alatti szerelvények, acélvezetékek, házi bekötővezetékek korróziója). Ezek felderítésére és megszüntetésére tett fokozott erőfeszítéseink javulást eredményeznek.

Az értékesített víz aránya a kitermelt vízhez a 2007. évi 77 %-kal szemben  79,6 %.

A saját vízfelhasználás figyelembevételével számított vízszolgáltatási veszteség a 2007. évi 22,2 %-ról  19,9 %-ra javult.

## Az elvezetett (tisztított) és számlázott szennyvíz mennyisége közötti különbözet fő összetevői

- egyesített rendszerű hálózatokba vezetett csapadékvíz mennyisége

- régebbi csatornahálózatokba beáramló talajvíz. A hálózatok utólagos javítása, amellyel ezt a mennyiséget csökkenteni lehet, költséges és időigényes eljárás.

- csatornahálózatokba illegálisan bevezetett csapadékvíz (tető- és udvari összefolyók).

Az illegális bekötések felderítésén és megszüntetésén folyamatosan dolgozunk.

Fejlesztési-beruházási tevékenység

A társaság különböző forrásokból megvalósított beruházásainak és felújításainak értéke 2008. évben 873 271 eFt, amelyből a saját vállalkozásban megvalósított beruházások értéke 193 127 eFt.

#### Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beruházás forrása | 2008. év módosított terv |  |  |  |  | Ténylegesen Rendelkezésre álló forrás |  |  |  | Felhasználás |  |  |  | Átvitel 2009. évre |  |  |  | Felhaszn./ tényl.forrás |  |  |  |
|  | Amortizáció |  | 620 000 |  |  | 635 839 |  |  | 560 129 |  |  |  | 64 006 |  |  |  | 88,1% |  |  |  |  |  |
|  | 2004. évi fejlesztési tartalék |  | 35 739 |  |  | 35 739 |  |  | 35 739 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | 2005. évi fejlesztési tartalék |  | 45 234 |  |  | 45 234 |  |  | 30 641 |  |  |  | 14 593 |  |  |  | 67,7% |  |  |  |  |  |
|  | 2006. évi fejlesztési tartalék |  | 34 707 |  |  | 34 707 |  |  | 0 |  |  |  | 34 707 |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Vízterhelési díj |  | 46 000 |  |  | 61 012 |  |  | 60 835 |  |  |  |  |  |  |  | 99,7% |  |  |  |  |  |
|  | Véglegesen átvett pénzeszközök |  |  |  |  | 28 214 |  |  | 27 968 |  |  |  |  |  |  |  | 99,1% |  |  |  |  |  |
|  | önkormányzatoktól kapott fejl. források |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közműfejlesztési hozzájárulás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fejlesztési támogatás |  | 140 000 |  |  | 207 902 |  |  | 157 959 |  |  |  | 49 943 |  |  |  | 76,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 921 680 |  |  | 1 048 647 |  |  | 873 271 |  |  |  | 163 249 |  |  |  | 83,3% |  |  |  |  |  |
|  | Eredmény- és fejlesztési tartalékból |  | 249 000 |  |  | 249 000 |  |  | 249 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | üzemelt. jog előleg (Rum és Káld) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az amortizációból származó fejlesztési forrás a 2007. évről áthúzódó 58 334 eFt-ból és a 2008. évben képződött  577 505 eFt-ból tevődött össze. 2009. évre áthúzódó beruházási keret 64 mFt.

A 2004. évi fejlesztési tartalék terhére gépjárművek beszerzése,  a 2005. évi terhére egy gépjármű beszerzése, valamint az új Műszaki Információs Rendszer előkészítése történt.

A véglegesen átvett pénzeszközökből Répcelak és Jánosháza szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkáinak egy része, valamint három településen kisebb vízhálózat bővítés történt.

Fejlesztési támogatások az előző évekről maradt és a 2008. évben képződött összeget tartalmazták.

A felhasznált 157 959 eFt-ból nagyobb értékű beruházás a Szombathelyen lévő komposztáló telep ponyvacsévélő berendezésére fizetett 47 mFt, a kőszegi volt szennyvíztelep szárazaknás szennyvízátemelő rekonstrukciója II. ütem 34 mFt, Táplánszentkereszt szennyvízvezeték rekonstrukció 15 mFt, ezen kívül több kisebb értékű rekonstrukció - elsősorban szennyvíz átemelők gépészeti felújítása.

Amortizációból származó beruházási forrás felhasználása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007. évi tény |  | 2008. év terv |  | 2008. évi tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |  |  |
| Vízellátás |  | 233 640 |  | 298 000 |  | 258 972 |  | 110,8% |  |  | 86,9% |  |  |
| ebből: saját rezsis beruházás |  |  |  |  |  |  |  | ######## |  |  | ######## |  |  |
| Szennyvízelvezetés, - tisztítás | 86 388 |  | 88 000 |  | 94 588 |  | 109,5% |  | 107,5% |  |  |  |  |
| Fürdő | 26 388 |  | 20 000 |  | 10 834 |  | 41,1% |  | 54,2% |  |  |  |  |
| Működtetés | 111 164 |  | 98 000 |  | 118 645 |  | 106,7% |  | 121,1% |  |  |  |  |
| Tervezés, előkészítés | 7 906 |  | 20 000 |  | 10 483 |  | 132,6% |  | 52,4% |  |  |  |  |
| Elkötelezett hiteltörlesztés | 66 262 |  | 66 000 |  | 66 607 |  | 100,5% |  | 100,9% |  |  |  |  |
| Tartalékkeret |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |
| Beruházás amortizációs forrásból | 531 748 |  | 620 000 |  | 560 129 |  | 105,3% |  | 90,3% |  |  |  |  |

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vízellátás |  | Szennyvízelv. -tisztítás |  | Fürdő |  | Működ-tetés |  | Tervezés |  | Hitel-törleszt. |  | Beruházások összesen |  |
| Amortizáció | 258 972 | 94 588 |  | 10 834 |  | 118 645 |  | 10 483 |  | 66 607 |  | 560 129 |  |  |
| Fejlesztési tartalék | 23 209 | 7 426 |  |  |  | 35 745 |  |  |  |  |  | 66 380 |  |  |
| Fejlesztési támogatás |  | 157 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 959 |  |  |
| Közműfejlesztési hozzájárulás |  | 2 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 009 |  |  |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 784 | 22 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 959 |  |  |
| Vízterhelési díj |  | 60 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 835 |  |  |
| Összesen | 285 965 | 344 992 |  | 10 834 |  | 154 390 |  | 10 483 |  | 66 607 |  | 873 271 |  |  |
| Eredmény- és fejl. tartalékból |  | 249 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üzemelt. jog előleg (Rum és Káld) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Kiemelt beruházások 2008. évben

- Szombathely, Sárdéri vízmű gépház teljeskörű rekonstrukciója 47 mFt,

- Energiatakarékos búvárszivattyúk beszerzése II. ütem 41 mFt,

- Kutak tervszerű felújítása 16 mFt (áthúzódó 15 mFt),

- Vízművek erősáramú rekonstrukciója és folyamatirányításba való bekapcsolása 59 mFt,

- Vízvezeték rekonstrukció és -bővítés 33 mFt,

- Horganyzott vízbekötések cseréje 52 mFt,

- Csatorna bélelés 58 mFt,

- Csatorna rekonstrukció 17 mFt,

- Fürdő rekonstrukció 11 mFt,

- Kisgépek, műszerek beszerzése 13 mFt,

- Rádiós és nagyátmérőjű vízmérő beszerzése 10 mFt,

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 28 mFt,

- Gépjárművek és munkagépek beszerzése 47 mFt,

- Informatikai beszerzések (nyomtatópark konszolidációval) 31 mFt,

- Szennyvízmennyiség mérők és laboratóriumi szennyvízminőség ellenőrző műszerek

beszerzése 76 mFt,

- Integrált műszaki információs rendszer bevezetése 37 mFt,

- GPS nyomkövető rendszer 7 mFt

## Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítéka 2008. évben is a víziközművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása, az eszközök tervszerű karbantartása, a meghibásodások azonnali kijavítása, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésével. Mindezen munkák 86,1 %-a saját kivitelezésben történt, 13,9 %-a pedig külső megbízásba adott munka.

ezer Ft

|  | 2007. évi tény |  | 2008. év terv |  | 2008. évi tény |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saját eszközfenntartás | 549 265 | 590 000 |  | 618 431 |  | 112,6% |  | 104,8% |  |  |
| Idegenek által végzett eszközfenntartás | 79 750 | 115 000 |  | 99 962 |  | 125,3% |  | 86,9% |  |  |
| ebből: Javító üzem megrendelése | 12 238 | 16 000 |  | 7 478 |  | 61,1% |  | 46,7% |  |  |
| Gépjárművek, munkagépek | 22 108 | 27 000 |  | 19 350 |  | 87,5% |  | 71,7% |  |  |
| Közmű műtárgyak | 33 639 | 54 000 |  | 60 693 |  | 180,4% |  | 112,4% |  |  |
| Informatika. labor, raktár | 10 178 | 11 000 |  | 9 036 |  | 88,8% |  | 82,1% |  |  |
| Fürdő területén | 1 587 | 3 000 |  | 3 405 |  | 214,6% |  | 113,5% |  |  |
| Havaria tartalék |  | 4 000 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |
| Eszközfenntartás összesen | 629 015 | 705 000 |  | 718 393 |  | 114,2% |  | 101,9% |  |  |

A 618 mFt értékű saját eszközfenntartás 28 mFt-tal haladta meg a tervezett összeget, 69 mFt-tal pedig a 2007. évi költséget. Az idegenek által végzett eszközfenntartásra tervezett összeghez képest 15 mFt megtakarítás jelentkezett. Ezt ellentételezi a Javító üzem saját munkáinak       15,1 %-os (23 mFt) túlteljesítése, amely főként a ZRt. saját gépjárműveinek felülvizsgálati, szervizelési és egyéb tevékenységek előző évinél magasabb értékéből adódott.

A 2008. évi eszközfenntartási terv teljesítése 1,9%-kal, 13 mFt-tal haladta meg a tervezettet,          89 mFt-tal pedig az előző évi értéket.

Üzemmérnökségek által végzett fenntartási munkák

(munkaóra)

|  |  |  | Vízellátás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szennyvízelvezetés, -tiszt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  | Index |  |  | 2007.év |  |  |  |  | 2008.év |  |  |  | Index |  |  |  |  | 2007. év |  |  | 2008. év |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervszerű karbantartás |  |  | 78 634 |  | 81 164 |  | 103,2% |  |  |  |  |  | 48 849 |  |  | 49 201 |  |  | 100,7% |  |  |  | 127 483 |  |  |  |  |  | 130 365 |  |  |  | 102,3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Váratlan meghibásodás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | munkaidőben |  |  | 44 164 |  | 45 473 |  | 103,0% |  |  |  |  |  | 24 856 |  |  | 25 108 |  |  | 101,0% |  |  |  | 69 020 |  |  |  |  |  | 70 581 |  |  |  | 102,3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | készenlétben |  |  | 2 808 |  | 1 963 |  | 69,9% |  |  |  |  |  | 1 290 |  |  | 1 047 |  |  | 81,2% |  |  |  | 4 098 |  |  |  |  |  | 3 010 |  |  |  | 73,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Összesen |  |  | 125 606 |  | 128 600 |  | 102,4% |  |  |  |  |  | 74 995 |  |  | 75 356 |  |  | 100,5% |  |  |  | 200 601 |  |  |  |  |  | 203 956 |  |  |  | 101,7% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkaórák megoszlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervszerű karbantartás |  |  | 62,6% |  | 63,1% |  |  |  | 100,8% |  |  |  |  | 65,1% |  |  | 65,3% |  |  |  | 100,2% |  |  |  |  | 63,6% |  |  |  | 63,9% |  |  |  | 100,6% |  |  |  |  |  |  |
|  | Váratlan meghibásodás |  |  | 37,4% |  | 36,9% |  |  |  | 98,6% |  |  |  |  | 34,9% |  |  | 34,7% |  |  |  | 99,6% |  |  |  |  | 36,4% |  |  |  | 36,1% |  |  |  | 99,0% |  |  |  |  |  |  |
|  | Összesen |  |  | 100,0% |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | váratlan/tervszerű |  |  | 59,7% |  | 58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,5% |  |  | 53,2% |  |  |  |  |  |  | 57,4% |  |  |  |  |  | 56,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Karbantartásokra összesen 1,7 %-kal több munkaórát fordítottunk, mint 2007. évben. A tervszerű karbantartások munkaóráinak száma 2,3 %-kal, a váratlan meghibásodások elhárítására fordított munkaórák száma munkaidőben 2,3 %-kal növekedett, a készenlétben végzett pedig 26,5 %-kal  csökkent az előző évihez képest.

A szennyvízhálózat mosatásra fordított üzemórák száma 2008. évben közel  20 %-kal kevesebb volt, mint 2007. évben. (2007. év 256 ezer m, 2008. év 215 ezer m). Az Északi Csatornamű Főmérnökséghez tartozó szennyvízcsatorna hálózat tisztítását a mosatási tervnek megfelelően, illetve szükség szerint végezték.

- A vízelosztó hálózatokon és vízbekötő vezetékeken folytattuk a manuális és műszeres ellenőrzést. Ütem szerint végeztük el a víztároló létesítmények higiéniai karbantartását.

## Meghibásodások  főbb csoportjainak alakulása (db)

|  | 2007. év tény |  | 2008. év tény |  | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csőtörések száma |  |  |  |  |  |
| Gerincvezetéken | 404 | db | 482 | db | 119,3% |
| Bekötővezetéken | 1 903 | db | 2 809 | db | 147,6% |
| Csőcsere |  |  |  |  |  |
| Gerincvezetéken | 892,5 | fm | 346 | fm | 38,8% |
| Bekötővezetéken | 7 858 | fm | 5 509 | fm | 70,1% |

A váratlan hálózati meghibásodások (csőtörések, csatornahibák) száma és a csőcserék mennyisége évről-évre rendkívül eltérő értéket mutat. Ennek oka lehet, hogy a vezetékek kora, anyaga, és egyéb tulajdonságai eltérőek, eltérő műszaki állapotban is vannak, meghibásodásuk előre viszonylag nehezen jelezhető, mivel több tényező is befolyásolhatja azok kialakulását (időjárás, közúti forgalom terhelések, stb.). A vízhálózaton jelentkező gerincvezeték meghibásodások javarészt a vas szerelvények korrodálódásából, eternit csövek leesztergált végeinél jelentkező kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéses, illetve pontszerű meghibásodásaiból adódnak össze, amelyek a hálózatok korának, némely esetben pedig a szakmai előírásokat mellőző (nem megfelelő vagy hiányzó ágyazat) vezeték fektetésnek tudható be.

Bekötővezetékek esetében a csőcserék alakulása összességében azért mutat visszaesést, mert a 2007. éves adatban szerepelnek a saját beruházásban kicserélt bekötővezeték szakaszok is  (2008. évben a saját beruházásban épített vízvezetékek hossza 2400 m, így összesen 7909 m épült, amely 0,6%-kal több, mint a 2007. évi összes vízvezeték építés). A bekötővezetéken jelentkező meghibásodások az elöregedett horganyzott vezetékek lyukadásából, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálásából adódik össze.

- Javító üzem által végzett fenntartások (db)

| Megnevezés | 2007. tény |  | 2008. tény |  | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szivattyú javítás | 406 | 498 |  | 122,7% |  |  |
| Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás | 387 | 338 |  | 87,3% |  |  |
| Kisgép javítás | 202 | 220 |  | 108,9% |  |  |
| Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás | 57 | 56 |  | 98,2% |  |  |
| Erősáramú villamos berendezés javítás | 79 | 91 |  | 115,2% |  |  |
| Egyéb villamos javítás | 29 | 40 |  | 137,9% |  |  |
| Üzemirányító és jelátviteli berendezések javítása | 182 | 222 |  | 121,9% |  |  |

A szivattyú javítások közül a szennyvízszivattyú javítások a meghatározóak, mintegy 20 %    növekedés tapasztalható, amelynek oka az átemelők korának és mennyiségének növekedése.

A villamos és erősáramú berendezések hibaszámának növekedésében nagy szerepe van a kül-

ső hatások (viharok, stb.) előfordulásának.

A jelzőrendszer kiterjedésének növekedésével összefüggésben a kialakuló hibák növekedése

is várható, amelyet  a 121,9 index is jelez.

Vízmérő javítás, -hitelesítés

A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül a főmérnökségek 17 741 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A Javító üzem az év során 17 709 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el. A javítási ütem a szükségszerű vízóra cserék és a javítás összehangolása révén stabilizálódott. Az év elején történt 1000 db vízóra beszerzés, illetve a beépítés után kiszerelt vízóra mennyiség a forgóalap jelentős bővülését eredményezte és elősegítette a tervszerű javítási ütem fennakadás nélküli megvalósítását.

# Idegenek által végzett fenntartások megoszlása

|  | 2007. év | 2008. év |
| --- | --- | --- |
| Szivattyú javítás, vízmérőhitelesítés | 15,3% | 7,5% |
| Gépjárművek, munkagépek | 27,7% | 19,4% |
| Közmű műtárgyak | 42,2% | 60,7% |
| Informatika, labor, raktár | 12,8% | 9,0% |
| Fürdő területén végzett idegen fenntartás | 2,0% | 3,4% |
| Összesen | 100,0% | 100,0% |

Az első két tételnél jól látszik a csökkenés, amely a Javító Üzem által elvégzett javítások számának növekedésével magyarázható.

Mechanikus vízvezeték hálózat tisztítást végeztettünk a vízminőség védelem érdekében Szombathely és Körmend városok vízhálózatának egy részén, valamint Ják és Egyházasrádóc községekben az elosztóhálózaton (20 114 m).

Vízveszteség elemző vizsgálatot végeztettünk Szombathely város két körzetében, összesen 19,9 km hosszon. A feltárt 6 db hibát kijavítottuk.

Lapostetővel ellátott épületek csapadékvíz elleni szigetelését, valamint beázás miatti javítását bonyolítottuk le Kenyeri vízmű gépházon, a körmendi üzemviteli épületen, a Kőszeg, Rőti völgyi gépházon, a központi irattáron, a Vépi úti telephely portaépületén és a gépkocsimosón, valamint a szentgotthárdi 500 m3-es víztároló medencénél.

Elkészíttettük 61 db víztorony műszaki állapot vizsgálatát. Elvégeztettük Kondorfa, Hosszú-pereszteg, Csempeszkopács, Ostffyasszonyfa, Hegyfalu, Tompaládony, Nyőgér és Bejcgyer-tyános településeken lévő víztornyokon az időjárás okozta és egyéb hibák javítását, illetve javítását.

A Vépi úti telephelyen kivágattuk a balesetveszélyes nyárfákat és helyükre újakat telepíttettünk.

Hitelesítő méréseket végeztettünk 4 szennyvíztelepen a befogadókba bocsátott tisztított szennyvíz  mérését szolgáló Parshall csatornákon.

Elkészíttettük 120 db víztermelő kút gáztartalom vizsgálatát, a fennmaradó kb. 100 db kút vizsgálatát 2009. évben tervezzük lefolytatni.

Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem

Vízminőség

A Társaság ellátási területén a minőségi vízellátás felelőssége a saját laboratóriumban végzett vizsgálatokra és a vizsgálatok alapján végrehajtott intézkedésekre hárul, miután az ÁNTSZ laboratóriumban az előző évekhez képest jóval kisebb számban végeznek vizsgálatokat.

Az év folyamán az ivóvíz mintákból 2 975 db kémiai, 3 640 db bakteriológiai és 938 db biológiai vizsgálat történt, a 4 977 db minősített (tisztítási technológia utáni mintavételből végzett) vizsgálatból 607 esetben mértek határérték túllépést, ebből 45 db eredményezett azonnali beavatkozást igénylő minőséget. Ezekben az esetekben az illetékes főmérnökséggel konzultálva a szükséges beavatkozás megtörtént, amelynek eredményessége ismételt vizsgálattal bizonyított.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek:

- a vízmintázás a 21/2002. (IV.25.) KöViM, valamint a 47/2005. (III.11.) Korm.rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és az ÁNTSZ által elfogadott ütemterv alapján

- az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése   (a medencék faláról és az üledékekből mosatás előtti mintavétel és laborvizsgálat), azonnali visszajelzés

- vas- és mangántalanító berendezések üzemeltetésének ellenőrzése

- kútfelújítások és szűrőkavics cserék fokozott bakteriológiai ellenőrzése

- a hálózati mechanikai tisztítás bakteriológiai vizsgálatokkal való nyomon követése

- a Gersekaráton bevezetett vas-, mangán- és arzén mentesítő technológia rutin ellenőrzését kiegészítettük a szolgáltatott víz AOX mérésével is. A vizsgált jellemzők alapján a technológia megbízhatóan jól működik, a vízminták eredményei megfelelőek.

- az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete az OTH által meghatározott „nitrit-monitoring” keretében vizsgálta 6 hónapon át heti gyakorisággal Karakó, Káld, Kám és Vönöck vízellátó rendszer vízminőségét. Határérték túllépés nem történt a vizsgált időszakban.

## Szennyvíztisztítás

A laboratóriumban az év folyamán elvégzett önellenőrzési és  üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 4823 db, bakteriológiai 200 db, biológiai 622 db.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. A határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai körülmények nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, elégtelen fúvókapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya).

Az év folyamán elvégeztük a répcelaki tisztító utóülepítő és levegőztető rendszerének átalakítását, fejlesztését és a peresznyei tisztítótelep levegőztető rendszerének bővítését. Az elvégzett fejlesztések eredményeképpen a tisztított szennyvíz minősége ezeken a telepeken is megfelel a kibocsátási határértékeknek.

Sikeresen befejeződött a szombathelyi szennyvíztisztító telepen a mechanikai fokozat és az iszapkezelési vonal korszerűsítése. A fejlesztés eredményeként a korábban észlelt (és lakosságot irritáló ) szaghatás nem tapasztalható. Az átalakítás alatt a tisztítótelep kifogástalanul üzemelt.

A Társaság Egyházasrádóc, Felsőcsatár és Pornóapáti szennyvíztisztítói esetében kérte az enge-délyek és egyben a kibocsátási határértékek módosítását, mivel a tisztítók üzemelési körülményei és a rendelet előírásai erre lehetőséget adtak. A Felügyelőség az egyházasrádóci tisztítóval kapcsolatos fellebbezést elutasította, a másik két esetben fellebbezésünknek helyt adott.

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható. Jelenleg Felsőcsatár, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Körmend, Peresznye, Pornóapáti, Répcelak telepeken nincs kiépített foszforeltávolítási lehetőség. Ezeken a telepeken eddig a biológiai foszforeltávolítás szempontjából kedvező technológiai kialakításoknak, ill. a terhelési viszonyoknak köszönhetően nem volt különösebb probléma.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár  a csatornahálózatok elválasztó rendszerűek -  csapadékos és azt követő időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Ivánc, Egyházasrádóc, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa tisztítótelepek).

Megoldandó a tisztítók infiltrációs és csapadékvizek által okozott túlterhelésének megszüntetése, a nitrogén eltávolítási fokozattal nem rendelkező telepeken a denitrifikáció megoldása, a foszfortartalom csökkentése.

Az élővíz szennyezések után 2007. évre kiszabott, 2008. évben fizetett szennyvízbírság 972 eFt  (Ivánc 775 eFt, Jánosháza 55 eFt, Répcelak 142 eFt). A jánosházi tisztítótelep fejlesztése is megvalósult, itt a továbbiakban rendelkezésre áll a megfelelő kapacitás a jó tisztítási hatásfok eléréséhez.

Az év folyamán a 220/2004. (VII. 21.) sz. Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM. rendelet alapján 11 szombathelyi, valamint 16 vidéki szennyvízkibocsátó üzem szennyvízkibocsátását ellenőriztük. A 2008. évi közcsatorna szennyezés miatt csatornabírság kivetését a Savaria Patyolat Kft. és a B.P.W. Hungária Kft. esetében kezdeményezzük, a többi üzemnél nem, mivel a bírságok összege az egyes üzemeknél 50 ezer Ft alatti, így a rendelet alapján nem kerülnek kivetésre.

2007-2008. évben a vízterhelési díjkedvezmény terhére több mint 30 mFt-ot költöttünk a telepek üzemeltetését elősegítő, üzembiztonságát emelő technológiai beruházásokra, elsősorban on-line mérőrendszerekre. A következő évben is tervezzük a telepek műszerezésének folytatását, amennyiben a források továbbra is rendelkezésre állnak. A meglévő rendszerek bővítése mellett javasolható a jánosházi, valamint a 2008. évben létesített, társaságunk üzemeltetésébe kerülő egyházashetyei és meggyeskovácsi tisztítók ilyen irányú fejlesztése. Az új telepek esetében azért tartjuk fontosnak, mivel ezekre bírságolás szempontjából nem érvényesíthetők a türelmi idők, adott esetben két éven belül a bírság 30 %-a, utána már a teljes összeg fizetendő.

Szennyvíziszap elhelyezés

A Társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap elhelyezésére kétféle megoldás adódik – mezőgazdasági elhelyezés valamint hulladéklerakó takarórétegeként történő felhasználás.

A Szombathelyen lévő szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Felsőcsatárról, Kenyeriből és Pornóapátiból beszállított iszappal együtt kerül víztelenítésre, majd átmeneti tárolás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra. Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap szintén mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Csepregen - a Peresznyéről beszállított iszappal együtt -, továbbá Répcelakon és Vasváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatjuk ki mezőgazdasági területekre.

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Egyházasrádóc, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Ivánc és Szentpéterfa tisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapot. Az így összegyűlt szennyvíziszapot a Zala-Depo Kft. szállítja el komposztálásra.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-beszállítási engedéllyel, évente egyszeri visszaszállítás után mezőgazdasági területekre helyezzük el.

2008. évben elkészült Szombathelyen a szennyvíziszap komposztáló telep, így a rothasztott, víztelenített szennyvíziszap egy újabb kezelési fázis, komposztálás után kerül mezőgazdasági elhelyezésre. Az iszapkezelési technológia fejlesztésével mind a szennyvíziszap mennyisége, mind a kihelyezésből adódó szaghatások jelentősen csökkennek.

2009. évtől három újabb szennyvíztisztító telep kerül üzemeltetésünkbe. Meggyeskovácsiból és Tokorcsról a folyékony, sűrített szennyvíziszapot Szombathelyre szállítjuk víztelenítésre. Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Környezetvédelemhez kapcsolódó kötelezettségek, azok teljesítése

Társaságunk a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységével környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezetnek minősül, működésével jelentősen hozzájárul a térség környezeti helyzetének javításához azáltal, hogy a közcsatornán elvezetett szennyvizeket, valamint a települési folyékony hulladékokat szakszerűen, a legszigorúbban ellenőrzött körülmények között gyűjti és ártalmatlanítja. Ezáltal az egészséget és a környezetet súlyosan károsító anyagokat mint veszélyforrásokat megszünteti. A szakszerű ártalmatlanítás által biztosítja, hogy káros szennyezőanyag ne kerülhessen a környezetbe.

Környezetvédelmi politikánk alapja, hogy környezeti teljesítményünk folyamatos javításával teljes mértékben megfeleljünk az egyre szigorodó előírásoknak. A kitűzött környezetvédelmi célok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük, az illetékes környezetvédelmi hivatalokkal teljes mértékben együttműködünk.

A környezetvédelmi jogi előírások teljesítése mellett környezetvédelmi tevékenységünket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ennek biztosítására 2003. decemberében minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be. Az ISO 14001 szabvány 2005. évben megváltozott. A 2006. év decemberében esedékes megújító auditon a követelményeket sikeresen teljesítettük. A KIR rendszerhez kapcsolódóan tervezzük újabb telep bevonását a rendszerbe.

Különös figyelmet fordítunk a környezetvédelemmel, illetve a környezetközpontú irányítással kapcsolatos információáramlás megszervezésére, a hatóságok és a közvélemény tájékoztatására szolgáló rendszerek hatékony működtetésére.

Új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, a környezetszennyezés megelőzésének elvét valljuk. Tevékenységeink tervezése, fejlesztése során előnyben részesítjük a környezetkímélő megoldásokat.

# Környezetvédelmi intézkedések, jövőben várható fejlesztések:

- Befejeződött a Szombathelyen lévő szennyvíztisztító telep ISPA/Kohéziós Alap által támogatott korszerűsítése. 2008. évben a gázmotorok beépítése is megtörtént, így a telep elő tudja állítani a működéséhez szükséges energia egy részét.

- Elkészült – szintén ISPA/Kohéziós Alap támogatással - a beruházáshoz kapcsolódó komposztáló telep, a próbaüzem lezajlott. A komposzt termékké minősítése folyamatban van.

- Folyamatosan végezzük a kutak, gépházak, kiszolgáló épületek építészeti (tetőcsere, tetőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés), gépészeti és villamos rekonstrukcióit a jobb energiagazdálkodás miatt.

- Szennyvízátemelők szaghatásából eredő környezetterhelés csökkentése biofilterek alkalmazásával.

- Az elektronikai hulladékokat bontóüzembe szállítjuk a minél nagyobb arányú újrahasznosítás érdekében.

- Az idősödő, környezetre káros gépjárműveket folyamatosan cseréljük.

- Répcelak szennyvíztisztító telep fejlesztésének, bővítésének tervezése megtörtént.                   2008. évben további fúvók kerültek beépítésre, a fúvók könnyűszerkezetes gépházba kerültek.

- Jánosháza szennyvíztisztító telep felújítása befejeződött.

- A vízterhelési díjból évről évre mérőműszereket vásárolunk, amelyek még korszerűbbé, megbízhatóbbá teszik munkánkat.

- Környezeti értékeink megóvása érdekében az éves fajlagos gáz- és villamos energia felhasználást folyamatosan próbáljuk csökkenteni a berendezések optimalizálásával, takarékos üzemeltetéssel.

- A kimerült elemek és akkumulátorok visszavételére megállapodást kötöttünk egy koordináló céggel.

- III. AZ RT MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI

- Korrigált munkajogi létszám (fő)

|  | 2007. év tény |  | 2008.év terv |  | 2008. év tény |  | tény/ bázis |  | tény/terv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős | 541 | 559 |  | 552 |  | 102,0% |  | 98,7% |  |  |
| Nem teljes munkaidős | 11 | 8 |  | 11 |  | 100,0% |  | 137,5% |  |  |
| Összesen | 552 | 567 |  | 563 |  | 102,0% |  | 99,3% |  |  |

- A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

|  | 2007. év |  | 2008. év |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidős | 545,08 |  | 544,58 |
| Nem teljes munkaidős* | 8,42 |  | 11,42 |
| Összesen | 553,50 |  | 556,00 |

- * havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

- Bérköltség állománycsoportonként (eFt)

|  | 2007. év tény | 2008.év terv | 2008. év tény | tény/ bázis | tény/ terv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes munkaidőben fogl. bére | 1 097 556 | 1 192 344 | 1 188 662 | 108,3% | 99,7% |
| Részmunkaidőben fogl. bére | 15 074 | 13 900 | 16 982 | 112,7% | 122,2% |
| Egyéb bérek | 17 368 | 18 186 | 18 785 | 108,2% | 103,3% |
| Összesen | 1 129 998 | 1 224 430 | 1 224 429 | 108,4% | 100,0% |

Az Rt üzleti tervében 2008. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma     567 fő. A tényleges létszám 563 fő, 4 fővel kevesebb, mint a tervezett munkajogi állományi létszám, amely létszámot szükségesnek tartjuk az Rt. tevékenységének ellátásához. 2009. év során töltjük fel az ISPA/KA beruházás során létrehozott komposztáló telep működtetéséhez szükséges teljes létszámot.

Az üzleti tervben meghatározott bértömeg növekedés 8,4 %, a január 1-én végrehajtott béremelés 7,5 %.

A teljes munkaidős éves átlagos statisztikai állományi létszámra számított bruttó átlagkereset             181,893 Ft/fő/hó,  8,4 %-kal magasabb a 2007. évi keresetnél.

2008. évben a teljes munkaidős alkalmazásban állók nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresete 198 942  Ft/fő/hó, az előző évihez képest 7,5 %-kal növekedett.

- IV. Szolgáltatási díjak

2008. évben az ivóvíz szolgáltatás területén a vízmérő átmérőjéhez kapcsolódó alapdíjból és a fogyasztás mennyiségéhez kapcsolódó fogyasztás arányos díjból álló kéttényezős díj volt érvényben.

Szennyvízelvezetés terén az elvezetési rendszerenkénti egyedi díjakat fogadta el a közgyűlés, majd ezt hagyták jóvá az önkormányzatok is. Az üzemeltetési költségeken alapuló díjak ezen felül egységes eszközfenntartási költséget, a rendszer amortizációját, illetve 20 Ft/m3 mértékben az üzemeltetett eszközök használati díját tartalmazták – kivéve Körmend (80 Ft/m3), Felsőcsatár rendszer települései 65 Ft/m3, Jánosháza (44 Ft/m3), Csepreg rendszerhez tartozó települések és Szentpéterfa (33 Ft/m3), Répcelak 30 Ft/m3, Vasvár 29 Ft/m3. Szombathely-Kőszeg rendszer településein a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásával megvalósuló beruházáshoz szükséges önrészhez való hozzájárulással, illetve az elkészült beruházáshoz kapcsolódó használat díjjal együtt  72,53 Ft/m3.

Eszközarányos nyereséget a vízdíjak 3,95 %-os, 19 Ft/m3, a csatornadíjak 1 %-os, 4,81 Ft/m3 mértékben tartalmaztak.

A lejárt, be nem hajtható, veszteségként elszámolt követelések fedezetére szolgáló tétel a víz- és csatornadíjakban egyaránt 0,40 Ft/m3.

Az ivóvízdíjak alapdíja a 13-20 mm átmérőjű mérő esetében nőtt 5 %-kal, a fogyasztás arányos díjak 4,4 %-kal, így az alapdíjak és a fogyasztás arányos díjak együttesen 4,3 %-kal növekedtek. A vízterhelési díjat is tartalmazó lakossági és nem lakossági csatornadíjak átlagos növekedése 6,1.

Az önkormányzatok díjrendeletei január 1-én léptek életbe Vasszécseny és Ozmánbük kivételével, ahol az új díjak február 1-től voltak érvényesek.

Az Rt. Közgyűlési határozatánál alacsonyabb vízdíjat Kercaszomor, a magasabb összegben megállapított használati díj miatt Répcelak pedig magasabb csatornadíjat fogadott el

Az eltérő jóváhagyásokból adódó díjkülönbözetként Vasszécseny településnek 418 eFt-ot, Kercaszomor településnek 96 eFt-ot számláztunk le, kiegyenlítésük megtörtént.

Az önkormányzatok - kormányrendelet alapján - rendelkezhetnek a lakossági fogyasztók által igénybe vehető, csatornadíjhoz kapcsolódó locsolási kedvezmény alkalmazásáról. A csatornával ellátott települések önkormányzata mindenütt élt ezzel a lehetőséggel. 2008. évben elszámolt locsolási kedvezmény 6 603 eFt.

Központi költségvetési forrásból származó csatornadíj-támogatásban Hegyhátszentjakab lakossági fogyasztói részesültek.

A szabadáras szolgáltatások közül a fedett uszoda és a felújított termálfürdő belépőjegyeinek és bérleteinek díját 2008. május 15-én átlagosan  6,5 %-kal emeltük.

Ipari víz díját 8,2 %-kal emeltük, díja 2008. évben 98 Ft/m3.

- V. BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNY

# Értékesítés összetétele, bevételek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység |  | Nettó árbevétel ezer Ft |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008.tény/ |  |  |  | 2008.tény/ |  |  |  | Eltérés a tervtől |  |  | Árbevétel megosz- lása tev. szerint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007.tény |  |  | 2008. terv |  |  | 2008. tény |  |  | 2007.tény |  |  |  | 2008.terv |  |  |  | ezer Ft |  |  |  | 2007. |  | 2008. |  |  |
| Ivóvíz term, -kezelés és eloszt. |  |  | 2 201 683 |  | 2 494 000 |  |  | 2 431 535 |  |  | 110,4% |  | 97,5% |  |  |  | -62 465 |  |  |  | 49,5% |  |  |  | 46,2% |  |  |  |
| Szennyvíz elvez. és -tisztítás |  |  | 1 823 067 |  | 2 241 650 |  |  | 2 191 440 |  |  | 120,2% |  | 97,8% |  |  |  | -50 210 |  |  |  | 41,0% |  |  |  | 41,6% |  |  |  |
| Ipari víz termelés és -szolg. |  |  | 4 443 |  | 5 000 |  |  | 5 107 |  |  | 114,9% |  | 102,1% |  |  |  | 107 |  |  |  | 0,1% |  |  |  | 0,1% |  |  |  |
| Fürdő szolg.és kieg. tev. |  |  | 102 817 |  | 100 000 |  |  | 97 393 |  |  | 94,7% |  | 97,4% |  |  |  | -2 607 |  |  |  | 2,3% |  |  |  | 1,9% |  |  |  |
| Alaptev-hez kapcs. egyéb szolg. |  |  | 48 701 |  | 45 000 |  |  | 63 551 |  |  | 130,5% |  | 141,2% |  |  |  | 18 551 |  |  |  | 1,1% |  |  |  | 1,2% |  |  |  |
| Alaptevékenység összesen |  |  | 4 180 711 |  | 4 885 650 |  |  | 4 789 026 |  |  | 114,6% |  | 98,0% |  |  |  | -96 624 |  |  |  | 94,0% |  |  |  | 91,0% |  |  |  |
| Ipari szolgáltatás |  |  | 506 |  | 1 000 |  |  | 573 |  |  | 113,2% |  | 57,3% |  |  |  | -427 |  |  |  | 0,0% |  |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Építőipari tevékenység |  |  | 127 335 |  | 270 170 |  |  | 261 659 |  |  | 205,5% |  | 96,8% |  |  |  | -8 511 |  |  |  | 2,9% |  |  |  | 5,0% |  |  |  |
| Alaptev-en kívüli egyéb tev. |  |  | 35 958 |  | 50 920 |  |  | 70 002 |  |  | 194,7% |  | 137,5% |  |  |  | 19 082 |  |  |  | 0,8% |  |  |  | 1,3% |  |  |  |
| Egyéb tev. összesen |  |  | 163 799 |  | 322 090 |  |  | 332 234 |  |  | 202,8% |  | 103,1% |  |  |  | 10 144 |  |  |  | 3,7% |  |  |  | 6,3% |  |  |  |
| Belföldi ért. nettó árbevétele |  |  | 4 344 510 |  | 5 207 740 |  |  | 5 121 260 |  |  | 117,9% |  | 98,3% |  |  |  | -86 480 |  |  |  | 97,7% |  |  |  | 97,3% |  |  |  |
| Export ért. nettó árbevétele |  |  | 774 |  |  |  |  | 776 |  |  | 100,3% |  |  |  |  |  | 776 |  |  |  | 0,0% |  |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Értékesítés nettó árbevétele |  |  | 4 345 284 |  | 5 207 740 |  |  | 5 122 036 |  |  | 117,9% |  | 98,4% |  |  |  | -85 704 |  |  |  | 97,7% |  |  |  | 97,3% |  |  |  |
| Egyéb bevételek |  |  | 42 525 |  | 33 950 |  |  | 63 164 |  |  | 148,5% |  | 186,1% |  |  |  | 29 214 |  |  |  | 1,0% |  |  |  | 1,2% |  |  |  |
| ebből: csatornabírság |  |  | 783 |  | 250 |  |  | 0 |  |  | 0,0% |  | 0,0% |  |  |  | -250 |  |  |  | 0,0% |  |  |  | 0,0% |  |  |  |
| Üzemi (üzleti) bevétel |  |  | 4 387 809 |  | 5 241 690 |  |  | 5 185 200 |  |  | 118,2% |  | 98,9% |  |  |  | -56 490 |  |  |  | 98,7% |  |  |  | 98,5% |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek bevétele |  |  | 33 781 |  | 11 000 |  |  | 40 396 |  |  | 119,6% |  | 367,2% |  |  |  | 29 396 |  |  |  | 0,8% |  |  |  | 0,8% |  |  |  |
| Rendkívüli bevételek |  |  | 24 183 |  | 23 000 |  |  | 38 388 |  |  | 158,7% |  | 166,9% |  |  |  | 15 388 |  |  |  | 0,5% |  |  |  | 0,7% |  |  |  |
| Bevételek összesen |  |  | 4 445 773 |  | 5 275 690 |  |  | 5 263 984 |  |  | 118,4% |  | 99,8% |  |  |  | -11 706 |  |  |  | 100,0% |  |  |  | 100,0% |  |  |  |

##### A bevételek tervtől való eltérésének okai

Ivóvíz értékesítés bevétele 2,5 %-kal, 62 465 eFt-tal maradt el a tervezettől, mértéke 2 431 535 eFt. Az értékesített ivóvíz mennyisége 2,6 %-kal, 268 em3-rel kevesebb az előző évinél, valamint a tervezetthez képest is 2,3 %-os elmaradást mutat. Mind az Északi Vízellátási Főmérnökség, mind a Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség területén több mint 2%-os visszaesés figyelhető meg a tervezetthez és a bázishoz képest egyaránt. a DVCSF területén egyedül Szentgotthárd körzetében mért értékesítési adatok felelnek meg a várakozásoknak 3 ipari nagyfogyasztó meg-növekedett vízigényének köszönhetően.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szervezeti egység | Vízértékesítés |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |
|  | 2007. év tény |  |  | 2008. év terv |  | 2008. év tény |  | tény/ bázis | tény/ terv |  |  |
| Északi Vízellátási Főmérnökség |  | 7 361 | 7 330 |  | 7 163 |  | 97,3% |  |  | 97,7% |  |
| Déli Vízellátási és Csat.mű Főmérn. |  | 2 975 | 2 970 |  | 2 905 |  | 97,6% |  |  | 97,8% |  |
| Rt. összesen |  | 10 336 | 10 300 |  | 10 068 |  | 97,4% |  |  | 97,7% |  |

Az Északi Vízellátási Főmérnökség területén a vízértékesítés 2,7 %-kal csökkent, amely első-sorban a havonta leolvasott fogyasztói körnek tudható be, itt 4,2 %, 145 em3 visszaesés. Legnagyobb mértékben Szombathelyen mutatkozik a nagyfogyasztók vízfelhasználásának a csökkenése, amely 4,7 %-kal, 133 em3-rel kevesebb vízértékesítést eredményezett a bázisévhez képest. Jelentősebb vízigényű üzem, intézmény bezárásáról, megszűnéséről nem tudunk.

###### Jelentősebb visszaesést mutató nagyfogyasztók vízfogyasztásának alakulása 2007-2008. év

|  |  |  |  |  |  |  | em3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fogyasztó neve |  | Fogyasztási mennyiség |  |  | eltérés |  | index |  |
|  |  | 2007. év | 2008. év |  | 2008-2007. |  | 2008/2007. |  |
| Pannunion Csomagolóanyag Zrt. | 19 743 |  | 14 581 | -5 162 |  | 73,9% |  |  |
| Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. |  | 88 572 | 75 908 | -12 664 |  | 85,7% |  |  |
| BPW Hungária Kft. |  | 43 331 | 37 055 | -6 276 |  | 85,5% |  |  |
| FALCO Zrt. |  | 53 773 | 31 717 | -22 056 |  | 59,0% |  |  |
| LUK Savaria Kft. |  | 35 616 | 18 598 | -17 018 |  | 52,2% |  |  |

Az Rt. szolgáltatási területén 6 havonta leolvasott fogyasztók körében 1,35 %, 53 em3 a csökkenés, ezen belül a Szombathelyen jelentkező 1,3 %-os, 19 em3 javulással szemben vidéken  2,9 %, 71 em3 csökkenés tapasztalható, amely a lakosság további takarékoskodásával, víztakarékos háztartási gépek alkalmazásával, illetve a saját vízellátó rendszerek visszaállításával magyarázható.

A Déli Vízellátási és Csatornamű Főmérnökség szolgáltatási területén 2,4%-kal csökkent a vízértékesítés mértéke 2007. évhez mérten.

Körmend városban a havi leolvasású fogyasztói kör részére történt értékesítés nem esett vissza jelentősen, azonban a 6 havi leolvasású fogyasztók esetében több, mint 8%-os elmaradás tapasztalható az előző évhez képest. Körmend körzetében összességében 3%-os visszaesés     figyelhető meg.

Szentgotthárdon a város három nagyfogyasztójának vízigénye jelentősebben megnövekedett. Az Arcelor Szentgotthárd Kft. (acélipari vállalat) , a Fővárosi Szociális Otthon és a Vas megyei Rehabilitációs Kórház előző évhez viszonyított többletfelhasználása járult hozzá főként a havi leolvasású (főleg közületi) fogyasztók részére történt bázishoz viszonyított értékesítés bővüléshez. A 6 havi leolvasású (főként lakossági) fogyasztók részére értékesített mennyiség a többi területhez hasonlóan csökkenést mutat.

Szentgotthárd körzetében összességében 0,6%-kal nőtt az értékesített ivóvízmennyiség.

Vasvár városban a lakosság részére történt értékesítés szintén több mint 8%-kal mérséklődött, a havi leolvasású fogyasztói körnél viszont egy mezőgazdasági vállalkozás vízigénye miatt 12,7%-os bővülés realizálódott.

Vasvár körzetének szolgáltatási területén 4,5%-os fogyasztás visszaesés mutatkozott meg.

Szennyvízelvezetés és- tisztítás árbevétele az ivóvízértékesítésnél tapasztalható visszaeséssel közel azonos mértékben, 2,2%-kal, 50 210 eFt-tal maradt el a tervezettől, mértéke 2 191 440 eFt. A számlázott szennyvíz mennysége 2%-kal múlta alul a tervezettet, miközben a tisztított szennyvíz mennyisége a szokatlanul csapadékos nyári és őszi hónapoknak köszönhetően 6,2%-kal magasabb a vártnál.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | em3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szervezeti egység | Szennyvízelvezetés |  |  |  |  |  |  |  |  | index |  |  |  |  |  |
|  | 2007. év tény |  |  | 2008. év terv |  |  | 2008. év tény |  |  | tény/ bázis |  | tény/ terv |  |  |  |
| Északi Vízellátási Főmérnökség | 409 |  | 408,0 |  |  | 401 |  |  | 98,0% |  |  |  |  | 98,3% |  |
| Északi Csatornamű Főmérnökség | 5 780 |  | 5 760,0 |  |  | 5 574 |  |  | 96,4% |  |  |  |  | 96,8% |  |
| Déli Vízellátási és Csat.mű Főmérn. | 1 433 |  | 1 412,6 |  |  | 1 453 |  |  | 101,4% |  |  |  |  | 102,9% |  |
| Rt. összesen | 7 622 |  | 7 580,6 |  |  | 7 428 |  |  | 97,5% |  |  |  |  | 98,0% |  |

A fenti két alaptevékenység az értékesítés nettó árbevételéből 90,3 %-ot tesz ki.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei bevétele 2,6 %-kal maradt el a tervszámtól.        A tevékenység árbevételének 75%-át adó fürdőszolgáltatás árbevétele 10%-kal alacsonyabb az elvártnál annak ellenére, hogy a belépések száma a bázisévhez képest (amelyen a tervezés alapult) 1,4%-kal magasabb. Ennek oka, hogy a kedvezményes belépések aránya emelkedett a nem kedvezményes belépésekhez képest. Az eszközhasznosításból származó bevétel terv szinten alakult. A szállásszolgáltatásból származó bevétel jelentősen túlteljesítette az üzleti tervben meghatározott mértéket. A terv készítésekor a vegyes hasznosítású épület kollégiumi szállásként való hasznosítása nem látszott reálisnak, azonban sikerült az épület bérbeadása szeptember hónapban kollégiumként, majd októbertől decemberig munkásszállásként egy humánerőforrás-szolgáltató részére.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele 41,2 %-kal haladta meg a tervezettet. Ez egyrészt a megrendelésre végzett labor vizsgálatok 39 034 eFt-os bevételének köszönhető, amely 15M Ft-tal túllépi az elvárt mértéket, másrészt a szippantókkal beszállított szennyvizek bázishoz képest 53%-kal magasabb mennyiségének, amelyek fogadásából szintén többletbevétel realizálódott. Jelentősebb tétel még a megrendelésre végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatás, amely terv szinten alakult.

Idegen megrendelésre végzett építőipari tevékenység bevétele az évközben módosított üzleti tervhez képest 96,8%-on teljesített (261 659 eFt). Egyszeri építőipari és garanciális kötelezettségvállalásból eredő bevétel, amely üzemeltetési jog megszerzésére irányult 190 171 eFt-ot tesz ki. A szokásos üzletmenetből származó megrendelésre végzett építőipari tevékenységből származó bevétel 71 488 eFt, amely nem éri el a várt mértéket. Saját részre végzett építés 96,6%-os teljesítési szintet mutat (a befejezetlen termeléssel együtt 193 mFt), az elmaradás a 2009. évre áthúzódó már elrendelt munkálatoknak tudható be. A legnagyobb volument képviselő beruházások és értékük: Szombathely Dr.Szabolcs Z. utcai vízhálózat rekonstrukció (13MFt), Szentgotthárd kistérségi rendszer SZOVIT kiváltása és erősáramú rekonstrukció 5.ütem (11MFt), Szombathely Sárdéri gépház rekonstrukció technológiai és villanyszerelési munkák (13MFt), Kőszeg volt szennyvíztelep szárazaknás szennyvízátemelő gépészeti rekonstrukció (16MFt).

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek árbevételének túlteljesítése 37,5%. Az ISPA/KA szennyvíztelepi beruházáshoz kapcsolódó próbaüzemi költségek (villany, gáz, rácsszemét, lift) továbbszámlázásából eredő bevételek 21 711 eFt mértékben a bérbeadott eszközökből származó bevételek között jelennek meg. A gázmotor működtetésével előállított villamos energiából származó bevétel tervezetthez képest alacsonyabban  realizálódott, mert az engedélyezési folyamat elhúzódása miatt csak novembertől folyt be. Ez 2008. évet a tervezetthez képest közel  10 mFt bevétel elmaradással érintette. Az anyagértékesítés mértéke túllépést mutat a szennyvíztelepi rekonstrukcióval kapcsolatos bontásokból visszamaradt anyagok értékesítése miatt.

Egyéb bevételek jelentősen, 29 214 eFt-tal haladják meg az üzleti tervben meghatározott mértéket. Jelentős túllépés jelentkezik a tárgyi eszköz értékesítéseknél, ahol a régi búvárszivattyúk értékesítése (az új szivattyúkat beszállító céggel kötött megállapodás alapján) eredményezte a pozitív eredményt. A 2007. évben megképzett 30 mFt céltartalék (korengedményes nyugdíj, munkaügyi bírságra képzett tartalék, tartalék kártérítési igényre)  teljes egészében visszafordításra került. Az egyéb bevételekhez kapcsolódik Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzatától kapott 3 mFt támogatás, valamint Hegyhátszentjakab lakossági csatornadíjához való állami hozzájárulás 1 169 eFt értékben .

Pénzügyi műveletek bevétele 40 mFt, jelentős túllépése a tervhez képest főként a ISPA/KA szombathelyi szennyvíztelepi beruházás kivitelezési munkálatainak elhúzódása miatt rendelkezésre álló szabad pénzeszközök kamatbevételeiből eredeztethető.

Rendkívüli bevételek 15 388 eFt-tal haladták meg a tervezettet. Legnagyobb hányada, 22 107 eFt közműfejlesztési hozzájárulásból megvalósított eszközök után elszámolt 2008. évi értékcsökkenés összegének megfelelő elhatárolás feloldásából származik. A korábbi években átvett fejlesztési célú pénzeszközökből megvalósított beruházások elszámolt amortizációja 12 615 eFt, a térítés nélkül átvett eszközök (víz- és csatornabekötések) piaci értéke 3 666 eFt..

Az összes bevétel 5 263 984 eFt, amely 0,2 %-kal, 11 706 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél.

## Költségek, ráfordítások

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2007.év tény |  | 2008.év mód. terv |  | 2008.év tény |  | 2008.tény/ 2007.tény |  | 2008.tény/ 2008.terv |  | Eltérés a tervtől |  |
| Anyagköltség | 512 936 | 567 500 |  | 490 685 |  | 95,7% |  | 86,5% |  | -76 815 |  |  |
| Energiaköltség | 617 852 | 822 000 |  | 741 901 |  | 120,1% |  | 90,3% |  | -80 099 |  |  |
| ebből: villamosenergia | 459 519 | 630 000 |  | 565 284 |  | 123,0% |  | 89,7% |  | -64 716 |  |  |
| üzemanyag | 76 303 | 94 000 |  | 80 347 |  | 105,3% |  | 85,5% |  | -13 653 |  |  |
| földgáz | 82 030 | 98 000 |  | 96 270 |  | 117,4% |  | 98,2% |  | -1 730 |  |  |
| Igénybe vett szolgáltatások | 747 696 | 809 809 |  | 775 990 |  | 103,8% |  | 95,8% |  | -33 819 |  |  |
| ebből: üzemeltetett eszk. haszn. díja | 181 990 | 184 659 |  | 181 605 |  | 99,8% |  | 98,3% |  | -3 054 |  |  |
| idegen fenntartás | 79 750 | 115 000 |  | 99 962 |  | 125,3% |  | 86,9% |  | -15 038 |  |  |
| Szentgotthárd bérm. | 81 940 | 83 000 |  | 86 764 |  | 105,9% |  | 104,5% |  | 3 764 |  |  |
| szennyvíziszap elhelyezés | 144 192 | 170 000 |  | 135 996 |  | 94,3% |  | 80,0% |  | -34 004 |  |  |
| távközlési, postai szolgáltatás | 72 792 | 79 680 |  | 74 303 |  | 102,1% |  | 93,3% |  | -5 377 |  |  |
| egyéb igénybe vett szolg. | 187 032 | 177 470 |  | 197 360 |  | 105,5% |  | 111,2% |  | 19 890 |  |  |
| Egyéb szolgáltatások | 130 394 | 141 290 |  | 145 448 |  | 111,5% |  | 102,9% |  | 4 158 |  |  |
| Eladott áruk, közvetített szolgáltatások | 3 633 | 3 000 |  | 8 352 |  | 229,9% |  | 278,4% |  | 5 352 |  |  |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen | 2 012 511 | 2 343 599 |  | 2 162 376 |  | 107,4% |  | 92,3% |  | -181 223 |  |  |
| Bérköltség | 1 129 998 | 1 224 430 |  | 1 224 429 |  | 108,4% |  | 100,0% |  | -1 |  |  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 155 601 | 175 075 |  | 175 315 |  | 112,7% |  | 100,1% |  | 240 |  |  |
| Bérjárulékok | 405 087 | 435 665 |  | 438 148 |  | 108,2% |  | 100,6% |  | 2 483 |  |  |
| Személyi ráfordítás összesen | 1 690 686 | 1 835 170 |  | 1 837 892 |  | 108,7% |  | 100,1% |  | 2 722 |  |  |
| Értékcsökkenési leírás | 558 198 | 570 000 |  | 577 505 |  | 103,5% |  | 101,3% |  | 7 505 |  |  |
| Egyéb ráfordítások | 169 556 | 147 400 |  | 206 516 |  | 121,8% |  | 140,1% |  | 59 116 |  |  |
| Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen | 4 430 951 | 4 896 169 |  | 4 784 289 |  | 108,0% |  | 97,7% |  | -111 880 |  |  |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 39 911 | 29 000 |  | 29 305 |  | 73,4% |  | 101,1% |  | 305 |  |  |
| Rendkívüli ráfordítások | 16 012 | 16 000 |  | 16 523 |  | 103,2% |  | 103,3% |  | 523 |  |  |
| Költségek és ráfordítások összesen | 4 486 874 | 4 941 169 |  | 4 830 117 |  | 107,6% |  | 97,8% |  | -111 052 |  |  |

#### A költségek tervtől való eltérésének okai

Anyagköltség

Az anyagköltség 13,5 %-kal marad el a tervezettől. Az anyagköltségeket az 5.sz. tábla szerinti részletezésben terveztük.

Az elmaradást elsősorban a szennyvízelvezetés és -tisztítás technológiai anyagköltségének alakulása magyarázza, amely 68 000  eFt-tal alacsonyabb, mint a 2008. évi üzleti tervben meghatározott érték. Ennek fő oka, hogy a szombathelyi szennyvíztisztító telepen az ISPA/KA beruházás ideje alatt mobilvíztelenítők működtek, amely anyagköltség megtakarítást eredményezett, továbbá a technológia is változott, kevesebb polielektrolit felhasználására volt szükség. A komposztáló telep próbaüzemének befejezési időpontjának eltolódása miatt a technológiához  szükséges faapríték anyagköltsége kiesett, ez 31 875 eFt-os megtakarítást jelentett (az első faapríték feltöltést a kivitelező finanszírozta, 2008. évben nem volt szükség saját beszerzésre). Az ivóvízszolgáltatás technológiai anyagfelhasználása terv szinten teljesült, míg a Fürdő Főmérnökség felhasználása elmaradt a várt mértéktől.

Az építőipar anyagköltsége terv szinten alakult, a saját részre végzett építés anyagköltség hányada 72%, míg az idegen megrendelésre végzett építés anyagköltség hányada (figyelmen kívül hagyva az egyszeri alvállalkozói teljesítményből, valamint a garanciális kötelezettségvállalásból származó bevételt, amelynek nincs anyagköltsége) 50%.

Tárgyi eszköz fenntartás anyagköltsége terv szinten teljesült, a vízhálózati fenntartásokon belül azonban a váratlan meghibásodásokra a tervezetthez képest nagyobb anyagköltség jutott, míg a tervszerű karbantartások anyagköltsége jelentősen elmaradt a betervezettől.

A rezsi anyagok esetében (amelyben a laboratórium saját munkáin felüli külső megrendelésre végzett vizsgálatok anyagköltsége is felmerül), a rendszeresebb ellenőrzéseknek köszönhetően közel 10M Ft-os megtakarítás figyelhető meg. Nyomtatványok tárgyévi költsége kis mértékben meghaladja a terv szintjét.

Energiaköltség

Az energiaköltség összesen 9,7 %-kal maradt el a tervezettől.

Az energiaköltségeken belül a legnagyobb volument képviselő villamos energia költség a terv szinthez képest 89,7 %-on állt meg. Az ivóvíz ágazat villamos energiafelhasználása összesen 710 MWh-val csökkent a bázisévhez képest, amelynek felét az ivóvíztermelés mérséklődése miatt jelentkező áramfogyasztás-visszaesés magyarázza. A fennmaradó megtakarítást eredményezték pl. a víztermelő kutak felébe beépített új búvárszivattyúk, amelyek motorjai kisebb energia felvétel mellett magasabb hatásfokkal működnek, továbbá megtakarítást hoznak a Sárdéri vízműgépház rekonstrukciója során felújított, cserélt berendezések, amelyek energiaigénye alacsonyabb a korábbi berendezésekhez képest.

A szennyvízelvezetés és -tisztításhoz felhasznált villamos energia 146 MWh növekedést mutat, amely a csapadékos időjárás miatt megnövekedett tisztított szennyvíz mennyiséggel függ össze. A fajlagos energiafelhasználás javulást mutat, amely a szombathelyi szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházás során beállított alacsonyabb energiaigényű berendezéseknek tulajdonítható, valamint annak, hogy a légfúvó berendezések energiafogyasztása viszonylag állandó, így a mennyiségi növekedés nem emelte jelentősen a berendezések energiaigényét.

Az üzemanyag költségek 85,5 %-os szintje az éves átlagban kedvezőbb üzemanyagárakat tükrözik a tervhez képest.

Az éves földgáz költség terv szinten alakult.

Igénybevett szolgáltatás

Az igénybevett szolgáltatások összege együttesen 95,8 %-on teljesült.

Az üzemeltetett eszközök használati díja a mennyiségi csökkenés miatt 3 054 eFt-tal maradt el az évközben módosított tervtől.

Szentgotthárd szennyvíztisztításának bérmunkadíj költsége 4,5%-kal haladta meg a tervet, mivel a harmadik és negyedik negyedéves számla kifizetésének időpontjában az árfolyam lényegesen gyengébb volt a tervben prognosztizáltnál, valamint az esős időszakok miatt a tisztított mennyiség is megnövekedett.

Az idegen fenntartás 2008. évi költsége 99 962 eFt, amely jelentős megtakarítást jelent az üzleti tervben megjelölt 115 000 eFt-hoz képest. A Javítóüzem által idegenekkel végeztetett, valamint a gépjárművek, munkagépek idegen javítása tételek mintegy 16 000 eFt-tal maradnak el a tervezett költségektől, mivel ezeket a Javítóüzem saját részre végzett fenntartás keretein belül végezte. A víziközmű műtárgyak fenntartási munkái 112,4%-on teljesültek. A saját és idegen fenntartás együttesen 101,9%-on teljesült.

A szennyvíziszap elhelyezés jelentősen, 20%-kal elmaradt a tervezettől. A szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezés költségének 2008. évi tervezésekor a Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztítójában keletkező szennyvíziszap mennyiségével is számoltunk. Időközben a komposztáló telep próbaüzeme alatt megkezdődött a nyers iszappal történő  komposztálás, hozzávetőleg egy negyedéves mennyiség nem került kiszórásra, hanem komposztálásra, így nem keletkeztek kiszórási és az azzal járó keverési és szállítási költségek.

A postai és távközlési szolgáltatások költsége 93,3 %-on teljesült.

Az egyéb igénybevett szolgáltatás költsége több tételből tevődik össze, 111,2%-os szintet ért el a tervhez képest. A legszámottevőbb túllépés a minőség-ellenőrzés és vizsgálathitelesítés soron jelentkezett, amely a kutak gáztartalom vizsgálatához kapcsolódik (a kutak 50%-ánál megtörtént a gáztartalom vizsgálat, a fennmaradó kutak bemérése 2009. évben történik). Építési szolgáltatások között szerepel 20 171 eFt értékben az egyszeri alvállalkozói teljesítmény költsége. Új tételként jelentkezett a 2008. üzleti évben megkötött szerződés alapján igénybevett munkaruhabérlet szolgáltatás.

Egyéb szolgáltatás

Az egyéb szolgáltatások költsége 102,9 %-os mértéket ért el. Legjelentősebb tétele a vízkészlet járulék, amelynek mértékét 2008. év II. negyedévtől 15,4 %-kal emelték. A postai csekkelszámolás költsége 2 976 eFt-tal, míg a hatósági díjak, illetékek 3 971 eFt-tal lépik túl a tervezett mértéket.

Bérköltségek, bárjárulékok

A tervezett szintnek megfelelően alakultak.

Személyi jellegű egyéb kifizetés (Mellékletek 9. sz. tábla)

100,1%-on teljesült. Jelentős, 17,5%-os túllépés figyelhető meg a betegszabadságra kifizetett összegnél. Segélyekre, szociális-kulturális juttatásokra összesen 3 280 eFt-ot fizettünk ki, ebből sportnapra 1 157 eFt,  szakszervezet támogatására 750 eFt, temetési segélyre 506 eFt, egyéb segélyekre 709 eFt.

#### Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenési leírás kismértékben, 1,3 %-kal haladta meg  a tervezett összeget.

#### Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások 40,1%-kal lépték túl a tervezettet.

Vízterhelési díj befizetési kötelezettségünket szinte teljes egészében mérőműszerek beszerzésével csökkentettük, befizetendő összeg 303 eFt volt.

A selejtezett eszközök kivezetett nyilvántartási értéke jelentősen túllépi a tervet. A legszámottevőbb tételek: Sárdér vízmű gépház gépei, berendezései, olajtartályok, óriáscsúszda bontásával és a területek rekultivációjával kapcsolatos ráfordítások, valamint a szennyvíztelepi beruházáshoz (iszapkezelő gépház) kapcsolódó rendkívüli selejtezések.

Céltartalékot képeztünk 36 806 eFt értékben egy 2007. évben történt munkahelyi balesettel kapcsolatos kártérítési igényre, amely a következő évben vagy években jelentkezhet. Korengedményes nyugdíjra 3 094 eFt-ot állítottunk be.

Kintlévőségek leírása összesen 10 363 eFt, ebből felszámolói nyilatkozat alapján leírt követelés 1 031 eFt.

Az építményadóra tervezett összeg magasnak bizonyult, mert a tervezéskor az adó alapját képező építményeket mind a magasabb díjkategóriába (840 Ft/m2) tartozó „vállalkozás célját szolgáló építmény, helység” kategóriába soroltuk. A határozat szerint számos építményünk „egyéb építmény” kategóriába tartozik, amely után alacsonyabb adótétel (160 Ft/m2) fizetendő. A kutakat, medencéket, gépházakat a határozat nem minősíti adókötelesnek.

Az iparűzési adó és az innovációs járulék az adó alapjának a vártnál nagyobb mértéke miatt túllépte a tervet.

# Pénzügyi műveletek ráfordítása

Pénzügyi műveletek ráfordítása 101,1%-os állása tartalmazza a körmendi szennyvíztelep rekonstrukciójára felvett, 2010. december 30-án lejáró hitel  kamatát (4 425 eFt), valamint a termálfürdő felújítására felhasznált kölcsön kamatát (23 798 eFt), ennek lejárata 2015. szeptember 30.

# Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli ráfordítások összege 16 523 eFt, amelyből a Szombathelyért Közalapítvány részére átutalt összeg 7 000 eFt, a VIZMŰ SC-nek nyújtott támogatás 7 000 eFt, a Savaria Karnevál támogatása 1 300 eFt.

Az összes költség és ráfordítás 4 830 117 eFt, amely a tervezett összegtől 2,2 %-kal marad el.

Eredmény alakulása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  | 2007. év tény |  |  | 2008. év II.sz.mód.terv |  |  | 2008. év tény |  |  | Eltérés a bázistól |  |  | Eltérés a tervtől |  |  |
| Üzemi(üzleti) tevékenység | 162 950 |  |  | 545 521 |  |  | 594 038 |  |  | 431 088 |  |  | 48 517 |  |  |  |
| Pénzügyi műveletek | -6 130 |  |  | -18 000 |  |  | 11 091 |  |  | 17 221 |  |  | 29 091 |  |  |  |
| Rendkívüli tevékenységek | 8 171 |  |  | 7 000 |  |  | 21 865 |  |  | 13 694 |  |  | 14 865 |  |  |  |
| Adózás előtti eredmény | 164 991 |  |  | 534 521 |  |  | 626 994 |  |  | 462 003 |  |  | 92 473 |  |  |  |
| Adófizetési kötelezettség* | 15 307 |  |  | 106 904 |  |  | 93 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adózott eredmény | 149 684 |  |  | 427 617 |  |  | 533 471 |  |  | 383 787 |  |  | 105 854 |  |  |  |

*2008. évi tervebn adóalap növelő és csökkentő tételek nélkül

Az adózott eredmény módosított tervtől való 106 mFt pozitív irányú eltérését a bevételek 12 mFt  csökkenésénél nagyobb mértékű költségek és ráfordítások 111 mFt csökkenése magyarázza.

A 2008. évi adózás előtti eredmény főbb összetevői:

- ISPA/KA beruházás önrésze a Szombathely-Kőszeg regionális

szennyvízelvezető és –tisztító rendszeren (24 Ft/ m3 a csatornadíjban)	132 336 eFt

- ISPA/KA beruházás keretén belül megvalósított eszk. értékcsökkenésének

részben megfelelő használati díj (28,53 Ft/m3 a csatornadíjban)	157 314 eFt

- Üzemeltetési jog megszerzésére irányuló egyszeri építőipari és

garanciavállalásból eredő tétel	170 000 eFt

- Vízterhelési díj műszervásárlásra fordított összege	  60 835 eFt

Adófizetési kötelezettség 94 mFt.

Fejlesztési tartalék képezhető törvényi előírás szerint az adózás előtti eredmény 50 %-a erejéig.

Az Rt. 150 mFt fejlesztési tartalék képzését javasolja a Tulajdonosoknak a fentiekben leírtak miatt.

Pénzügyi helyzet

2008. évben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásról - amely az összes bevétel 87,9 %-át adja, döntő mértékben meghatározva a Társaság likviditását – 648 866 db számla készült. A fizetési határidőre ki nem egyenlített számlákról felszólító levelet küldünk. A kiküldött fizetési felszólítások hatására be nem fizetett, hosszabb ideje lejárt tartozások kiegyenlítésére a fogyasztókat a 38/1995. (IV.5.) sz. Kormányrendelet alapján a szolgáltatás igénybevételében való korlátozással illetve kizárással is lehet ösztönözni.

|  | 2007. év |  |  | 2008. év |  |  | Index |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiküldött fizetési felszólítás |  | 13 571 | db |  | 14 405 | db |  | 106,1% |  |
| Elindított korlátozási-kizárási eljárás |  | 2 108 | db |  | 3 334 | db |  | 158,2% |  |
| Elindított korl.-kizárás tőketartozása |  | 106 946 | eFt |  | 202 876 | eFt |  | 189,7% |  |
| 1 elindított korlátozás-kizárásra jutó tőketartozás |  | 51 | eFt |  | 61 | eFt |  | 119,9% |  |
| Tényleges korlátozás-kizárás |  | 168 | db |  | 100 | db |  | 59,5% |  |
| Tényleges/elindított korlátozás-kizárás |  | 8,0 | % |  | 3,0 | % |  | 37,6% |  |
| Tőketartozásból befolyt összeg |  | 69 283 | eFt |  | 109 101 | eFt |  | 157,5% |  |
| Befolyt összeg/tőketartozás összege |  | 64,8 | % |  | 53,8 | % |  | 83,0% |  |
| Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. kés. kamat |  | 8 245 | eFt |  | 10 334 | eFt |  | 125,3% |  |
| Részletfizetési lehetőséget kapott |  | 397 | fogyasztó |  | 452 | fogyasztó |  | 113,9% |  |
| Részletfizetés tőketartozása |  | 14 258 | eFt |  | 23 028 | eFt |  | 161,5% |  |
| Bíróság által kibocs. jogerős fiz.meghagyás |  | 362 | db |  | 402 | db |  | 111,0% |  |
| Fizetési meghagyások összege |  | 27 005 | eFt |  | 33 970 | eFt |  | 125,8% |  |

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése,

azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

|  | 2007. év |  |  |  |  | 2008. év |  |  |  |  |  | Index |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bírósági végrehajtásra adott követelés |  | 240 |  |  | db |  |  | 227 |  |  | db |  |  |  | 94,6% |  |  |  |  |  |
| Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege |  |  | 14 452 |  | eFt |  |  | 15 110 |  |  | eFt |  |  |  | 104,6% |  |  |  |  |  |
| 1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege |  |  |  | 60 eFt |  |  |  |  | 67 eFt |  |  |  | 110,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Követelések teljes végrehajtási ügyértéke |  | 24 837 |  |  | eFt |  |  | 22 464 |  |  | eFt |  |  |  | 90,4% |  |  |  |  |  |
| (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, késedelmi kamat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A végrehajtás alatt álló eljárásokból |  | 14 171 |  |  | eFt |  |  | 15 061 |  |  | eFt |  |  |  | 106,3% |  |  |  |  |  |
| az időszakban befolyt összeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés |  | 10 173 |  |  | eFt |  |  | 22 983 |  |  | eFt |  |  |  | 225,9% |  |  |  |  |  |
| a beszámolási időszak utolsó napján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ezer Ft

| Lejárat ideje |  |  | Kintlévőség |  | Mérlegkész.időpontjáig befolyt követelés |  |  |  |  |  | Mérlegkész.időpontjában fennálló követelés |  |  |  |  | Változás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007.dec.31 |  |  | 2008.dec.31. |  |  | 2008.febr15 |  | 2009.febr15. |  |  | 2008.febr15. |  | 2009.febr15. |  |  | ezer Ft % |  |
| 1-30 nap |  | 286 071 |  | 173 971 |  | 240 452 |  | 137 589 |  | 45 619 |  |  | 36 382 |  | -9 237 80 |  |  |  |
| 31-90nap |  | 40 489 |  | 38 207 |  | 23 375 |  | 17 274 |  | 17 114 |  |  | 20 933 |  | 3 819 122 |  |  |  |
| 91-180 nap |  | 20 189 |  | 24 900 |  | 6 126 |  | 7 549 |  | 14 063 |  |  | 17 351 |  | 3 288 123 |  |  |  |
| 181-360 nap |  | 26 480 |  | 22 911 |  | 2 281 |  | 4 281 |  | 24 199 |  |  | 18 630 |  | -5 569 77 |  |  |  |
| 360 napon túl |  | 46 686 |  | 57 377 |  | 1 454 |  | 2 362 |  | 45 232 |  |  | 55 015 |  | 9 783 122 |  |  |  |
| Lejárt köv. össz. |  | 419 915 |  | 317 366 |  | 273 688 |  | 169 055 |  | 146 227 |  |  | 148 311 |  | 2 084 101 |  |  |  |

A mérlegkészítés időpontjában fennálló kintlévőségek növekedése minimális, ezen belül a 360 napon túli kintlévőség aránya növekedett legnagyobb mértékben. A 91-180 nap közötti, valamint a 360 napon túli lejárt követelések között csökkent a 100 eFt feletti összeggel tartozó közületek és társasházak  tartozása (18 fogyasztó 8 mFt), a növekedés egyre inkább magánszemélyek tartozásából ered, amely megnehezíti az eljárást.

## Készletgazdálkodás

Az Rt év végi készletállománya 44 206 eFt, a tervezetthez viszonyítva 3,9 %-kal, 1,8 mFt-tal alacsonyabb. A bázishoz viszonyított csökkenés 5,7 %.

A készletek forgási sebessége kronológikus átlagkészlettel számolva 8,5 fordulat/évről  9,3 for-dulat/évre javult.

A likviditást befolyásoló készletgazdálkodás keretében a szolgáltatás biztonságának veszélyeztetése nélkül sikerült csökkenteni a készleteket. A készletcsökkentés egyik eszköze a bizományosi beszerzés. Az összes anyagbeszerzésen belül a bizományosi beszerzés 205 mFt, az összes beszerzés 42,1 %-a. Folyamatosan végezzük a meglévő bizományosi szerződések felülvizsgálatát, és keressük új szerződések megkötésének lehetőségét. 2008. évben 2 új bizományosi szerződést kötöttünk.

- VII. Az RT várható fejlődése

A Társaság alapításakor stratégiai koncepció keretében határozta meg létrejöttének alapvető célját és küldetését, közép- és hosszú távú céljait, valamint ezen törekvések elérését biztosító operatív programterveket. A stratégia elérését a szakterületekre és szervezeti egységekre előirányozott éves tervek és megvalósulásuk rendszeres követése alapozza meg.

Napjaink dinamikusan változó külső környezete a tulajdonosok, fogyasztók, hatóságok, munkavállalók, szállítók, társadalmi partnerek részéről gyors és effektív reakciókat kényszerítenek ki a belső környezet folyamatos fejlesztésére, a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodásra. Célkitűzéseink megvalósításának záloga, hogy - az informatikai rendszerek használható és a lehető legpontosabb eszközrendszerén keresztül - kezelhető és átlátható információkkal rendelkezzen a menedzsment a különböző technológiai és gazdasági folyamatok alakulásáról a működés szempontjából kedvező döntések meghozatalához. Jelentős mértékben járul hozzá ehhez a célhoz, hogy a Műszaki Információs Rendszerünket megújítottuk, illetve a jövőben az Integrált Vállalatirányítási Rendszerünket is korszerűsíteni kívánjuk.

Az egyes érdekeltek által megfogalmazott igényeket a helyzetelemzést követően szükség szerint fejlesztési projektekkel támogatjuk.

Jövőképünk szerint régiónk vezető szolgáltató cégévé kívánunk válni. Üzleti környezetünkre jellemző, hogy szolgáltatásaink területén monopolhelyzetben vagyunk, de fogyasztóink megtartása a jövőben – a versenytársak megjelenése (szolgáltatási területünkön tevékenykedő társvízművek, valamint olyan szolgáltatók, akik egy-egy rendszer üzemeltetésére is vállalkoznak) és a befektetők privatizációra irányuló törekvései miatt stratégiai céllá minősült. A menedzsment törekvése, hogy minden olyan üzemeltetésre vonatkozó pályázaton részt kell vennie cégünknek, amely területi szempontból racionális.

Mindezeknek megfelelően pályáztunk és el is nyertük a 2008. évben elkészült Meggyeskovácsi valamint Egyházashetyei szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer üzemeltetési jogát, a megkötött üzemeltetési szerződések értelmében 2009. január 1-től a rendszerekhez tartozó 13 település szennyvízének elvezetését és tisztítását Társaságunk oldja meg. Átvettük továbbá Tokorcs önálló szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer üzemeltetését. Az újonnan csatlakozó rendszerekkel összesen 70 település szennyvízelvezetési hálózatát és 18 szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk.

Stratégiánk követésének átfogó keretét szolgálja az ISO 9001:2000, illetve az ISO 14001:2004 szabvány szerinti integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer. 2008. év során a képzett belső auditorok belső vizsgálatai a korábbi évekhez képest tágabb ellenőrzési alapelvekkel készültek, az egyes szakterületek stratégiai célkitűzéseit, valamint azok elérésére irányuló intézkedéseket és mutatószámainak elemzését is szem előtt tartották.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a közművagyon állapotának megőrzését és fejlesztését. 2004-2008. években 390 mFt-ot fordítottunk fejlesztési támogatásból (használati díjból) az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közmű vagyontárgyak, valamint a ZRt. tulajdonában lévő víziközmű eszközök után képződő amortizációt teljes egészében közművagyontárgyak rekonstrukciójára, fejlesztésére használtuk fel. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének megfelelően a víz- és csatornadíjak meghatározása során a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, tartjuk szem előtt (beleértve a környezet és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is).

A Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszert érintő ISPA/KA támogatással elkészült beruházások éves amortizációja egy részének megfelelő összeg beépült az érintett települések csatornadíjaiba. A beruházás I. ütemének lezárulása után jelentős (közel 6 mEUR) pénzmaradvány maradt fenn, amelynek célorientált felhasználására a kedvezményezettek lehetőséget kaptak. Ennek keretén belül a biológiai rendszer intenzifikálása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beszerzése, a Laboratórium és a diszpécser központ bővítése, csatornaépítés Szombathelyen és Kőszegen, valamint a komposztáló telep irányába az iszapszállítási útvonal lerövidítését célzó útépítés valósulhat meg.

A 2009. évi ivóvízdíj kidolgozásakor az ivóvíz szolgáltatás 10 200 em3 tervezett értékesített mennyiségét a 2008. év addig eltelt időszakának fogyasztási adatai alapján - amelyek az előző évek adataihoz képest csökkenést mutattak - határoztuk meg. Az üzleti év egészére vonatkozó értékesített mennyiségi adatok megismerése és elemzése után a csökkenő tendenciát a 2009. évi üzleti tervben is számításba vettük, azonban elképzelhető további visszaesés a gazdaságot övező recesszió hatására. Számítunk annak a már elkezdődött folyamatnak az erősödésére is, hogy kintlévőségeink összetételében változás következik be és az eddigi meghatározóbb részt képviselő nagyfogyasztói kintlévőségek helyett több alacsonyabb összegű lakossági fogyasztói lejárt követelés jelenik majd meg. A negatív üzleti környezet hatásainak kihívásaira szigorú költséggazdálkodással és költségtakarékos megoldásokat célzó beruházásokkal tudunk választ adni.

A 2008-as gazdasági évről elmondható, hogy alapvető célunknak, a jó minőségű ivóvíz biztosításának, valamint a biztonságos csatornaszolgáltatásnak eleget tettünk. A Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszert érintő ISPA/KA projekt befejezésével – amelynek gesztora Szombathely MJV -, minőségi változás történt a csatorna-szolgáltatásban. Az ivóvízminőség javító programban érdekelt önkormányzatok részére a pályázatok előkészítésében, valamint a támogatás elnyeréséhez szükséges önrész megképzésében segítséget nyújtottunk. A tulajdonosi elvárásoknak -  vagyonmegőrzés, valamint fejlesztési és rekonstrukciós célú források képzése - megfeleltünk.

Wagner József

vezérigazgató