Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. április 30-i ülésére

Javaslat a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” beruházási programjára

A Kormány a „szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról” szóló 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata lehetővé teszi a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználását a Színház játszóterének kialakítására a HEMO épületében, továbbá az elszámolási kötelezettség végső idejét 2011. december 31-ig biztosítja.

A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte. A Támogatási szerződés szerint az elszámolás határideje 2009. december 31.

A 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített újabb, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott 850 millió forintos támogatás felhasználásáról a 74/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. A Támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A 2009 évben bekövetkezett gazdasági válság okán kialakult körülmények miatt a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének a Március 15. téren való megvalósítására csak hosszú távon van lehetőség. A 182/2009(III.26.) Kgy. határozat értelmében a Kormányhatározatban nevesített támogatás felhasználhatóságával, a költségtervezet elfogadásával lehetőséget ad a Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi játszóhelyének (Szombathely, Akacs M. u. 7.) átalakítására, több éves távlatban is biztosítva a működéshez szükséges feltételeket.

A 180/2009(III.26.) Kgy. sz. határozattal döntött a Közgyűlés a TIOP-1.2.1/08/01 „Agora multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat helyszínének a Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. alatti ingatlan helyett a Művelődési és Sportház épületében való megvalósításáról.

A Projekt célja:

A Szombathely Akacs M. u. 7. szám alatti épületben a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása.

Az átalakítással az épületet alkalmassá kell tenni arra, hogy egy állandó színházi társulat otthona, elsősorban – állandó társulattal működő színház, egyben azonban a város életének egyik meghatározó szellemi műhelye, találkozási pontja, folyamatos események színtere is legyen. A színházhoz, mint kulturális intézményhez olyan kiegészítő funkciók is társuljanak, melyek révén a színház a nap minél nagyobb részében nyitott tud maradni.

A Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítását a meglévő HEMO épületének bővítésével, belső átalakítások elvégzésével, korszerűsítésével, részleges bontásával és új épületrész építésével, infrastrukturális fejlesztésekkel lehet biztosítani.

Kívánatos, hogy az épület megjelenése utaljon a meghatározó kulturális jelentőségére.

A Projekt bemutatása, főbb tevékenységek:

A színház jelenlegi játszóhelye, az Akacs M. u. 7. szám alatti épület (volt Helyőrségi Művelődési Otthon) átalakításának tanulmány és az „Agora Savaria az új szellemi városközpont„ megvalósításának I. ütemére vonatkozó építési engedélyezési tervei az Önkormányzat rendelkezésére állnak. Az ingatlan 100%-os városi tulajdon.

A projekt keretében elkészülnek az épület átalakításához szükséges módosított engedélyezési tervek, a teljes körű kiviteli tervei, az Önkormányzat – a szükséges közbeszerzési eljárásokkal – kiválasztja kivitelezés lebonyolító-műszaki ellenőrét, tervellenőrét és a kivitelezőt. Az eszközbeszerzések (egyes fény és hangtechnikai     -szcenikai- és egyéb színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videorendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök) beszállítója szintén közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra.

A megvalósuló Szombathely Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakításának összesített becsült költsége 1 720 312 394,-Ft, mely teljes egészében Kormányzat által kapott támogatási összegből valósul meg.

A beruházás megvalósulása:

A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására 2009 évben kerül sor.

A kivitelezés várható időszakát lehetőség szerint összhangba kell hozni az épületben működő Weöres Sándor Színház tevékenységével, az évadok időszakával.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2010 január 1, a tervezett I. ütem befejezése 2010 augusztus 30, a teljes kivitelezés befejezése: 2010 október 30.

A kivitelezés földmunkával érintett részei csak régészeti felügyelet mellett végezhetők a bővítményi épületrészen, továbbá a lebontás után újraépítendő épületrész régészeti felügyelete a bontási munkák befejezése után, az alapozási munkákkal összhangban végezhető.

A próbaüzem illetve a használatba vételi engedélyek, működési engedély beszerzése várhatóan: 2010 december hó végéig lezárul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” beruházási programját ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. április „……”

(:Dr. Ipkovich Gyögy:)

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2009. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítására vonatkozó beruházási programot megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kormány a „szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról” szóló 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata értelmében a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználására vonatkozó Támogatási szerződések aláírását kezdeményezze.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt megvalósításának gyorsítása érdekében - a jelen beruházási program alapján - a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását végeztesse el azzal a feltétellel, hogy az eljárás eredményének kihirdetésére vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésére a Támogatási szerződés módosítása illetve megkötését követően kerülhet sor.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyező

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

folyamatos ( 2-3. pont tekintetében )