Az előterjesztést megtárgyalta:

- Városfejlesztési-, Üzemeltetési- és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Költségvetési Szakmai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

Javaslat a „Szombathely komplex kerékpárút rendszere” projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtására

Az Új Magyarország Fejlesztési terv céljaihoz kapcsolódó tematikus prioritás a közlekedésfejlesztés, melynek céljai között szerepel a környezetkímélő közlekedés fejlesztése. Ennek megfelelően kiírásra került a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívás. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Önkormányzatunk a támogatás igénybe vételére jogosult pályázatot benyújtani. A pályázat a projekt költségeihez 85%-os támogatást nyújt, 15% önerő biztosítása mellett. A támogatás összege maximum 200 millió Ft. A benyújtási határidő 2009. július 20. A Nyugat-dunántúli Régióban e pályázati célkitűzésre rendelkezésre álló keretösszeg 700 millió Forint, a pályázat egy fordulós eljárásrendben bonyolódik, 2009. őszén várható az eredményhirdetés, így Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését – sikeres pályázat esetén is – a 15 %-os önrész csak a 2010-es évben terhelné.

A pályázat sikeres benyújtásának feltétele azonban, hogy az előkészítési munkák lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet a 2009. évi költségvetési rendeletben is biztosítva legyen. Ezek a költségek a pályázatban utólag elszámolhatóak és 85 % támogatásban részesülnek. A pályázat keretében be kell nyújtani előzetes tanulmányokat, szükséges engedélyezési dokumentumokat, kiviteli, műszaki terveket. Az előkészítés során biztosítani kell a tulajdonviszonyok rendezettségét (az ún. MÁV ingatlanok közül: 3643/1 hrsz-ú ingatlan, a tervezett kerékpárút nyomvonalát 151,29 nm-en érinti) – a pályázat keretében a területszerzés költsége szintén elszámolható költség.

Összességében az előkészítés 6.000.000 Ft költségvetési forrást igényel.

Jelen projekt keretén belül az Önkormányzatunk az alábbi projektelemeket kívánja megvalósítani:

- a Szombathely, I/C jelű kerékpár- és gyalogút – Perint patak keleti oldala, Bartók B. krt. – Magyar L. u. között (közvilágítással és csapadékvíz-elvezetéssel, jogerős építési engedély 2009. december 27-ig érvényes),

- Magyar László utcában gyalog és kerékpárút

A projekt becsült költsége:	105.000.000 Ft

Szükséges önrész:	 	  15.750.000 Ft

A tervezett kerékpárút építéseket indokolja, hogy nagy forgalmú, balesetveszélyes, leterhelt közúti szakaszon (Rohonci u. – Megyei Rendőrkapitányság épülete között) tenné biztonságossá a közúti közlekedést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előkészítés költségeit a 2009. évi és a szükséges pályázati önrészt a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítsa és ezzel együtt a pályázat benyújtását támogassa.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

/: dr. Ipkovich György :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívásra Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése érdekében.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt az előkészítés költségeit (6.000.000 Ft) a 2009. évi költségvetés következő módosítása során biztosítsa.

- A fejlesztés összes költsége 105.000.000,- Ft, amelyből a támogatásból igényelt összeg 89.250.000,-Ft. A saját forrás 15.750.000,-Ft, a Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén az önrész biztosításáról a 2010. évi költségvetés összeállításakor gondoskodjon.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester,

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont: 2009. július 20. (a pályázat benyújtására)

2. pont: következő költségvetési rendelet módosítása

3. pont: 2010. évi költségvetés összeállítása