1. sz. melléklet

A közfoglalkoztatás keretében 2009. évben a Savaria Rehab – Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztatásában várható munkák, azok ütemezése

| Munkanem | Tevékenység | Időtartam | Mértékegység | Szükséges átlaglétszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkőrzés | Park őrzése 6 parkokban szemétszedés, homokozó ásás, apróbb aktuális munkák elvégzése, rongálások jelzése | 01.01-12.31 | 12.384 óra | 6 fő |
|  | Játszótér őrzés játékeszközök kirakása, felügyelet, homokozó | 05.01-10.31. | 1.840 óra |  |
| Fametszés | Aranyhíd Nevelési és Oktatási Központban 20 darab fa metszése | 02.01-02.28 | 20 db | 1,16 fő |
|  | Aranyhíd Nevelési és oktatási Központ Sövénynyírás összesen 4 alkalommal | 02.01-10.31 | 800 fm |  |
|  | Dési Általános iskola sövény, fák metszése 4 alkalommal |  |  |  |
|  | Bercsényi Általános iskola sövénnyírás 2 alkalommal |  |  |  |
|  | Johanneum sövénnyírás 2 alkalommal |  |  |  |
| Takarítás | Dési Általános iskola takarítás 04 hótól-07 hóig, 09 hótól- 12 hóig | 02.01-06.30 09.01-12.31 | m2/nap | 10,25 fő |
|  | Dési Általános iskola udvarrendezés 04.-06. hóig 09.-12. hóig | 01.01-10.31 | hét x 4 óra |  |
|  | Sportszogáltató Kht. sportliget takarítás | 04.01-12.31 heti 1 alkalom | 1 |  |
|  | Sportszolgáltató Kht. iroda takarítás | 04.01-12.31 havonta 1 alkalom | m2 |  |
|  | SZOVA zrt. felújított lakások tisztasági takarítása | 04.01-12.31 alkalom szerint | m2 |  |
|  | SZOVA zrt. pince takarítás, lomtalanítás | 04.01-12.31. |  |  |
| Fűkaszálás | PRENOR Kft. | 04.01-10.31. | 112.000 m2 | 21,25 fő |
|  | Kényszerkaszálás (Önkormányzat) | 07.01-09.01. | 25.000 m2 |  |
|  | Patakmeder tisztítás, aljnövényzet irtás, szemétszedés | 03.01-11.31. | A város területén lévő patak medrei |  |
|  | SZOVA zrt külső Nárai u. kaszálás | 05.01-10.01. folyamatosan | 30.000 m2 |  |
| Kertészeti | Gereblyézés, virágültetés, kapálás, nyesedékgyűjtés, gyomirtás Prenor, | 04.01-09.30. | 7.700 m2 | 7 fő |
| Karbantartási, felújítási munkák | Burkoló munkák (hideg- és melegburkolás), csempe felrakás, parkettázás, parketta csiszolás (Szentgyörgyi, EBI, GAMESZ | 01.01-12.31 | meleg burkolás3498m2 hideg burkolás 520 m2 | 32,34 fő ebből 20 fő szakmunkás |
|  | Festés (Szentgyörgyi, EBI, Nagy Lajos iskola, GAMESZ, Szociális Szolgáltató Kp., Kanizsai Gimnázium, Hajléktalanok Otthona) |  |  |  |
|  |  |  | 4300 m2 |  |
|  | Kerítés festés (Sportszolgáltató Kht.) |  |  |  |
|  |  |  | 1 alkalom |  |
|  | Vizes munkák (WC csésze, tartály csere, duguláselhárítás) Szentgyörgyi Szociális Szolgáltató |  | 24 db csésze 50 db duguláselhárítás |  |
| Karbantartási Felújítási munkák |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 lakás |  |
|  | Lakásfelújítások (SZOVA) |  |  |  |
|  | Azonnali kisebb karbantartási munkák(zárjavítás, ablak-ajtó javítás passzítás, festésjavítás, csatornajavítás, aljzatjavítás, beépített bútorok cseréje, épületasztalos munkák SZOVA Zrt. |  |  |  |
|  | teniszsátor bontási munkák |  | 1 alkalom |  |
|  | Sportszolgáltató Kht. teniszpálya karbantartási munkák |  | 1 alkalom |  |
| Szociális gondozási tevékenység |  |  |  |  |
|  | EBI Szociális Forrásközpont Savaria Rehab |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,75 fő |
| Egyéb várható munkák |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 alkalom |  |
|  | Kültéri padok készítése, helyszíni szerelése Szombathely területén |  |  |  |
|  | Egyéb karbantartók, takarítók, segédmunkások és munkavezetők |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,25 fő |
| Összesen |  |  |  | 87 fő |

A TERVEZHETŐ MUNKÁK IDŐBENI ÜTEMEZÉSE

| Munkanem | Ütemezés ( hó/ fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Átlaglétszám (fő) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Parkőrzés | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fametszés |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1,16 |
| Takarítás | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,25 |
| Fűkaszálás |  |  |  | 19 | 23 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 33 |  | 21,25 |
| Kertészeti |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 7 |
| Karbantartási tevékenység (SZOVA Zrt.) | 9 | 9 | 20 | 21 | 33 | 49 | 49 | 49 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32,34 |
| Egyéb karbantartási, takarítási, segédmunka | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8,25 |
| Szociális ápolási tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
| Összesen | 22 | 20 | 36 | 83 | 100 | 130 | 130 | 130 | 114 | 114 | 100 | 65 | 87 |

2. számú melléklet

2009. évi közfoglalkoztatás költségei

| Munkabér és járulékai 87 fő | Ft |
| --- | --- |
| Szakmunkás 35 fő | 42.657.300 |
| Segédmunkás 52 fő | 52.302.120 |
| Munkabér és járulékok összesen | 94.959.420 |
| Ebből: |  |
| Állami normatív hozzájárulás 95% | 90.211.449 |
| Önkormányzati támogatás 5% | 4.747.971 |
| További kiadások: |  |
| Foglalkoztatás közvetlen anyagköltsége | 10.667.000 |
| Szerszám (87 fő * átlag 5000/fő) | 435.000 |
| Munkaruha (87 fő * átlag12000/fő) | 1.044.000 |
| Védőeszközök (87 fő * átlag2000/fő) | 174.000 |
| Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás (87 fő*8400 Ft/fő/év) | 730.800 |
| Eszközbeszerzések | 2.000.000 |
| Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak bér és járulék költsége (8 fő) | 24.930.639 |
| Közvetett költségek (irányítás, rezsi) | 11.461.628 |
| Közfoglalkoztatás költsége összesen: | 146.402.487 |