A Közgyűlés 424/2009.(VII.27.) számú határozatának megfelelően az ISEUM projekt beruházási programjának módosítása

261/2009.(VII.29.) PGB határozat

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukció-projekt beruházási programjának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés 424/2009.(VII.27.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint döntött:

- A Bizottság a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt módosított beruházási programját 398.821.635 Ft + ÁFA összegű megnövelt önrésszel elfogadja.

- A Bizottság felkéri a polgármester és a jegyzőt, hogy a 2010. évi  költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során a projekt saját erőhöz bruttó 269.393.479 Ft  - mely összeg a legkedvezőbb ajánlat miatti 222,5 millió forintos további önrészből, valamint a már korábban a 2010-es költségvetés terhére elhatározott eredeti költségvetéshez tartozó önrész összegéből tevődik össze - biztosításáról gondoskodjanak.

- A bizottság arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen beruházási program módosításával a Közbeszerzési Bizottság nem tehet javaslatot második helyezettre, hiszen a II. helyezett által megjelölt összeg vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fedezet.

Felelős: 	dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

dr. Kaczmaski János jegyző

A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály  vezetője

Határidő: 	1.) pont tekintetében: azonnal

2.) pont tekintetében: 2010-es költségvetési rendelet tervezetének 
 					        összeállítása