ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. július 29-i ülésére,

az Iseum projekt beruházási programjának módosítására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. augusztus 15-én támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a „Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – Az Iseum rekonstrukciója” projekt megvalósítására. A Közgyűlés 420/2008. (X.30.) Kgy. számú határozatával elfogadta a projekt beruházási programját.

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában nyert támogatást, a kiemelt projektek eljárásrendje alapján. E szerint a projektjavaslatot 2007. tavaszán kellett benyújtani, az akkor rendelkezésünkre álló tervek és tervezői költségbecslés alapján.

Az azóta eltelt időszak és a megváltozott gazdasági körülmények – a 2008-ban bekövetkezett világgazdasági válságnak Magyarországra gyakorolt hatásai – és a betervezett alapanyagok, szerkezetek nagyarányú importszükséglete miatt az eredetileg becsült költségből (nettó 900 millió Ft-ból) az Iseum rekonstrukciója nem valósítható meg.

Az Önkormányzat megindította az Iseum rekonstrukciója kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást. A beérkezett ajánlatok - az előző bekezdésben leírtakkal összhangban, - meghaladják a rendelkezésre álló összeget, ezért a sikeres közbeszerzési eljárás feltétele, hogy az önerő megemelésével biztosítsuk a fedezetet a beruházás megvalósításához, tekintve, hogy a támogatási összeg megemelésére nincsen lehetőség.

Szombathely MJV Közgyűlése 2009. július 27-én rendkívüli ülésen tárgyalta a beruházási program megemelt önrésznek megfelelő módosítása lehetőségét, és 424/2009. (Vll. 27.) Kgy. számú határozatában felhatalmazta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a projekt beruházási programjának módosítására. A határozat szerint a beruházási program módosítására a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlatok forrásigényének ismeretében, a kivitelezői vállalkozási szerződéskötés fedezetének biztosítása érdekében van lehetőség.

A kivitelezői közbeszerzési eljárásra beérkezett legolcsóbb érvényes ajánlat többlet forrásigénye nettó 178 millió, azaz – 25 %-os áfával számolva – bruttó 222,5 millió forint. A megnövelt önrész ennek megfelelően 398.821.635 forint + áfa. A módosított beruházási program az előterjesztés melléklete. A projekt megvalósítása érdekében a 178 millió forint + áfa fedezeti többlet biztosítása legkésőbb a 2010. évi költségvetésben szükséges.

Tisztelt Bizottság!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, és a módosított beruházási programot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. július „……”

(: Lakézi Gábor :)

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2009. (VlI. 29.) sz. PGB határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt beruházási programja módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- A Bizottság a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – az Iseum rekonstrukciója projekt módosított beruházási programját megtárgyalta, és azt 398.821.635 forint + áfa összegű megnövelt önrésszel elfogadja.

- A Bizottság felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során a projekt saját erőhöz bruttó 269.393.479 forint biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	az 1. pont tekintetében azonnal,

a 2. pont tekintetében 2010. január.