496/2009.(X.8.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2008. december 19. napján létrejött megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta - és figyelembe véve azt is, hogy amennyiben az Építtető által vállalt közlekedési létesítmények (gyalogos kapcsolatok, kerékpárút, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés) megvalósítására egyáltalán nem kerül sor, az Önkormányzat kezében nincs más eszköz, csak a polgári peres úton történő érvényesítés, vagy az önkormányzati forrásból történő kiépítés – az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés a 485/2008.(XI.27.) Kgy. sz. határozatban a belterületbe vonással járó közlekedési feltételek teljesítési határidejének módosításával egyetért az alábbiak szerint:

  - Építtető 2009. december 31-ig köteles kezdeményezni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

    - a belterületbe vonással érintett terület és a meglévő Szombathely, Zanati úti kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást;

    - a beépítési tervben szereplő Külső Zanati úti csatlakozás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást.

  - Építtető 2010. május 30-ig köteles kezdeményezni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

    - a belterületbe vonással érintett terület és Zanat városrész kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást.

  - Építtető 2010. december 31-ig köteles kezdeményezni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

    - a belterületbe vonással érintett terület és a meglévő Szombathely, Zanati úti kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást;

    - a belterületbe vonással érintett terület „2-es” jelű út és a beépítési tervben szereplő Külső Zanati úti csatlakozás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást

    - A belterületbe vonással érintett terület és Zanat városrész kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást

  - Építtető 2011. december 31-ig köteles kezdeményezni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

    - A belterületbe vonással érintett terület „3-as” és „4-es” jelű út a forgalomba helyezési engedélyezési eljárását.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jogi Bizottság előzetes jóváhagyását követően a megállapodás jelen határozat 1./ pontjában meghatározottak szerinti módosítását aláírja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető)

Határidő: 	a Jogi Bizottság soron következő ülését követő 5 munkanap